| TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA Số: /VTKH-TTKDGP V/v Báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Lời đầu tiên, VNPT Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm tin tưởng sử dụng các dịch vụ Viễn thông – CNTT do VNPT Khánh Hòa cung cấp trong thời gian qua, đặc biệt là các giải pháp chuyên ngành lĩnh vực CNTT để hiện thực hóa công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về viêc triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 508/UBND ngày 09/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026;

Căn cứ Công văn số 4817/UBND-KGVX ngày 06/04/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp với doanh nghiệp đồng hành triển khai công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Căn cứ Văn bản số 1987/SKHCN-TTCĐS ngày 10/04/2026  của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026,

Để phối hợp kịp thời trong công tác đề xuất phê duyệt nhiệm vụ và dự toán cho các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, VNPT Khánh Hòa xin báo cáo công tác triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng; cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ sở dữ liệu về nhân lực khoa học và công nghệ như sau:

- Tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng:

Đã thực hiện trao đổi, phối hợp với Phòng Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng để thu thập và thống nhất các yêu cầu phục vụ xây dựng phần mềm; đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp trong việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Nội dung chi tiết dự toán được trình bày tại Phụ lục I kèm theo.

- Tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ và nhân lực khoa học và công nghệ:

Đã xây dựng phương án phát triển phần mềm phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cơ sở dữ liệu về nhân lực khoa học và công nghệ. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính thống nhất và khả năng khai thác hiệu quả;

VNPT đã cung cấp bảng khái toán kinh phí đầu tư dự án với tổng mức dự kiến là. Nội dung chi tiết dự toán được trình bày tại Phụ lục II kèm theo.

Đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa:

- Ông Trần Minh Triết - Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp – VNPT Khánh Hòa; Điện thoại: 0945.505.636; Email: triettm.kha@vnpt.vn .

- Ngô Việt Thắng - Chuyên viên kinh doanh Trung tâm Kinh doanh Giải pháp – VNPT Khánh Hòa; Điện thoại: 0888691020; Email: thangnv.kha@vnpt.vn .

VNPT Khánh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp từ Quý Sở.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo VTKH (để b/c); - Lưu VT, TTKDGP. Số eOffice: 268258 -VBĐT | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Phan Nguyên Thái |
| --- | --- |

| PHỤ LỤC I KHÁI TOÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL VỀ TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG – CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Đồng |
| Stt | Nội dung | Diễn giải | Chi phí trước thuế | Thuế GTGT | Chi phí sau thuế | Ghi chú |
| I | CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb) |  | 4.645.584.363 | 129.992.584 | 4.775.576.947 |  |
| 1 | Chi phí phần mềm | Theo dự toán | 3.020.677.066 | 0 | 3.020.677.066 | Quyết định số 671/QĐ-BTTTT và Báo giá theo khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí khảo sát, tạo lập CSDL | Theo dự toán | 1.521.587.297 | 121.726.984 | 1.643.314.281 |  |
| 3 | Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng | Theo dự toán | 103.320.000 | 8.265.600 | 111.585.600 |  |
| II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (Gql) |  | 120.000.000 | 9.600.000 | 129.600.000 |  |
| 1 | Chi phí quản lý dự án và giám sát, đánh giá đầu tư | Theo báo giá thực tế | 120.000.000 | 9.600.000 | 129.600.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| III | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (Gtv) |  | 245.000.000 | 19.600.000 | 264.600.000 |  |
| 1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Theo báo giá thực tế | 175.000.000 | 14.000.000 | 189.000.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Theo báo giá thực tế | 20.000.000 | 1.600.000 | 21.600.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 3 | Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT | Theo báo giá thực tế | 30.000.000 | 2.400.000 | 32.400.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 4 | Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | Theo báo giá thực tế | 20.000.000 | 1.600.000 | 21.600.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| IV | CHI PHÍ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (Gk) |  | 300.330.891 | 0 | 300.330.891 |  |
| 1 | Chi phí kiểm thử phần mềm | Theo dự toán | 288.278.390 | 0 | 288.278.390 | Công văn số 3787/BTTTT-THH và Báo giá theo khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Gtqt*0.57*70% | 12.052.501 |  | 12.052.501 | Nghị định 254/2025/NĐ-CP |
| V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp) | 5% | 260.275.392 | 0 | 260.275.392 |  |
|  | TỔNG CỘNG | I + II + III + IV + V | 5.571.190.646 | 159.192.584 | 5.730.383.230 |  |

| PHỤ LỤC II KHÁI TOÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL VỀ NHIỆM VỤ VÀ NHÂN LỰC KH&CN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: đồng |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Nội dung | Diễn giải | Chi phí trước thuế | Thuế GTGT | Chi phí sau thuế | Ghi chú |
| I | CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb) |  | 6.377.931.049 | 8.265.600 | 6.386.196.649 |  |
| 1 | Chi phí phần mềm | Theo dự toán | 6.274.611.049 | 0 | 6.274.611.049 | Quyết định số 671/QĐ-BTTTT và Báo giá theo khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng | Theo dự toán | 103.320.000 | 8.265.600 | 111.585.600 |  |
| II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (Gql) |  | 300.000.000 | 24.000.000 | 324.000.000 |  |
| 1 | Chi phí quản lý dự án và giám sát, đánh giá đầu tư | Theo báo giá thực tế | 300.000.000 | 24.000.000 | 324.000.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| III | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (Gtv) |  | 570.000.000 | 45.600.000 | 615.600.000 |  |
| 1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Theo báo giá thực tế | 440.000.000 | 35.200.000 | 475.200.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Theo báo giá thực tế | 50.000.000 | 4.000.000 | 54.000.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 3 | Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT | Theo báo giá thực tế | 40.000.000 | 3.200.000 | 43.200.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 4 | Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | Theo báo giá thực tế | 40.000.000 | 3.200.000 | 43.200.000 | điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| IV | CHI PHÍ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (Gk) |  | 313.314.088 | 0 | 313.314.088 |  |
| 1 | Chi phí kiểm thử phần mềm | Theo dự toán | 288.278.390 | 0 | 288.278.390 | Công văn số 3787/BTTTT-THH và Báo giá theo khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Gtqt*0.57*70% | 25.035.698 |  | 25.035.698 | Nghị định 254/2025/NĐ-CP |
| V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp) | 5% | 351.175.537 | 0 | 351.175.537 |  |
|  | TỔNG CỘNG | I + II + III + IV + V | 7.912.420.674 | 77.865.600 | 7.990.286.274 |  |