| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr- | Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí mua sắm "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương".

| Kính gửi: | - Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; - Sở Khoa học và Công nghệ; - Sở Tài chính. |
| --- | --- |

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ uy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 508/UBND ngày 09/02/2026 về việc Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 1987/SKHCN-TTCĐS ngày 10/04/2026 về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026

Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí mua sắm "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương ", với nội dung như sau:

- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: Triển khai Cơ sở dữ liệu ngành Công thương

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp phê duyệt chủ trương: UBND tỉnh Khánh Hòa.

4. Tên chủ đầu tư: Sở Công thương

5. Địa điểm thực hiện: Sở Công thương.

6. Dự toán kinh phí: 11,055,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ không trăm năm mươi lăm triệu đồng)

7. Dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 610,347,300 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười triệu, ba trăm bốn mươi bảy ngàn, ba trăm đồng).

8. Nguồn kinh phí: Ngân sách chi thường xuyên.

9. Thời gian thực hiện: 2026.

10. Các thông tin khác: Không.

- NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT

- Hiện trạng về Công nghệ thông tin tại Sở Công thương

1.1. Hạ tầng kỹ thuật

Hiện nay, Sở Công thương đã được trang bị hệ thống máy tính, mạng LAN và kết nối Internet cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý công việc chuyên môn. Đồng thời, Sở đang sử dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử.Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại chủ yếu phục vụ xử lý công việc hành chính, chưa đáp ứng tốt yêu cầu phân tích và khai thác dữ liệu. Bên cạnh đó, chưa hình thành được nền tảng tích hợp dữ liệu thống nhất cho toàn ngành.

1.2. Ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu

Dữ liệu của Sở hiện đang tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm văn bản giấy và các tệp điện tử rời rạc như Word, Excel, chưa được tổ chức một cách hệ thống. Hiện chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn ngành, chưa có chuẩn cấu trúc dữ liệu thống nhất cũng như hệ thống tra cứu tổng hợp. Thực trạng này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân tán, trùng lặp, khó khai thác và gây mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp báo cáo thủ công.

1.3. Khai thác dữ liệu phục vụ điều hành

Hiện nay, công tác báo cáo chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp thủ công từ các phòng, đơn vị và phụ thuộc nhiều vào các bảng tính Excel. Ngoài ra, việc khai thác dữ liệu từ các hệ thống của Bộ Công thương còn chưa đảm bảo tính kịp thời do phụ thuộc vào chu kỳ cập nhật và thiếu tính chủ động. Sở chưa có các công cụ hỗ trợ như dashboard trực quan hay hệ thống phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Hệ quả là lãnh đạo gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin nhanh chóng và công tác tham mưu vẫn mang tính thủ công, chưa dựa nhiều trên dữ liệu.

1.4. Nhân lực công nghệ thông tin

Đội ngũ cán bộ của Sở hiện có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu sử dụng các hệ thống hiện có. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực như quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu và triển khai chuyển đổi số. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin nâng cao trong thời gian tới.

- Sự cần thiết đầu tư:

Xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng chính quyền số, trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng vai trò nền tảng. Đồng thời, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số trên cơ sở ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc triển khai hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương là bước tiến quan trọng, phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý chuyên ngành.

Căn cứ nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và kế hoạch chuyển đổi số mà Sở Công Thương đã đăng ký cho năm 2026, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu  ngành Công Thương trở nên hết sức cần thiết. Dự án không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu chuyên ngành một cách đồng bộ, hiệu quả, mà còn bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, hạ tầng dữ liệu số được hình thành sẽ hỗ trợ Sở Công Thương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

Từ những thực tiễn về nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương xây dựng phương án triển khai “Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương” trong năm 2026 là hết sức cần thiết và quan trọng cho công tác quản lý chuyên ngành của Sở Công Thương.

- Mục tiêu đầu tư:

Quản lý tập trung, thực hiện số hóa các dữ liệu để phục vụ các hoạt động quản lý chuyên ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống được triển khai giúp hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp  theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

Số hóa và quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành: Tập hợp, chuyển đổi dữ liệu (gồm cả dữ liệu dạng bản đồ GIS) trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, thương mại… đang phân tán, rời rạc thành cơ sở dữ liệu thống nhất; phục vụ việc tra cứu, quản lý, truy vết, báo cáo và phân tích trong ngành Công Thương.

Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành: Triển khai giải pháp phần mềm chuyên ngành, cung cấp các công cụ thu thập, khai thác số liệu tự động; rút ngắn quy trình báo cáo, ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Công Thương.

Phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Công khai, chia sẻ dữ liệu (khi phù hợp) lên Cổng thông tin để hỗ trợ nhu cầu tra cứu, tiếp cận thông tin chuyên ngành của cộng đồng, góp phần minh bạch thông tin, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: Tạo điều kiện thuận lợi để Sở Công Thương và các đơn vị thuộc ngành từng bước mở rộng các tính năng, tích hợp với các hệ thống khác của tỉnh, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Quy mô đầu tư và phạm vi đầu tư

4.1  Quy mô đầu tư

- Trên cơ sở mục tiêu triển khai của dự án, các hạng mục dự kiến thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương gồm:

- Chuẩn hóa, tạo lập và chuyển đổi cơ sở dữ liệu các lĩnh vực trong phạm vi quản lý ngành Công Thương;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương  (Trên nền tảng bản đồ số và ứng dụng di động) với các tính năng chính như sau:

- Cung cấp và công bố dữ liệu cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành công thương;

- Tra cứu thông tin quy hoạch và hiện trạng trên nền tảng WebGIS;

- Khai thác và báo cáo dữ liệu ngành chi tiết;

- Kết nối liên thông với các hệ thống thông tin khác của tỉnh;

- Cập nhật, khai thác thông tin qua ứng dụng MobileGIS.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn cho người sử dụng.

4.2 Địa điểm và phạm vi đầu tư

Địa điểm: Dự án được triển khai tại Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa, trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh hoặc sử dụng trung tâm dữ liệu/điện toán đám mây theo các quy định hiện hành

Phạm vi đầu tư:

- Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa: Cài đặt Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương, bao gồm các phần mềm và cơ sở dữ liệu.

- Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kết nối trao đổi, cung
cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan.

4. Dự toán kinh phí: Theo hồ sơ dự toán đính kèm

5. Tiến độ triển khai

Thời gian thực hiện tính từ lúc triển khai tới khi đưa thiết bị/phần mềm vào sử dụng đối với gói mua sắm hoặc phê duyệt đối với gói thầu tư vấn.

| STT | Gói thầu | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Quý II_Năm 2026 |
| 1 | Lập Báo cáo kinh tế Kỹ thuật | Quý II_2026 |
| 2 | Tư vấn thẩm tra | Quý II_2026 |
| 3 | Tư vấn thẩm định giá | Quý II_2026 |
| B | Giai đoạn thực hiện đầu tư | Quý III_Năm 2026 |
| 4 | Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quý III_2026 |
| 5 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu qua mạng và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng | Quý III_2026 |
| 6 | Tư vấn thẩm định E-HSMT và đánh giá E-HSDT | Quý III_2026 |
| 7 | Tư vấn quản lý dự án | Quý III_2026 |
| 8 | Triển khai các gói thầu | Quý III_2026 |
| C | Giai đoạn kết thúc đầu tư | Quý III_2026 |
| 9 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Quý III_2026 |

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công thương” là nhiệm vụ nền tảng, có ý nghĩa quan trọng và cần được ưu tiên trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh. Việc triển khai nhiệm vụ sẽ góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành của ngành Công thương theo hướng dựa trên dữ liệu; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng chính sách; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, hướng tới chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, căn cứ pháp lý và kết quả phân tích hiện trạng đã nêu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công thương” làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TCKT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

# HỒ SƠ DỰ TOÁN

# NHIỆM VỤ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Đơn vị chủ trì: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Địa điểm thực hiện: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2026

Khánh Hòa – NĂM 2026

# I. Cơ sở lập dự toán

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ uy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ;

# II. Nội dung dự toán

  - Bảng tổng hợp dự toán

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung chi phí | Giá trị sau thuế |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thiết bị | 9,625,361,871 |
| 2 | Chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 610,347,300 |
| 3 | Chi phí triển khai | 819,221,319 |
|  | TỔNG DỰ TOÁN | 11,055,000,000 |

# Diễn giải dự toán

| STT | Nội dung chi phí | Diễn giải |  | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trang thiết bị | Gtb |  | 9,545,364,696 | 79,997,176 | 9,625,361,871 |  |
| 1 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ, chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ liệu | Gpmn |  | 9,545,364,696 | 79,997,176 | 9,625,361,871 |  |
| 1.1 | Chi phí phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công thương | Gpmn1 | Theo dự toán | 8,530,950,000 | 0 | 8,530,950,000 | QĐ 671/QĐ-BTTTT Chi tiết Mục 1.2.1.1 |
| 1.2 | Chi phí chuẩn hóa, tạo lập và chuyển đổi cơ sở dữ liệu | Gpmn2 | Theo dự toán | 999,964,696 | 79,997,176 | 1,079,961,871 | QĐ 1595/QĐ-BTTTT |
| 1.3 | Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng | Gpmn4 | Theo dự toán | 14,450,000 | 0 | 14,450,000 | QĐ 2331/QĐ-BTTTT |
| II | Chi phí tư vấn | Gtv |  |  |  | 547,977,887 |  |
| 1 | Chi phí tư vấn lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật | Gbcktkt | Theo Báo giá | 391,241,781 | 31,299,342 | 422,541,123 | Căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật | Gttrbcktkt | Theo Báo giá | 20,645,152 | 1,651,612 | 22,296,764 | Căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 3 | Chi phí thẩm định giá | Gtđ | Theo Báo giá | 95,500,000 | 7,640,000 | 103,140,000 | Áp dụng Công văn số 3787/BTTTT-THH. Chi tiết Mục 1.2.3 |
| 4 | Chi phí tư vấn đấu thầu |  |  |  |  | 62,369,413 |  |
| 4.1 | Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | GHST | Theo Báo giá | 38,658,727 | 3,092,698 | 41,751,425 | Căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 4.2 | Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT | GTDHST | Theo Báo giá | 19,090,729 | 1,527,258 | 20,617,988 | Căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 5 | Chi phí giám sát triển khai | GGSTK | Theo Báo giá | 188,908,628 | 15,112,690 | 204,021,319 | Căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
| 6 | Chi phí tư vấn kiểm thử phần mềm | GTVKT |  | 615,200,000 |  | 615,200,000 | Căn cứ điểm a, khoản 5 Điều 16, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 11,054,930,490 |  |
|  | Tổng cộng làm tròn | Gt |  |  |  | 11,055,000,000 |  |