VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA TRUNG TÂM KINH DOANH GIẢI PHÁP

# BẢNG BÁO GIÁ

# CHI PHÍ XÂY DỰNG HỒ SƠ AN TOÀN THÔNG TIN CẤP ĐỘ 2

Kính gửi: UBND XÃ BẮC NINH HÒA

Trung tâm Kinh Doanh Giải pháp xin chân thành cảm ơn đến Quý đơn vị đã quan tâm tin tưởng sử dụng các dịch vụ Viễn thông – CNTT trong thời gian qua.

Căn cứ nhu cầu của Quý đơn vị, Trung tâm Kinh doanh Giải Pháp xin gửi bản báo giá Xây dựng hồ sơ An toàn thông tin (ATTT) cấp độ 2 như sau:

| Dịch vụ | Đvt | Số lượng | Giá cước (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng hồ sơ An toàn thông tin (ATTT) cấp độ 2 | Gói | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng. |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Báo giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Chi tiết phạm vi và danh mục công việc thực hiện được quy định tại Phụ lục kèm theo Báo giá

- Báo giá có hiêu lực đến hết ngày 30/07/2026 hoặc khi có thông báo từ VNPT

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Thu Hà - Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Trung Tâm Kinh Doanh Giải Pháp

Điện thoại: 0838778083 				 Email: hantt.kha@vnpt.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác sử dụng dịch vụ của Quý đơn vị! 
Trân trọng cảm ơn!																					PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN MINH TRIẾT

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

| STT | Công đoạn | Danh mục công việc | Số ngày thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, rà soát hiện trạng | Khảo sát hiện trạng hệ thống mạng, danh sách thiết bị, đường truyền | 10 ngày |
| 2 |  | Khảo sát chính sách, quy chế an toàn thông tin |  |
| 3 |  | Xác định phạm vi triển khai, tiêu chuẩn tham chiếu |  |
| 4 |  | Thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (về quản lý và kỹ thuật) |  |
| 5 | Triển khai xây dựng hồ sơ cấp độ | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin |  |
| 6 |  | Vẽ sơ đồ logic theo hiện trạng |  |
| 7 |  | Vẽ sơ đồ vật lý theo hiện trạng |  |
| 8 |  | Xây dựng mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo hiện trạng |  |
| 9 |  | Xây dựng thuyết minh về việc đề xuất cấp độ theo hiện trạng |  |
| 10 |  | Xây dựng thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng bao gồm yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật theo hiện trạng |  |
| 11 |  | Hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo hiện trạng |  |