| UBND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-QTTV | Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP, ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC, ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 64/2025/TT-BTC, ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 47/2026/TT-BCA ngày 01 tháng 07 năm 2026 của Bộ Công an quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng cho hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan Đảng, Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuyển dịch hệ thống thông tin lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN, ngày 30/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 05 năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Bộ tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung Kiến trúc tổng thể Quốc gia số

Căn cứ Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-VPUB ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-VPUB ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” thuộc danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026;

Căn cứ Công văn số 3004/BCA-C12 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Bộ Công an về triển khai hệ thống CNTT tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 6661/UBND-NC&KSTT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Công văn số 946/SKHCN-TTCĐS ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý chuyên môn đối với nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Công văn số 4415/UBND-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thay đổi hạng mục đầu tư nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Công văn số 5452/VPUB-QTTV ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc lấy ý kiến an ninh, an toàn thông tin dự án;

Căn cứ Công văn số 5451/VPUB-QTTV ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc lấy ý kiến phương án, thiết kế kỹ thuật dự án;

Căn cứ Công văn số 7826/CAT-ANM ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Công an tỉnh Khánh Hòa về ý kiến chuyên môn đối với hồ sơ dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Công văn số 7305/CAT-ANM ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Công an tỉnh về rà soát, cập nhật hồ sơ đăng ký lộ trình dịch chuyển hệ thống thông tin lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 3985/SKHCN-CĐS ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham gia ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

I. 	THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. 	Tên dự án: Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

2. 	Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. 	Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Minh Phong.

4. 	Sự cần thiết đầu tư dự án:

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được đưa vào vận hành từ năm 2010, đến nay đã đáp ứng vai trò là kênh thông tin chính thức của tỉnh trên môi trường mạng. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, hệ thống đã bộc lộ nhiều hạn chế về nền tảng công nghệ, khả năng mở rộng, tích hợp và đáp ứng các yêu cầu mới về chuyển đổi số.

Hiện nay, hệ thống được xây dựng trên kiến trúc công nghệ cũ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu; khả năng kết nối với các hệ thống dùng chung, nền tảng số và dịch vụ số còn hạn chế.

Giao diện và trải nghiệm người dùng chưa được tối ưu trên các thiết bị di động; chức năng tìm kiếm, khai thác thông tin, tương tác với người dân và doanh nghiệp còn ở mức cơ bản; chưa ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), tìm kiếm ngữ nghĩa, trợ lý.

Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình chính quyền số, cung cấp thông tin công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp đòi hỏi Cổng Thông tin điện tử phải được nâng cấp theo hướng hiện đại, bảo đảm khả năng mở rộng, tích hợp, an toàn thông tin và đáp ứng các quy định hiện hành.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

5. 	Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu của dự án là nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa theo hướng hiện đại, thống nhất, an toàn, dễ mở rộng, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chính thức của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và phù hợp định hướng phát triển chính quyền số của tỉnh.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Hoàn thiện chức năng, giao diện và trải nghiệm người dùng: nâng cấp giao diện Cổng Thông tin điện tử theo hướng hiện đại, thân thiện, hỗ trợ truy cập đa nền tảng; đáp ứng các yêu cầu về cấu trúc, bố cục và kỹ thuật theo quy định hiện hành.

- Nâng cao hiệu quả quản trị, biên tập và xuất bản thông tin: hoàn thiện quy trình quản lý nội dung, phân quyền người dùng, biên tập, kiểm duyệt, xuất bản, lưu vết thao tác và quản lý dữ liệu tập trung.

- Tăng cường khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu: bảo đảm hệ thống có khả năng cung cấp và khai thác dữ liệu thông qua API, sẵn sàng kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh, LGSP và các nền tảng số dùng chung theo quy định.

- Bảo đảm an toàn thông tin và vận hành ổn định: đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3; tăng cường bảo mật ứng dụng web, xác thực, phân quyền, ghi nhật ký, sao lưu, phục hồi dữ liệu và giám sát vận hành.

- Ứng dụng công nghệ mới phù hợp với phạm vi dự án: triển khai các chức năng hỗ trợ thông minh như tìm kiếm nâng cao, hỏi đáp thông minh, hỗ trợ biên tập nội dung, tóm tắt, kiểm tra chính tả, gợi ý từ khóa, chuyển đổi giọng nói - văn bản và văn bản - giọng nói theo hình thức tích hợp dịch vụ, không đầu tư hạ tầng GPU hoặc máy chủ chuyên dụng trong phạm vi dự án.

- Kế thừa dữ liệu và bảo đảm tính liên tục: chuyển đổi, kế thừa dữ liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới, bảo đảm đầy đủ, chính xác, an toàn và hạn chế tối đa gián đoạn trong quá trình triển khai.

6.	Quy mô đầu tư

| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cấp, triển khai phần mềm | Phần mềm | 1 | Bao gồm Cổng thông tin điện tử tỉnh và cổng thành phần của Sở, Ngành, Phường, xã và Đặc khu |
| 2 | Thiết lập trang thành phần | Phần mềm | 1 |  |
| 3 | Bản quyền nền tảng AI | License (12 tháng) | 1 |  |

7.	Địa điểm đầu tư: Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

8.	Tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng./.)

9.	Nguồn vốn đầu tư và dự kiến phân bổ vốn: Vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026, thuộc nguồn chi ngân sách nhà nước, được bố trí theo kế hoạch và quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền.

10. 	Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án bên ngoài.

11.	Thời gian thực hiện dự án: 2026-2027.

12.	Đánh giá tính hiệu quả dự án:

Sau khi triển khai, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được nâng cấp trên nền tảng công nghệ hiện đại, kiến trúc mở, đáp ứng các quy định của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, phù hợp định hướng phát triển chính quyền số của tỉnh.

Hệ thống giao diện và chức năng được cải tiến theo hướng thân thiện, hiện đại, hỗ trợ truy cập đa nền tảng, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống Trang thông tin điện tử cho  xã, phường, đặc khu; sở, ban, ngành trên cùng một nền tảng thống nhất.

Cổng Thông tin điện tử được tăng cường khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và các nền tảng số dùng chung; bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông dữ liệu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Các chức năng quản trị, vận hành được hoàn thiện, hỗ trợ quy trình biên tập, kiểm duyệt, xuất bản nội dung; nâng cao khả năng thống kê, giám sát, phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Hệ thống được tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như: hỏi đáp thông minh, tìm kiếm ngữ nghĩa, hỗ trợ giọng nói, tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, số hóa dữ liệu và phân tích thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và trải nghiệm người dùng. Đồng thời, hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin thông qua các tính năng như đọc văn bản tự động, phụ đề video, điều khiển bằng giọng nói và tùy biến giao diện.

Cổng Thông tin điện tử sau nâng cấp bảo đảm vận hành ổn định, liên tục, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin; được trang bị các giải pháp bảo mật nhiều lớp, giám sát an ninh mạng, phòng chống tấn công và bảo vệ dữ liệu.

Nhìn chung, dự án hình thành một nền tảng Cổng Thông tin điện tử hiện đại, thông minh, có khả năng tích hợp, mở rộng cao, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

13.	Đánh giá tính khả thi dự án:

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia, định hướng phát triển Chính quyền số và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm kênh cung cấp thông tin chính thức của tỉnh đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thông tin; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước trên môi trường số.

Dự án bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, gồm: Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cấu trúc, bố cục và yêu cầu kỹ thuật đối với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP; đồng thời tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phiên bản 4.0.

Theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa và Danh mục nhiệm vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026, dự án thuộc nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng số, nền tảng số và dịch vụ số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước. Do đó, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa bảo đảm phù hợp về mục tiêu, phạm vi, thời điểm triển khai, nguồn vốn và định hướng phát triển chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

14.	Kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tiến hành các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” và thủ tục bố trí vốn theo kế hoạch để có cơ sở pháp lý và tiến hành các bước triển khai nhằm đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch./.

15.	Các nội dung khác: (Chi tiết tại bộ hồ sơ BCNCKT).

II.  HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH/PHÊ DUYỆT

- Thuyết minh BCNCKT

- Báo cáo thẩm tra

- Các văn bản pháp lý có liên quan

(Đính kèm dự thảo tờ trình Văn phòng UBND tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí vốn theo kế hoạch và ban hành quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền).

| Nơi nhận: - Như trên; - LĐVP (A Huy-PCVP); -TTCB&CTTĐT - Lưu: VT; |  | CHÁNH VĂN PHÒNG Lý Nguyễn Nguyên Vũ |
| --- | --- | --- |