| TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA Số: /VNPT-TTKDGP V/v: Đề xuất kế hoạch triển khai Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa theo QĐ số 2073 của UBND tỉnh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lời đầu tiên, VNPT Khánh Hòa trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hỗ trợ trong công tác triển khai dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn trong thời gian qua;

Căn cứ Kế hoạch số 2073/QĐ-UBND ngày 15/06/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai năm 2026;

I. Mục tiêu triển khai:

- Quản lý tập trung, thực hiện số hóa các dữ liệu để phục vụ các hoạt động quản lý chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống được triển khai giúp hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Số hóa và quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành: Tập hợp, chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực du lịch, lưu trú, thể thao, vận động viên… đang phân tán, rời rạc thành cơ sở dữ liệu thống nhất; phục vụ việc tra cứu, quản lý, truy vết, báo cáo và phân tích trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành: Triển khai giải pháp phần mềm chuyên ngành, cung cấp các công cụ thu thập, khai thác số liệu tự động; rút ngắn quy trình báo cáo, ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Công khai, chia sẻ dữ liệu (khi phù hợp) lên Cổng thông tin để hỗ trợ nhu cầu tra cứu, tiếp cận thông tin chuyên ngành của cộng đồng, góp phần minh bạch thông tin, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: Tạo điều kiện thuận lợi để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị thuộc ngành từng bước mở rộng các tính năng, tích hợp với các hệ thống khác của tỉnh, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.	II. Lợi ích khi triển khai giải pháp:

1. Đối với cơ quan quản lý:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị.

- Chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều hành và hoạch định chính sách.

- Nâng cao hiệu quả quản lý thông qua các công cụ tra cứu, thống kê, tổng hợp, báo cáo và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng ra quyết định.

- Tự động hóa các quy trình thu thập, cập nhật và khai thác dữ liệu, giảm khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót và tiết kiệm chi phí vận hành.

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh.

- Tăng cường khả năng chia sẻ, kết nối và tích hợp dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần xây dựng chính quyền số.

- Nâng cao mức độ an toàn, bảo mật dữ liệu, quản lý chặt chẽ việc phân quyền truy cập, khai thác và cập nhật thông tin theo từng cấp quản lý.

- Hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ lâu dài cho công tác chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối với người dân.

- Được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện với các thông tin, dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phép công khai thông qua hệ thống và Cổng thông tin điện tử.

- Dễ dàng tra cứu thông tin về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, cơ sở lưu trú du lịch, điểm du lịch, thiết chế văn hóa, thể thao và các thông tin chuyên ngành khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham quan và sử dụng dịch vụ.

- Nâng cao tính minh bạch trong việc công khai thông tin, tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình tìm kiếm, khai thác thông tin; hạn chế việc phải liên hệ trực tiếp với cơ quan nhà nước để được cung cấp dữ liệu.

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ số, tạo môi trường thuận lợi cho người dân tiếp cận các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Hưởng lợi từ các dịch vụ công và tiện ích số được phát triển trên nền tảng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân trong quá trình tương tác với cơ quan nhà nước.

III. Tổ chức triển khai, vận hành và đánh giá hiệu quả:

- Khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án số hóa dữ liệu Văn hóa, thể thao và du lịch;

- Thu thập, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về Văn hóa, thể thao và du lịch;

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản lý khai thác, cập nhật dữ liệu và vận hành hệ thống;

- Tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ kỹ thuật, hiệu chỉnh và bổ sung các chức năng theo yêu cầu thực tế;

- Đánh giá hiệu quả khai thác, đề xuất phương án duy trì, mở rộng cơ sở dữ liệu Văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tiếp theo.

IV. Lộ trình triển khai: (Phụ lục chi tiết đính kèm)

1. Giai đoạn khảo sát, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu

- Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất nội dung, phạm vi và kế hoạch triển khai;

- Khảo sát hồ sơ giấy tờ của sở Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch;

- Thu thập, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu về Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Xây dựng danh mục dữ liệu và chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.

2. Giai đoạn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu

- Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung;

- Cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản quản trị;

- Nhập dữ liệu ban đầu, kiểm thử và hoàn thiện các chức năng của hệ thống.

3. Giai đoạn vận hành, đào tạo và đánh giá hiệu quả

- Tổ chức đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng hệ thống cho cán bộ chuyên môn;

- Đưa hệ thống vào vận hành chính thức;

- Theo dõi quá trình sử dụng, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ kỹ thuật;

- Đánh giá hiệu quả triển khai, hoàn thiện hệ thống và đề xuất phương án duy trì, cập nhật, mở rộng trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch đề xuất triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Đầu mối phối hợp với VNPT Khánh Hòa: Ông Lê Văn Mì – Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp, điện thoại: 0888078898, email: milv.kha@vnpt.vn;

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai đúng tiến độ.

| Trân trọng cảm ơn ./. Nơi nhận: - Như trên; - BGĐ VTKH (để b/cáo); - TTKDGP (để t/h); - Lưu VT. eOffice: - VBĐT | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Phan Nguyên Thái |
| --- | --- |

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA THEO QĐ SÔ 2073 CỦA UBND TỈNH.

(Kèm theo văn bản số           /VNPT-TTKDGP ngày    /07/2026)

| STT | Hạng mục | Mô tả công việc | Thời gian (ngày) | Thời gian |  | Chủ trì | Phối hợp | Kết quả / Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |  |
| I.GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT, THU THẬP, CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thống nhất kế hoạch, phạm vi triển khai | - Làm việc với Sở VHTTDL để thống nhất nội dung, phạm vi, tiến độ triển khai; - Phân công nhân sự phối hợp từ hai phía. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Biên bản thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai |
| 2 | Khảo sát thực địa các phòng ban quản lý các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch | - Khảo sát các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở; - Xác định danh mục tư liệu, hiện vật cần số hóa. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Danh mục tư liệu, hiện vật khảo sát |
| 3 | Thu thập tư liệu, hình ảnh, video (nếu có) | - Sở VHTTDL cung cấp thông tin, tư liệu, kiểm chứng - Ghi hình, chụp ảnh video về các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Bộ tư liệu hình ảnh, video, ghi chép gốc |
| 4 | Chuẩn hóa, phân loại dữ liệu | - Biên tập, phân loại dữ liệu theo nhóm: Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở - Xây dựng và chuẩn hóa bộ metadata (các trường thông tin mô tả) cho từng đối tượng - Phối hợp với Sở VHTTDL thống nhất mã định danh, danh mục dùng chung và định dạng dữ liệu phục vụ nhập liệu vào cơ sở dữ liệu số. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Dữ liệu đã chuẩn hóa, sẵn sàng nhập liệu |
| II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu số tập trung | - Thiết kế cấu trúc lưu trữ tập trung cho hình ảnh, video, hồ sơ, thủ tục. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Thiết kế cơ sở dữ liệu số |
| 6 | Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa | - Xây dựng chức năng lưu trữ, quản lý, tra cứu dữ liệu đã số hóa. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Hệ thống cơ sở dữ liệu số vận hành thử |
| 7 | Nhập liệu, tích hợp dữ liệu vào hệ thống | - Nhập, tích hợp dữ liệu đã chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Dữ liệu được tích hợp đầy đủ trên hệ thống |
| 8 | Kiểm thử, hiệu chỉnh hệ thống | - Kiểm thử chức năng cơ sở dữ liệu; - Hiệu chỉnh lỗi phát sinh trước khi vận hành chính thức. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Hệ thống hoàn thiện, sẵn sàng vận hành |
| III. ĐÀO TẠO, VẬN HÀNH CHÍNH THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tập huấn, hướng dẫn sử dụng | - Đào tạo cán bộ Sở VHTTDL, đơn vị quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Biên bản tập huấn, tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| 10 | Vận hành chính thức | - Đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành chính thức phục vụ quản lý, nghiên cứu. |  |  |  | Sở VHTTDL | VNPT Khánh Hòa | Hệ thống vận hành ổn định |
| 11 | Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi phát sinh | - Hỗ trợ vận hành, xử lý lỗi, cập nhật dữ liệu bổ sung trong quá trình sử dụng. |  |  |  | VNPT Khánh Hòa | Sở VHTTDL | Hệ thống hoạt động thông suốt |
| 12 | Đánh giá hiệu quả, đề xuất duy trì, mở rộng | - Đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu sau thời gian vận hành. - Tổng hợp ý kiến của các đơn vị sử dụng. - Phối hợp với VNPT Khánh Hòa đề xuất phương án duy trì, nâng cấp hệ thống và bổ sung, mở rộng cơ sở dữ liệu. |  |  |  | Sở VHTTDL | VNPT Khánh Hòa | Báo cáo đánh giá hiệu quả và đề xuất mở rộng |