| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHA TRANG Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nha Trang, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện

biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính

trong lĩnh vực đất đai tại bãi Miễu, tổ 2 Trí Nguyên,

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sô 88/2025 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-CCXP ngày 03/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

Căn cứ Quyết định số 4127/QĐ-CCXP ngày 10/7/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Bãi Tranh IsLand.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Việc tổ chức thực hiện cưỡng chế là nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, để thi hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đảm bảo cho việc thực hiện quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hành pháp.

- Khắc phục kịp thời các hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

- Công tác thi hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là để thể hiện tính cương quyết, đúng pháp luật quy định Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đúng các quy trình về công tác tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và tài sản trong suốt quá trình thi hành các quyết định.

- Công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế và tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả phải tháo dỡ triệt để, có hiệu quả, cương quyết; tránh trường hợp tái diễn vi phạm; phá dỡ toàn bộ công trình; khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đã gây ra.

- Công tác tổ chức thi hành phải đảm bảo thực hiện áp dụng theo trình tự được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG CƯỠNG CHẾ:

1. Đối tượng bị cưỡng chế:

Tổ chức: Công ty TNHH Bãi Tranh IsLand

Địa chỉ trụ sở chính: 189 Hẻm Trần Phú, phường Nha Trang, thành phố Nha Trang.

Mô tả hiện trạng vi phạm:

- Địa chỉ thửa đất vi phạm: Tờ bản đồ số 4 (bản đồ lâm nghiệp), bãi Miễu, tổ 2 Trí Nguyên, phường Nha Trang (vị trí, ranh giới, sơ đồ theo trích đo địa chính do Công ty TNHH Tư vấn – Dịch vị Tài nguyên và Môi trường Đại Phú lập ngày 16/8/2023, có xác nhận của UBND phường Nha Trang);

- Quy mô hạng mục vi phạm:

Công trình 1: ( Theo QĐ 442/QĐ-CCXP ngày 03/2/2023)

+ Tổng diện tích thửa đất: 2.200 m2;

+ Diện tích công trình xây dựng : 20,25 m x 14m = 283,5 m2

+ Tổng diện tích sàn : 283,5 m2

+ Cấu trúc, hiện trạng: 15 công trình chòi tạm trụ gỗ, mái che bạc, lối đi bê tông, nền gạch

+ Số tầng : 01, chiều cao 03m.

- Phạm vi/hạng mục/chi tiết vật kiến trúc cần phải tháo dỡ: Thu hồi 2.200m2  đất lấn chiếm, tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình, vật kiến trúc trên đất.

- Giới cận công trình:

+ Đông giáp: Giáp biển;

+ Tây giáp: Giáp đất của ông Trần Xuân Toàn;

+ Nam giáp: Giáp đất bãi bồi ven biển

+ Bắc giáp: Giáp đất bãi bồi ven biển

Công trình 2 : (Theo quyết định 4127/QĐ-CCXP ngày 10/7/2024)

+ Tổng diện tích thửa đất: 379,3 m2;

+ Diện tích xây dựng : 265,4m2

+ Tổng diện tích sàn : 265,4m2

+ Cấu trúc, hiện trạng: Nhà trụ gỗ, cột kèo gỗ, sàn gỗ, vách ván, mái lợp tôn với diện tích 265,4m2.

+ Số tầng : 01, chiều cao 06m.

- Phạm vi/hạng mục/chi tiết vật kiến trúc cần phải tháo dỡ: Thu hồi 379,3m2  đất lấn chiếm, Tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình, vật kiến trúc trên đất.

- Giới cận công trình:

+ Đông giáp: Giáp biển;

+ Tây giáp: Giáp núi;

+ Nam giáp: Giáp đất bãi bồi ven biển

+ Bắc giáp: Giáp núi

- Đánh giá hướng giao thông và các công trình tiếp cận: Vị trí thửa đất vi phạm trên khu vực bãi Miễu, tổ 2 Trí Nguyên tiếp giáp với khu du lịch Bãi Tranh, giao thông đi lại chủ yếu là bằng tàu. Để đảm bảo cho công tác thi công tháo dỡ công trình vật kiến trúc được nhanh chóng phải có lực lượng nhân công và phương tiện xe cơ giới, kết hợp tháo dỡ. Vì vậy cần vận chuyển xe cơ giới từ đất liền ra đảo bằng phà và tiếp cận vào vị trí bãi biển.

2. Lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế:

2.1. Lực lượng tham gia

Để công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế đạt kết quả, nhanh gọn, an toàn, công khai và đảm bảo đúng tiến độ về thời gian đề ra; lực lượng tham gia cưỡng chế phải có đủ các thành phần lực lượng cụ thể như sau:

2.1.1. Ủy ban nhân dân phường Nha Trang:     	24 người

- HĐND Phường	01 người

- Lãnh Đạo UBND phường	01 người

- Văn phòng HĐND & UBND :						02 người

(Văn phòng : 01; Tư Pháp: 01)

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 	 10 người

- Ban chỉ huy Quân sự phường :	 10 người

2.1.2. Các phòng, ban đơn vị phối hợp  :				19 người

- Phòng Văn Hóa- Xã hội:							01 người

- Các đoàn thể thành phố gồm : UBMTTQVN,

Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, tổ vận động				05 người

- Y tế Phường:	03 người

- Ban quản lý Vịnh Nha Trang:						02 người

- Chi nhánh điện lực Trung tâm:						02 người

- Công ty cấp thoát nước Khánh hòa:					02 người

- Đồn Biên phòng cửa khẩu: 						03 người

- Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang 01 người

2.1.3. Lực lượng bảo vệ cưỡng chế: bao gồm (các lượng lượng công an, ; Dân quân, Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở…..): Thực hiện theo kế hoạch riêng do Công an thành phố lập và trình công an tỉnh phê duyệt, chịu trách nhiệm trực tiếp chủ trì triển khai công tác bảo vệ an toàn khu vực cưỡng chế.

2.1.4. Lực lượng lao động, thuê ngoài: 			29 người

+ Thuê đội rà phá bom mìn: 01 đội				05 đồng chí

+ Bệnh viện Tỉnh:		(Hợp đồng 1 kíp cấp cứu)         	04 đồng chí

+ Thuê lao động ngoài     (do UBND phường hợp đồng)	20 người

* Tổng cộng lực lượng tham gia cưỡng chế: 72 người (chưa có lực lượng bảo vệ theo kế hoạch của công an).

2.2. Phương tiện tham gia cưỡng chế:

Các đơn vị bố trí phương tiện hỗ trợ tham gia cưỡng chế:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị				: 03 xe

- Công an 								: 03 xe

(Xe đặc chủng, Xe chở quân, Xe mô tô cảnh sát trật tự). Do công an bố trí theo KH bảo vệ riêng.

- UBND phường Nha Trang :

+ Hợp đồng Phà chuyên dụng để vận chuyển xe cơ giới.

+ Hợp đồng xe cơ giới (máy đào để phục vụ công tác tháo dỡ phần nổi công trình và phần móng đá chẻ, bê tông): 02 xe

+ Hợp đồng: 04 tàu du lịch (03 tàu chở lực lượng tham gia, 01 tàu chở tang vật)

+ Chuẩn bị Camera + máy ảnh

2.3. Biện pháp cưỡng chế:

Công tác cưỡng chế phải thực hiện theo phương án phá dỡ, và tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình, toàn bộ công trình vi phạm phải căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính và toàn bộ hồ sơ cưỡng chế có liên quan.

- Biện pháo tháo dỡ: Thực hiện theo kế hoạch, phương án do UBND Phường Nha Trang duyệt.

- Công tác chuẩn bị:

+ Lực lượng lao động tham gia công tác cưỡng chế: 20 người (có hợp đồng)

+ Khu vực cưỡng chế có nằm bãi Miễu, tổ 2 Trí Nguyên tiếp giáp với gần khu du lịch Bãi Tranh, vị trí tại địa điểm bãi sỏi tiếp giáp biển và công trình nằm độc lập trên khu vực cưỡng chế, không có dân cư sinh sống.

+ Thực hiện cắt, điện, nước sau khi đọc quyết định cưỡng chế

+ Xe đào gầu nghịch (phục vụ việc tháo dỡ)		: 02 xe

+ Xe tải của Phòng KTHTĐT				:  02 xe

- Nguyên tắc, phương án tháo dỡ:

+ Phá dỡ theo trình tự từ trên cao xuống thấp, từ ngoài vào trong, phá dỡ phần kết cấu phụ trước để phục vụ cho việc phá dỡ kết cấu chính của công trình, phá dỡ lần lượt từng công trình với sự giám sát của các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện và con người khi tham gia.

+ Bước 1: Phá dỡ phần mái của công trình

+ Bước 2: phá dỡ các công trình phụ liên kết với công trình chính (cầu thang lê xuống bằng gỗ).

+ Bước 3: Phá dỡ kết cấu chính của công trình (vách gỗ, cột gỗ, sàn gỗ)

+ Bước 4: Phá dỡ phần trụ gỗ liên kết vào đất, móng của công trình, phần móng đá chẻ làm lối đi, đường đi.

+ Bước 5: lực lượng nhân công thuê ngoài tiến hành dọn dẹp toàn bộ phần công trình đã tiến hành tháo và vận chuyển vật tư còn lại về khu vực tập kết, lập biên bản kiểm kê vận chuyển về khu vực tạm giữ.

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn lao động và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực

UBND phường ký hợp đồng với đơn vị có phà vận chuyển xe cơ giới; hợp đồng với đơn vị có xe múc và lực lượng để tháo dỡ; sau khi kiểm đếm tài sản và mời người không có phận sự ra khỏi khu vực cưỡng chế.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công tác chuẩn bị:

- Để đáp ứng phục vụ các nhu cầu cần thiết cho công tác cưỡng chế khắc phục hậu quả đạt kết quả, UBND phường Nha Trang chuẩn bị các nội dung công việc cần thiết trước khi tổ chức thực hiện cưỡng chế bao gồm như sau:

+ Cử cán bộ phối hợp và cung cấp cho bộ phận Tư pháp (UBND phường) các hồ sơ việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả để kiểm tra về tính pháp lý trước khi tiến hành tổ chức thực hiện.

+ Chuẩn bị các loại mẫu biểu Biên bản có liên quan đến công tác áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả, như: Biên bản thi hành, Biên bản công nhận sự tự nguyện, Biên bản mở khóa, mở cửa; Biên bản thống kê các tài sản mà không phải thuộc diện việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả,…

+ Thành lập tổ công tác: Vận động trước, trong và sau khi việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả; tổ công tác kiểm kê, vận chuyển, bố trí nơi tập kết, người trông giữ các tài sản liên quan đến việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp những người bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không tiếp nhận.

+ Ban hành thông báo bằng Văn bản về thời gian cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc các đại diện có liên quan đến công trình bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả biết có mặt tại công trình cưỡng chế để chứng kiến và chấp hành.

+ Thông báo trên loa truyền thanh của UBND Phường Nha Trang 02 lần/ngày và liên tục trong 03 ngày trước khi thực hiện việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để bố trí 1 kíp trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Hợp đồng với Bộ Chỉ huy Phòng thủ khu vực (Bộ đội Công binh) để rà phá bom, mìn tại khu vực trước và khi diễn ra việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Hợp đồng với lực lượng lao động tháo dỡ chuyên nghiệp phù hợp và vận chuyển các tài sản liên quan việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

+ In và phát hành thẻ (bảng tên) cho toàn bộ lực lượng tham gia việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để phân biệt với những người không có nhiệm vụ.

+ Lập dự trù kinh phí chi cho tất cả các hoạt động liên quan đến việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (kể cả Kế hoạch của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và chi phí lập Phương án phá dỡ (nếu có).

+ Chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo các công tác hậu cần như: Thuốc, dụng cụ trang thiết bị y tế sơ cấp cứu, nước uống, ăn trưa, bao bì, dây cột, giấy niêm phong, chăn mền,......

2. Phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện:

2.1. UBND phường Nha Trang:

- Ông: 	Lê Tiến Vĩnh - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang chủ trì, chịu trách nhiệm trực chỉ huy, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế nêu trên và phổ biến triển khai các nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan phối hợp, xử lý các vấn đề phát sinh có thể xảy ra tại hiện trường.

- Ông: Huỳnh Quang Tú - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang chịu trách nhiệm trực tại Trụ sở UBND phường; có nhiệm vụ tiếp và trả lời báo chí (nếu có) và phân công bố trí lực lượng tiếp nhận bảo quản các tài sản cưỡng chế.

* Trình tự các bước thực hiện:

+ UBND phường Nha Trang:

- Mời Người bị cưỡng chế hoặc người đại diện hợp pháp nghe tuyên đọc Quyết định cưỡng chế. Trường hợp đương sự cố tình tránh mặt thì bố trí người chứng kiến.

+ Tuyên đọc quyết định trước khi thi hành.

+ Lực lượng Công binh rà phá bom, mìn nhanh chóng triển khai thực hiện theo đúng vai trò nhiệm vụ của đơn vị.

+ Triển khai thực hiện các công tác mở khóa (mở cửa nếu có), kiểm kê, niêm phong và vận chuyển các tài sản có liên quan đến cưỡng chế về nơi trông quản.

+ Lực lượng lao động, máy móc thiết bị, phương tiện tiếp cận và thực hiện công tác tháo dỡ.

+ Tiến hành xác lập tất cả các loại biên bản liên quan đến cưỡng chế theo đúng quy định.

2.2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị :

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang chuẩn bị và xác lập các loại biên bản thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định.

- Phân công, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng lao động nhằm đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

- Chịu trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Kế toán - Tài chính  lập dự trù đề xuất kinh phí, chi cho tất cả các hoạt động liên quan diễn ra cưỡng chế.

2.3. Y tế Phường :

Phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ chặt chẽ với các lực lượng y tế Phường và tổ cấp cứu bệnh viện Tỉnh trong suốt quá trình diễn ra cưỡng chế, kịp thời có phương án thực hiện việc cấp cứu, cứu thương khi cần thiết.

2.4. Điện lực Khánh Hòa:

Phân công cử cán bộ tham gia thực hiện các việc đóng, ngưng cung cấp các dịch vụ Điện, và các dịch vụ khác có liên quan đến các công trình bị cưỡng chế.

2.5. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở Cơ sở :

- Thực hiện theo đúng Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự do Công an phê duyệt.

- Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra cưỡng chế.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự tại các cơ quan Đảng, chính quyền trọng điểm trên địa bàn thành phố.

2.6. Các ban ngành đoàn thể, UBMTTQVNTP, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh,… phải phối hợp chặt chẽ với UBND Phường Nha Trang, tổ công tác vận động để tham gia công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật, vận động các hộ bị cưỡng chế hiểu và có ý thức chấp hành.

2.7. Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa – Chi nhánh Nha Trang:

Cử cán bộ đo đạc phối hợp với UBND phường Nha Trang tiến hành đo đạc cắm mốc xác định ranh giới các thửa đất công tại thực địa sau khi tổ chức cưỡng chế xong để làm cơ sở quản lý các thửa đất công vừa cưỡng chế.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ:

## - Ngày tổ chức thực hiện cưỡng chế: Dự kiến trong 01 ngày  ….. /11/2025.

- Thời gian thực hiện:

+ Sáng: Bắt đầu từ 7h30 phút đến 11h:

+ Chiều: Bắt đầu từ 13h30 phút đến 17h.

* Phương án tháo dỡ: Thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt. Vì khối lượng việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là các công trình kiên cố, lực lượng lao động được sử dụng để vận chuyển tài sản và hỗ trợ cho việc phá dỡ cơ bản gồm các hạng mục công trình, vật kiến trúc nhỏ mà có thể còn sử dụng được để bàn giao lại cho công ty bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tận dụng.

- Ngày họp thống nhất để phổ biến Kế hoạch và phân công nhiệm vụ do UBND phường Nha Trang sắp xếp bố trí (có giấy mời cụ thể).

- Đúng 07 giờ 00 phút, toàn bộ lực lượng tham gia cưỡng chế tập trung tại trụ sở UBND phường Nha Trang để kiểm tra danh sách của từng lực lượng. Sau khi được Lãnh đạo UBND phường Nha Trang (Người chủ trì) quán triệt công tác tổ chức, toàn lực lượng sẽ di chuyển đến nơi cưỡng chế.

- Đúng 08 giờ 00 phút công tác cưỡng chế sẽ được công bố thi hành.

- Vị trí đặt làm trụ sở tạm của Ban chi huy cưỡng chế sẽ đặt tại khu đất trống (bãi sỏi) nằm cạnh khu vực thực hiện cưỡng chế.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ:

- Chi phí cưỡng chế được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế đã phát sinh trong quá trình thi hành cưỡng chế phù hợp với giá thị trường ở địa phương, gồm:

- Chi phí huy động người thực hiện cưỡng chế.

- Chi phí thuê nhân lực, máy móc và thiết bị phá dỡ.

- Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản có liên quan đến cưỡng chế.

- Chi phí thực tế khác.

- Kinh phí cưỡng chế do UBND phường Nha Trang lập dự trù kinh phí chi, được tạm ứng từ nguồn ngân sách của Phường và được hoàn trả ngay sau khi thu được tiền của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

VI. XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG XẤU CÓ THỂ XẢY RA:

* Đối tượng bị cưỡng chế (Công ty TNHH Bãi Tranh IsLand) tránh mặt không xuất hiện chỉ để người nhân viên, người già, phụ nữ để đối phó. Các đối tượng nữ manh động trút bỏ quần áo. Khi đó phụ nữ của phường phải can thiệp.

* Các ban ngành đoàn thể tiếp cận vận động phân loại chia rẽ đối tượng ra vận động. Lực lượng Y tế sát cánh kịp thời cấp cứu một số trường hợp người già cao tuổi (cao huyết áp, té xỉu…) khi xảy ra sự cố, các trường hợp tự hủy hoại thân thể, hủy hoại tài sản (đốt mái che, tang vật …) để chống đối lại lực lượng cưỡng chế..

* Công an Phường Nha Trang triển khai theo kế hoạch riêng do công an Phường lập.

* Công an phường khi đến địa điểm cưỡng chế phải phối hợp với lực lượng dân quân tiến hành kiểm tra, phong tỏa hiện trường nơi cưỡng chế đảm bảo an toàn cho lực lượng cưỡng chế kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối, thóa mạ, cản trở người thi hành công vụ theo chức năng quyền hạn được giao nhằm phục vụ công tác cưỡng chế đúng tiến độ và thời gian quy định.

* Lực lượng Công an kiên quyết yêu cầu các đối tượng không có nhiệm vụ liên quan ra khỏi khu vực cưỡng chế chủ yếu là đối tượng hiếu kỳ, xử lý các cá nhân hoặc tổ chức áp sát vào địa điểm cưỡng chế để quay phim chụp ảnh để dùng vào các mục đích khác (đưa lên mạng tuyền truyền sai lệch chủ trương, nói xấu nhà nước, nói xấu chế độ) thu tạm giữ phương tiên ghi hình của các thành phần không liên quan tác nghiệp quay phim chụp ảnh khi không có ý kiến đồng ý của Chủ trì buổi cưỡng chế. Các cá nhân hoặc tổ chức muốn vào địa điểm cưỡng chế hoặc quay phim chụp ảnh phải được Chủ trì buổi cưỡng chế cho phép mới được tác nghiệp trong khu vực cưỡng chế.

- Các cơ quan báo chí khi có yêu cầu tác nghiệp, Chủ trì chỉ đạo công tác cưỡng chế có trách nhiệm mời về trụ sở UBND phường để làm việc.

VII. Xử lý tài sản sau khi cưỡng chế:

- Sau khi cưỡng chế, mời các cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế hoặc người đại diện hợp pháp tự tiếp nhận và bảo quản các tài sản có liên quan đến công trình bị cưỡng chế mà thuộc diện không phải cưỡng chế. Trường hợp cá nhân/tổ chức vắng mặt hoặc cố tình từ chối không nhận tài sản, UBND phường Nha Trang xác lập biên bản ghi nhận rõ số lượng, chủng loại, tình trạng sử dụng của từng loại tài sản và chuyển về nơi trông quản đã được bố trí; thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản và xử lý các tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 34, Mục 5, Chương 2 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Mọi chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản các tài sản và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cưỡng chế, do các cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế chịu trách nhiệm hoàn trả theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 41 Chương 4 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vật kiến trúc đối với Công ty TNHH Bãi Tranh ISLand tại bãi sỏi tổ 2 Trí Nguyên, phường Nha Trang, do UBND phường Nha Trang lập. Đề nghị các thành phần có liên quan căn cứ kế hoạch phối hợp thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả./.

| Nơi nhận: - Như Mục III Điểm 2; - Đảng ủy Phường; - Lưu: VT, hồ sơ cưỡng chế. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Xuân Tây |
| --- | --- |