ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

VĂN PHÒNG

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”

Đơn vị chủ đầu tư: VĂN PHÒNG UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

MINH PHONG

Năm 2026

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”

Đơn vị chủ đầu tư: 	VĂN PHÒNG UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Đơn vị tư vấn: 	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MINH PHONG

Khánh Hòa, ngày … tháng … năm 2026

| CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MINH PHONG GIÁM ĐỐC | VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CHÁNH VĂN PHÒNG |
| --- | --- |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	3

THUYẾT MINH CÁC TỪ VIẾT TẮT	6

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	7

1. Tên dự án	7

2. Chủ đầu tư	7

3. Địa điểm đầu tư	7

4. Thời gian thực hiện	7

5. Đơn vị tư vấn	7

6. Các căn cứ pháp lý	7

PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	9

1. Thông tin hiện trạng	9

2. Phân tích hiện trạng	11

3. Sự cần thiết đầu tư	13

PHẦN III. PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN; PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ	14

1. Mục tiêu đầu tư	14

2. Quy mô đầu tư	14

3. Phân chia giai đoạn thực hiện đầu tư	15

4. Lựa chọn hình thức đầu tư	15

5. Kết quả đầu ra của dự án	15

6. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành	15

PHẦN IV. THIẾT KẾ CHI TIẾT	17

1. Yêu cầu thiết kế chi tiết	17

2. Phần thuyết minh	17

2.8. Thuyết minh mô hình tổng thể của hệ thống	68

3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ	83

4. Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các thông số kỹ thuật của thiết bị, phần mềm	125

5. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành	126

6. Nội dung tài liệu bảo trì	128

8. Các yêu cầu về kiểm thử phần mềm	129

9. Yêu cầu về triển khai, hỗ trợ, quản trị và vận hành	130

10. Yêu cầu về bảo hành và bảo trì phần mềm	131

11. Yêu cầu về chuyển đổi dữ liệu	132

PHẦN V. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỰ ÁN	133

1. Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật; Lựa chọn địa điểm đầu tư	133

2. Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án	133

3. Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường	134

4. Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.	134

PHẦN VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	135

1. Dự kiến tiên độ thực hiện dự án	135

2. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư	135

PHẦN VII. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN	136

1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư	136

2. Nội dung tổng mức đầu tư	137

3. Cơ cấu nguồn vốn	139

4. Phương án huy động vốn	139

5. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành trong giai đoạn khai thác dự án	140

PHẦN VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN, MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN	141

1. Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án	141

2. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án	141

3. Tổ chức bộ máy quản lý, khai thác dự án	142

PHẦN IX. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, BAO GỒM HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, KHẢ NĂNG THU HỒI VỐN	144

1. Hiệu quả kinh tế	144

2. Hiệu quả xã hội	144

3. Hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước	144

4. Hiệu quả về quốc phòng, an ninh	144

5. Khả năng thu hồi vốn	145

PHẦN X. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 3	146

THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT	147

PHẦN I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN	148

1. Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin	148

2. Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống thông tin	148

3. Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống thông tin	148

4. Mô tả kiến trúc hệ thống	149

4.1. Mô hình logic tổng thể trung tâm dữ liệu	149

4.2. Mô hình kết nối vật lý	150

PHẦN II. THUYẾT MINH VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ	154

1. Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ tương ứng	154

2. Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin	154

PHẦN III. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN	155

PHỤ LỤC I. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 3	157

7.1.1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin:	157

7.1.1.1. Chính sách an toàn thông tin	157

Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin	157

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	158

7.1.1.2. Xây dựng và công bố	165

7.1.1.3. Rà soát, sửa đổi	165

7.1.2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin	166

7.1.2.1. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin	166

7.2.2.2. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền	167

7.1.3. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin	168

7.1.3.1. Tuyển dụng	168

7.1.3.2. Trong quá trình làm việc	170

7.1.3.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc	172

7.1.4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin	173

7.1.4.1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin	173

7.1.4.2. Phát triển phần mềm thuê khoán	176

7.1.4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống	178

7.1.5. Quản lý vận hành hệ thống thông tin	182

7.1.5.1. Quản lý an toàn mạng	182

7.1.5.2. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng	185

7.1.5.3. Quản lý an toàn dữ liệu	188

7.1.5.4. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối	189

7.1.5.5. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại	190

7.1.5.6. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin	193

7.1.5.7. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin	197

7.1.5.8. Quản lý sự cố an toàn thông tin	199

7.1.5.9. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối	207

7.1.5.10. Quản lý rủi ro an toàn thông tin	210

7.1.5.11. Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ.	210

PHỤ LỤC II. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CẤP ĐỘ 3	212

1. Bảo đảm an toàn mạng	212

2. Bảo đảm an toàn máy chủ	217

3. Bảo đảm an toàn ứng dụng	220

4. Bảo đảm an toàn dữ liệu	222

# THUYẾT MINH CÁC TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt, định nghĩa | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
|  | CNTT | Công nghệ thông tin |
|  | CQNN | Cơ quan Nhà nước |
|  | UBND | Ủy ban nhân dân |
|  | E-HSMT | Hồ sơ mời thầu qua mạng |
|  | E-HSDT | Hồ sơ dự thầu qua mạng |

# PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

## 1. Tên dự án

Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

## 2. Chủ đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

## 3. Địa điểm đầu tư

01 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

## 4. Thời gian thực hiện

Năm 2026.

## 5. Đơn vị tư vấn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MINH PHONG

Địa chỉ: C58, Đường số 10, Khu đô thị Vạn Phú, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

## 6. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;

Luật Ngân sách nhà nước số số 89/2025/QH15;

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư số 47/2026/TT-BCA ngày 01 tháng 07 năm 2026 của Bộ Công an quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng cho hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan Đảng, Nhà nước;

Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuyển dịch hệ thống thông tin lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia;

Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung Kiến trúc tổng thể Quốc gia số

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 986/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 05 năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Bộ tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2025;

Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ;

Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh  Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Văn phòng UBND tỉnh;

Quyết định số 29/QĐ-VPUB ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa  về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Quyết định số 40/QĐ-VPUB ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa  về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” thuộc danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026;

Công văn số 3004/BCA-C12 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Bộ Công an về triển khai hệ thống CNTT tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia;

Công văn số 6661/UBND-NC&KSTT ngày 29 tháng 5 năm 2025  của UBND tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Công văn số 946/SKHCN-TTCĐS ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý chuyên môn đối với nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Công văn số 4415/UBND-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thay đổi hạng mục đầu tư nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Công văn số 5452/VPUB-QTTV ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc lấy ý kiến an ninh, an toàn thông tin dự án;

Công văn số 5451/VPUB-QTTV ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc lấy ý kiến phương án, thiết kế kỹ thuật dự án ;

Công văn số 7826/CAT-ANM ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Công an tỉnh Khánh Hòa về ý kiến chuyên môn đối với hồ sơ dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Công văn số 7305/CAT-ANM ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Công an tỉnh về rà soát, cập nhật hồ sơ đăng ký lộ trình dịch chuyển hệ thống thông tin lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia;

Công văn số 3985/SKHCN-CĐS ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham gia ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

# PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

# 1. Thông tin hiện trạng

## 1.1. Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và quốc phòng - an ninh. Bộ máy hành chính của tỉnh được tổ chức tương đối đầy đủ, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Hiện nay, ở cấp tỉnh có các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ thống chính quyền địa phương cấp cơ sở gồm các xã, phường và đặc khu được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh, là cấp trực tiếp triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của tỉnh Khánh Hòa được tổ chức theo hướng tinh gọn, phân cấp rõ ràng, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số hiện nay, yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp và giảm thiểu sử dụng văn bản giấy ngày càng trở nên cấp thiết. Do đó, việc nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin trên môi trường mạng, đồng bộ, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

## 1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

#### 1.2.1. Hệ thống máy chủ

Hạ tầng CNTT của Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã được đầu tư nâng cấp qua nhiều giai đoạn, đến nay, hạ tầng của Cổng gồm 02 máy chủ (01 máy chủ hosting Cổng Thông tin điện tử và 01 máy chủ sao lưu dữ liệu) đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.

Hình 1: Sơ đồ hiện trạng hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

a) Thông số cấu hình máy chủ:

| STT | Máy chủ | Cấu hình | Năm đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ hosting Cổng Thông tin điện tử | - HPE DL380G10 (02x Intel Xeon-Gold 6226). - 160GB DDR4 Memory Kit. - 3.6 TB HDD + 960 GB SSD | 2022 |
| 2 | Máy chủ sao lưu dữ liệu | - HP DL380G9 (01x Intel Xeon E5-2620v3). - 32 GB Memory Kit. - 900 GB HDD (RAID5) | 2016 |

02 máy chủ trên hoạt động theo mô hình vật lý. Trong đó, máy chủ trang bị năm 2022 phục vụ vận hành Cổng Thông tin điện tử và Trang Thông tin điện tử Festival biển Nha Trang. Máy chủ năm 2016 chứa dữ liệu sao lưu của Cổng Thông tin điện tử và Trang Thông tin điện tử Festival biển Nha Trang, có vai trò dự phòng. Các máy chủ có kết nối hệ thống lưu trữ SAN tại Trung tâm dữ liệu tỉnh để sao lưu dữ liệu.

b) Chi tiết thống kê hiệu năng các máy chủ đang sử dụng:

| TT | Máy chủ | CPU (Core) | RAM (GB) | HDD (GB) | CPU (%) | HDD (%) | RAM sử dụng (GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ hosting | 24 | 160 | 2,4 TB | 10% | 50% | 30% |
| 2 | Máy chủ sao lưu dữ liệu | 6 | 32 | 600 | 10% | 50% | 70% |

c) Hiện trạng bản quyền phần mềm hệ điều hành, cơ sở dữ liệu:

Hiện tại, các phần mềm bản quyền (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu) đang sử dụng trên các máy chủ phục vụ vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh đều có bản quyền hợp pháp và được đơn vị vận hành thực hiện gia hạn thường xuyên, bảo đảm tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng. Do đó, trong phạm vi dự án này không đề xuất bổ sung chi phí mua sắm mới bản quyền phần mềm hệ điều hành, cơ sở dữ liệu đối với hạ tầng máy chủ hiện có.

#### 1.2.2. Hạ tầng kênh truyền

Cổng Thông tin điện tử tỉnh được hosting trên 02 kênh truyền internet thuê riêng (leasedline internet) bao gồm:

(1) Viettel leasedline internet (quốc tế/trong nước: 08/350Mbps);

(2) FPT leasedline internet (quốc tế/trong nước: 06/300Mbps) có sử dụng giao thức IPv6.

#### 1.2.3. Khối lượng dữ liệu hiện có

Quy mô, khối lượng dữ liệu hiện có:

- Dữ liệu file lưu trữ (hình ảnh, văn bản, media...): 127GB.

- Dữ liệu đặc tả (Metadata): 120 GB;

- Số lượng tin bài cần chuyển đổi: 88.800 bài viết.

## 1.3. Hiện trạng cổng thông tin

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng năm 2009 và đưa vào sử dụng từ năm 2010, đang hoạt động tại địa chỉ https://khanhhoa.gov.vn với giao thức bảo mật web HTTPS.

Về cấu trúc tổ chức, Cổng Thông tin điện tử hiện có 16 chuyên trang (với 16 tên miền con), cụ thể:

+ ndt.khanhhoa.gov.vn

+ ttlh.khanhhoa.gov.vn

+ ttnpn.khanhhoa.gov.vn

+ ttdn.khanhhoa.gov.vn

+ doanhnghiep.khanhhoa.gov.vn

+ vpubnd.khanhhoa.gov.vn

+ ncov.khanhhoa.gov.vn

+ tsty.khanhhoa.gov.vn

+ dukhach.khanhhoa.gov.vn

+ atgt.khanhhoa.gov.vn

+ gsdang.khanhhoa.gov.vn

+ npl.khanhhoa.gov.vn

+ hcm.khanhhoa.gov.vn

+ chuyendoiso.khanhhoa.gov.vn

+ tnmt.khanhhoa.gov.vn

+ en.khanhhoa.gov.vn

## 2. Phân tích hiện trạng

a) Về hạ tầng công nghệ thông tin

Đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật đối với hạ tầng CNTT phục vụ vận hành hệ thống thông tin cấp độ 3 theo quy định, hạ tầng hiện có của Cổng Thông tin điện tử tỉnh (gồm 02 máy chủ vật lý, đầu tư năm 2016 và 2022) chưa đáp ứng đầy đủ mô hình kiến trúc mục tiêu sau nâng cấp (gồm các thành phần: vùng mạng biên, vùng DMZ, vùng ứng dụng, vùng cơ sở dữ liệu, vùng quản trị an toàn thông tin với đầy đủ thiết bị Firewall, Load Balancer, WAF, máy chủ ứng dụng/CSDL dự phòng, hệ thống giám sát SIEM...).

Trên cơ sở làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, phương án chuẩn bị hạ tầng phục vụ vận hành hệ thống thông tin sau đầu tư được xác định như sau:

Trước mắt, hệ thống được tiếp tục bố trí tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, kế thừa hạ tầng ảo hóa, mạng, an toàn thông tin dùng chung hiện có của Trung tâm dữ liệu tỉnh (theo Công văn số 946/SKHCN-TTCĐS ngày 15/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ). Trong phạm vi dự án này, không đầu tư mới thiết bị phần cứng; dự án chỉ triển khai phần mềm trên hạ tầng được Trung tâm dữ liệu tỉnh cấp phát tài nguyên (máy chủ ảo hóa, lưu trữ, các giải pháp an toàn thông tin biên đã có sẵn), bảo đảm tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Đồng thời, chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Dữ liệu tỉnh xây dựng lộ trình đánh giá hiện trạng kỹ thuật, mức độ sẵn sàng và kế hoạch chuyển dịch dần hệ thống lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ theo quy định của Trung ương tại Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 3004/BCA-C12 ngày 16/6/2026, Công văn số 7305/CAT-ANM ngày 25/6/2026 của Công an tỉnh. Khi có nhu cầu đăng ký/dịch chuyển hệ thống lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát nhu cầu tài nguyên điện toán đám mây (CPU, RAM, lưu trữ) và số lượng license cần thiết theo từng vùng mạng (DMZ, App, DB) để đăng ký với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) theo hướng dẫn hiện hành; trong đó C12 chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng và triển khai các giải pháp an toàn thông tin tại vùng biên, đơn vị vận hành chủ động quản trị vùng App và vùng DB, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Công an tỉnh (A05) trong công tác đánh giá, giám sát an ninh mạng.

b) Về Cổng thông tin điện tử

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng từ năm 2009 và đưa vào vận hành từ năm 2010, hiện đang hoạt động trên môi trường web với giao thức bảo mật HTTPS. Hệ thống được xây dựng theo mô hình cổng thông tin điện tử truyền thống, phục vụ chức năng chính là cung cấp, đăng tải và quản lý thông tin của cơ quan nhà nước.

Về nền tảng công nghệ, Cổng Thông tin điện tử được phát triển trên kiến trúc ứng dụng web tập trung, sử dụng hệ quản trị nội dung (CMS) dạng đóng, tích hợp cả phần giao diện người dùng và xử lý nghiệp vụ trong cùng một hệ thống. Công nghệ sử dụng thuộc thế hệ trước, chủ yếu dựa trên các nền tảng web truyền thống (HTML, CSS, JavaScript cơ bản kết hợp với một trong các nền tảng backend như .NET/Java/PHP).

Giao diện hệ thống được thiết kế theo mô hình portal truyền thống, chưa tối ưu cho thiết bị di động và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại về trải nghiệm người dùng. Việc hiển thị nội dung chủ yếu theo cấu trúc tĩnh, thiếu khả năng tùy biến theo nhu cầu người dùng. Đồng thời, hệ thống chưa áp dụng các công nghệ tối ưu hiệu năng như CDN, caching đa tầng hoặc tối ưu tải trang phía trình duyệt, dẫn đến tốc độ truy cập chưa cao.

Về quản trị nội dung, hệ thống CMS hiện tại đáp ứng cơ bản việc đăng tải tin bài, tuy nhiên chưa hỗ trợ đầy đủ quy trình biên tập nhiều bước, chưa có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API), chưa đáp ứng yêu cầu kết nối với các hệ thống thông tin khác trong kiến trúc chính quyền điện tử, chính quyền số.

Chức năng tìm kiếm thông tin của hệ thống còn ở mức cơ bản, chủ yếu tìm kiếm theo từ khóa đơn giản, chưa áp dụng các công nghệ tìm kiếm nâng cao (full-text search), chưa hỗ trợ lọc theo nhiều tiêu chí (thời gian, loại nội dung, chuyên mục), do đó hiệu quả khai thác dữ liệu còn hạn chế.

Khả năng tương tác của hệ thống với người dân và doanh nghiệp còn thấp, chưa tích hợp đầy đủ các chức năng tương tác hai chiều như góp ý, đánh giá, đối thoại trực tuyến; chưa kết nối, chia sẻ nội dung hiệu quả với các nền tảng mạng xã hội; chưa phát triển các nội dung đa phương tiện phong phú.

Công tác thống kê, phân tích dữ liệu và giám sát hiệu quả hoạt động của Cổng còn hạn chế, chưa có hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác quản lý, điều hành và ra quyết định.

Hệ thống hiện tại sử dụng công nghệ cũ, kiến trúc đóng, khả năng mở rộng và tích hợp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chính quyền số, kiến trúc đóng, thiếu tính mở và khả năng mở rộng, chưa đáp ứng yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu, tương tác số và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng theo các quy định hiện hành và định hướng phát triển chính quyền số. Do đó, việc nâng cấp, tái cấu trúc nền tảng công nghệ là cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

## 3. Sự cần thiết đầu tư

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được đưa vào vận hành từ năm 2010, đến nay đã đáp ứng vai trò là kênh thông tin chính thức của tỉnh trên môi trường mạng. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác, hệ thống đã bộc lộ nhiều hạn chế về nền tảng công nghệ, khả năng mở rộng, tích hợp và đáp ứng các yêu cầu mới về chuyển đổi số.

Hiện nay, hệ thống được xây dựng trên kiến trúc công nghệ cũ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu; khả năng kết nối với các hệ thống dùng chung, nền tảng số và dịch vụ số còn hạn chế.

Giao diện và trải nghiệm người dùng chưa được tối ưu trên các thiết bị di động; chức năng tìm kiếm, khai thác thông tin, tương tác với người dân và doanh nghiệp còn ở mức cơ bản; chưa ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), tìm kiếm ngữ nghĩa, trợ lý.

Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình chính quyền số, cung cấp thông tin công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp đòi hỏi Cổng Thông tin điện tử phải được nâng cấp theo hướng hiện đại, bảo đảm khả năng mở rộng, tích hợp, an toàn thông tin và đáp ứng các quy định hiện hành.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

# PHẦN III. PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN; PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN QUY MÔ; XÁC ĐỊNH PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

## 1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của dự án là nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa theo hướng hiện đại, thống nhất, an toàn, dễ mở rộng, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chính thức của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và phù hợp định hướng phát triển chính quyền số của tỉnh.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Hoàn thiện chức năng, giao diện và trải nghiệm người dùng: nâng cấp giao diện Cổng Thông tin điện tử theo hướng hiện đại, thân thiện, hỗ trợ truy cập đa nền tảng; đáp ứng các yêu cầu về cấu trúc, bố cục và kỹ thuật theo quy định hiện hành.

- Nâng cao hiệu quả quản trị, biên tập và xuất bản thông tin: hoàn thiện quy trình quản lý nội dung, phân quyền người dùng, biên tập, kiểm duyệt, xuất bản, lưu vết thao tác và quản lý dữ liệu tập trung.

- Tăng cường khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu: bảo đảm hệ thống có khả năng cung cấp và khai thác dữ liệu thông qua API, sẵn sàng kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh, LGSP và các nền tảng số dùng chung theo quy định.

- Bảo đảm an toàn thông tin và vận hành ổn định: đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3; tăng cường bảo mật ứng dụng web, xác thực, phân quyền, ghi nhật ký, sao lưu, phục hồi dữ liệu và giám sát vận hành.

- Ứng dụng công nghệ mới phù hợp với phạm vi dự án: triển khai các chức năng hỗ trợ thông minh như tìm kiếm nâng cao, hỏi đáp thông minh, hỗ trợ biên tập nội dung, tóm tắt, kiểm tra chính tả, gợi ý từ khóa, chuyển đổi giọng nói - văn bản và văn bản - giọng nói theo hình thức tích hợp dịch vụ, không đầu tư hạ tầng GPU hoặc máy chủ chuyên dụng trong phạm vi dự án.

- Kế thừa dữ liệu và bảo đảm tính liên tục: chuyển đổi, kế thừa dữ liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới, bảo đảm đầy đủ, chính xác, an toàn và hạn chế tối đa gián đoạn trong quá trình triển khai.

## 2. Quy mô đầu tư

| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cấp, triển khai phần mềm | Phần mềm | 1 | Bao gồm Cổng thông tin điện tử tỉnh và cổng thành phần của Sở, Ngành, Phường, xã và Đặc khu |
| 2 | Thiết lập trang thành phần | Phần mềm | 1 |  |
| 3 | Bản quyền nền tảng AI | License (12 tháng) | 1 |  |

* Danh sách các trang thành phần

| STT | Trang thành phần |
| --- | --- |
| 1 | Sở Nội vụ |
| 2 | Sở Tư pháp |
| 3 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 4 | Sở Tài chính |
| 5 | Thanh tra tỉnh |
| 6 | Sở Xây dựng |
| 7 | Sở Công Thương |
| 8 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 9 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 10 | Sở Nông nghiệp và Môi trường |
| 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 12 | Sở Y tế |
| 13 | Sở Dân tộc và Tôn giáo |
| 14 | Ban quản lý dự án phát triển tỉnh |
| 15 | Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp |
| 16 | Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình |
| 17 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng |
| 18 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông |
| 19 | UBND xã Nam Cam Ranh |
| 20 | UBND xã Bắc Ninh Hòa |
| 21 | UBND xã Tân Định |
| 22 | UBND xã Nam Ninh Hòa |
| 23 | UBND xã Tây Ninh Hòa |
| 24 | UBND xã Hòa Trí |
| 25 | UBND xã Đại Lãnh |
| 26 | UBND xã Tu Bông |
| 27 | UBND xã Vạn Thắng |
| 28 | UBND xã Vạn Ninh |
| 29 | UBND xã Vạn Hưng |
| 30 | UBND xã Diên Khánh |
| 31 | UBND xã Diên Lạc |
| 32 | UBND xã Diên Điền |
| 33 | UBND xã Diên Lâm |
| 34 | UBND xã Diên Thọ |
| 35 | UBND xã Suối Hiệp |
| 36 | UBND xã Cam Lâm |
| 37 | UBND xã Suối Dầu |
| 38 | UBND xã Cam Hiệp |
| 39 | UBND xã Cam An |
| 40 | UBND xã Bắc Khánh Vĩnh |
| 41 | UBND xã Trung Khánh Vĩnh |
| 42 | UBND xã Tây Khánh Vĩnh |
| 43 | UBND xã Nam Khánh Vĩnh |
| 44 | UBND xã Khánh Vĩnh |
| 45 | UBND xã Khánh Sơn |
| 46 | UBND xã Tây Khánh Sơn |
| 47 | UBND xã Đông Khánh Sơn |
| 48 | UBND xã Ninh Phước |
| 49 | UBND xã Bác Ái Tây |
| 50 | UBND xã Bác Ái |
| 51 | UBND xã Bác Ái Đông |
| 52 | UBND xã Mỹ Sơn |
| 53 | UBND xã Anh Dũng |
| 54 | UBND xã Lâm Sơn |
| 55 | UBND xã Ninh Sơn |
| 56 | UBND xã Công Hải |
| 57 | UBND xã Thuận Bắc |
| 58 | UBND xã Vĩnh Hải |
| 59 | UBND xã Xuân Hải |
| 60 | UBND xã Ninh Hải |
| 61 | UBND xã Phước Dinh |
| 62 | UBND xã Phước Hà |
| 63 | UBND xã Cà Ná |
| 64 | UBND xã Thuận Nam |
| 65 | UBND xã Phước Hậu |
| 66 | UBND xã Phước Hữu |
| 67 | UBND phường Đô Vinh |
| 68 | UBND phường Bảo An |
| 69 | UBND phường Ninh Chử |
| 70 | UBND phường Đông Hải |
| 71 | UBND phường Phan Rang |
| 72 | UBND phường Hòa Thắng |
| 73 | UBND phường Đông Ninh Hòa |
| 74 | UBND phường Ninh Hòa |
| 75 | UBND phường Ba Ngòi |
| 76 | UBND phường Cam Linh |
| 77 | UBND phường Cam Ranh |
| 78 | UBND phường Bắc Cam Ranh |
| 79 | UBND phường Nam Nha Trang |
| 80 | UBND phường Tây Nha Trang |
| 81 | UBND phường Bắc Nha Trang |
| 82 | UBND phường Nha Trang |
| 83 | Đặc khu Trường Sa |

## 3. Phân chia giai đoạn thực hiện đầu tư

- Chuẩn bị đầu tư: Quý I-II/2026.

- Thực hiện đầu tư: Quý II-IV/2026.

- Kết thúc đầu tư: Quý IV/2026.

## 4. Lựa chọn hình thức đầu tư

Nâng cấp, mở rộng hệ thống phần mềm hiện có

## 5. Kết quả đầu ra của dự án

Sau khi triển khai, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được nâng cấp trên nền tảng công nghệ hiện đại, kiến trúc mở, đáp ứng các quy định của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, phù hợp định hướng phát triển chính quyền số của tỉnh.

Hệ thống giao diện và chức năng được cải tiến theo hướng thân thiện, hiện đại, hỗ trợ truy cập đa nền tảng, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống Trang thông tin điện tử cho  xã, phường, đặc khu; sở, ban, ngành trên cùng một nền tảng thống nhất.

Cổng Thông tin điện tử được tăng cường khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và các nền tảng số dùng chung; bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông dữ liệu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Các chức năng quản trị, vận hành được hoàn thiện, hỗ trợ quy trình biên tập, kiểm duyệt, xuất bản nội dung; nâng cao khả năng thống kê, giám sát, phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Hệ thống được tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như: hỏi đáp thông minh, tìm kiếm ngữ nghĩa, hỗ trợ giọng nói, tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, số hóa dữ liệu và phân tích thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và trải nghiệm người dùng. Đồng thời, hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin thông qua các tính năng như đọc văn bản tự động, phụ đề video, điều khiển bằng giọng nói và tùy biến giao diện.

Cổng Thông tin điện tử sau nâng cấp bảo đảm vận hành ổn định, liên tục, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin; được trang bị các giải pháp bảo mật nhiều lớp, giám sát an ninh mạng, phòng chống tấn công và bảo vệ dữ liệu.

Nhìn chung, dự án hình thành một nền tảng Cổng Thông tin điện tử hiện đại, thông minh, có khả năng tích hợp, mở rộng cao, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

## 6. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia, định hướng phát triển Chính quyền số và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm kênh cung cấp thông tin chính thức của tỉnh đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thông tin; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước trên môi trường số.

Dự án bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, gồm: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cấu trúc, bố cục và yêu cầu kỹ thuật đối với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP; đồng thời tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phiên bản 4.0.

Theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa và Danh mục nhiệm vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026, dự án thuộc nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng số, nền tảng số và dịch vụ số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước. Do đó, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa bảo đảm phù hợp về mục tiêu, phạm vi, thời điểm triển khai, nguồn vốn và định hướng phát triển chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

# PHẦN IV. THIẾT KẾ CHI TIẾT

## 1. Yêu cầu thiết kế chi tiết

- Tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và các quy định pháp luật có liên quan;

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước;

- Thể hiện đầy đủ, chi tiết các thông số kỹ thuật, chức năng, tính năng của hệ thống;

- Bảo đảm đủ cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư của dự án.

## 2. Phần thuyết minh

### 2.1. Mô tả các yêu cầu của dự án

Dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa cần đáp ứng đồng bộ các nhóm yêu cầu về chức năng, công nghệ, dữ liệu, tích hợp và an toàn thông tin nhằm hình thành nền tảng thông tin số hiện đại, thông minh, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và hoạt động điều hành của cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:

- Yêu cầu về chức năng: Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử theo quy định hiện hành, bao gồm: quản lý tin bài, chuyên mục, văn bản, lịch công tác, hỏi đáp, góp ý dự thảo văn bản, phản ánh kiến nghị, thư viện đa phương tiện, trang thành phần, quản lý người dùng, phân quyền, quy trình biên tập - kiểm duyệt - xuất bản, tìm kiếm, thống kê, báo cáo và tích hợp dữ liệu.

- Các chức năng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai theo hình thức tích hợp dịch vụ AI của nhà cung cấp thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API). Trong phạm vi dự án không đầu tư hạ tầng máy chủ AI chuyên dụng, thiết bị GPU hoặc xây dựng mô hình AI riêng.

- Nguồn dữ liệu phục vụ các chức năng AI được khai thác từ dữ liệu thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, bao gồm tin bài, chuyên mục, văn bản, dữ liệu đa phương tiện và các nội dung được công khai trên hệ thống. Việc khai thác dữ liệu phục vụ AI phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và phân quyền truy cập theo quy định hiện hành.

- Yêu cầu về giao diện: giao diện Cổng Thông tin điện tử cần được thiết kế hiện đại, trực quan, thân thiện với người sử dụng, bảo đảm thống nhất nhận diện số của tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ hiển thị đa nền tảng; đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận thông tin đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng và khả năng tương tác trên môi trường số.

- Yêu cầu về dữ liệu: bảo đảm kế thừa, chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới; dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, toàn vẹn, có khả năng tra cứu, khai thác và mở rộng lâu dài; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Yêu cầu về tích hợp và chia sẻ dữ liệu: hệ thống cần sẵn sàng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua API và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan; bảo đảm khả năng liên thông, đồng bộ dữ liệu phục vụ Chính quyền số, phát triển dữ liệu số và hệ sinh thái số của tỉnh.

- Yêu cầu về an toàn thông tin: Cổng thông tin điện tử phải đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 3; thực hiện kiểm soát truy cập, xác thực người dùng, ghi nhật ký hoạt động; bảo đảm an toàn cho ứng dụng, API và cơ sở dữ liệu; triển khai các giải pháp giám sát, cảnh báo, sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm bảo đảm tính sẵn sàng, liên tục và an toàn của hệ thống.

- Yêu cầu về vận hành: hệ thống được triển khai trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng quy định hiện hành; có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng; tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản trị, người sử dụng; đồng thời bảo đảm công tác hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống trong quá trình khai thác sử dụng.

### 2.2. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng

- Yêu cầu về gán nhãn nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và duy trì thông tin minh bạch theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 , áp dụng đối với các chức năng AI được tích hợp trong phạm vi dự án;

- Yêu cầu về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP;

- Yêu cầu về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP;

- Yêu cầu về cấu trúc, bố cục, kỹ thuật cổng/trang thông tin điện tử theo Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng cho hệ thống thông tin lưu trữ tài liệu điện tử trong cơ quan Đảng, Nhà nước theo Thông tư số 47/2026/TT-BCA;

- Yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ theo Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Yêu cầu về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các quy định liên quan về an toàn thông tin mạng;

- Các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về IPv6, web, API, mã hóa, sao lưu, phục hồi dữ liệu và kiểm thử phần mềm theo quy định hiện hành;

- Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng theo TCVN 14423:2025 – An ninh mạng;

- Các tiêu chuẩn tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

| STT | Loại tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên đầy đủ của tiêu chuẩn | Quy định áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn về kết nối |  |  |  |
| 1.1 | Truyền siêu văn bản | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.2 | Truyền tệp tin | FTP | File Transfer Protocol | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 |  |
|  |  | HTTP v2.0 | Hypertext Transfer Protocol version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WebDAV | Web-based Distributed Authoring and Versioning | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.3 | Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh | RTSP | Real-time Streaming Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | RTP | Real-time Transport Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | RTCP | Real-time Control Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.4 | Truy cập và chia sẻ dữ liệu | OData v4 | Open Data Protocol version 4.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.5 | Truyền thư điện tử | SMTP/ MIME | Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions | Bắt buộc áp dụng |
| 1.6 | Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử | POP3 | Post Office Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ |
|  |  | IMAP 4rev1 | Internet Message Access Protocol version 4 revision 1 |  |
| 1.7 | Truy cập thư mục | LDAP v3 | Lightweight Directory Access Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.8 | Dịch vụ tên miền | DNS | Domain Name System | Bắt buộc áp dụng |
| 1.9 | Giao vận mạng có kết nối | TCP | Transmission Control Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.10 | Giao vận mạng không kết nối | UDP | User Datagram Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.11 | Liên mạng LAN/WAN | IPv4 | Internet Protocol version 4 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IPv6 | Internet Protocol version 6 | Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet |
| 1.12 | Mạng cục bộ không dây | IEEE 802.11g | Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | IEEE 802.11n | Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.13 | Truy cập Internet với thiết bị không dây | WAP v2.0 | Wireless Application Protocol version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.14 | Dịch vụ Web dạng SOAP | SOAP v1.2 | Simple Object Access Protocol version 1.2 | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | WSDL V2.0 | Web Services Description Language version 2.0 |  |
|  |  | UDDI v3 | Universal Description, Discovery and Integration version 3 |  |
| 1.15 | Dịch vụ Web dạng RESTful | RESTful web service | Representational state transfer | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.16 | Dịch vụ đặc tả Web | WS BPEL v2.0 | Web Services Business Process Execution Language Version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Federation v1.2 | Web Services Federation Language Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Addressing v1.0 | Web Services Addressing 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-Coordination Version 1.2 | Web Services Coordination Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS-Policy v1.2 | Web Services Coordination Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | OASIS Web Services Business Activity Version 1.2 | Web Services Business Activity Version 1.2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- Discovery Version 1.1 | Web Services Dynamic Discovery Version 1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WS- MetadataExc hange | Web Services Metadata Exchange | Khuyến nghị áp dụng |
| 1.17 | Dịch vụ đồng bộ thời gian | NTPv3 | Network Time Protocol version 3 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | NTPv4 | Network Time Protocol version 4 |  |
| 2 | Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu |  |  |  |
| 2.1 | Ngôn ngữ định dạng văn bản | XML v1.0 (5th Edition) | Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition) | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | XML v1.1 (2nd Edition) | Extensible Markup Language version 1.1 |  |
| 2.2 | Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử | ISO/TS 15000:2014 | Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) | Bắt buộc áp dụng |
| 2.3 | Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML | XML Schema V1.1 | XML Schema version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.4 | Biến đổi dữ liệu | XSL | Extensible Stylesheet Language | Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất. |
| 2.5 | Mô hình hóa đối tượng | UML v2.5 | Unified Modelling Language version 2.5 | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.6 | Mô tả tài nguyên dữ liệu | RDF | Resource Description Framework | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | OWL | Web Ontology Language | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.7 | Trình diễn bộ kí tự | UTF-8 | 8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format | Bắt buộc áp dụng |
| 2.8 | Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý | GML v3.3 | Geography Markup Language version 3.3 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.9 | Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý | WMS v1.3.0 | OpenGIS Web Map Service version 1.3.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | WFS v1.1.0 | Web Feature Service version 1.1.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 2.10 | Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML | XMI v2.4.2 | XML Metadata Interchange version 2.4.2 | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.11 | Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) | ISO/IEC 11179:2015 | Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR) | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.12 | Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core | ISO 15836- 1:2017 | Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core | Khuyến nghị áp dụng(*) |
| 2.13 | Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript | JSON RFC 7159 | JavaScript Object Notation | Khuyến nghị áp dụng |
| 2.14 | Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ | BPMN 2.0 | Business Process Model and Notation version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3 | Tiêu chuẩn về truy cập thông tin |  |  |  |
| 3.1 | Chuẩn nội dung Web | HTML v4.01 | Hypertext Markup Language version 4.01 | Bắt buộc, áp dụng |
|  |  | WCAG 2.0 | W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | HTML 5 | Hypertext Markup Language version 5 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.2 | Chuẩn nội dung Web mở rộng | XHTML v1.1 | Extensible Hypertext Markup Language version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 3.3 | Giao diện người dùng | CSS2 | Cascading Style Sheets Language Level 2 | Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn |
|  |  | CSS3 | Cascading Style Sheets Language Level 3 |  |
|  |  | XSL | Extensible Stylesheet Language version |  |
| 3.4 | Văn bản | (.txt) | Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.rtf) v1.8, v1.9.1 | Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.docx) | Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7 | Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.doc) | Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) |  |
|  |  | (.odt) v1.2 | Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2 |  |
| 3.5 | Bảng tính | (.csv) | Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau. | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.xlsx) | Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.xls) | Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | (.ods) v1.2 | Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2 |  |
| 3.6 | Trình diễn | (.htm) | Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | (.pptx) | Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) | Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.ppt) | Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft |  |
|  |  | (.odp) v1.2 | Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2 |  |
| 3.7 | Ảnh đồ họa | JPEG | Joint Photographic Expert Group (.jpg) | Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn |
|  |  | GIF v89a | Graphic Interchange (.gif) version 89a |  |
|  |  | TIFF | Tag Image File (.tif) |  |
|  |  | PNG | Portable Network Graphics (.png) |  |
| 3.8 | Ảnh gắn với tọa độ địa lý | GEO TIFF | Tagged Image File Format for GIS applications | Bắt buộc áp dụng |
| 3.9 | Phim ảnh, âm thanh | MPEG-1 | Moving Picture Experts Group-1 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MPEG-2 | Moving Picture Experts Group-2 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MPEG-4 | Moving Picture Experts Group-4 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | AAC | Advanced Audio Coding | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.10 | Luồng phim ảnh, âm thanh | (.asf), (.wma), (.wmv) | Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) | Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.avi), (.mov), (.qt) | Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.11 | Hoạt họa | GIF v89a | Graphic Interchange (.gif) version 89a | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.swf) | Định dạng Macromedia Flash (.swf) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.swf) | Định dạng Macromedia Shockwave (.swf) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.avi), (.qt), (.mov) | Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov) | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.12 | Chuẩn nội dung cho thiết bị di động | WML v2.0 | Wireless Markup Language version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
| 3.13 | Bộ ký tự và mã hóa | ASCII | American Standard Code for Information Interchange | Bắt buộc áp dụng |
| 3.14 | Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt | TCVN 6909:2001 | TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit” | Bắt buộc áp dụng |
| 3.15 | Nén dữ liệu | Zip | Zip (.zip) | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | .gz v4.3 | GNU Zip (.gz) version 4.3 |  |
| 3.16 | Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách | ECMA 262 | ECMAScript version 6 (6th Edition) | Bắt buộc áp dụng |
| 3.17 | Chia sẻ nội dung Web | RSS v1.0 | RDF Site Summary version 1.0 | Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn |
|  |  | RSS v2.0 | Really Simple Syndication version 2.0 |  |
|  |  | ATOM v1.0 | ATOM version 1.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 3.18 | Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử | JSR 168 | Java Specification Requests 168 (Portlet Specification) | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | JSR286 | Java Specification Requests 286 (Portlet Specification) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | WSRP v1.0 | Web Services for Remote Portlets version 1.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | WSRP v2.0 | Web Services for Remote Portlets version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4 | Tiêu chuẩn về an ninh mạng |  |  |  |
| 4.1 | An toàn thư điện tử | S/MIME v3.2 | Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | OpenPGP | OpenPGP | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.2 | An toàn tầng giao vận | SSH v2.0 | Secure Shell version 2.0 | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | TLS v1.2 | Transport Layer Security version 1.2 | Bắt buộc áp dụng |
| 4.3 | An toàn truyền tệp tin | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | FTPS | File Transfer Protocol Secure | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | SFTP | SSH File Transfer Protocol | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.4 | An toàn truyền thư điện tử | SMTPS | Simple Mail Transfer Protocol Secure | Bắt buộc áp dụng |
| 4.5 | An toàn dịch vụ truy cập hộp thư | POP3S | Post Office Protocol version 3 Secure | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | IMAPS | Internet Message Access Protocol Secure |  |
| 4.6 | An toàn dịch vụ DNS | DNSSEC | Domain Name System Security Extenssions | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.7 | An toàn tầng mạng | IPsec - IP ESP | Internet Protocol security với IP ESP | Bắt buộc áp dụng |
| 4.8 | An ninh mạng cho mạng không dây | WPA2 | Wi-fi Protected Access 2 | Bắt buộc áp dụng |
| 4.9 | Giải thuật mã hóa | TCVN 7816:2007 | Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | 3DES | Triple Data Encryption Standard | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | PKCS #1 V2.2 | RSA Cryptography Standard - version 2.2 | Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa |
|  |  | ECC | Elliptic Curve Cryptography | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.10 | Giải thuật chữ ký số | PKCS #1 V2.2 | RSA Cryptography Standard - version 2.2 | Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký |
|  |  | ECDSA | Elliptic Curve Digital Signature Algorithm | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.11 | Giải thuật băm cho chữ ký số | SHA-2 | Secure Hash Algorithms-2 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.12 | Giải thuật truyền khóa | RSA-KEM | Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | ECDHE | Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.13 | Giải pháp xác thực người sử dụng | SAML v2.0 | Security Assertion Markup Language version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.14 | An toàn trao đổi bản tin XML | XML Encryption Syntax and Processing | XML Encryption Syntax and Processing | Bắt buộc áp dụng |
|  |  | XML Signature Syntax and Processing | XML Signature Syntax and Processing | Bắt buộc áp dụng |
| 4.15 | Quản lý khóa công khai bản tin XML | XKMS v2.0 | XML Key Management Specification version 2.0 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.16 | Giao thức an ninh mạng cá nhân | P3P v1.1 | Platform for Privacy Preferences Project version 1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.17 | Hạ tầng khóa công khai |  |  | Khuyến nghị áp dụng |
|  | Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa | PKCS#7 v1.5 (RFC 2315) | Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5 |  |
|  | Cú pháp thông tin thẻ mật mã | PKCS#15 v1.1 | Cryptographic token information syntax version 1.1 |  |
|  | Cú pháp thông tin khóa riêng | PKCS#8 V1.2 (RFC 5958) | Private-Key Information Syntax Standard version 1.2 |  |
|  | Giao diện thẻ mật mã | PKCS#11 v2.20 | Cryptographic token interface standard version 2.20 |  |
|  | Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân | PKCS#12 v1.1 | Personal Information Exchange Syntax version 1.1 |  |
|  | Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi | RFC 5280 | Certificate Revocation List Profile |  |
|  | Khuôn dạng chứng thư số | RFC 5280 | Public Key Infrastructure Certificate |  |
|  | Cú pháp yêu cầu chứng thực | PKCS#10 v1.7 (RFC 2986) | Certification Request Syntax Specification version 1.7 |  |
|  | Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến | RFC 6960 | On-line Certificate status protocol |  |
|  | Giao thức gắn tem thời gian | RFC 3161 | Time stamping protocol |  |
|  | Dịch vụ tem thời gian | ISO/EEC 18014-1:2008 ISO/EEC 18014-2:2009 ISO/EEC 18014-3:2009 ISO/EEC 18014-4:2015 | Information technology Security techniques - Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3: Mechanisms producing linked tokens Part 4: Traceability of time sources |  |
| 4.18 | An toàn cho dịch vụ Web | WS-Security v1.1.1 | Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1 | Khuyến nghị áp dụng |
| 4.19 | Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng | RFC 7970 | The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF) | Khuyến nghị áp dụng |

### 2.3. Phân tích sự tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

#### 2.3.1. Khung Kiến trúc Chính phủ số Việt Nam

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Các nội dung đầu tư của dự án bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể Quốc gia số ban hành theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Việc nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo đúng định hướng, nguyên tắc và các thành phần kiến trúc của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước trên môi trường số.

Dự án được triển khai phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình chuyển đổi số và định hướng phát triển chính quyền số của tỉnh Khánh Hòa; bảo đảm đầu tư hiệu quả, kế thừa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí tài nguyên. Hệ thống được xây dựng theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, ưu tiên sử dụng các nền tảng số dùng chung, bảo đảm khả năng tích hợp, liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và sẵn sàng kết nối với các nền tảng số quốc gia theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa sau nâng cấp được thiết kế theo mô hình kiến trúc mở, có khả năng mở rộng linh hoạt, hỗ trợ quản lý tập trung và phân cấp quản trị đối với các trang thành phần của sở, ban, ngành, xã, phường và đặc khu. Hệ thống bảo đảm khả năng cung cấp thông tin thống nhất, thông suốt giữa các cấp hành chính; đồng thời tăng cường khả năng tương tác với người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, dự án định hướng ứng dụng các công nghệ số hiện đại như tìm kiếm thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi giọng nói - văn bản, văn bản - giọng nói, hỗ trợ biên tập nội dung, phân tích dữ liệu và các dịch vụ số phục vụ quản trị, khai thác thông tin. Việc triển khai các chức năng này được thực hiện theo hướng tích hợp dịch vụ, bảo đảm phù hợp với hạ tầng hiện có, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định, an toàn thông tin và khả năng mở rộng trong quá trình phát triển chính quyền số của tỉnh Khánh Hòa.

KHUNG KIẾN TRÚC SỐ THAM CHIẾU CẤP TỈNH

KÊNH TƯƠNG TÁC VÀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

Giao diện tương tác chính

Công cụ chỉ đạo, điều hành

Khung giám sát và đo lường kết quả

(KPIs)

Bàn làm việc số

ỨNG DỤNG VÀ NGHIỆP VỤ DÙNG CHUNG

Các nghiệp vụ, ứng dụng chuyên ngành đặc thù của tỉnh

CHÍNH QUYỀN SỐ

KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh

Trung tâm

Nền tảng AI  giám sát, điều

cấp tỉnh	hành thông

minh cấp tỉnh

Phần mềm quản lý chuyên ngành của các Sở

Bản đồ số nông		Hệ thống chiếu	Giải pháp chuyển	 Hệ thống quan nghiệp	sáng thông minh		đổi số du lịch	trắc và giám sát

môi trường

Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Ứng dụng hỗ trợ hoạt động của các cơ quan

Các ứng dụng

nhà nước (bao gồm các ứng dụng tiêu biểu như:  chính quyền

Quản lý công việc, Hệ thống báo cáo, Họp trực	số đặc thù

Ứng dụng quản lý

thanh toán vé điện	Bãi đỗ xe tử giao thông công thông minh

cộng

tuyến…)

khác của tỉnh

Hệ thống điều	Hệ thống khiển đèn

giao thông	logistic của

thông minh	tỉnh

Các ứng dụng đặc thù kinh tế số, xã hội số khác của tỉnh

DỮ LIỆU VÀ NỀN TẢNG LÕI

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP cấp tỉnh)

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh

CSDL chuyên ngành

HẠ TẤNG SỐ VÀ AN NINH MẠNG DÙNG CHUNG

Trung tâm dữ liệu (*)

(*) Sử dụng Trung tâm dữ liệu hiện có. Trường hợp xây dựng, triển khai mới Trung tâm dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống chính trị chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết

Khung kiến trúc dữ liệu cấp tỉnh

CSDL dùng chung

Kho dữ liệu dùng chung	Kho quản lý dữ liệu điện tử tổ

chức, cá nhân

Dữ liệu và nền tảng lõi dùng dung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung của Đảng, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc

Các thành

phần khác

Các nền tảng số dùng chung Quốc gia, ngành, lĩnh vực

Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị

Theo Phần 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa thuộc lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả trong Khung kiến trúc số tham chiếu cấp tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đóng vai trò là một trong những kênh tương tác số chính thức của chính quyền tỉnh trên môi trường mạng, cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Hệ thống hỗ trợ truy cập trên môi trường Web và thiết bị di động, bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin thuận tiện, thống nhất và liên tục.

Dự án được xây dựng theo mô hình quản trị tập trung, cho phép quản lý thống nhất Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin thành phần của sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khác.

Bên cạnh chức năng cung cấp thông tin và tương tác với người dân, doanh nghiệp, hệ thống còn tích hợp các công cụ thống kê, báo cáo, phân tích lưu lượng truy cập, đánh giá mức độ quan tâm đối với nội dung thông tin, hỗ trợ đo lường hiệu quả hoạt động truyền thông số và hiệu quả cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Việc triển khai dự án bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển các kênh tương tác số của Khung kiến trúc số tham chiếu cấp tỉnh, đồng thời kế thừa hạ tầng số, dữ liệu và các nền tảng số dùng chung của tỉnh Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

#### 2.3.2. Tuân thủ Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa

Sơ đồ tổng thể Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phiên bản 4.0, dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” được xác định là thành phần thuộc lớp ứng dụng số dùng chung của tỉnh, đồng thời là một trong các kênh cung cấp thông tin, tương tác và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.

Hệ thống sau khi nâng cấp được xây dựng theo kiến trúc mở, có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API), sẵn sàng kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung theo Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa.

Về lớp kênh tương tác số, hệ thống cung cấp giao diện truy cập thống nhất trên môi trường Web, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính thống của cơ quan nhà nước; đồng thời tăng cường khả năng tương tác thông qua các chức năng hỏi đáp, góp ý, đối thoại trực tuyến, tìm kiếm thông tin và các tiện ích hỗ trợ người dùng.

Về lớp ứng dụng số dùng chung, hệ thống hình thành nền tảng Cổng/Trang thông tin điện tử thống nhất cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; bảo đảm thống nhất về quản trị, vận hành, phân quyền, biên tập, kiểm duyệt và xuất bản nội dung.

Về lớp dữ liệu và nền tảng số, hệ thống được thiết kế theo hướng dữ liệu tập trung, bảo đảm khả năng kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; sẵn sàng kết nối với các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung và các hệ thống thông tin chuyên ngành theo quy định.

Về lớp công nghệ số và đổi mới sáng tạo, dự án tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tìm kiếm thông minh, hỗ trợ biên tập nội dung, hỏi đáp tự động, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, chuyển đổi văn bản thành giọng nói và các tiện ích hỗ trợ người dùng khác, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp thông tin và trải nghiệm người sử dụng.

Về lớp hạ tầng số và an toàn thông tin, hệ thống được triển khai trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, kế thừa các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giám sát, sao lưu và phục hồi dữ liệu hiện có; đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

Như vậy, dự án bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Khánh Hòa; phù hợp với Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phiên bản 4.0 về nguyên tắc kiến trúc, mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu, sử dụng nền tảng số dùng chung và bảo đảm an toàn thông tin. Việc triển khai dự án góp phần hoàn thiện hệ sinh thái số của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và chất lượng cung cấp thông tin, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

### 2.4. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ, thiết bị

#### 2.4.1. Yêu cầu kỹ thuật, giải pháp công nghệ cho hệ thống phần mềm

Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa sau khi nâng cấp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và vận hành như sau:

- Được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ và định hướng chuyển đổi số của cơ quan nhà nước; bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp và tích hợp trong tương lai.

- Bảo đảm tính thống nhất về cấu trúc chức năng, thuật ngữ nghiệp vụ, giao diện và quy trình xử lý trong toàn bộ hệ thống Cổng Thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần.

- Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, module hóa, thuận lợi cho công tác bảo trì, nâng cấp, mở rộng chức năng và tích hợp với các hệ thống thông tin khác.

- Hỗ trợ quản trị hệ thống tập trung, đơn giản nhưng linh hoạt; cho phép quản lý người dùng, nhóm người dùng, phân quyền theo vai trò, chức năng và phạm vi quản lý; hỗ trợ cấp phát, thay đổi, thu hồi quyền truy cập nhanh chóng.

- Phù hợp với quy trình biên tập, kiểm duyệt, xuất bản thông tin thực tế của cơ quan nhà nước; hỗ trợ quản lý khối lượng lớn tin bài, văn bản, dữ liệu đa phương tiện; cung cấp công cụ tìm kiếm, tra cứu, thống kê và khai thác dữ liệu hiệu quả.

- Tương thích với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của tỉnh Khánh Hòa và sẵn sàng kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).

- Hỗ trợ phân quyền người dùng chi tiết đến từng chức năng, chuyên mục, trang thành phần và phạm vi dữ liệu; bảo đảm mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng, dữ liệu phù hợp với vai trò, nhiệm vụ được giao; hỗ trợ ghi nhật ký thao tác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và truy vết khi cần thiết.

- Bảo đảm khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài, an toàn; hỗ trợ cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu; ghi nhận nhật ký truy cập, nhật ký tác nghiệp và các sự kiện hệ thống phục vụ công tác quản trị, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin.

- Tích hợp các giải pháp bảo mật ứng dụng và truyền thông an toàn trên môi trường mạng; toàn bộ các truy cập từ bên ngoài phải sử dụng giao thức HTTPS/TLS.

- Ứng dụng web được phát triển bằng các công nghệ, framework hiện đại, có cộng đồng hỗ trợ rộng rãi, dễ bảo trì, dễ nâng cấp và phù hợp với môi trường triển khai tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.

- Bộ mã tiếng Việt và font chữ sử dụng trong hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các quy định hiện hành về chuẩn tiếng Việt trong ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

- Hệ thống được xây dựng theo hướng dịch vụ, hỗ trợ cung cấp và khai thác dữ liệu thông qua API, sẵn sàng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác của tỉnh, LGSP và các nền tảng số quốc gia khi có yêu cầu.

- Các phân hệ nâng cấp và các trang thông tin điện tử thành phần phải kế thừa tối đa dữ liệu, cấu trúc thông tin, chuyên mục, tài khoản người dùng và các thành phần kỹ thuật phù hợp từ hệ thống hiện có; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ về giao diện, nhận diện, trải nghiệm người dùng và quản trị tập trung trên toàn hệ thống.

- Hệ thống cần sẵn sàng tích hợp các chức năng hỗ trợ thông minh như tìm kiếm nâng cao, chatbot hỏi đáp, chuyển đổi giọng nói - văn bản, văn bản - giọng nói, gợi ý nội dung, tóm tắt nội dung và các dịch vụ AI khác thông qua API hoặc dịch vụ tích hợp phù hợp với hạ tầng triển khai thực tế.

#### 2.4.2. Đặc tả yêu cầu giải pháp công nghệ cho hệ thống phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, mô hình phân lớp, bảo đảm tính linh hoạt trong triển khai, thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong quá trình khai thác sử dụng; đồng thời đáp ứng yêu cầu tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác theo định hướng phát triển Chính quyền số của tỉnh.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm khả năng vận hành ổn định, liên tục và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; hỗ trợ tốt cho việc phát triển ứng dụng, cung cấp dịch vụ và tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp thông tin.

Môi trường triển khai bảo đảm tương thích với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, hỗ trợ triển khai linh hoạt trên môi trường máy chủ, hạ tầng ảo hóa hoặc điện toán đám mây phù hợp với điều kiện triển khai thực tế của tỉnh.

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu vận hành hệ thống quy mô cấp tỉnh, bảo đảm khả năng mở rộng, sao lưu, phục hồi dữ liệu, phân quyền quản trị và an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng; đồng thời hỗ trợ chức năng tìm kiếm và tra cứu dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác khai thác thông tin.

Công nghệ triển khai bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung; đáp ứng yêu cầu liên thông dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và triển khai chuyển đổi số theo quy định hiện hành.

#### 2.4.3. Mô hình kiến trúc công nghệ

Xây dựng kiến trúc phần mềm ứng dụng là quá trình xác định một giải pháp cấu trúc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động của ứng dụng dự kiến xây dựng nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành, bảo mật, và quản lý mã nguồn. Nói cách khác, kiến trúc tập trung vào việc tổ chức các thành phần để hỗ trợ cho các chức năng cụ thể của hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo khả năng cân bằng yêu cầu cho cả ba yếu tố: Người sử dụng; Hệ thống (cơ sở hạ tầng IT) và mục tiêu phần mềm. Tuy nhiên, kiến trúc phần mềm rất đa dạng và được phân thành nhiều thể loại như:

- Kiểu kiến trúc khách/chủ (Client-server)

- Kiểu kiến trúc N-Tier/3-Tier

##### 2.4.3.1. Kiểu kiến trúc khách/chủ (Client-server)

Kiểu kiến trúc khách/chủ mô tả các hệ thống phân tán có liên quan sự tách biệt người dùng (Client) và máy chủ (Server) qua mạng kết nối. Hình thức đơn giản nhất của hệ thống client-server liên quan đến ứng dụng mà có nhiều người dùng (client) truy cập trực tiếp đến, được gọi là kiểu kiến trúc 2-Tier.

Những lợi ích chính của kiểu kiến trúc Client-server là:

- Bảo mật cao hơn: Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ, điều đó nói chung là sẽ có sự kiểm soát tốt hơn về an ninh so với trên các máy của khách hàng;

- Tập trung truy cập dữ liệu: Do dữ liệu được lưu trữ chỉ trên máy chủ nên việc truy cập và cập nhật dữ liệu được dễ dàng hơn đối với việc quản lý so với kiểu kiến trúc khác;

- Dễ dàng bảo trì cơ sở dữ liệu: Vai trò và trách nhiệm của một hệ thống máy tính được phân bố trong một vài máy chủ mà được biết đến với nhau thông qua mạng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng vẫn không biết và không bị ảnh hưởng khi một máy chủ sửa chữa, nâng cấp, hoặc chuyển địa điểm.

Tuy nhiên, cũng nên nhấn mạnh rằng kiến trúc Client-server là mô hình phát triển từ mô hình đơn (Single) Dumb terminal-Mainframe với mức tập trung tập trung tuyệt đối, tất cả các xử lý về giao diện trình bày, Logic nghiệp vụ và dữ liệu đều tập trung trên máy chủ mainframe, còn mô hình Client-server nhằm hướng tới việc giảm bớt gánh nặng cho máy chủ bằng cách tận dụng máy khách mạnh (Fat client) giao tiếp với Database như: Gửi truy vấn, nhận dữ liệu thô từ máy chủ; các xử lý về giao diện trình bày, Logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu đều sẽ nằm trong Client. Với cách thức như vậy sẽ có các lợi ích như trên đã đề cập nhưng cũng bộc lộ một số nhược điểm sau:

- Mặc dù cơ sở dữ liệu là tập trung nhưng các thao tác giao diện trình bày, Logic nghiệp vụ và truy câp dữ liệu lại được trộn lẫn vào nhau nằm ở phía client nên việc bảo trì, cập nhật, nâng cấp đều phải thực hiện trên mọi client (phân tán về phần mềm nghiệp vụ);

- Mô hình dữ liệu dính chặt với client nên khi thay đổi về cơ sở dữ liệu thì mọi client đều phải thay đổi theo;

- Phải tạo kết nối cơ sở dữ liệu cho tất cả các client nên tốn nhiều tài nguyên nên khó mở rộng;

- Trao đổi dữ liệu thô nên tốn nhiều băng thông (chỉ phù hợp với mạng LAN và số lượng người sử dụng nhỏ).

##### 2.4.3.2. Kiểu kiến trúc N-Tier/3-Tier

N tầng (N-tier) và 3 tầng (3-tier) là kiểu kiến trúc triển khai mô tả việc tách biệt các chức năng của ứng dụng thành các phân đoạn theo cách tương tự như kiểu lớp, nhưng với mỗi phân đoạn là một tầng (tier) mà có thể được đặt trên một máy tính vật lý riêng biệt. Kiểu kiến trúc này đã được phát triển dựa trên phương pháp tiếp cận định hướng thành phần bằng cách sử dụng nền tảng cụ thể cho việc truyền thông thay vì tiếp cận dựa trên tin nhắn (message based). Về thực chất, mô hình 3-tier là sự phát triển một cách dung hòa từ hai mô hình: mô hình dumb terminal-mainframe và mô hình Client-server bằng việc thêm các tầng máy chủ trung gian (Middle Tier Server) nhằm loại bỏ những nhược điểm của mô hình Client-server, với ba tầng riêng biệt tầng giao diện trình bày, tầng Logic nghiệp vụ và tầng dữ liệu.

Kiến trúc ứng dụng N-Tier/3-tier được đặc trưng bởi sự phân cấp chức năng của các ứng dụng, các thành phần dịch vụ và phân phối triển khai của chúng, cung cấp khả năng mở rộng được cải thiện, khả năng sẵn sàng, khả năng quản lý và sử dụng tài nguyên. Mỗi tầng hoàn toàn độc lập với tất cả các tầng khác, trừ khi những tầng đó ở ngay trên và dưới nó. Tầng thứ N chỉ xử lý yêu cầu từ tầng 1+ N và chuyển tiếp yêu cầu đó lên tầng N-1 (nếu có) để xử lý các kết quả của các yêu cầu. Giao tiếp giữa các tầng thường không đồng bộ để hỗ trợ khả năng mở rộng tốt hơn.

Những lợi ích chính của kiểu kiến trúc N-tier/3-tier là:

- Khả năng bảo trì: Do mỗi tầng độc lập với nhau, nên những cập nhật hoặc thay đổi có thể được thực hiện mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng nói chung;

- Khả năng mở rộng: Do các tầng được dựa trên việc triển khai các tầng, nên việc mở rộng ứng dụng là hợp lý đơn giản;

- Tính linh hoạt: Do mỗi tầng có thể được quản lý hoặc được co giãn một cách độc lập, tính linh hoạt được tăng lên;

- Khả năng sẵn sàng: Ứng dụng có thể khai thác kiến trúc mô-đun của các hệ thống bằng cách sử dụng các thành phần dễ dàng mở rộng, làm tăng tính sẵn sàng.

Bảng so sánh theo các tiêu chí cơ bản của hệ thống phần mềm Hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác thẩm định đơn đăng ký sở hữu trí tuệ với các kiểu kiến trúc Client/Server, 3-Tier và N-Tier, có kết quả sau:

| Tiêu chí | Client/Server (2-Tier) | 3-Tier/ | N-Tier (>4-tier) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phải triển khai trên diện rộng | Không đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ cơ sở dữ liệu tập trung | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phải được triển khai theo mô hình tập trung, thống nhất về phần mềm ứng dụng | Không đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phải được bảo mật nhiều lớp về mặt vật lý và ứng dụng: Giữa người sử dụng và ứng dụng, giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu | Không đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phải có khả năng sẵn sàng cao | Không đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phải linh hoạt dễ triển khai và mở rộng và bảo trì | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phải đáp ứng số người sử dụng lớn, tốc độ cao | Không đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phức tạp về quy trình nghiệp vụ có yêu cầu cao về hệ thống báo cáo | Không đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Hệ thống phải có kiến trúc phù hợp với kiến trúc chuẩn của các Hãng lớn về giải pháp quản lý dự án | Không đáp ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |

##### 2.4.3.3. Kiến nghị lựa chọn kiến trúc phần mềm

Với kết quả so sánh, đề xuất kiến trúc các phần mềm nội bộ trong phạm vi dự sẽ được xây dựng và triển khai trên kiểu kiến trúc 3-Tier hoặc tương đương, bao gồm: tầng trình bày (presentation tier), tầng ứng dụng (business tier) và tầng dữ liệu (data tier), tuy nhiên số tầng vật lý được triển khai còn phụ thuộc vào yếu công nghệ (như ảo hóa), sự kết hợp hoặc chia tách thành các phân hệ hệ thống con mà số tầng.

#### 2.4.4. Lựa chọn công nghệ nền tảng phát triển

Hiện nay, các công nghệ lập trình phát triển hệ thống phần mềm phát triển một cách mạnh mẽ. Các công nghệ lập trình phổ biến trong các sản phẩm phần mềm, đặc biệt là các cơ quan Chính phủ bao gồm: Java, Microsoft .Net và Nodejs.

##### 2.4.4.1. Nền tảng công nghệ Java

Java 2 Platform, Enterprise Edition hay Java EE (gọi tắt là J2EE) là một nền tảng lập trình dành cho việc phát triển ứng dụng phân tán kiến trúc đa tầng, chủ yếu dựa vào các thành phần môđun chạy trên các máy chủ ứng dụng. Java EE còn được xem như là một ngôn ngữ hay một tiêu chuẩn vì để có thể công bố là sản phẩm của họ tương thích với Java EE, các nhà cung cấp phải tuân thủ một số yêu cầu đã đặt ra; mặc dù chúng không phải là các tiêu chuẩn của ISO (International Standard Organization) hay của Hiệp hội nhà sản xuất máy tính châu Âu (European Computer Manufacturers Association - gọi tắt là ECMA).

Java EE bao gồm một số đặc tả kĩ thuật API, như JDBC (Cơ cấu liên nối với cơ sở dữ liệu), RMI (thi hành phương pháp từ xa), thư điện tử (e-mail), JMS (Java Message Service - Dịch vụ thông điệp của Java), Dịch vụ mạng (Web services), XML vân vân, và đồng thời nó còn định nghĩa cấu trúc liên nối giữa những kĩ thuật này với nhau. J2EE còn bao gồm một số đặc tả chỉ tồn tại trong các thành phần của nó. Những thành phần này bao gồm Enterprise JavaBean (chủ thể Bean dùng trong kinh doanh), servlet, portlet, JSP và một số các kĩ thuật về dịch vụ mạng (web service). Điều này cho phép nhà phát triển tạo ra một chương trình ứng dụng kinh doanh (enterprise application) không những chỉ có thể sử dụng trên các nền tảng khác nhau, mà còn có thể khuếch trương thành những quy mô lớn hơn và tích hợp với những công nghệ kế thừa từ trước đây. Trình chủ của Java EE có thể quán xuyến các giao dịch (transactions), nhiệm vụ bảo an (security), chức năng đa biến số bất định lượng (arity), tính quy mô hóa (scalability), sự tương tranh (concurrency) và quản lý các thành phần đã được triển khai trong môi trường của nó. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể tập trung vào các lôgic thương mại của các thành phần thay vì phải quan tâm đến cơ sở hạ tầng và các nhiệm vụ tích hợp khác.

##### 2.4.4.2. Microsoft .NET

Microsoft .NET Framework là một thành phần có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp đã được lập trình sẵn cho những yêu cầu thông thường của chương trình quản lý việc thực thi các chương trình viết trên framework, người dùng cuối cần phải cài framework để có thể chạy các chương trình được phát triển bằng các ngôn ngữ trong họ .NET. .NET Framework do Microsoft đưa ra và được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng viết trên nền Windows. Những giải pháp được lập trình sẵn hình thành nên một thư viện các lớp của framework, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của lập trình như: giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, mã hoá, phát triển những ứng dụng website, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Thư viện lớp của framework được lập trình viên sử dụng, kết hợp với chương trình của chính mình để tạo nên các ứng dụng.

Microsoft tổ chức .NET Framework thành nhiều tầng, quá trình biên dịch và thực thi một chương trình viết trên nền .NET Framework được thực hiện từng bước từ phần mã nguồn đến phần mã máy. Mã nguồn của chương trình sau khi biên dịch sẽ thành ngôn ngữ trung gian (Common Intermediate Language - CIL). Ngôn ngữ này biên dịch phần lớn các thư viện được viết trên nền .NET thành các thư viện liên kết động (Dynamic Linked Library - DLL). Với giải pháp này, các ngôn ngữ được .NET Framework hỗ trợ sẽ dễ dàng sử dụng lại lẫn nhau. Một chương trình được viết bằng ngôn ngữ C# có thể sử dụng các lớp, các thuộc tính đã được viết trước đó bằng ngôn ngữ VB.NET hoặc J#. Tầng dưới cùng của cấu trúc phân tầng của .NET Framework là Common Language Runtime – còn được gọi là CLR. Đây là thành phần quan trọng nhất của .NET Framework. Tầng này thực hiện biên dịch mã của CIL thành mã máy và thực thi.

Các ngôn ngữ thuộc họ .Net Hiện tại các lập trình viên có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để lập trình, có người thân thiện với ngôn ngữ này, có người thân thiện với ngôn ngữ khác. Có người làm việc rất tốt với ngôn ngữ Basic, trong khi đó, một số người khác thân thiện với ngôn ngữ Java. Những lập trình viên với khả năng thông thạo những ngôn ngữ khác nhau dường như không thể cùng xây dựng một ứng dụng vì sự không tương thích giữa các mã lệnh biên dịch. Để khắc phục tình trạng này, Microsoft đã đưa ra giải pháp .Net Framework. Với .Net Framework, các lập trình viên có thể lập trình ở những ngôn ngữ khác nhau, sau khi biên dịch, kết quả thu được sẽ là các thư viện liên kết động .dll (dynamic linked library). Các thư viện này sẽ được các lập trình viên khác kế thừa và sử dụng lại. Visual Studio và Microsoft .Net Framework hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình: Visual C++, Visual Basic .NET, Visual C#, Visual J#. Các ngôn ngữ lập trình trên được gọi chung là họ ngôn ngữ .NET.

Các thư viện có sẵn của .Net Framework Thư viện lớp cơ sở của .NET là một tập hợp lớn các lớp được viết bởi Microsoft, những lớp này cho phép bạn thao tác rất nhiều các tác vụ sẵn có trong Windows. Bạn có thể tạo các lớp của mình từ các lớp có sẵn trong thư viện lớp cơ sở của .NET dựa trên cơ chế thừa kế đơn. Thư viện lớp cơ sở của .NET rất trực quan và rất dễ sử dụng. Ví dụ, để tạo một tiến trình mới, bạn đơn giản gọi phương thức Start() của lớp Thread. Để vô hiệu hóa một TextBox, bạn đặt thuộc tính Enabled của đối tượng TextBox là false. Thư viện này được thiết kế để dễ sử dụng tương tự với các ngôn ngữ như là Visual Basic và Java.

##### 2.4.4.3. NodeJS

Nodejs là một nền tảng (Platform) phát triển độc lập được xây dựng ở trên Javascript Runtime của Chrome mà chúng ta có thể xây dựng được các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng mở rộng. Nodejs được xây dựng và phát triển từ năm 2009, bảo trợ bởi công ty Joyent, trụ sở tại California, Hoa Kỳ.

Phần Core bên dưới của Nodejs được viết hầu hết bằng C++ nên cho tốc độ xử lý và hiệu năng khá cao.

Nodejs tạo ra được các ứng dụng có tốc độ xử lý nhanh, realtime thời gian thực.

Nodejs áp dụng cho các sản phẩm có lượng truy cập lớn, cần mở rộng nhanh, cần đổi mới công nghệ, hoặc tạo ra các dự án Startup nhanh nhất có thể.

Các đặc tính của NodeJS:

Không đồng bộ: Tất cả các API của NodeJS đều không đồng bộ (none-blocking), nó chủ yếu dựa trên nền của NodeJS Server và chờ đợi Server trả dữ liệu về. Việc di chuyển máy chủ đến các API tiếp theo sau khi gọi và cơ chế thông báo các sự kiện của Node.js giúp máy chủ để có được một phản ứng từ các cuộc gọi API trước (Realtime).

Tốc độ cao: NodeJ được xây dựng dựa vào nền tảng V8 Javascript Engine nên việc thực thi chương trình rất nhanh.

Khả năng mở rộng cao: Node.js sử dụng một mô hình luồng duy nhất với sự kiện lặp. cơ chế tổ chức sự kiện giúp các máy chủ để đáp ứng một cách không ngăn chặn và làm cho máy chủ cao khả năng mở rộng như trái ngược với các máy chủ truyền thống mà tạo đề hạn chế để xử lý yêu cầu. Node.js sử dụng một chương trình đơn luồng và các chương trình tương tự có thể cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn hơn nhiều so với yêu cầu máy chủ truyền thống như Apache HTTP Server.

Không đệm: NodeJS không đệm bất kì một dữ liệu nào và các ứng dụng này chủ yếu là đầu ra dữ liệu.

Có giấy phép: NodeJS đã được cấp giấy phép bởi MIT License.

Ưu điểm của Nodejs:

Đầu tiên là ưu điểm về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng. Node.js có tốc độ rất nhanh. Đó là một yêu cầu khá quan trọng khi tạo ra một sản phẩm lớn và muốn đảm bảo có thể mở rộng nhanh chóng, đáp ứng được một lượng lớn người dùng khi trang web (phần mềm) của bạn phát triển lên.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi các ngôn ngữ như PHP sẽ chắc chắn sẽ sụp đổ.

Node.js đang phát triển rất mạnh mẽ và trở thành trào lưu; dẫn đầu với số lượng lập trình viên và sản phẩm được tạo ra trong 03 năm trở lại đây.

##### 2.4.4.4. So sánh công nghệ

Trên cơ sở phân tích một số công nghệ phát triển như trên, định hướng lựa chọn công nghệ phát triển dựa trên 2 nhóm chính: nền tảng phát triển mã nguồn mở (như Java, Nodejs…) và nền tảng phát triển mã nguồn đóng (như .NET).

Mỗi nền tảng đều có những ưu nhược điểm khác nhau, nên để đánh giá được thế mạnh của các hệ thống thông tin được xây dựng dựa trên 02 dòng nền tảng công nghệ trên chúng ta cần nhìn vào khả năng ứng dụng của chúng và các ưu nhược điểm của từng công nghệ.

Công nghệ mở:

Ưu điểm:

- Miễn phí bản quyền phần mềm.

- Miễn phí các phiên bản nâng cấp trong toàn bộ vòng đời sử dụng sản phẩm.

- Giảm chi phí phát triển phần mềm đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ (sử dụng phần mềm, mô-đun có sẵn để phát triển tiếp, sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp với nghiệp vụ).

- Các lỗ hổng bảo mật được phát triển sớm và được vá lỗi sớm; có mức độ an toàn thông tin cao.

- Làm chủ công nghệ và được sự hỗ trợ của cộng đồng phát triển toàn cầu.

- Phù hợp định hướng về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Nhược điểm:

- Yêu cầu nguồn nhân lực phát triển và bảo trì trình độ cao;

- Một số phần mềm nguồn mở chưa có mức độ thân thiện và dễ sử dụng như phần mềm nguồn đóng, cần phải phát triển thêm.

Công nghệ đóng:

Ưu điểm:

- Được đóng gói, kiểm thử và phát hành bởi các hãng lớn có uy tín, tính ổn định cao.

- Luôn được cập nhật và hỗ trợ tốt từ các hãng sản xuất.

Nhược điểm:

- Giá thành cao, cần phải trả các chi phí bảo trì thường xuyên hàng năm để Bảo đảm cập nhật các phiên bản mới.

- Phụ thuộc công nghệ vào các hãng phần mềm thương mại.

- Không có nhiều thư viện, sản phẩm tham khảo (hỗ trợ lập trình viên).

Với những phân tích cơ bản như trên cũng như phân tích một số công nghệ phát triển. Ta có bảng phân tích các tiêu chí dựa trên 2 nhóm mã nguồn đóng và mã nguồn mở như sau:

| Tiêu chí | Java, Nodejs | . Net |
| --- | --- | --- |
| Sự hỗ trợ từ cộng đồng | Đáp ứng tốt | Đáp ứng kém |
| Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng | Đáp ứng kém | Đáp ứng tốt |
| Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không? | Chi phí vừa phải | Chi phí lớn |
| Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Công nghệ có bảo mật hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Tốc độ của ứng dụng có cao hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm, …)? | Đáp ứng | Đáp ứng |

##### 2.4.4.5. Đề xuất lựa chọn công nghệ

Căn cứ các nội dung phân tích trên, đề xuất sử dụng các công nghệ nền tảng mã như công nghệ Java, Nodejs, C# làm công nghệ chính phục vụ phát triển hệ thống dịch vụ. Mỗi thành phần dịch vụ có thể căn cứ yêu cầu cụ thể mà lựa chọn sử dụng Java, NodeJS, C# hoặc tương đương để phát triển.

#### 2.4.5. Lựa chọn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Có rất nhiều hệ quản trị dữ liệu trên thị trường hiện nay, mỗi hệ quản trị dữ liệu có các tính năng và ưu điểm khác nhau, khả năng lưu trữ từ GB đến không giới hạn tuỳ theo khả năng phần cứng.

Hệ quản trị CSDL phục vụ hệ thống cần phù hợp đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phù hợp lưu trữ nhiều loại dữ liệu, trong đó bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc.

- Có khả năng lưu trữ lượng dữ liệu lớn và hiệu năng cao, đáp ứng số lượng lớn các truy xuất vào CSDL phục vụ số lượng lớn người dùng đầu cuối.

- Dữ liệu lưu trữ chủ yếu là các dữ liệu nghiệp vụ quản lý đánh giá, kiểm định an toàn thông tin được triển khai trên hệ thống; các dữ liệu vận hành của hệ thống.

Hiện nay, các hệ quản trị CSDL có thể được phân chia thành 2 loại chính: hệ quản trị dữ liệu quan hệ (RDBMS) và hệ quản trị dữ liệu phi quan hệ (NoSQL).

##### 2.4.5.1. Hệ quản trị dữ liệu quan hệ - RDBMS

RDBMS – Relational Database Management System, là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ được giới thiệu bởi EF Codd. Trong RDBMS, dữ liệu được lưu vào nhiều bảng. Mỗi bảng sẽ có nhiều cột, nhiều hàng.

Đa số các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện đại như MS SQL Server, Oracle, MySQL... sử dụng SQL - Structured Query language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) - để truy vấn và duy trì cơ sở dữ liệu.

RDBMS (MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, …) được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống lớn nhờ các ưu điểm:

- Có khả năng lưu trữ đa dạng các loại dữ liệu: dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ dưới dạng các bảng dữ liệu; dữ liệu phi cấu trúc được lưu trữ dưới dạng BLOB (Binary Large Object); dữ liệu bán cấu trúc được lưu trữ sử dụng kết hợp bảng dữ liệu và BLOB.

- Tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) của một transaction được đảm bảo thông qua các khoá liên kết giữa các bảng dữ liệu.

- Có khả năng triển khai theo các mô hình dự phòng, cluster nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống CSDL, cho phép lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn, khả năng đáp ứng cao, cho phép số lượng lớn truy cập, truy xuất dữ liệu đồng thời. Các hệ thống lớn sử dụng CSDL RDBMS có thể kể tới như Youtube, Uber, Ebay,...

- Hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau. Các loại CSDL RDBMS khác nhau có khả năng triển khai trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, MacOS,...

- Số lượng lập trình viên biết và sử dụng rất nhiều, cộng đồng sử dụng và hỗ trợ lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì RDBMS cũng có những yếu điểm đáng chú ý như:

- Không xử lí tốt các dữ liệu phi cấu trúc.

- Tốc độ xử lí dữ liệu khá chậm do phải join nhiều bảng để lấy dữ liệu.

- Việc thay đổi cơ sở dữ liệu cũng khá khó vì tính chặt chẽ của nó.

- Phức tạp trong duy trì và mở rộng, đòi hỏi chuyên gia có kinh nghiệm để hiệu chỉnh, đảm bảo hiệu năng hệ thống.

##### 2.4.5.2. Hệ quản trị dữ liệu phi quan hệ - NoSQL

Hệ quản trị dữ liệu phi quan hệ được phát triển nhằm khắc phục các hạn chế của hệ quản trị dữ liệu quan hệ. Các đặc trưng của NoSQL bao gồm:

- Phi quan hệ: không có ràng buộc nào cho việc nhất quán dữ liệu.

- Mô hình lưu trữ phân tán các tập tin hoặc dữ liệu ra nhiều máy khác nhau trong mạng LAN hoặc Internet dưới sự kiểm soát của phần mềm.

- NoSQL lưu trữ dữ liệu của mình theo dạng cặp giá trị “key – value”. Sử dụng số lượng lớn các node để lưu trữ thông tin.

- Tính nhất quán không theo thời gian thực: Sau mỗi thay đổi CSDL, không cần tác động ngay đến tất cả các CSDL liên quan mà được lan truyền theo thời gian.

- Mô hình dữ liệu và truy vấn linh hoạt.

- Triển khai đơn giản, dễ nâng cấp và mở rộng.

Từ các đặc trưng của NoSQL, có thể thấy các ưu điểm do NoSQL bao gồm:

- Linh hoạt: Cơ sở dữ liệu NoSQL thường cung cấp các sơ đồ linh hoạt giúp công đoạn phát triển nhanh hơn và có khả năng lặp lại cao hơn. Mô hình dữ liệu linh hoạt biến cơ sở dữ liệu NoSQL thành lựa chọn lý tưởng cho dữ liệu không được tổ chức thành cấu trúc hoặc có cấu trúc chưa hoàn chỉnh.

- Khả năng thay đổi quy mô: Cơ sở dữ liệu NoSQL thường được thiết kế để tăng quy mô bằng cách sử dụng các cụm phần cứng được phân phối thay vì tăng quy mô bằng cách bổ sung máy chủ mạnh và tốn kém. Một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây xử lý các hoạt động này một cách không công khai dưới dạng dịch vụ được quản lý đầy đủ.

- Hiệu năng cao: Cơ sở dữ liệu NoSQL được tối ưu hóa theo các mô hình dữ liệu cụ thể và các mẫu truy cập giúp tăng hiệu năng cao hơn so với việc cố gắng đạt được mức độ chức năng tương tự bằng cơ sở dữ liệu quan hệ.

Mặc dù mang lại nhiều lợi thế trong việc quản lý, quản trị dữ liệu, tuy nhiên, do NoSQL không ràng buộc dữ liệu, dẫn tới một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quản trị dữ liệu phi quan hệ, bao gồm:

- Cần tự thực hiện quản lý ràng buộc dữ liệu bằng các phương án phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, tính chính xác của dữ liệu.

- Cần có sự kiểm soát hợp lý đối với việc lưu trữ dư và trùng lặp dữ liệu nhằm tránh gây lãng phí tài nguyên.

- Yêu cầu lượng tài nguyên bộ nhớ trong để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.

##### 2.4.5.3. So sánh RDBMS và NoSQL

| Tiêu chí | RDBMS | NoSQL |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa | Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ, được thể hiện bởi các bảng dữ liệu với các hàng, cột. | Cơ sở dữ liệu NoSQL chủ yếu được gọi là cơ sở dữ liệu không liên quan hoặc phân tán |
| Mục đích thiết kế | RDBMS truyền thống sử dụng cú pháp và truy vấn SQL để phân tích và lấy dữ liệu để có thêm thông tin chi tiết. Chúng được sử dụng cho các hệ thống OLAP. | Hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL bao gồm nhiều loại công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau. Các cơ sở dữ liệu này được phát triển để đáp ứng nhu cầu trình bày cho sự phát triển của ứng dụng hiện đại. |
| Ngôn ngữ truy vấn | Structured query language (SQL) | Không có ngôn ngữ truy vấn |
| Loại | SQL databases là cơ sở dữ liệu dựa trên bảng | NoSQL databases có thể dựa trên tài liệu, cặp khóa- giá trị, cơ sở dữ liệu biểu đồ |
| Schema | SQL databases có lược đồ được xác định trước | NoSQL databases sử dụng lược đồ động cho dữ liệu phi cấu trúc. |
| Khả năng mở rộng | SQL databases có thể mở rộng theo chiều dọc | NoSQL databases có thể mở rộng theo chiều ngang |
| Ví dụ | Oracle, Postgres, and MS- SQL. | MongoDB, Redis, Neo4j, Cassandra, Hbase,… |
| Phù hợp cho | Đây là 1 lựa chọn lý tưởng cho môi trường truy vấn phức tạp | Không phù hợp với truy vấn phức tạp |
| Lưu trữ dữ liệu phân cấp | SQL databases không thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu phân cấp. | Phù hợp hơn cho kho lưu trữ dữ liệu phân cấp vì nó hỗ trợ phương thức cặp khóa-giá trị. |
| Biến | Một loại có biến thể nhỏ | Nhiều loại khác nhau bao gồm các kho khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu tài liệu và cơ sở dữ liệu đồ thị. |
| Năm phát triển | Được phát triển vào những năm 1970 để giải quyết các vấn đề với lưu trữ tệp phẳng | Được phát triển vào cuối những năm 2000 để khắc phục các vấn đề và hạn chế của SQL databases. |
| Tính nhất quán | Nó phải được cấu hình cho sự nhất quán chặt chẽ. | Nó phụ thuộc vào DBMS như một số cung cấp tính nhất quán mạnh mẽ như MongoDB, trong khi những người khác cung cấp chỉ cung cấp sự nhất quán cuối cùng, như Cassandra. |
| Được sử dụng tốt nhất cho | RDBMS database là tùy chọn thích hợp để giải quyết các vấn đề về ACID. | NoSQL được sử dụng tốt nhất để giải quyết các vấn đề về tính khả dụng của dữ liệu |
| Tầm quan trọng | Nó nên được sử dụng khi hiệu lực dữ liệu là siêu quan trọng | Sử dụng khi nó quan trọng hơn để có dữ liệu nhanh hơn dữ liệu chính xác |
| Lựa chọn tốt nhất | Khi bạn cần hỗ trợ truy vấn động | Sử dụng khi bạn cần mở rộng quy mô dựa trên yêu cầu thay đổi |
| Phần cứng | Specialized DB hardware (Oracle Exadata, etc.) | Commodity hardware |
| Mạng | Highly available network (Infiniband, Fabric Path, etc.) | Commodity network (Ethernet, etc.) |
| Loại lưu trữ | Highly Available Storage (SAN, RAID, etc.) | Commodity drives storage (standard HDDs, JBOD) |
| Tính năng tốt nhất | Hỗ trợ đa nền tảng, Bảo mật và miễn phí | Dễ sử dụng, hiệu suất cao và công cụ linh hoạt. |
| Mô hình ACID và BASE | ACID (Atomicity, nhất quán, cách ly và độ bền) là một chuẩn cho RDBMS | Cơ bản (Về cơ bản có sẵn, trạng thái mềm, phù hợp cuối cùng) là một mô hình của nhiều hệ thống NoSQL |
| Tốc độ | SQL hoạt động tốt và nhanh thì việc desgin tốt là cực kì quan trọng và ngược lại | Nhanh hơn SQL, NoSQL thì denormalized cho phép bạn lấy được tất cả thông tin về một item cụ thể với các condition mà không cần JOIN liên quan hoặc truy vấn SQL phức tạp. |
| Chi phí | Chi phí cho một số RDBMS như SQL Server, Oracle,.. là tương đối cao; Có thể sử dụng RDBMS nguồn mở như MySQL nhằm giảm thiểu chi phí. | Các hệ quản trị CSDL NoSQL phổ biến là các sản phẩm nguồn mở (MongoDB, Cassandra,…) |

##### 2.4.5.4. Đề xuất lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Căn cứ yêu cầu lưu trữ dữ liệu của phần mềm cũng như các nội dung phân tích, đánh giá, so sánh giữa các hệ quản trị CSDL RDBMS và NoSQL, đề xuất sử dụng hệ quản trị CSDL RDBMS làm hệ quản trị CSDL chính nhằm đảm bảo hiệu năng cũng như khả năng mở rộng về sau đối với ứng dụng.

Hiện nay có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu RDBMS khác nhau như: Maria DB, MySQL, MongoDB, SQL Server hoặc các công nghệ tương đương,… Tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng và tùy nhu cầu thực tế mà sẽ chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ thống.

Đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, đề xuất sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để triển khai hệ thống do phù hợp với nền tảng công nghệ của hệ thống Cổng thông tin điện tử hiện hữu, thuận lợi trong công tác kế thừa, chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới; đồng thời bảo đảm tính tương thích trong quá trình vận hành, khai thác và quản trị hệ thống.

Ngoài ra, hiện nay đơn vị đã có sẵn bản quyền sử dụng Microsoft SQL Server, do đó việc tiếp tục sử dụng nền tảng này sẽ giúp tối ưu chi phí đầu tư, thuận lợi trong công tác quản trị, vận hành, sao lưu, phục hồi dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống.

#### 2.4.6. Lựa chọn Hệ điều hành máy chủ

Trên thế giới hiện có nhiều loại hệ điều hành máy chủ, nhưng được sử dụng phổ biến trong các trung tâm dữ liệu lớn là: Windows, Ubuntu, Sun Solaris.

Windows là hệ điều hành rất phổ dụng do hãng Microsoft cung cấp, tương thích hầu hết các kiến trúc phần cứng. Hệ điều hành cung cấp đến người sử dụng cuối giao diện thân thiện, dễ thao tác.

Ubuntu tương thích hầu hết các cấu hình phần cứng máy chủ, hoạt động ổn định, độ an toàn, bảo mật cao, môi trường cung cấp cho các ứng dụng phần mềm tốt. Còn Sun Solaris được sử dụng chủ yếu trên các cấu hình phần cứng máy chủ của hãng SUN.

Dưới đây, chúng tôi sẽ tập trung phân tích, đánh giá chi tiết các hệ điều hành máy chủ kể trên:

##### 2.4.6.1. Hệ điều hành Ubuntu

- Ubuntu là một hệ điều hành miễn phí được xây dựng và phát triển dựa trên hệ điều hành mã nguồn mở Linux. Ubuntu được phát triển bởi Canonical và ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2004. Đây là một trong những bản phân phối Linux phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trên máy tính cá nhân, máy chủ và môi trường điện toán đám mây.

- Ubuntu được phát triển dựa trên Debian Linux và luôn chú trọng đến tính ổn định, dễ sử dụng và khả năng hỗ trợ lâu dài (LTS - Long Term Support). Các phiên bản Ubuntu được cập nhật định kỳ với nhiều cải tiến về hiệu năng, bảo mật và giao diện người dùng.

Một số đặc điểm nổi bật của Ubuntu

- Ubuntu có cộng đồng người dùng và nhà phát triển rất lớn trên toàn thế giới, cung cấp nhiều tài liệu, diễn đàn và công cụ hỗ trợ hữu ích.

- Ubuntu là môi trường lý tưởng cho lập trình viên và quản trị hệ thống nhờ khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, công cụ phát triển và nền tảng máy chủ.

- Ubuntu hoạt động ổn định trên nhiều loại phần cứng khác nhau, từ máy tính cá nhân, máy chủ cho đến hệ thống điện toán đám mây.

- Ubuntu sử dụng giao diện GNOME hiện đại, thân thiện với người dùng và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

- Ubuntu cung cấp kho phần mềm phong phú thông qua trình quản lý gói APT, giúp người dùng dễ dàng cài đặt, cập nhật và quản lý ứng dụng.

- Ubuntu có độ ổn định và độ tin cậy cao nên được nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và cá nhân lựa chọn sử dụng.

- Ubuntu tích hợp nhiều tính năng bảo mật như tường lửa UFW, cơ chế phân quyền người dùng và cập nhật bảo mật thường xuyên nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng.

- Ubuntu hỗ trợ nhiều phiên bản khác nhau như Ubuntu Desktop, Ubuntu Server và Ubuntu Cloud, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau

##### 2.5.6.2. Hệ điều hành Sun Solaris

- Sun Microsystems, thành lập năm 1983, là một công ty sản xuất phần mềm, bóng bán dẫn và máy tính có trụ sở tại Silicon Valley. Ngày 27 tháng 1 năm 2010, Sun bị hãng Oracle Corporation mua với giá US$7,4 tỷ, theo một thỏa ước ký ngày 20 tháng 4 năm 2009. Một tháng sau đó, Sun được nhập với Oracle USA để trở thành Oracle America, Inc.

- Các sản phẩm của Sun bao gồm máy tính, các máy chủ và máy trạm chạy trên bộ xử lý SPARC, các hệ điều hành SunOS và Solaris, hệ thống file mạng NFS (network file system), nền tảng Java, và (cùng với AT&T) chuẩn hóa Hệ thống Unix V bản 4. Một số sản phẩm kém thành công hơn có thể kể đến hệ thống cửa sổ NeWS và giao diện đồ họa người sử dụng OpenLook

- Sun cũng nổi tiếng với việc cấp các giấy phép sử dụng dựa trên cộng đồng cho tất cả các sản phẩm công nghệ quan trọng của hãng bao trong đó có một số ấn bản mã nguồn mở. Mặc dù là người đi sau, nhưng hãng này cũng đã đưa Linux trở thành một bộ phận trong chiến lược của hãng - Sun đã và đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn khi mà Linux đã bắt đầu gặm nhấm dần dần thị phần máy chủ của hãng. Mặc dù vậy, gần đây Sun đã phát triển hệ thống phần mềm chạy trên desktop dựa trên Linux có tên Java Desktop System (tên mã ban đầu là 'Madhatter') để sử dụng cả trên phần cứng x86 và trên các hệ thống máy tính mạng SunRay của Sun. Hãng này cũng công bố các kế hoạch cung cấp Java Enterprise System (một ngăn xếp thuộc tầng trung gian) của hãng trên Linux, và công bố mở mã nguồn Solaris dưới một dạng nào đó

Các tính năng chính của Sun Solaris

- Dtrace: công cụ chẩn đoán lỗi mới trong Solaris 10. Người phát triển có thể loại bỏ các vấn đề về tốc độ xử lý và các lỗi khó phát hiện, chẩn đoán các vấn đề này "trong vài giây và vài phút".

- Solaris Containers: cung cấp nhiều phân hoạch mềm với trên 8.000 bộ chứa khác nhau trên một biến thể của hệ điều hành. Tài nguyên có thể được tự động tái phân bổ và có thể đạt tới hiệu số sử dụng là 80%.

- Process Rights Management: Solaris 10 đưa vào công nghệ bảo mật của hệ điều hành Trusted Solaris (TM) được sử dụng rộng rãi cho bảo mật việc truyền thông của chính phủ Mỹ. Process Rights Management sử dụng mô hình phân quyền chi tiết hơn giúp đảm bảo các lỗ hổng trong phần mềm không bị khai thác dẫn đến sự phá hủy hệ thống.

- Predictive Self Healing: có thể tự động chẩn đoán, phân lập và phục hồi từ rất nhiều lỗi phần cứng và ứng dụng giúp giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.

- Linux Application Environment (với mã hiệu trước đây là Project Janus): Solaris 10 là hệ điều hành duy nhất có thể thực hiện mã lệnh của Solaris và Linux đồng thời mà không hề phải sửa đổi, cung cấp cho khách hàng khả năng bảo vệ đầu tư và có nhiều ứng dụng hơn trên cả hai hệ điều hành này.

- ZFS: với 16 tỷ tỷ lần lớn hơn so với hệ thống file 64-bit, ZFS sẽ là hệ thống file duy nhất không có giới hạn về dung lượng lưu trữ giúp Solaris trở thành hệ điều hành tốt cho lưu trữ dữ liệu. ZFS giúp giảm 80% công việc quản trị và cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu tới khả năng phát hiện và sửa lỗi chính xác.

- Cryptographic Framework: hệ thống mã hóa giúp tăng cường tốc độ xử lý và thực hiện quản lý tập trung việc mã hóa dữ liệu. Người phát triển ứng dụng có thể viết trên các API chung, giúp các khách hàng có thể bảo vệ đầu tư của mình và giúp các đối tác của Sun có thể viết các ứng dụng mà không cần lo ngại về việc triển khai hệ thống mã hóa.

- Sun Update Connection: dịch vụ nâng cấp cho phép người sử dụng có thể phân tích hệ thống và luôn có được bản nâng cấp mới nhất từ bất cứ nơi nào. Sun Update Connection gửi các thông báo và cho phép người sử dụng có thể từ một máy của mình có thể nâng cấp tới nhiều máy ở các địa điểm khác nhau.

- AMD64: trên nền x86, Solaris 10 được tối ưu cho bộ xử lý AMD Opteron 64-bit, cung cấp khả năng xử lý cao hơn rất nhiều so với các hệ thống có chi phí thấp trước đây và đồng thời cung cấp khả năng tương thích nhị phân giữa môi trường 32-bit và 64-bit.

- Đảm bảo tính tương thích: Sun cung cấp Solaris Application Guarantee để đảm bảo các ứng dụng viết cho các phiên bản trước của Solaris sẽ chạy trên Solaris 10.

##### 2.4.6.3. Hệ điều hành Windows

Windows là hệ điều hành rất phổ dụng do hãng Microsoft cung cấp, tương thích hầu hết các kiến trúc phần cứng. Hệ điều hành cung cấp đến người sử dụng cuối giao diện thân thiện, dễ thao tác.

Dưới đây là một số tính năng ưu việt nhất của hệ điều hành Windows:

Tránh trùng lặp dữ liệu:

- Một trong những hằng số bất biến của ngành công nghiệp công nghệ thông tin là các yêu cầu về bộ lưu trữ dữ liệu và những đòi hỏi này đang gia tăng cực kỳ nhanh. Từ việc phình to hộp thư điện tử cho đến việc tràn ngập tài liệu chia sẻ làm mọi tổ chức, doanh nghiệp đều có nhu cầu sử dụng bộ lưu trữ hiệu quả hơn. Đó là lý do tính năng chống trùng lặp dữ liệu (Data deduplication) xuất hiện.

- Data deduplication cho phép lưu trữ nhiều kho dữ liệu trùng lặp nhau với kích thước nhỏ hơn tổng các kho dữ liệu, mà thực ra nó chỉ lưu một bản sao của dữ liệu và các thông tin về dữ liệu của các kho dữ liệu. Việc này giúp giải phóng một khối lượng lớn không gian bộ nhớ đặc biệt khi nó được áp dụng cho hàng ngàn file. Data deduplication có tác dụng với nhiều mạng máy tính khác nhau. Nếu người dùng có nhiều file và dữ liệu cần lưu mà không đủ bộ nhớ thì đây là một tính năng thực sự hữu ích.

Tùy chọn cài đặt cho phép loại bớt giao diện đồ họa (GUI)

- Windows Server có một tùy chọn cài đặt mặc định cho phép cài đặt server core ít GUI hơn. Người dùng cũng có thể cài đặt Windows Server với giao diện người dùng tối thiểu nhất, nghĩa là giúp họ có nhiều cách hơn để cài đặt chỉ những file Windows Server mình cần. Việc này giúp làm giảm không gian ổ đĩa, giảm thiểu nguy cơ tấn công từ các hacker nhờ hạn chế số lượng file cài xuống tối thiểu.

Hyper-V 3.0

- Windows Server được bổ sung nhiều tính năng mới, nhưng có lẽ tính năng được coi là cải tiến lớn nhất chính là ảo hóa Hyper-V. Từ bỏ VMware, giờ đây Microsoft đã bổ sung cho Hyper-V một danh sách các cải tiến vô cùng ấn tượng. Một trong số đó là hỗ trợ tới 64 node trong kiến trúc cluster, 320 CPU mức logic, 4TB RAM trên một máy chủ (host).

Quản lý địa chỉ IP (IPAM)

- Một trong những mối lo lớn nhất của rất nhiều chuyên gia IT là giám sát các địa chỉ IP được sử dụng trên mạng của tổ chức. IPAM là một tính năng mới trong Windows Server cho phép định vị và quản lý không gian địa chỉ IP trên mạng. Người dùng cũng có thể quản lý và giám sát những server DNS và DHCP. Tính năng cũng khám phá IP tự động và cung cấp một máy chủ (host) chứa những tác vụ khác liên quan đến IP, tập trung vào quản lý, giám sát và kiểm kê.

- Các thay đổi về ảo hóa mạng

- Một trong những khía cạnh còn khúc mắc trong việc quản lý và cung cấp máy ảo đó là đối phó với những quy định và chế tài từ quản lý địa chỉ IP. Microsoft đang tiến hành những cải tiến lớn cho ảo hóa mạng trong Windows Server, tất cả đều nhắm tới xử trí các vấn đề liên quan đến địa chỉ IP và máy ảo.

Re-FS

- Định dạng file hệ thống NTFS đã được sử dụng hơn một thập kỷ qua bởi Microsoft. Các yêu cầu gần đây từ ảo hóa và điện toán đám mây riêng đòi hỏi nhiều hơn từ NTFS, vì vậy Microsoft đã quyết định bổ sung những tính năng mới và gia cố những tính năng hiện tại cho NTFS. Re-FS là một bản nâng cấp của NTFS để hỗ trợ file và kích thước thư mục lớn hơn, dọn dẹp ổ đĩa, cải thiện hiệu năng, hỗ trợ ảo hóa nâng cao…

Vấn đề chuyển dịch máy ảo

- Một trong những tính năng ấn tượng trên Hyper-V 3.0 là cho phép người dùng di dời máy ảo từ máy này sang máy khác với đòi hỏi phải có bộ lưu trữ chung trước khi tiến hành di chuyển. Tính năng này có lợi cho cán bộ IT và giúp dễ dàng hơn khi di dời các máy ảo mà không cần bộ lưu trữ chia sẻ đắt tiền. Đây là một trong những tính năng rất ấn tượng trong Windows Server và giúp cho các phòng ban IT vừa và nhỏ trở nên nhạy bén và phản ứng nhanh hơn đối với các nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.

Kho lưu trữ và không gian lưu trữ

- Việc sử dụng nhiều loại thiết bị lưu trữ khác nhau đôi khi có thể là một công việc hết sức khó khăn, đặc biệt khi nhu cầu lưu trữ ngày càng gia tăng. Microsoft giúp các nhà quản trị giải quyết được vấn đề bằng cách giới thiệu hai khái niệm Storages Pools và Spaces trong Windows Server.

- Kho lưu trữ (Storage Pools) là tổng hợp các thiết bị lưu trữ vật lý vào những đơn vị gắn kết nhau giúp dễ dàng hơn trong việc bổ sung dung lượng bộ nhớ khi cắm thêm bộ lưu trữ.

- Không gian lưu trữ (Storage Spaces) cho phép người dùng tạo các ổ đĩa ảo có cùng đặc điểm như thiết bị thực: Có thể được cắm, tháo, lưu dự phòng và mặt khác quản lý được như với những ổ đĩa vật lý truyền thống. Nhưng Spaces thậm chí còn có những tính năng hữu ích hơn như có thêm chức năng phụ trong lưu dự phòng, khôi phục…

PowerShell 3.0

- Microsoft hỗ trợ PowerShell trong Windows Server. Hơn 2000 câu lệnh PowerShell (cmdlet) được bổ sung cho phép nhà quản trị quản lý môi trường Windows Server tốt hơn. Bản cập nhật mới nhất cũng cải thiện khả năng truy cập Web, hẹn lịch, hỗ trợ các phiên ngắt kết nối cùng nhiều tính năng mới khác.

Những thay đổi trong CHKDSK

- Ứng dụng CHKDSK đã được sử dụng từ MS-DOS 1.0 và hiện đã được gia cố trong Windows Server. Thay vì mất một lượng lớn thời gian kiên trì quét qua từng sector trên những ổ đĩa lớn thì CHKDSK mới bây giờ quét ổ đĩa theo hai bước: dò lỗi và ghi lại lỗi (cũng có thể chạy nền) sau đó vá lỗi dữ liệu.

- Sự khác nhau giữa phiên bản CHKDSK truyền thống và phiên bản cải tiến là khá rõ nét về thời gian: Một số lượt quét có thể kéo dài 150 phút để hoàn tất thì chỉ mất 4 giây trên phiên bản cải tiến.

##### 2.4.6.4. Một số tiêu chí lựa chọn hệ điều hành máy chủ

| Yêu cầu | Ubuntu | Sun Solaris | Windows Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu chung |  |  |  |
| Đảm bảo an ninh, an toàn | Cao | Cao | Cao |
| Lưu trữ tập trung | Có | Có | Có |
| Khai thác phân tán | Có | Có | Có |
| Phân cấp người dùng theo chức năng, quyền hạn | Có | Có | Có |
| Đảm bảo tính kế thừa | Có | Có | Có |
| Đảm bảo tính mở | Có | Có | Có |
| Yêu cầu phần cứng |  |  |  |
| Đáp ứng nền tảng phần cứng | x86, x64, ARM64, POWER, IBM Z, .... | SPARC, IA-32, Intel64 | x64, Intanium |
| Số CPU/ socket vật lý tối đa | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Bộ nhớ tối đa | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |

##### 2.4.6.5. Đề xuất lựa chọn hệ điều hành

Với phân tích ưu, khuyết điểm của các hệ điều hành máy chủ như trên nhận thấy sự kết hợp giữa hệ điều hành Ubuntu, Linux, Windows Server hoặc tương đương là hoàn toàn phù hợp với hiện trạng và công nghệ hiện tại phục vụ cho các hệ thống thông tin trong phạm vi của dự án đảm bảo tích tích hợp, tối ưu chi phí và với ưu điểm giao diện quản trị trực quan, dễ dàng sử dụng.

#### 2.4.7. Lựa chọn Công nghệ lưu trữ và phân phối file

Cổng thông tin điện tử lưu trữ lượng lớn file tài nguyên. Các file này là ảnh, video, tài liệu được đưa lên cổng thông tin điện tử để phân phối đến người dùng. Các công nghệ lưu trữ và phân phối file phổ biến hiện nay như sau:

##### 2.4.7.1. Block Storage

Block Storage cung cấp một thiết bị block storage – giống như một hard drive thông qua network. Người dùng sẽ sử dụng nó như một chiếc đĩa bình thường và có thể định dạng nó với một hệ thống tập tin và lưu trữ các tập tin trên đó. Ngoài ra cũng có thể kết hợp nhiều thiết bị vào một mảng RAID, hoặc cấu hình một cơ sở dữ liệu để ghi trực tiếp vào block device.

Block Storage hỗ trợ khá tốt, mỗi ngôn ngữ lập trình có thể dễ dàng đọc, ghi tập tin. Nó cũng có độ trễ IO thấp, phù hợp để sử dụng cho cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, block storage gắn với một máy chủ tại một thời điểm nên nếu muốn truy cập vào block storage thì bạn phải thông qua một máy chủ đang hoạt động. Bên cạnh đó thì bạn còn phải trả phí cho tất cả block storage đã phân bổ, ngay cả khi bạn không sử dụng nó.

##### 2.4.7.2. File Storage

File Storage (có thể gọi là File-level, File-based storage) là hệ thống lưu trữ dữ liệu trong cấu trúc phân cấp.

Dữ liệu sẽ được lưu trong các tập tin và thư mục, và được hiển thị cho cả hệ thống lưu trữ lẫn hệ thống truy xuất dưới cùng một định dạng. Bạn có thể truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng giao thức (NFS) cho Linux (Unix) hoặc giao thức (SMB) cho Windows.

File Storage có ưu điểm chính là có thể thay đổi dung lượng nếu nhu cầu tăng lên, đồng thời đáp ứng việc truy cập dữ liệu nhanh trên nhiều client. Tuy nhiên, việc lưu trữ dữ liệu bằng file storage có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của toàn hệ thống, đặc biệt là với nhu cầu lưu trữ thường xuyên một lượng lớn dữ liệu.

##### 2.4.7.3. Object Storage

Object Storage (Lưu trữ đối tượng) là dịch vụ lưu trữ tệp tin, hình ảnh, nhạc, video,… trên nền tảng hướng đối tượng sử dụng chuẩn giao tiếp lập trình S3 của Amazon (S3 API storage). Object Storage cung cấp cho doanh nghiệp không gian lưu trữ dựa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing). Dịch vụ này cho phép khách hàng hay người dùng có thể truy cập , sử dụng, sửa đổi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bằng các thiết bị có kết nối mạng.

Object Storage phù hợp với nhu cầu lưu trữ:

- Lưu trữ, truyền tải website tĩnh hoặc các ứng dụng như file hình ảnh, CSS, JavaScrip, CSS, tăng tính bảo mật khi được hỗ trợ SSL.

- Lưu trữ media (video, hình ảnh, audio).

- Truyền tải những ứng dụng: lưu trữ các thư viện, containers, ứng dụng hay các phần mềm để khách hàng có thể download.

- Hỗ trợ Data Lake/Big Data với khả năng xử lý nhanh chóng, tốc độ cao.

- Sao lưu lại các dữ liệu quan trọng.

| Phân loại Storage | File Storage | Block Storage | Object Storage |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiến trúc lưu trữ | Lưu trữ dạng file | Lưu trữ dạng Block | Lưu trữ hướng đối tượng (object) |
| Đơn vị chuyển đổi | Files | Blocks | Các Object, metadata tùy chỉnh |
| Hỗ trợ cập nhật |  |  |  |
| Giao thức | CIFS và NFS | iSCSI, SAS, SATA | REST và SOAP hay http |
| Phù hợp nhất cho | Chia sẻ file | Dữ liệu giao dịch và dữ liệu thay đổi thường xuyên | Dũ liệu tập trung và như 1 cloud storage |
| Lợi thế nổi bật | Đơn giản hóa truy cập và quản lý chia sẻ file | Tập trung, hiệu năng cao | Khả năng mở rộng và truy cập phân tán |
| Tốc độ xử lý | Trở nên nặng nề khi số lượng gile lướn | Phân mảnh dữ liệu, không thể truy suất 1 file nhanh chóng | Truy suất thẳng đến vị trí lưu trữ, tốc độ nhanh |
| Usecase | File Server | Chạy ứng dụng Thường xuyên thay đổi nội dung Đọc khi tuần tự | Ít thay đổi nội dung Đọc ghi random Kho chứa hình ảnh, video |

##### 2.4.7.4. Đề xuất phương án lựa chọn

Căn cứ so sánh các công nghệ trên, công nghệ Object Storage phù hợp nhất để lưu trữ và phân phối file tài nguyên. Trên thị trường có nhiều công nghệ lưu trữ Object Storage như Amazon Web Service, Google Cloud, Net App, MinIO.

Dự án đề xuất sử dụng MinIO làm nền tảng lưu trữ Object Storage cho Cổng thông tin điện tử. MinIO là giải pháp lưu trữ đối tượng mã nguồn mở, hỗ trợ chuẩn giao tiếp S3 API, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và phân phối các tệp tin hình ảnh, video, tài liệu điện tử và dữ liệu đa phương tiện.

Giải pháp cho phép triển khai trên hạ tầng hiện có của đơn vị, dễ dàng mở rộng dung lượng theo nhu cầu phát triển, hỗ trợ truy cập đồng thời từ nhiều máy chủ ứng dụng và bảo đảm tính sẵn sàng của dữ liệu. Đồng thời, MinIO không phát sinh chi phí bản quyền phần mềm, góp phần tối ưu chi phí đầu tư và vận hành hệ thống.

Với các ưu điểm về khả năng mở rộng, hiệu năng, tính linh hoạt và hiệu quả chi phí, MinIO hoặc các công nghệ khác tương tự là giải pháp phù hợp để triển khai hệ thống lưu trữ tập trung cho Cổng thông tin điện tử.

### 2.5. Phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

Web API là công nghệ mới nhất, tân tiến và đột phá nhất hiện nay. Nó vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn của một API phổ biến, kèm theo là những ưu điểm mới vượt trội hơn công nghệ cũ.

Mô hình hoạt động web API

- Phân tích lựa chọn WEB API:

Có thể nói nguyên lí REST và cấu trúc dữ liệu RESTful được biết đến rộng rãi trong giới lập trình web nói chung và lập trình ứng dụng nói riêng.

Bản thân REST không phải là một loại công nghệ. Nó là phương thức tạo API với nguyên lý tổ chức nhất định. Những nguyên lý này nhằm hướng dẫn lập trình viên tạo môi trường xử lý API request được toàn diện.

-REST: REST được viết tắt bởi Representational State Transfer, là cấu trúc mẫu quy định các ứng dụng giao tiếp và tương tác với nhau. Nó bao gồm 3 bộ phận cơ bản như: bộ máy chủ ngoài chứa dữ liệu (external server), máy chủ API và máy chủ khách (client). Trong đó, máy khách có thể là bất cứ thứ gì, ứng dụng trên nền web, thư viện hoặc thậm chí là các phần mềm khác nhau của một phần mềm máy tính.

REST cho phép các máy khách truy cập máy chủ API và thực hiện các lệnh lấy về, chỉnh sửa hay xóa dữ liệu từ external server. Các lập trình viên có thể thoải mái truy xuất, chỉnh sửa dữ liệu từ máy chủ mà không cần biết hệ thống hoạt động như thế nào.

Giao thức chính của REST sử dụng là HTTP, một giao thức phổ biến với hầu hết các ứng dụng hay dịch vụ web hiện nay. Nó đem tới hiệu quả nhanh chóng trong bối cảnh đường truyền mạnh mẽ và khiến cho REST kiến trúc tốc độ nhanh hơn.

Ngoài ra, REST cũng có ưu điểm khi sử dụng giao thức stateless (không trạng thái). Hệ thống này không sử dụng session, cookie, không cần biết những thông tin đó trong mỗi lần request đến máy chủ ngoài. Điều này giúp REST giảm tải cho máy chủ ngoài, nâng cao hiệu suất làm việc.

- Restful API

Là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource. Nó chú trọng vào tài nguyên hệ thống (tệp văn bản, ảnh, âm thanh, video, hoặc dữ liệu động…), bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và được truyền tải qua HTTP.

Trong đó:

API (Application Programming Interface) là một tập các quy tắc và cơ chế mà theo đó, một ứng dụng hay một thành phần sẽ tương tác với một ứng dụng hay thành phần khác. API có thể trả về dữ liệu mà bạn cần cho ứng dụng của mình ở những kiểu dữ liệu phổ biến như JSON hay XML.

REST (REpresentational State** T**ransfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, một kiểu kiến trúc để viết API. Nó sử dụng phương thức HTTP đơn giản để tạo cho giao tiếp giữa các máy. Vì vậy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, DELETE, vv đến một URL để xử lý dữ liệu.

RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế các API cho các ứng dụng web để quản lý các resource. RESTful là một trong những kiểu thiết kế API được sử dụng phổ biến ngày nay để cho các ứng dụng (web, mobile…) khác nhau giao tiếp với nhau.

Chức năng quan trọng nhất của REST là quy định cách sử dụng các HTTP method (như GET, POST, PUT, DELETE…) và cách định dạng các URL cho ứng dụng web để quản các resource. RESTful không quy định logic code ứng dụng và không giới hạn bởi ngôn ngữ lập trình ứng dụng, bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào cũng có thể sử dụng để thiết kế một RESTful API

Lý do lựa chọn web API:

- Dễ viết, tinh chỉnh tốt hơn so với các framework WCF, Web service trước đây;

- Nâng cao trải nghiệm người dùng nhờ UX thân thiện;

- Thỏa mãn những tiêu chuẩn phổ biến về REST và HTTP;

- Hỗ trợ tốt các tính năng và thành phần của HTTP như: caching, versioning, HttpRequestMessage, HttpResponseMessage, …các MVC như: routing, container, controller, …;

- Khả năng bảo mật cao, xác nhận 2 chiều khi có request;

- Dữ liệu trả về ở nhiều định dạng phổ biến khác nhau từ XML cho tới JSON

- Host được nhiều loại client khác nhau từ ứng dụng nền web cho tới các phần mềm desktop, …

- Từ những giao thức tách biệt, API như một cầu nối gắn kết chúng, giúp người dùng có thể tương tác giữa ứng dụng và website, cải thiện và mở rộng vận hành trên mọi thiết bị và phần cứng dù trực tuyến hay ngoại tuyến.

- API giúp giảm tải phần lớn các công việc, nâng cao sự chính xác trong quá trình thiết kế website và các loại web khác, tạo sự chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Hệ thống Cổng Thông tin điện tử sau nâng cấp phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu theo quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; đồng thời sẵn sàng tích hợp với LGSP của tỉnh và các nền tảng số dùng chung khi có yêu cầu.

Phương án kết nối được lựa chọn là cung cấp và khai thác dữ liệu thông qua API chuẩn, ưu tiên RESTful API sử dụng định dạng JSON; trường hợp cần tích hợp với hệ thống cũ có thể hỗ trợ SOAP Web Service hoặc cơ chế trung gian phù hợp. Dữ liệu trao đổi cần có mô tả kỹ thuật, định danh dịch vụ, cấu trúc dữ liệu, mã lỗi, phương thức xác thực và chính sách phân quyền khai thác.

Các nhóm tích hợp chính gồm:

- Kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu với các trang thành viên

Hệ thống cần bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử thành viên trên cơ sở mô hình quản trị nội dung tập trung. Việc quản lý và khai thác dữ liệu được thực hiện thống nhất trên một nền tảng dùng chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cập nhật, sử dụng và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong quá trình vận hành hệ thống.

Các trang thông tin điện tử thành viên có khả năng khai thác và sử dụng các nguồn dữ liệu, nội dung được quản lý tập trung theo phạm vi phân quyền được giao. Hệ thống hỗ trợ việc chia sẻ, kế thừa và đồng bộ thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thành viên, góp phần bảo đảm tính thống nhất của nội dung, hạn chế trùng lặp dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trên toàn hệ thống.

Đối với lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, hệ thống cần đáp ứng yêu cầu hỗ trợ khai thác, tổng hợp và sử dụng các nội dung thông tin từ các trang thành viên phục vụ công tác cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Việc quản lý dữ liệu tập trung giúp bảo đảm tính nhất quán, kịp thời và chính xác của thông tin được đăng tải trên các kênh thông tin thuộc hệ thống.

Đối với chuyên mục hỏi đáp, hệ thống cần hỗ trợ tiếp nhận, quản lý, xử lý và công khai các nội dung trao đổi giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Quá trình xử lý thông tin phải bảo đảm khả năng phối hợp giữa các đơn vị liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và thuận tiện trong việc tra cứu, theo dõi kết quả giải quyết

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở cơ chế phân quyền quản lý và khai thác dữ liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm kiểm soát quyền truy cập, an toàn thông tin và khả năng mở rộng trong quá trình vận hành, đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung và phát triển lâu dài của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Tích hợp Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP)

Cổng Thông tin điện tử tỉnh là một trong các hệ thống thông tin dùng chung, giữ vai trò cung cấp, chia sẻ và công bố thông tin chính thức của tỉnh trên môi trường số. Do đó, hệ thống được thiết kế và triển khai tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính quyền số hiện hành của Trung ương và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, đồng thời bảo đảm khả năng phù hợp với kiến trúc mục tiêu trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh.

- Hệ thống được thiết kế tuân thủ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

- Cổng Thông tin điện tử được xây dựng theo kiến trúc mở, sẵn sàng kết nối, trao đổi và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có và trong tương lai.

- Việc kết nối, tích hợp dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu và gói tin; đồng thời cho phép mở rộng, bổ sung các chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.

- Hệ thống hỗ trợ kết nối, trao đổi dữ liệu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát truy cập.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Trung ương và của tỉnh thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) của tỉnh, thực hiện qua mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước (TSLCD) hoặc qua môi trường Internet theo quy định.

Việc tích hợp giữa Cổng Thông tin điện tử tỉnh với LGSP và các hệ thống thông tin khác được thực hiện theo đúng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền số và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, an toàn và khả năng mở rộng trong quá trình vận hành.

- Tích hợp Dịch vụ Thông minh hoá (AI Flatform)

Hệ thống được thiết kế và triển khai phải bảo đảm khả năng sẵn sàng tích hợp các dịch vụ công nghệ số tiên tiến như tìm kiếm thông minh, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), nhận dạng ký tự quang học (OCR), chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text – STT), chuyển đổi văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech – TTS) và các dịch vụ xử lý dữ liệu số khác thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API). Đồng thời, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào và đầu ra trong toàn bộ quá trình trao đổi, xử lý và tích hợp dịch vụ

Hệ thống phải hỗ trợ kết nối với các dịch vụ tìm kiếm thông minh, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), OCR, STT, TTS và các dịch vụ xử lý dữ liệu số khác thông qua API tiêu chuẩn.

Hệ thống phải cho phép khai thác và sử dụng các dịch vụ số, dịch vụ AI, dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông qua cơ chế API có kiểm soát. Việc chia sẻ và sử dụng dịch vụ phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc quản lý tập trung, kiểm soát truy cập theo phân quyền và đúng mục đích sử dụng. Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra từ các dịch vụ tích hợp phải được kiểm soát về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hợp lệ và tính nhất quán trước khi đưa vào xử lý hoặc hiển thị.

Việc tích hợp và trao đổi dữ liệu với các dịch vụ thông minh hoá phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu và quản lý an toàn hệ thống thông tin.

Các yêu cầu tích hợp các tính năng thông minh:

- Trợ lý ảo (Chatbot, Voicebot): Hỗ trợ người dùng tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đồng thời tổng hợp thông tin từ các nội dung đã xuất bản trên hệ thống. Hỗ trợ tương tác bằng giọng nói, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ người khuyết tật (đặc biệt là người khiếm thị).

- Tự động hóa trong soạn thảo, biên tập nội dung: Hỗ trợ cán bộ biên tập và quản trị nội dung trong quá trình xử lý thông tin, bao gồm các chức năng:

- Kiểm tra chính tả: Tự động phát hiện và gợi ý sửa lỗi trong văn bản.

- Tóm tắt nội dung: Tạo bản tóm tắt ngắn gọn, phục vụ tra cứu nhanh.

- Biên soạn lại nội dung: Diễn giải, viết lại văn bản theo các ý chính đã xác định.

- Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech): Hỗ trợ đọc nội dung bài viết với giọng tiếng Việt tự nhiên, đa vùng miền và đa giới tính.

- Chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text): Chuyển đổi nội dung âm thanh (họp, phỏng vấn, ghi âm) thành văn bản phục vụ lưu trữ và khai thác.

- Phát hiện nội dung nhạy cảm: Tự động nhận diện từ ngữ, nội dung vi phạm quy chuẩn chính trị – xã hội hoặc không phù hợp trước khi xuất bản.

- Gợi ý từ khóa và thẻ (tag): Hỗ trợ xác định chủ đề, đề xuất từ khóa tối ưu SEO và hệ thống phân loại nội dung.

- Phân tích, bóc tách dữ liệu file văn bản: Hỗ trợ trích xuất, nhận diện và phân loại nội dung từ các tệp văn bản (PDF, DOCX, …) đảm bảo khả năng tự động bóc tách các thành phần dữ liệu như số văn bản, trích yếu, cơ quan ban hành, loại văn bản, người ký, văn bản liên quan, … ;

- Về bảo mật, các kết nối liên thông phải sử dụng giao thức HTTPS/TLS, xác thực bằng API Key, OAuth2 hoặc cơ chế tương đương; phân quyền theo phạm vi truy cập; ghi nhật ký đầy đủ; kiểm soát tần suất truy cập; mã hóa dữ liệu nhạy cảm; kiểm thử an toàn API trước khi đưa vào vận hành.

### 2.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet

- Hệ thống được triển khai xây dựng phù hợp để sẵn sàng hoạt động tốt trên môi trường mạng IPv6.

- Hệ thống sau nâng cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Ứng dụng web, API và các dịch vụ liên quan không phụ thuộc cứng vào địa chỉ IPv4.

+ Cấu hình web server, reverse proxy, DNS, chứng thư số và các dịch vụ Internet phải sẵn sàng hoạt động trên cả IPv4 và IPv6 khi hạ tầng mạng được cấp phát tương ứng.

+ Cơ sở dữ liệu và mã nguồn phải hỗ trợ lưu trữ, xử lý, ghi nhật ký địa chỉ IPv4/IPv6 đầy đủ.

+ Các chức năng kiểm soát truy cập, giới hạn truy cập, thống kê, nhật ký hệ thống không được làm sai lệch địa chỉ IPv6.

+ Việc kiểm thử nghiệm thu cần bao gồm kiểm tra khả năng truy cập hệ thống, API và chức năng ghi nhận nhật ký trong môi trường hỗ trợ IPv6.

### 2.7. Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” là dự án nâng cấp phần mềm, không đầu tư mới thiết bị an toàn thông tin, thiết bị mạng, máy chủ vật lý hoặc phần mềm bảo mật thương mại chuyên dụng. Do đó, phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng được lựa chọn theo hướng kết hợp giữa: bảo mật ở lớp ứng dụng; bảo mật API; bảo mật cơ sở dữ liệu; quản lý định danh, xác thực và phân quyền người dùng; ghi nhật ký, giám sát; sao lưu, phục hồi dữ liệu; đồng thời kế thừa, khai thác các giải pháp bảo vệ hạ tầng hiện có tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

#### 2.7.1. Phương án bảo đảm an toàn ở lớp ứng dụng

Phần mềm phải được thiết kế, phát triển và kiểm thử theo nguyên tắc an toàn ngay từ khâu thiết kế. Hệ thống cần có cơ chế kiểm soát dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra; phòng chống các nguy cơ phổ biến đối với ứng dụng web tệp độc hại, truy cập trái phép, chiếm quyền phiên đăng nhập và lộ thông tin cấu hình.

Các chức năng tải tệp lên hệ thốn  g phải kiểm soát định dạng tệp, dung lượng tệp, tên tệp, đường dẫn lưu trữ; không cho phép thực thi trực tiếp tệp tải lên; đồng thời ghi nhận nhật ký phục vụ truy vết khi có sự cố.

#### 2.7.2. Phương án bảo đảm an toàn API và kết nối liên thông

Các kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Thông tin điện tử với trang thành phần, nền tảng AI, LGSP hoặc các hệ thống liên quan phải thực hiện thông qua API Gateway hoặc lớp tích hợp tương đương. Kết nối phải sử dụng giao thức HTTPS/TLS; áp dụng cơ chế xác thực bằng API Key, OAuth2, Token hoặc cơ chế tương đương; phân quyền theo phạm vi truy cập; kiểm soát tần suất truy cập; ghi nhật ký đầy đủ các yêu cầu kết nối, phản hồi và lỗi phát sinh.

API trước khi đưa vào vận hành phải được kiểm thử chức năng và kiểm thử an toàn nhằm hạn chế rủi ro truy cập trái phép, khai thác vượt quyền hoặc rò rỉ dữ liệu.

#### 2.7.3. Phương án bảo đảm an toàn dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được phân quyền theo vai trò người dùng và vai trò dịch vụ. Các tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu phải được giới hạn quyền theo đúng mục đích sử dụng; không sử dụng tài khoản quản trị cho các kết nối vận hành thông thường.

Dữ liệu quan trọng, dữ liệu cấu hình, thông tin tài khoản và thông tin xác thực phải được bảo vệ phù hợp; mật khẩu người dùng phải được lưu dưới dạng băm an toàn; các thông tin nhạy cảm trong cấu hình kết nối phải được quản lý riêng, hạn chế lưu trực tiếp trong mã nguồn.

#### 2.7.4. Phương án quản lý định danh, xác thực và phân quyền

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý người dùng theo nhóm quyền, vai trò và phạm vi đơn vị. Các nhóm người dùng gồm: quản trị hệ thống, quản trị đơn vị/trang thành phần, biên tập viên, Cán bộ chuyên viên, người xuất bản, cán bộ khai thác và người dùng công khai.

Đối với tài khoản quản trị, hệ thống phải áp dụng chính sách mật khẩu mạnh, khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần, ghi nhật ký đăng nhập/đăng xuất, thay đổi quyền và thao tác quản trị. Trường hợp hạ tầng dùng chung của tỉnh hỗ trợ xác thực tập trung hoặc xác thực đa yếu tố thì hệ thống phải sẵn sàng tích hợp.

#### 2.7.5. Phương án ghi nhật ký, giám sát và truy vết

Hệ thống phải ghi nhật ký đối với các sự kiện quan trọng gồm: đăng nhập, đăng xuất, tạo/sửa/xóa dữ liệu, duyệt tin, xuất bản tin, thay đổi phân quyền, thay đổi cấu hình, kết nối API, lỗi hệ thống và các hành vi truy cập bất thường. Nhật ký phải bảo đảm đủ thông tin về thời gian, tài khoản, địa chỉ IP, chức năng tác động, nội dung tác động và kết quả xử lý.

Việc giám sát an toàn thông tin ở lớp hạ tầng như tường lửa, WAF, IDS/IPS, giám sát mã độc, giám sát mạng và kết nối về hệ thống giám sát an toàn thông tin của tỉnh được kế thừa từ hạ tầng hiện có tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, không thuộc phạm vi đầu tư mới của dự án.

#### 2.7.6. Phương án sao lưu và phục hồi dữ liệu

Hệ thống phải có phương án sao lưu định kỳ đối với cơ sở dữ liệu, mã nguồn, file đính kèm, dữ liệu đa phương tiện và cấu hình hệ thống. Dữ liệu sao lưu phải được lưu tách biệt với dữ liệu vận hành; có cơ chế kiểm tra khả năng phục hồi định kỳ để bảo đảm dữ liệu sao lưu có thể sử dụng khi xảy ra sự cố.

#### 2.7.6. Phương án sao lưu và phục hồi dữ liệu

Hệ thống phải có phương án sao lưu định kỳ đối với cơ sở dữ liệu, mã nguồn, file đính kèm, dữ liệu đa phương tiện và cấu hình hệ thống. Dữ liệu sao lưu phải được lưu tách biệt với dữ liệu vận hành; có cơ chế kiểm tra khả năng phục hồi định kỳ để bảo đảm dữ liệu sao lưu có thể sử dụng khi xảy ra sự cố.

#### 2.7.7. Phương án sao lưu và phục hồi dữ liệu

Phương án được lựa chọn là bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình kết hợp: bảo mật ứng dụng, bảo mật dữ liệu, bảo mật API và quản trị vận hành an toàn; đồng thời kế thừa các giải pháp bảo vệ hạ tầng sẵn có tại Trung tâm dữ liệu tỉnh. Phương án này phù hợp với phạm vi dự án là nâng cấp phần mềm, không đầu tư mới thiết bị an toàn thông tin, bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lặp đầu tư và đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3.

#### 2.7.8. Yêu cầu an ninh mạng và an toàn bảo mật thông tin

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” không đầu tư mới hạ tầng mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị lưu trữ, máy chủ vật lý hoặc các hệ thống an toàn thông tin chuyên dụng. Các thành phần bảo vệ hạ tầng như tường lửa, thiết bị cân bằng tải, hệ thống giám sát an toàn thông tin, hệ thống chống mã độc, sao lưu dữ liệu, bảo vệ mạng và các giải pháp bảo mật lớp hạ tầng được kế thừa từ Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

Trong phạm vi dự án, việc bảo đảm an toàn thông tin tập trung vào lớp ứng dụng, dữ liệu và kết nối liên thông, cụ thể:

- Áp dụng cơ chế xác thực, phân quyền người dùng theo vai trò và phạm vi quản lý; quản lý tập trung tài khoản quản trị, biên tập viên, Cán bộ chuyên viên và người sử dụng.

- Sử dụng giao thức HTTPS/TLS cho toàn bộ các kết nối truy cập và trao đổi dữ liệu trên môi trường mạng.

- Kiểm soát dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra; phòng chống các nguy cơ tấn công phổ biến đối với ứng dụng web như SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Cross Site Request Forgery (CSRF), tải lên tệp độc hại và truy cập trái phép.

- Thực hiện ghi nhật ký đối với các hoạt động đăng nhập, thay đổi dữ liệu, thay đổi cấu hình, kết nối API và các thao tác quản trị hệ thống để phục vụ giám sát, truy vết khi cần thiết.

- Các kết nối chia sẻ dữ liệu với nền tảng LGSP, các trang thông tin điện tử thành phần, nền tảng AI và các hệ thống liên quan được thực hiện thông qua API có cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập phù hợp.

- Dữ liệu hệ thống được sao lưu định kỳ theo quy trình vận hành của Trung tâm dữ liệu tỉnh; bảo đảm khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.

- Hệ thống được kiểm thử chức năng và kiểm thử an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức; đồng thời bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hệ thống thông tin được xác định cấp độ an toàn thông tin theo quy định hiện hành.

Phương án được lựa chọn bảo đảm phù hợp với phạm vi đầu tư của dự án, tránh trùng lặp đầu tư hạ tầng an toàn thông tin, đồng thời tận dụng hiệu quả các giải pháp bảo mật đã được triển khai tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

## 2.8. Thuyết minh mô hình tổng thể của hệ thống

    - Mô hình tổng thể phần mềm

Mô hình tổng thể của hệ thống

Diễn giải mô hình:

Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được thiết kế theo mô hình kiến trúc nhiều lớp, bảo đảm tính mở, khả năng mở rộng, tích hợp dùng chung, an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu phát triển Chính quyền số của tỉnh. Kiến trúc hệ thống bao gồm các lớp chức năng chính: Lớp người sử dụng, lớp kênh truy cập, lớp ứng dụng, lớp dữ liệu, lớp nền tảng và hạ tầng, lớp an toàn thông tin, đồng thời được kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI Platform).

      - Lớp người sử dụng

Lớp người sử dụng bao gồm các đối tượng khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử như người dân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, phóng viên, cán bộ công chức, các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Đây là đối tượng thụ hưởng trực tiếp các thông tin, dịch vụ và tiện ích do hệ thống cung cấp.

      - Lớp kênh truy cập

Lớp kênh truy cập cung cấp các phương thức tiếp cận hệ thống thông qua trình duyệt web trên máy tính, thiết bị di động và các nền tảng mạng xã hội. Giao diện được thiết kế theo hướng Responsive Web Design, bảo đảm khả năng hiển thị và sử dụng thuận tiện trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Đồng thời hệ thống hỗ trợ kết nối, chia sẻ nội dung trên các nền tảng số phổ biến và tích hợp các công cụ tìm kiếm nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người sử dụng.

      - Lớp ứng dụng

Lớp ứng dụng là thành phần trung tâm của hệ thống, thực hiện các chức năng nghiệp vụ của Cổng thông tin điện tử.

Phân hệ Trang tin tổng hợp cung cấp các chuyên mục thông tin, tin tức sự kiện, giới thiệu địa phương, văn bản chỉ đạo điều hành, liên kết dịch vụ công trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp, tiếp nhận phản ánh kiến nghị và các biểu mẫu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phân hệ Quản trị nội dung và nghiệp vụ cho phép quản lý toàn bộ quy trình biên tập, xuất bản thông tin; quản lý tin bài, chuyên mục, hình ảnh, video, tài liệu, banner và giao diện hiển thị. Hệ thống hỗ trợ phân quyền theo vai trò, đáp ứng quy trình biên tập và kiểm duyệt nhiều cấp theo quy định hiện hành.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ công tác vận hành, quản trị nội dung của Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, hệ thống được thiết kế khả năng tích hợp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua nền tảng AI Platform.

Các chức năng AI dự kiến khai thác bao gồm:

- Tìm kiếm thông minh trên toàn bộ nội dung Cổng thông tin điện tử (Full-text Search).

- Trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin, hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống.

- Chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) phục vụ biên tập nội dung và nhập liệu.

- Tóm tắt nội dung tự động đối với tin tức, văn bản, tài liệu.

- Gợi ý nội dung liên quan, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Các dịch vụ AI khác có thể được mở rộng trong tương lai theo nhu cầu thực tế và khả năng cung cấp của nền tảng AI.

Việc triển khai các chức năng AI được thực hiện theo mô hình sử dụng dịch vụ (AI as a Service). Theo đó, phạm vi đầu tư của dự án không bao gồm việc xây dựng nền tảng AI, không đầu tư hạ tầng phần cứng chuyên dụng phục vụ xử lý AI như máy chủ GPU, hệ thống huấn luyện mô hình, kho dữ liệu AI hoặc các nền tảng quản lý mô hình trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống Cổng thông tin điện tử chỉ thực hiện kết nối với AI Platform thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) để gửi yêu cầu xử lý và nhận kết quả trả về phục vụ các chức năng nghiệp vụ. Toàn bộ hạ tầng tính toán, công nghệ AI, mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu AI do đơn vị cung cấp dịch vụ AI đầu tư, vận hành và duy trì.

Trường hợp có yêu cầu triển khai Nền tảng AI tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu về quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu tập trung, cần đầu tư bổ sung hạ tầng máy chủ AI chuyên dụng với cấu hình tối thiểu theo kiến nghị dưới đây để đáp ứng nhu cầu vận hành, huấn luyện và suy luận (inference) các mô hình trí tuệ nhân tạo, cụ thể như sau:

| STT | Loại Server | Số lượng | vCPU/Node | RAM/Node (GB) | SSD/Node (GB) | GPU (A100) | Ghi chú / Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Master K8S | 3 | 8 | 16 | 100 | - | Điều phối cụm container (Ubuntu 22.04). |
| 2 | Server AI-LLM Worker | 2 | 128 | 768 | 2,048 | 8 | Suy luận Chatbot, Tóm tắt, Lập biên bản (Chia sẻ 5 GPU). |
| 3 | Server AI-LLM Reader Worker | 1 | 40 | 128 | 1048 | 1 | Tóm tắt văn bản trong cuộc họp (Chia sẻ 1 GPU). |
| 4 | Vector Search Node | 2 | 32 | 128 | 1,024 | - | Lưu trữ & truy vấn tri thức RAG (Ubuntu 22.04). |
| 5 | NoSQL Server (MongoDB) | 3 | 16 | 32 | 512 | - | Lưu lịch sử hội thoại, phiên làm việc (Session),. |
| 6 | SQL Server (Oracle) | 2 | 16 | 32 | 512 | - | Lưu trữ metadata và cấu hình AI định danh,. |
| 7 | Object Storage | 1 | 16 | 32 | 4,096 | - | Lưu trữ file PDF gốc và tệp âm thanh cuộc họp. |
|  | TỔNG CỘNG AI |  | 216 | 1,008 | 6,244 | 8 |  |

Giải pháp này cho phép tận dụng các công nghệ AI hiện đại mà không phát sinh chi phí đầu tư hạ tầng chuyên dụng, giảm chi phí đầu tư ban đầu, đơn giản hóa công tác vận hành, bảo trì và nâng cấp công nghệ. Đồng thời, kiến trúc mở của hệ thống cho phép dễ dàng tích hợp, thay thế hoặc mở rộng các dịch vụ AI trong tương lai mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của Cổng thông tin điện tử.

Thông qua việc khai thác các dịch vụ AI từ nền tảng dùng chung, hệ thống vừa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động cung cấp thông tin, vừa bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển Chính quyền số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

      - Lớp tích hợp và chia sẻ dữ liệu

Hệ thống được thiết kế lớp tích hợp nhằm thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Cổng thông tin điện tử với các hệ thống thông tin khác thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API). Các dịch vụ xác thực, phân quyền, đồng bộ dữ liệu và chia sẻ dữ liệu được triển khai tập trung, bảo đảm khả năng liên thông và mở rộng trong tương lai.

Cổng thông tin điện tử kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Khánh Hòa (LGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu số của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành. Việc kết nối thông qua LGSP bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam và nguyên tắc chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước

      - Lớp dữ liệu

Lớp dữ liệu có chức năng lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu của hệ thống.

Cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ như người dùng, tin bài, chuyên mục, nhật ký hoạt động và các dữ liệu quản trị hệ thống.

Đối với dữ liệu phi cấu trúc có dung lượng lớn như hình ảnh, video, tài liệu điện tử và các tệp đính kèm, hệ thống sử dụng nền tảng lưu trữ đối tượng (Object Storage). Giải pháp đề xuất là MinIO, đáp ứng khả năng lưu trữ tập trung, mở rộng linh hoạt, tương thích chuẩn S3 và không phát sinh chi phí bản quyền phần mềm. Việc sử dụng MinIO phù hợp với đặc thù lưu trữ tài nguyên số của Cổng thông tin điện tử với số lượng lớn và nhu cầu truy cập đồng thời cao.

Bên cạnh đó, hệ thống triển khai lớp bộ nhớ đệm (Cache) nhằm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, giảm tải cho cơ sở dữ liệu và nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống.

      - Lớp nền tảng và hạ tầng

Bao gồm hạ tầng mạng WAN/LAN/VPN, Firewall, IPS/IDS, Load Balancer, WAF, hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, hạ tầng ảo hóa, SAN/NAS và sao lưu dữ liệu, bảo đảm khả năng vận hành, mở rộng và dự phòng hệ thống.

      - Lớp quản trị và an toàn thông tin

Thực hiện quản trị hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền, giám sát hiệu năng, ghi nhật ký, quản lý sao lưu và giám sát an toàn thông tin.

    - Mô hình phân rã chức năng phần mềm

- Mô hình phân rã ebsite

    - Mô hình vật lý cài đặt phần mềm

Hệ thống được triển khai trên hạ tầng sẵn có của Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa thông qua việc cấp phát các máy chủ ảo hóa với cấu hình tài nguyên phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận hành và hiệu năng của hệ thống.

Cấu hình triển khai bao gồm các thành phần chính như sau:

+ Các máy chủ Web Server 1, Web Server 2: Cài đặt ứng dụng Cổng thông tin điện tử theo mô hình HA, cài đặt các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

+ Máy chủ DB Server Master và DB Server Slave: Cài đặt CSDL theo mô hình nhân bản dữ liệu (replication gồm một DB Server Master và một DB Server Slave).

+ Máy chủ lưu trữ dữ liệu Storage Server Master, Storage Server Slave: Lưu trữ toàn bộ các file dữ liệu dùng trong hệ thống. Hai (02) máy chủ được cài đặt theo mô hình replication.

+ Máy chủ cân bằng tải Load Balancing (LB Server): Cung cấp kết nối cho người dùng đầu cuối và đảm nhiệm chức năng cân bằng tải cho cặp webserver. Máy chủ này được cung cấp kết nối Internet thông qua kiểm soát của firewall hiện có.

+ Máy chủ sao lưu dữ liệu (Backup Server): Thực hiện lưu trữ sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu và dữ liệu đa phương tiện của hệ thống theo quy trình, chính sách sao lưu và phục hồi dữ liệu đang được áp dụng tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

Các máy chủ được kết nối thông qua mạng nội bộ của Trung tâm dữ liệu tỉnh; được bảo vệ bởi các giải pháp an toàn thông tin hiện có như tường lửa, hệ thống giám sát an toàn thông tin, hệ thống sao lưu và các cơ chế bảo vệ khác theo quy định vận hành của Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa

Bảng tính toán tài nguyên hệ thống dự kiến:

Căn cứ hiện trạng dữ liệu, số lượng đơn vị sử dụng, số lượng người dùng dự kiến và khả năng mở rộng trong giai đoạn 05 năm, nhu cầu tài nguyên tối thiểu của hệ thống được xác định như sau:

| TT | Hệ thống | Số người sử dụng tối đa | Số người truy cập đồng thời | Số tin bài 1 ngày | Thời gian sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hoà | Không hạn chế | 500 | 200 | 5 năm |

- Định cỡ tài nguyên cho máy chủ Ứng dụng Web (Web server)

|  | Nội dung định lượng | Số liệu định cỡ | Đơn vị | Ghi chú công thức tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin định cỡ | Số lượng user tối đa hoạt động đồng thời (N) | 500 | Người | Theo số liệu truy cập đồng thời trên cổng TTĐT tỉnh Khánh Hoà |
|  | Số lượng tin bài một ngày(TB) | 200 | Tin bài | Trung bình hàng ngày |
|  | Số lượng máy chủ ứng dụng chạy song song (S) | 2 | Máy chủ | Theo thiết kế hệ thống |
| CPU | CPU cần cho OS (C1) | 2 |  | Mặc định 1GHz (Linux), 2GHz (Windows) |
|  | CPU ứng dụng chạy khi có 1 user/session (C2) | 0,12 | Core | Tính toán từ các hệ thống tương tự |
|  | CPU cần cho N user (C3) | 60 | Core | C3=C2*N |
|  | CPU cần cho user trên 1 máy chủ (C4) | 30 | Core | C5 = C4/S |
|  | Tổng CPU cần (C) | 32 | Core | C=C1+C4 |
| Memory | Memory cần cho OS (M1) | 2 | GB | Mặc định 1GB (Linux), 2GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Memory ứng dụng chạy khi có 1 user/session (M2) | 0,092 | GB |  |
|  | Memory cần cho N user (M3) | 46 | GB | M3=M2*N |
|  | Tổng Memory cần (M) | 48 | GB | M=M1+M3 |
| HDD | Dung lượng OS (S1) | 100 | GB | Mặc định 50GB (Linux), 100GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Dung lượng Ứng dụng (S2) | 10 | GB |  |
|  | Dung lượng log file (S3) | 30 | GB |  |
|  | Dung lượng cần cho 1 tin bài (S4) | 0.15 | MB | Tính toán từ các hệ thống tương tự |
|  | Dung lượng cần cho TB tin bài trong 5 năm (S5) | 53 | GB | S5=S4*TB*365*5/1024 |
|  | Tổng dung lượng cần (S) | 241 | GB | S=(S1+S2+S3+S5)/80% (Dự phòng 20%) |

- Định cỡ tài nguyên cho máy chủ CSDL (Database Server)

Database Server Master:

|  | Nội dung định lượng | Số liệu định cỡ | Đơn vị | Ghi chú công thức tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin định cỡ | Số lượng user tối đa hoạt động đồng thời (N) | 500 | Người | Theo số liệu truy cập đồng thời trên cổng TTĐT tỉnh Khánh Hoà |
|  | Số lượng tin bài một ngày (TB) | 200 | Tin bài | Trung bình hàng ngày |
| CPU | CPU cần cho OS (C1) | 2 |  | Mặc định 1GHz (Linux), 2GHz (Windows) |
|  | CPU ứng dụng chạy khi có 1 user/session (C2) | 0,06 | Core |  |
|  | CPU cần cho N user (C3) | 30 | Core | C3=C2*N |
|  | Tổng CPU cần (C) | 32 | Core | C=C1+C2+C4 |
| Memory | Memory cần cho OS (M1) | 2 | GB | Mặc định 1GB (Linux), 2GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Memory ứng dụng chạy khi có 1 user/session (M2) | 0,124 | GB |  |
|  | Memory cần cho N user (M3) | 62 | GB | M3=M2*N |
|  | Tổng Memory cần (M) | 64 | GB | M=M1+M2+M4 |
| HDD | Dung lượng OS (S1) | 100 | GB | Mặc định 50GB (Linux), 100GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Dung lượng Ứng dụng (S2) | 20 | GB | Dung lượng cài đặt DB |
|  | Dung lượng log file (S3) | 30 | GB |  |
|  | Dung lượng cần cho 1 tin bài (S4) | 0,25 | MB | Dung lượng trung bình lưu trữ cho 1 tin bài khoảng 0.5 MB |
|  | Dung lượng cần cho đăng tin bài trong 5 năm (S5) | 89 | GB | S5=S4*TB*365*5/1024 |
|  | Tổng dung lượng cần (S) | 299 | GB | S=(S1+S2+S3+S5)/80% (Dự phòng 20%) |

Database Server Slave: Database Server Slave dùng để dự phòng cho Database Server Master, RAM và CPU chỉ cần 50% so với Database Server Master, ổ cứng có dung lượng tương tự.

- Định cỡ tài nguyên cho máy chủ Lưu trữ tài nguyên (Storage Server)

- Storage Server Master:

|  | Nội dung định lượng | Số liệu định cỡ | Đơn vị | Ghi chú công thức tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin định cỡ | Số lượng user tối đa hoạt động đồng thời (N) | 500 | Người | Theo số liệu truy cập đồng thời trên cổng TTĐT tỉnh Khánh Hoà |
|  | Số lượng tin bài một ngày(TB) | 200 | Tin bài | Trung bình hàng ngày |
| CPU | CPU cần cho OS (C1) | 1 |  | Mặc định 1GHz (Linux), 2GHz (Windows) |
|  | CPU ứng dụng chạy khi có 1 user/session (C2) | 0,03 | Core | Tính toán từ các hệ thống tương tự |
|  | CPU cần cho N user (C3) | 15 | Core | C3=C2*N |
|  | Tổng CPU cần (C4) | 16 | Core | C4=C1+C3 |
| Memory | Memory cần cho OS (M1) | 1 | GB | Mặc định 1GB (Linux), 2GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Memory ứng dụng chạy khi có 1 user/session (M2) | 0,046 | GB |  |
|  | Memory cần cho N user (M3) | 23 | GB | M3=M2*N |
|  | Tổng Memory cần (M4) | 24 | GB | M4=M1+M3 |
| HDD | Dung lượng OS (S1) | 50 | GB | Mặc định 50GB (Linux), 100GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Dung lượng Ứng dụng (S2) | 10 | GB |  |
|  | Dung lượng log file (S3) | 30 | GB |  |
|  | Dung lượng cần cho 1 tin bài (S4) | 2 | MB | Tính toán từ các hệ thống tương tự |
|  | Dung lượng lưu trữ cũ (S5) | 250 | GB | Thông tin từ hiện trạng hệ thống cũ |
|  | Dung lượng cần lưu tin bài sau 5 năm (S6) | 713 | GB | S6=S4*TB*365*5/1024 |
|  | Tổng dung lượng cần (S) | 1316 | GB | S=(S1+S2+S3+S5+S6)/80% (Dự phòng 20%) |

- Storage Server Slave: Storage Server Slave dùng để dự phòng cho Storage Server Master, RAM và CPU chỉ cần ½ so với Storage Server Master, ổ cứng có dung lượng tương tự.

- Định cỡ tài nguyên cho máy chủ cân bằng tải (LB Server)

|  | Nội dung định lượng | Số liệu định cỡ | Đơn vị | Ghi chú công thức tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin định cỡ | Số lượng user tối đa hoạt động đồng thời (N) | 500 | Người | Theo số liệu truy cập đồng thời trên cổng TTĐT tỉnh Khánh Hoà |
| CPU | CPU cần cho OS (C1) | 1 |  | Mặc định 1GHz (Linux), 2GHz (Windows) |
|  | CPU ứng dụng chạy khi có 1 user/session (C2) | 0,03 | Core | Tính toán từ các hệ thống tương tự |
|  | CPU cần cho N user (C3) | 15 | Core | C3=C2*N |
|  | Tổng CPU cần (C) | 16 | Core | C=C1+C3 |
| Memory | Memory cần cho OS (M1) | 1 | GB | Mặc định 1GB (Linux), 2GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Memory ứng dụng chạy khi có 1 user/session (M2) | 0,046 | GB |  |
|  | Memory cần cho N user (M3) | 23 | GB | M4=(M3-M2)*N |
|  | Tổng Memory cần (M) | 24 | GB | M=M1+M3 |
| HDD | Dung lượng OS (S1) | 50 | GB | Mặc định 50GB (Linux), 100GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Dung lượng log file (S2) | 20 |  |  |
|  | Tổng dung lượng cần (S) | 88 | GB | S=(S1+S2)/80% (Dự phòng 20%) |

- Định cỡ tài nguyên cho máy chủ sao lưu (Backup Server)

|  | Nội dung định lượng | Số liệu định cỡ | Đơn vị | Ghi chú công thức tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin định cỡ | Số bản Backup ứng dụng (N1) | 1 | Bản | Backup hàng ngày |
|  | Số bản backup MinIO (N2) | 1 | Bản | Backup hàng ngày |
|  | Số bản Backup Database (N3) | 5 | Bản | Backup 1 năm, 1 quý, 1 tháng, 1 bản ghi tuần, 1 bản ghi hôm trước |
| CPU | CPU cần cho OS (C1) | 2 | Core | Mặc định 1GHz (Linux), 2GHz (Windows) |
|  | CPU cần cho ứng dụng Backup | 2 | Core | Yêu cầu của ứng dụng Backup |
|  | Tổng CPU cần (C) | 4 | Core | C=C1+C2 |
| Memory | Memory cần cho OS (M1) | 2 | GB | Mặc định 1GB (Linux), 2GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Memory cần cho phần mềm Backup (M2) | 2 | GB |  |
|  | Tổng Memory cần (M) | 4 | GB | M=M1+M2 |
| HDD | Dung lượng ứng dụng sau 5 năm (S1) | 53 | GB | Theo tính toán dung lượng server APP, mục S5 |
|  | Dung lượng lưu trữ tin bài sau 5 năm (S2) | 713 | GB | Theo tính toán dung lượng server MinIO, mục S5 |
|  | Dung lượng Database sau 5 năm (S3) | 89 | GB | Theo tính toán dung lượng server Database, mục S5 |
|  | Dung lương Backup cần dung (S4) | 1.211 | GB | S = S1*N1+S2*N2+S3*N3 |
|  | Dung lượng OS (S5) | 100 | GB | Mặc định 50GB (Linux), 100GB (Windows), triển khai máy chủ Windows |
|  | Dung lượng Ứng dụng (S6) | 10 | GB |  |
|  | Tổng dung lượng cần (S) | 1651 | GB | S=(S4 + SS5+ S6)/80% (Dự phòng 20%) |

- Danh mục tài nguyên đề xuất triển khai phần mềm

Để đảm bảo hệ thống, cần phải có hạ tầng thiết bị tối thiểu như sau:

| TT | VM | VÙNG | CPU (vCore) | RAM (GB) | HDD (GB) | OS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Load Balancer | DMZ | 16 | 24 | 100 | Ubuntu 22 trở lên (Linux) |
| 2 | Web Server 1 | APP | 32 | 48 | 250 | Windows Server 2019 trở lên |
| 3 | Web Server 2 | APP | 32 | 48 | 250 | Windows Server 2019 trở lên |
| 4 | Storage Server 1 | APP | 32 | 64 | 300 | Ubuntu 22 trở lên (Linux) |
| 5 | Storage Server 2 | APP | 16 | 32 | 300 | Ubuntu 22 trở lên (Linux) |
| 6 | Database Server Master | DB | 16 | 24 | 1.500 | Windows Server 2019 trở lên |
| 7 | Database Server Slave | DB | 8 | 12 | 1.500 | Windows Server 2019 trở lên |
| 8 | Backup Server | Backup | 4 | 4 | 2.000 | Windows Server 2019 trở lên |

    - Mô hình logic hệ thống Cổng thông tin điện tử

Mô hình kiến trúc thiết kế đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định và có tính sẵn sàng cao (HA- High Availability) gồm các phân vùng như sau:

- VÙNG ỨNG DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Vùng ứng dụng được module hóa sâu sắc để phục vụ cho các mục đích và đối tượng chuyên biệt:

- Phân hệ Hiển thị giao diện Cổng: Là nơi phục vụ cho khách truy cập Internet. Thực hiện chức năng hiển thị giao diện, tương tác với người dùng qua các tính năng: Giới thiệu, Tin tức sự kiện, Văn bản, Hỏi đáp góp ý, Thông tin chuyên ngành, Liên kết hợp tác, Thống kê, biểu mẫu, … . Phân hệ này tối ưu hiệu năng bằng cách lấy thông tin tài nguyên tĩnh trực tiếp từ vùng lưu trữ (Storage) và sử dụng bộ nhớ đệm (Cache) để giảm tải cho hạ tầng gốc.

- Phân hệ Quản trị CMS: Phục vụ riêng cho cán bộ quản trị, biên tập viên thực hiện các nghiệp vụ nội bộ: Quản lý nội dung, Quản trị hệ thống/đơn vị, Quản trị người dùng/phân quyền, Liên thông dữ liệu các trang thành viên và Lưu vết Nhật ký hệ thống.

- Chức năng AI tích hợp: Cung cấp tính năng hỗ trợ biên tập nội dung và khai thác thôn tin thông qua việc kết nối, tích hợp tới Hệ thống dịch vụ thông minh hóa  bao gồm Hỗ trợ Chatbot, Tìm kiếm thông minh, Tóm tắt/tóm lược nội dung, Gợi ý nội dung/thẻ tag, Kiểm tra nội dung tiêu cực, Kiểm tra chính tả, Tạo audio giọng đọc, Chuyển đổi file ghi âm thành nội dung, Phân tích/Trích xuất file văn bản.

- API Kết nối, chia sẻ, tích hợp hệ thống: Đảm nhiệm vai trò tích hợp dữ liệu, kết nối và đồng bộ với các hệ thống khác như Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Quốc gia, Các CSDL khác của tỉnh Khánh Hoà thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh Khánh Hoà (LGSP).

- VÙNG DỮ LIỆU

Vùng dữ liệu được thiết kế cô lập về mặt kiến trúc và phân tách rõ ràng làm 3 thành phần để tối ưu hóa tốc độ đọc/ghi cũng như khả năng dự phòng thảm họa:

- Cơ sở dữ liệu (Database Master/Slave):

+ Là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu có cấu trúc phục vụ kết nối của cả ứng dụng Cổng thông tin điện tử (Dữ liệu cấu hình, tài khoản, phân quyền, siêu dữ liệu tin bài, văn bản...).

+ Cơ chế hoạt động: Áp dụng mô hình Master/Slave. Mọi thao tác ghi/cập nhật dữ liệu từ Ứng dụng Cổng thôn tin điện tử sẽ thực hiện trên cụm Master, sau đó dữ liệu được đồng bộ thời gian thực (Replication) sang cụm Slave.

- Object Storage (Storage Master/Slave):

+ Là nơi lưu trữ tập trung các tài nguyên số không cấu trúc như hình ảnh, video, tệp tài liệu văn bản (.pdf, .docx...) do quản trị viên tải lên từ Phân hệ Quản trị CMS.

+ Cơ chế hoạt động: Sử dụng kiến trúc lưu trữ dạng đối tượng (Object Storage) với cơ chế đồng bộ Master/Slave để dự phòng. Phân vùng này được ra Internet, cho phép trình duyệt của khách truy cập có thể tải dữ liệu trực tiếp từ đây một cách nhanh chóng mà không cần đi qua máy chủ ứng dụng web cốt lõi. Khi người dân và doanh nghiệp vào website, các yêu cầu tải hoặc xem tài nguyên tĩnh (hình ảnh, văn bản) sẽ không đi trực tiếp vào một máy chủ cố định. Hệ thống sử dụng Cân bằng tải (Load Balancer) cho vùng lưu trữ để điều phối thông minh các yêu cầu này đến cả hai máy chủ Master và Slave

- Bộ nhớ đệm (Cache): Lưu trữ tạm thời các thông tin phiên làm việc (Session), Cấu hình hệ thống cấu trúc ít thay đổi và Cache giao diện. Thành phần này giúp phản hồi ngay lập tức các yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía người dùng mà không cần truy vấn lại vào Cơ sở dữ liệu gốc.

# 2.9. Các hạng mục đầu tư của dự án

Phần mềm nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, bao gồm phiên bản Web (Có hỗ trợ hiển thị giao diện trên đa nền tảng) và các phân hệ phục vụ quản trị, biên tập, kiểm duyệt, xuất bản thông tin; quản lý tin tức, sự kiện, văn bản chỉ đạo điều hành, lịch công tác, thư viện media, hỏi đáp, góp ý, thống kê báo cáo, quản lý người dùng, phân quyền và quản trị.

Các trang điện tử thành phần của Sở, Ngành, Xã, Phường và Đặc khu.

Nền tảng dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI Platform) thời hạn 12 tháng, phục vụ tích hợp các chức năng hỗ trợ thông minh cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. Nền tảng AI cung cấp các tính năng như tóm tắt nội dung, hỏi đáp theo dữ liệu, hỗ trợ biên tập và gợi ý nội dung, tìm kiếm thông minh theo ngữ nghĩa, chuyển đổi giọng nói - văn bản và văn bản - giọng nói. Các chức năng AI được tích hợp với hệ thống thông qua API, bảo đảm khả năng khai thác dữ liệu hiệu quả, nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ công tác quản trị, cung cấp thông tin trên môi trường số.

## 3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ

### 3.1. Các thông số chủ yếu

#### 3.1.1. Các quy trình nghiệp vụ (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ)

##### 1. Quy trình đăng nhập hệ thống

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị hệ thống/ Cán bộ chuyên viên | - Truy cập chức năng đăng nhập hệ thống - Thực hiện các thao tác: - Đăng nhập bằng tài khoản cổng: Quản trị hệ thống/ Cán bộ chuyên viên nhập thông tin tài khoản mật khẩu và nhấn nút đăng nhập ngay trên cổng. - Đăng nhập tập trung: Quản trị hệ thống/ Cán bộ chuyên viên yêu cầu đăng nhập và nhập thông tin đăng nhập trên hệ thống xác thực tập trung. |
| 2 | Hệ thống | - Đăng nhập bằng tài khoản cổng: Hệ thống kiểm tra thông tin và xác thực tài khoản có trên hệ thống. Nếu hợp lệ hệ thống điều hướng Quản trị hệ thống/ Cán bộ chuyên viên sang giao diện quản trị với phân quyền của tài khoản. Nếu không hợp lệ hệ thống gửi thông báo ngay trên màn hình đăng nhập. - Đăng nhập tập trung: Hệ thống điều hướng sang hệ thống xác thực tập trung. Sau khi hệ thống xác thực tập trung phản hồi thông tin xác thực, hệ thống sẽ kiểm tra, ánh xạ vào tài khoản đã được cấu hình tương ứng và điều hướng vào giao diện quản trị với phân quyền của tài khoản |

##### 2. Quy trình quản lý người dùng

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị hệ thống | - Truy cập chức năng quản lý danh sách người dùng - Thực hiện các thao tác: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống kiểm tra thông và tìm kiếm - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. |

##### 3. Quy trình quản lý biên tập, kiểm duyệt và xuất bản tin bài

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | - Cán bộ chuyên viên soạn nội dung tin tức, bài viết đăng tải. - Chọn đúng tin tức, bài viết cần đăng, gửi tới Cán bộ chuyên viên có quyền duyệt tin - Trường hợp tin từ chối thông tin gửi, hệ thống gửi thông báo tới cán bộ chuyên viên soạn nội dung. cán bộ chuyên viên soạn nội dung có thể điều chỉnh thông tin sai hoặc còn thiếu và chọn gửi lại. - Trường hợp tin được phê duyệt thông tin, hệ thống gửi thông báo tới cán bộ chuyên viên tạo tin. Thông tin bài viết được gửi tới cán bộ chuyên viên soạn xuất bản tin. |
| 2 | Cán bộ chuyên viên | - Cán bộ chuyên viên được phân quyền đăng tin bài tiến hành xem xét thông tin bài đăng - Trường hợp tin tức, bài đăng không đủ điều kiện, Cán bộ chuyên viên chọn trả lại soạn bài - Trường hợp thông tin đơn vị đủ điều kiện, Cán bộ chuyên viên chọn chuyển xuất bản |
| 3 | Cán bộ chuyên viên | - Cán bộ chuyên viên xuất bản tin được phân quyền xuất bản tin bài đăng - Trường hợp tin tức, bài đăng không đủ điều kiện, Người xuất bản tin chọn trả lại kiểm duyệt - Trường hợp tin tức, bài đăng đủ điều kiện, chọn xuất bản tin |

##### 4. Quy trình quản lý lịch công tác(lịch tuần)

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý lịch công tác - Thực hiện các thao tác: - Thêm lịch công tác: người dùng tiến hành chọn nút thêm mới, sau đó nhập nội dung lịch công tác tuần, sau đó ấn nút cập nhật - Chỉnh sửa lịch công tác: người dùng tiến hành chọn nút sửa tương ứng với lịch công tác cần sửa, sau đó nhập các nội dung cần chỉnh sửa (bao gồm cả tùy chọn duyệt hiển thị) và ấn nút lưu lại - Xóa lịch công tác: người dùng chọn nút xóa đối với lịch công tác cần xóa, sau đó xác nhận xóa dữ liệu |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách lịch công tác đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: Thêm, sửa, xóa - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại và quyền của người dùng mà đưa ra bước tiếp theo của lịch công tác: - Lịch công tác mới: Lịch công tác được thêm mới. - Lịch công tác được duyệt hiển thị: Lịch công tác có thể được duyệt hiển thị nếu tài khoản có thể quyền duyệt hiển thị hoặc không nếu tài khoản không có quyền. - Lịch công tác được hủy duyệt hiển thị: Lịch công tác có thể được hủy duyệt hiển thị nếu tài khoản có thể quyền duyệt hiển thị hoặc không nếu tài khoản không có quyền. |

##### 5. Quy trình quản lý liên thông bài viết

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý liên thông tin bài - Thực hiện các thao tác: - Lấy tin liên thông: Người dùng tiến hành chọn lấy tin liên thông, sau đó chọn từng bài viết hoặc lấy tin theo khoảng thời gian để duyệt hiển thị lên site đơn vị. - Đẩy tin liên thông: Người dùng tiến hành chọn đẩy tin liên thông, sau đó chọn từng bài viết hoặc đẩy tin theo khoảng thời gian để duyệt hiển thị lên các cổng thành phần chỉ định. |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách tin bài đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: lấy tin liên thông, đẩy tin liên thông - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại và quyền của người dùng mà đưa ra bước tiếp theo của bài viết: - Lấy tin liên thông: Hệ thống truy vấn và hiển thị bài viết của các cổng thành phần. Các bài viết này có thể được duyệt hiển thị lên site hiện hành nếu tài khoản có quyền duyệt hoặc xuất bản bài viết - Đẩy tin liên thông: Hệ thống truy vấn và hiển thị bài viết site hiện hành. Các bài viết này có thể được đẩy liên thông lên các cổng thành phần nếu tài khoản có quyền duyệt hoặc xuất bản bài viết. |

##### 6. Quy trình quản lý lịch tiếp công dân

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý lịch tiếp công dân - Thực hiện các thao tác: - Thêm lịch tiếp công dân: người dùng tiến hành chọn nút thêm mới, sau đó nhập nội dung lịch tiếp công dân như ngày tiếp, người tiếp, địa điểm, file đính kèm,..., sau đó ấn nút cập nhật - Chỉnh sửa lịch tiếp công dân: người dùng tiến hành chọn nút sửa tương ứng với lịch tiếp công dân cần sửa, sau đó nhập các nội dung cần chỉnh sửa (bao gồm cả tùy chọn duyệt hiển thị) và ấn nút lưu lại - Xóa lịch tiếp công dân: người dùng chọn nút xóa đối với lịch tiếp công dân cần xóa, sau đó xác nhận xóa dữ liệu |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách lịch tiếp công dân đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: Thêm, sửa, xóa - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại và quyền của người dùng mà đưa ra bước tiếp theo của lịch tiếp công dân: - Lịch tiếp công dân mới: Lịch tiếp công dân được thêm mới. - Lịch tiếp công dân được duyệt hiển thị: Lịch tiếp công dân có thể được duyệt hiển thị nếu tài khoản có thể quyền duyệt hiển thị hoặc không nếu tài khoản không có quyền. - Lịch tiếp công dân được hủy duyệt hiển thị: Lịch tiếp công dân có thể được hủy duyệt hiển thị nếu tài khoản có thể quyền duyệt hiển thị hoặc không nếu tài khoản không có quyền. |

##### 7. Quy trình quản lý dự thảo văn bản

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý góp ý dự thảo văn bản - Thực hiện các thao tác: - Thêm mới dự thảo: người dùng tiến hành chọn nút thêm mới, sau đó nhập các thông tin như tên dự thảo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, file văn bản, nội dung dự thảo,... sau đó ấn nút cập nhật - Chỉnh sửa dự thảo: người dùng tiến hành chọn nút sửa tương ứng với dự thảo cần sửa, sau đó nhập các nội dung cần chỉnh sửa (bao gồm cả tùy chọn duyệt hiển thị) và ấn nút lưu lại - Xóa dự thảo: người dùng chọn nút xóa đối với dự thảo cần xóa, sau đó xác nhận xóa dữ liệu |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách văn bản đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: Thêm, sửa, xóa, trả lời. - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại và quyền của người dùng mà đưa ra bước tiếp theo của dự thảo văn bản: - Văn bản dự thảo mới: Văn bản dự thảo được thêm mới. - Văn bản dự thảo được duyệt hiển thị: Văn bản dự thảo có thể được duyệt hiển thị nếu tài khoản có thể quyền duyệt hiển thị hoặc không nếu tài khoản không có quyền. - Văn bản dự thảo được hủy duyệt hiển thị: Văn bản dự thảo có thể được hủy duyệt hiển thị nếu tài khoản có thể quyền duyệt hiển thị hoặc không nếu tài khoản không có quyền. |

##### 8. Quy trình quản lý văn bản điều hành

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị hệ thống/Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý văn bản - Thực hiện các thao tác: - Thêm mới: thực hiện nhập mới dữ liệu của văn bản như ký hiệu, trích yếu, file văn bản, ngày ban hành, người kí, lĩnh vực,... - Chỉnh sửa: thực hiện thay đổi thông tin của văn bản. - Xóa: thực hiện lựa chọn văn bản cần xóa và chọn nút xóa, sau đó xác nhận xóa văn bản. |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách văn bản đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: Thêm, sửa, xóa. - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại của văn bản và quyền của người dùng mà đưa ra bước chuyển trạng thái tiếp theo của văn bản: - Văn bản điều hành mới: Tạo mới văn bản. - Văn bản điều hành chờ duyệt: Văn bản đang chuyển kiểm duyệt có thể được xuất bản hoặc trả lại để soạn thảo lại. - Văn bản điều hành yêu cầu soạn lại: Văn bản bị yêu cầu soạn thảo lại có thể được chỉnh sửa, chuyển kiểm duyệt nếu như tài khoản không có quyền xuất bản hoặc xuất bản nếu tài khoản có quyền xuất bản. - Văn bản điều hành đã xuất bản: Văn bản đã được xuất bản có thể gỡ xuất bản. - Văn bản điều hành hủy xuất bản: Văn bản bị gỡ xuất bản có thể được yêu cầu chỉnh sửa, Chỉnh sửa và xuất bản lại (nếu tài khoản có quyền xuất bản hoặc xuất bản lại (không cần thay đổi thông tin văn bản). |

##### 9. Quy trình quản lý hỏi đáp

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị hệ thống/Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý hỏi đáp - Thực hiện các thao tác: - Tiếp nhận câu hỏi: Cán bộ chuyên viên tiếp nhận câu hỏi mà người dân doanh nghiệp gửi đến, nếu câu hỏi hợp lệ cán bộ chuyên viên sẽ tiếp nhận câu hỏi hoặc chuyển cho đơn vị chuyên môn, ngược lại từ chối câu hỏi. - Trả lời câu hỏi: Đơn vị, phòng ban chuyên môn kiểm duyệt câu hỏi, nếu hợp lệ trả lời câu hỏi theo lĩnh vực phụ trách và chuyển kiểm duyệt, ngược lại trả lại cho đơn vị tiếp nhận - Kiểm duyệt câu hỏi: Bộ phận kiểm duyệt duyệt nội dung câu trả lời, nếu hợp lệ chuyển duyệt xuất bản, ngược lại yêu cầu đơn vị phòng ban chuyên mục trả lời lại. - Xuất bản câu hỏi: Trưởng ban biên tập kiểm duyệt nội dung câu trả lời, nếu hợp lệ xuất bản câu hỏi lên cổng, ngược lại trả lại bộ phận kiểm duyệt. |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách văn bản đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: tiếp nhận, trả lời, kiểm duyệt, xuất bản. - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại của câu hỏi và quyền của người dùng mà đưa ra bước chuyển trạng thái tiếp theo của câu hỏi: - Câu hỏi chờ tiếp nhận: Câu hỏi được người dân doanh nghiệp gửi đến nếu tài khoản có quyền tiếp nhận câu hỏi. - Câu hỏi vi phạm: Câu hỏi bị từ chối vì không hợp lệ nếu tài khoản có quyền tiếp nhận câu hỏi - Câu hỏi chờ trả lời: Câu hỏi đang được trả lời, có thể từ chối nếu tài khoản có quyền trả lời câu hỏi. - Câu hỏi chờ kiểm duyệt: Câu hỏi đã được trả lời và đang chờ kiểm duyệt, có thể từ chối nếu tài khoản có quyền kiểm duyệt câu hỏi. - Câu hỏi chờ xuất bản: Câu hỏi đã được kiểm duyệt và đang chờ xuất bản, có thể từ chối nếu tài khoản có quyền xuất bản câu hỏi. - Câu hỏi đã xuất bản: Câu hỏi đã được xuất bản lên cổng thông tin |

##### 10. Quy trình khai thác tin bằng chatbot

- Sơ đồ luồng quy trình

- Mô tả các bước trong quy trình

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khách truy cập | • Truy cập Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. • Lựa chọn chức năng hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm bằng Chatbot trên giao diện hệ thống. |
| 2 | Khách truy cập | • Nhập câu hỏi, từ khóa hoặc nội dung cần tìm kiếm vào ô hội thoại Chatbot. • Gửi yêu cầu tra cứu đến hệ thống. |
| 3 | Hệ thống | • Tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm từ người dùng. • Thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, định dạng nội dung và mức độ hợp lệ của câu hỏi. |
| 4 | Hệ thống | • Trường hợp dữ liệu đầu vào chưa hợp lệ hoặc không đầy đủ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. • Yêu cầu người dùng nhập lại nội dung tìm kiếm phù hợp. |
| 5 | Hệ thống Chatbot | • Phân tích nội dung câu hỏi, nhận diện từ khóa và ngữ cảnh tìm kiếm. • Thực hiện truy vấn dữ liệu từ các nguồn thông tin đã được tích hợp trên hệ thống. |
| 6 | Hệ thống Chatbot | • Tổng hợp nội dung trả lời phù hợp với yêu cầu tra cứu của người dùng. • Hiển thị kết quả tìm kiếm, tài liệu hoặc liên kết liên quan trên giao diện Chatbot. |
| 7 | Khách truy cập | • Xem kết quả tra cứu do hệ thống cung cấp. • Tiếp tục nhập nội dung mới trong trường hợp cần tìm kiếm bổ sung. |
| 8 | Hệ thống | • Ghi nhận lịch sử tìm kiếm và nội dung trao đổi trên hệ thống (nếu được cấu hình). • Kết thúc phiên tra cứu khi người dùng không tiếp tục sử dụng chức năng Chatbot. |

##### 11. Quy trình quản lý đối thoại trực tuyến

- Sơ đồ luồng quy trình:

- Mô tả các bước trong quy trình:

| STT | Chủ thể thực hiện | Quy trình thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | - Thực hiện truy cập module quản lý đối thoại trực tuyến - Thực hiện các thao tác: - Thêm mới chủ đề đối thoại: người dùng tiến hành chọn nút thêm mới, sau đó nhập các thông tin như tiêu đề, nội dung, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, đường dẫn video, lời cảm ơn,... sau đó ấn nút cập nhật - Chỉnh sửa chủ đề đối thoại: người dùng tiến hành chọn nút sửa tương ứng với chủ đề đối thoại cần sửa, sau đó nhập các nội dung cần chỉnh sửa và ấn nút lưu lại - Xóa chủ đề đối thoại: người dùng chọn nút xóa đối với chủ đề đối thoại cần xóa, sau đó xác nhận xóa dữ liệu - Trả lời đối thoại: người dùng chọn xem danh sách câu hỏi đối với chủ đê đối thoại, sau đó trả lời câu hỏi hoặc xuất bản câu trả lời |
| 2 | Hệ thống | - Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách văn bản đã có. - Hệ thống thực hiện load các khung hiển thị dữ liệu tương ứng với các thao tác: Thêm, sửa, xóa, trả lời. - Hệ thống thực hiện truy vấn và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng. - Hệ thống căn cứ vào trạng thái hiện tại và quyền của người dùng mà đưa ra bước tiếp theo của các câu hỏi đối thoại: - Câu hỏi đối thoại mới: Câu hỏi đối thoại được khách truy cập gửi thông tin theo chủ đề. - Câu hỏi đối thoại đã trả lời và xuất bản: Câu hỏi đối thoại được trả lời và xuất bản nếu tài khoản có quyền trả lời và xuất bản nội dung. - Câu hỏi đối thoại được hủy xuất bản: Câu hỏi đối thoại được hủy xuất bản nếu tài khoản có quyền trả lời và xuất bản nội dung. |

#### 3.1.2. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác)

| STT | Tên tác nhân | Mô tả | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ chuyên viên | Là người dùng nội bộ được cấp tài khoản và phân quyền sử dụng hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ chuyên viên thực hiện các nghiệp vụ như tạo mới, cập nhật, tra cứu, xử lý và quản lý thông tin,… dữ liệu thuộc phạm vi quyền hạn được cấp trên Cổng thông tin điện tử. | Giao diện Web |
| 2 | Quản trị hệ thống | Quản trị hệ thống: Có toàn quyền điều hành phần mềm Thẩm định dữ liệu; Có trách nhiệm phân quyền cho từng người sử dụng hệ thống theo các chức năng mà họ được phép sử dụng và theo những loại thông tin mà họ được quyền truy cập và cập nhập; Có trách nhiệm quản lý, cập nhật các tham số cấu hình của hệ thống. | Giao diện Web |
| 3 | Khách truy cập | Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin điện tử để tra cứu, tìm kiếm, khai thác và sử dụng các thông tin, dữ liệu được công khai theo quy định; không có quyền cập nhật dữ liệu. | Giao diện Web |
| 4 | Hệ thống Chatbot | Hệ thống chatbot tích hợp hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin, hướng dẫn sử dụng, trả lời câu hỏi thường gặp và cung cấp thông tin từ Cổng thông tin điện tử thông qua API. | API |

#### 3.1.3. Danh sách các yêu cầu của người sử dụng

| TT | Chức năng | Mô tả luồng giao dịch |
| --- | --- | --- |
| Nhóm chức năng quản trị trang thành phần |  |  |
| 1 | Quản trị trang thành phần | Cán bộ quản trị hệ thống có thể sửa thông tin trang thông tin điện tử |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem danh sách các trang thông tin điện tử |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem danh sách tên miền các trang thông tin điện tử |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thiết lập tên miền các trang thông tin điện tử |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể phân quyền người sử dụng theo từng trang thông tin thành phần |
| 2 | Tùy biến và cá nhân hóa | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình cấu trúc trang |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình layout vào trang |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình module vào trang |
| 3 | Phân quyền người sử dụng | Cán bộ quản trị hệ thống có thể phân quyền người sử dụng theo từng chức năng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể phân quyền người sử dụng theo nhóm chức năng |
| Nhóm chức năng quản trị, cấu hình |  |  |
| 4 | Quản trị danh sách người dùng | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thêm mới danh sách người dùng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể sửa thông tin người dùng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa danh sách người dùng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cập nhật tìm kiếm danh sách người dùng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể hiển thị danh sách người dùng |
| 5 | Quản trị cấu hình thông tin website | Cán bộ quản trị hệ thống có thể sửa/xem thông tin của site |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thiếp lập ngôn ngữ |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thiết lập mã EMC tracking |
| 6 | Quản trị Eventlog - Nhật ký theo dõi sự kiện | Cán bộ quản trị hệ thống có thể tìm kiếm nhật ký theo dõi sự kiện |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem nhật ký theo dõi sự kiện |
| 7 | Quản trị cấu hình biểu mẫu thông tin | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thêm mới/sửa biểu mẫu |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa biểu mẫu |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể hiển thị danh sách các biểu mẫu |
| 8 | Thiết lập cấu hình tích hợp AI | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thiết lập thông số tích hợp AI chuyển văn bản thành giọng đọc |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thiết lập thông số tích hợp AI bóc tác dữ liệu |
| 9 | Thiết lập Crawl RSS Feed 2.0 | Cán bộ quản trị đơn vị có thể cấu hình thông tin Crawl RSS Feed 2.0 (Chuyên mục đích, Link Nguồn RSS, Thư tự ưu tiên). Hệ thống tự động khai thác dữ liệu định kỳ hàng ngày |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt hoặc từ chối duyệt tin tức đã khai thác từ các nguồn |
| Nhóm chức năng hệ thống |  |  |
| 10 | Quản trị danh sách module | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cài đặt các module chức năng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể sửa các module chức năng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa các module chức năng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể tìm kiếm module chức năng |
| 11 | Quản trị khung giao diện | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem/sửa Panel |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa Panel |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem/sửa Layout |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa Layout |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem/sửa Theme |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa Theme |
| 12 | Tùy chỉnh mẫu giao diện | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xem/sửa mẫu giao diện bằng css |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể xóa file css |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể upload file lên theme |
| 13 | Quản trị danh mục dùng chung | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể đồng bộ dữ liệu với hệ thống Danh mục dùng chung |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh mục dùng chung |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể xóa danh mục dùng chung |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể lựa chọn danh mục để chuyển về cổng |
| 14 | Quản trị đặc tả dữ liệu | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể thêm đặc tả dữ liệu cho trang chủ, trang chuyên mục |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể sửa đặc tả dữ liệu cho trang chủ, trang chuyên mục |
| 15 | Quản trị phòng ban, đơn vị | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa phòng ban, đơn vị |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể xóa phòng ban, đơn vị |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách phòng ban, đơn vị |
| Nhóm chức năng quản trị tin tức |  |  |
| 16 | Quản trị chuyên mục tin | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa chuyên mục |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa chuyên mục |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách chuyên mục |
| 17 | Quản trị banner/footer | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa banner, footer |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa banner, footer |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách banner, footer |
| 18 | Quản trị thông tin phản hồi bài viết | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách người phản hồi |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tìm kiếm thông tin phản hồi |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt hiển thị thông tin phản hồi |
| 19 | Quản trị tin tức | Cán bộ chuyên viên có thể thêm tin/sửa tin tức theo chuyên mục |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tìm kiếm thông tin/hiển thị danh sách người phản hồi |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách tin tức bài viết/chuyên mục |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt/từ chối duyệt tin tức |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xuất bản/từ chối xuất bản tin tức |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể huỷ bỏ tin tức |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể ký số token tin tức |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp AI tạo file audio giọng đọc cho các bài viết đã xuât bản |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lịch sử biên tập, kiêm duyệt, xuất bản bài viết |
| 20 | Quản trị mẫu bài viết tạp chí | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa mẫu bài viết tạp chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa mẫu bài viết tạp chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tìm kiếm mẫu bài viết tạp chí |
| 21 | Quản trị bài viết dạng tạp chí | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa bài viết tạp chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa bài viết tạp chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tìm kiếm bài viết tạp chí |
| 22 | Quản trị tin, bài theo quy trình | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách user và khung quy trình theo các bước |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể kéo thả người dùng vào các ô tương ứng với quy trình để phân quyền |
| 23 | Quản trị tin từ cổng thành viên | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách cấu trúc cây danh mục cổng và danh sách chuyên mục theo cổng để hiển thị tin |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách tin từ cổng thành viên |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tự chọn tin từ chuyên mục |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể lấy tự động tin từ chuyên mục cổng thành viên theo thời gian yêu cầu |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể lọc tìm kiếm tin bài |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hủy bỏ tin bài đã chọn trước đó theo chuyên mục |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hủy bỏ tin bài đã chọn trước đó theo từng tin |
| 24 | Báo cáo tin bài | Cán bộ chuyên viên có thể xuất báo cáo tin bài theo trang, thời gian. |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem báo cáo tin bài |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể lọc tìm kiếm báo cáo tin bài |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể trích xuất excel, pdf báo cáo tin bài |
| 25 | Thống kê bài viết cổng thành viên | Cán bộ chuyên viên có thể lọc tìm kiếm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem thống kê tình trạng nhập tin bài toàn bộ cổng thành viên |
| 26 | Quản trị liên hệ | Cán bộ chuyên viên có thể tìm kiếm thông tin liên hệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hủy tìm kiếm thông tin |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách thông tin liên hệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa thông tin liên hệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể gửi email tới người liên hệ |
| 27 | Quản trị liên kết website | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa liên kết website |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem liên kết website |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa liên kết website |
| 28 | Quản trị mức định khoán | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa mức định khoán |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa mức định khoán |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể sắp xếp mức định khoán theo tiêu chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách mức định khoán |
| 29 | Quản trị danh mục loại bài viết | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa loại bài viết |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa loại bài viết |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể sắp xếp mức loại bài viết theo tiêu chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách loại bài viết |
| 30 | Quản trị danh mục loại hình ảnh | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa loại hình ảnh |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa loại hình ảnh |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể sắp xếp mức loại hình ảnh theo tiêu chí |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách loại hình ảnh |
| 31 | Bảng tổng hợp nhuận bút | Cán bộ chuyên viên có thể thiết lập loại bài viết cho từng bài viết |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thiết lập loại hình ảnh cho từng bài viết |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể gửi yêu cầu phê duyệt nhuận bút |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xác nhận phê duyệt nhuận bút |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tìm kiếm nhuận bút theo bộ lọc |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể trích xuất file nhuận bút theo bộ lọc |
| Nhóm chức năng quản trị tiện ích |  |  |
| 32 | Quản trị danh sách hình ảnh | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa thư viện hình ảnh trên cổng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/ xóa thư viện hình ảnh trên cổng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa chuyên mục thư viện hình ảnh |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/xoá danh sách chuyên mục hình ảnh |
| 33 | Quản trị danh sách video/youtube | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa thư viện video trên cổng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/ xóa thư viện video trên cổng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa chuyên mục thư viện video |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/xoá danh sách chuyên mục video |
| 34 | Quản trị danh sách audio | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa thư viện audio trên cổng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/ xóa thư viện audio trên cổng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa chuyên mục thư viện audio |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/xoá danh sách chuyên mục audio |
| 35 | Quản trị bình chọn | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách bình chọn |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa danh sách bình chọn |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách bình chọn |
| 36 | Quản trị quảng cáo | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách quảng cáo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa danh sách quảng cáo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách quảng cáo |
| 37 | Quản trị khảo sát, thu thập ý kiến | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa/xóa tài khoản thực hiện khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa/xóa tài khoản đơn vị thực hiện khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa/xóa tài khoản loại đơn vị thực hiện khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem báo cáo thực khảo sát |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xuất báo cáo thực khảo sát ra file excel |
| 38 | Quản trị hỏi đáp | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách câu hỏi |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể sửa danh sách câu hỏi |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể phân câu hỏi cho các phòng ban khác trả lời |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hủy câu hỏi không hợp lệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể trả lời câu hỏi |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xuất bản câu hỏi |
| 39 | Quản trị danh bạ điện tử (Sơ đồ tổ chức) | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa phòng ban |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa phòng ban, tổ chức |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem phòng ban, tổ chức |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/ sửa nhân sự trong phòng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa nhân sự trong phòng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể chia sẻ thông tin nhân sự với đơn vị trực thuộc |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể lấy dữ liệu hiển thì từ đơn vị thành phần |
| 40 | Quản trị liên kết khách hàng, đối tác | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách liên kết khách hàng, đối tác |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa danh sách liên kết khách hàng, đối tác |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách liên kết khách hàng, đối tác |
| 41 | Nhắn tin SMS (Tích hợp SMS Brandname) | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa phòng ban, đơn vị nhắn tin SMS |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa phòng, ban, đơn vị nhắn tin sms |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách phòng ban, đơn vị nhắn tin sms |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thiết lập danh sách nhân viên trong phòng ban, đơn vị |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách nhân viên trong phòng ban |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp SMS Brandname và gửi tin nhắn đến 1 hoặc nhiều nhân viên trong phòng ban, đơn vị |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lịch sử gửi tin nhắn đã thao tác |
| 42 | Quản trị chủ đề thông tin đối thoại | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa chủ đề đối thoại |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa chủ đề đối thoại |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách chủ đề đối thoại |
| 43 | Quản trị thông tin khách mời đối thoại | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa khách mới tham gia đối thoại |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa khách mời tham gia đối thoại |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách khách mới tham gia đối thoại |
| 44 | Quản trị câu hỏi đối thoại | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách câu hỏi mà người dân gửi theo từng chủ đề đối thoại |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể biên soạn lại nội dung sau khi tổ chức đối thoại |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xuất bản nội dung sau khi tổ chức đối thoại |
| 45 | Quản trị sự kiện nổi bật | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa chuyên mục sự kiện nổi bật |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/xoá danh sách chuyên mục sự kiện nổi bật |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa sự kiện nổi bật |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem/xoá danh sách sự kiện nổi bật |
| Nhóm chức năng quản trị lịch công tác |  |  |
| 46 | Quản trị lịch công tác tuần | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách lịch công tác tuần |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lịch công tác tuần |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lịch công tác tuần |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt hiển thị lịch công tác tuần |
| 47 | Quản trị lịch công tác phòng | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách lịch công tác phòng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lịch công tác phòng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lịch công tác phòng |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt hiển thị lịch công tác phòng |
| 48 | Quản trị lịch công tác lãnh đạo | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách lịch công tác lãnh đạo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lịch công tác lãnh đạo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lịch công tác lãnh đạo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt hiển thị lịch công tác lãnh đạo |
| 49 | Quản trị lịch tiếp công dân | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa danh sách lịch tiếp công dân |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lịch tiếp công dân |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lịch tiếp công dân |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể duyệt hiển thị lịch tiếp công dân |
| Nhóm chức năng quản trị chuyên ngành chính quyền |  |  |
| 50 | Quản trị danh mục Công khai ngân sách | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/chỉnh sửa danh mục công khai ngân sách |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa danh mục công khai ngân sách |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách danh mục công khai ngân sách |
| 51 | Quản trị Công khai ngân sách | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/chỉnh sửa công khai ngân sách |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa công khai ngân sách |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách công khai ngân sách |
| 52 | Quản trị thông tin quy hoạch | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá danh mục thông tin quy hoạch |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá thông tin quy hoạch |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách thông tin quy hoạch |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá tệp bản đồ quy hoạch |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá tệp bản vẽ quy hoạch |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá tệp tài liệu đính kèm |
| 53 | Quản trị thông tin doanh nghiệp | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá thông tin doanh nghiệp |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể import danh sách doanh nghiệp từ excel |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách thông tin doanh nghiệp |
| 54 | Quản trị thông tin đề án, dự án | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa/xoá thông tin đề án, dự án |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể import danh sách đề án, dự án từ excel |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách thông tin đề án, dự án |
| 55 | Quản trị thông tin đề tài khoa học công nghệ | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa đề tài khoa học công nghệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa đề tài khoa học công nghệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem đề tài khoa học công nghệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể sửa/xem trạng thái báo cáo |
| 56 | Quản trị lĩnh vực khoa học công nghệ | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa lĩnh vực khoa học công nghệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lĩnh vực khoa học công nghệ |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem lĩnh vực khoa học công nghệ |
| 57 | Quản trị loại đề tài khoa học công nghệ | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa loại đề tài |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa loại đề tài |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem loại đề tài |
| Nhóm chức năng quản trị văn bản |  |  |
| 58 | Quản trị danh sách hướng dẫn thủ tục hành chính | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách hướng dẫn thủ tục hành chính công |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm, sửa, xóa hướng dẫn thủ tục hành chính công |
| 59 | Quản trị cơ quan dịch vụ công | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới, sửa, xóa danh sách cơ quan thực hiện dịch vụ hành chính công |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách cơ quan thực hiện dịch vụ hành chính công |
| 60 | Quản trị lĩnh vực dịch vụ công | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới, sửa, xóa lĩnh vực dịch vụ công |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách lĩnh vực dịch vụ công |
| 61 | Quản trị danh sách văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa văn bản chỉ đạo điều hành/văn bản quy phạm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa văn bản chỉ đạo điều hành/văn bản quy phạm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp AI bóc tách đính kèm file PDF văn bản. Hệ thống tự động điền thông tin văn bản chỉ đạo/văn bản pháp quy vào khung soạn thảo từ file PDF |
| 62 | Quản trị lớp văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa lớp văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lớp văn bản văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách lớp văn bản chỉ đạo |
| 63 | Quản trị cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa cơ quan ban hành |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo |
| 64 | Quản trị loại văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa loại văn bản |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa loại văn bản |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách loại văn bản |
| 65 | Quản trị lĩnh vực văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa lĩnh vực văn bản |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa lĩnh vực văn bản |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách lĩnh vực văn bản |
| 66 | Lấy ý kiến dự thảo văn bản (văn bản dự thảo) | Cán bộ chuyên viên có thể xem danh sách văn bản dự thảo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa văn bản dự thảo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa văn bản dự thảo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể Quản trị danh sách ý kiến dự thảo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp AI chuyển đổi PDF thành Văn bản và cho phép chỉnh sửa nội dung |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp AI chuyển đổi văn bản thành giọng nói với nhiều giọng đọc khác nhau |
| 67 | Quản trị danh sách văn bản công báo | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa văn bản công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa văn bản công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách văn bản công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể thêm mới/sửa văn bản liên quan |
| 68 | Quản trị số công báo | Cán bộ chuyên viên có thể thêm/sửa số công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xóa số công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể hiển thị danh sách số công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp AI hỗ trợ nhận diện file văn bản công báo đính kèm và thêm công báo vào số công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể xem trước (preview) file văn bản công báo và kiểm tra số trang |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể tích hợp AI hỗ trợ nhận diện, thêm/bớt các file đính kèm/mục lục/bìa và tạo mục lục công báo |
|  |  | Cán bộ chuyên viên có thể khởi tạo/sắp xếp/xem trước nội dung cuốn công báo từ các file văn bản công báo đính kèm |
| Nhóm chức năng cung cấp thông tin |  |  |
| 69 | Module hiển thị: Tin mới/Tin nổi bật | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình lựa chọn chuyên mục, thời gian, hiệu ứng, số bản tin, tiêu đề |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Tin mới |
|  |  | Khách truy cập có thể xem được danh sách tin bài mới nhất |
| 70 | Module hiển thị: Banner | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Banner |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung banner |
| 71 | Module hiển thị: Footer | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Footer |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung footer |
| 72 | Module hiển thị: Điều khiển đa năng | Cán bộ quản trị nội dung có thể cập nhật nội dung trong khung điều khiển |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Điều khiển đa năng |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung đã được soạn thảo |
| 73 | Module hiển thị: Menu dọc | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình lựa chọn chuyên mục, kiểu hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Menu dọc |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách chuyên mục dạng cây phân cấp |
| 74 | Module hiển thị: Slider tin tức | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình lựa chọn chuyên mục, thời gian, hiệu ứng, số bản tin, tiêu đề |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Slider tin tức |
|  |  | Khách truy cập có thể xem được danh sách tin bài dạng slider |
| 75 | Module hiển thị: Phân cấp chuyên mục | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Phân cấp chuyên mục |
|  |  | Khách truy cập có thể xem phân cấp chuyên mục |
| 76 | Module hiển thị: Chi tiết bài viết | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình hiển thị tác giả, ngày đăng, ẩn/hiện tính năng chia sẻ mạng xã hội |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Chi tiết bài viết |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung chi tiết bài viết |
|  |  | Khách truy cập có thể chia sẻ bài viết qua facebook/zalo |
|  |  | Khách truy cập có thể tăng/giảm độ tương phản màn hình |
|  |  | Khách truy cập có thể tăng/giảm độ cỡ chữ bài viết |
|  |  | Khách truy cập có thể nghe giọng đọc nội dung bài viết |
| 77 | Module hiển thị: Tin liên quan | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình tiêu đề hiển thị, số lượng bài viết, kiểu hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Tin liên quan |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách tin cùng chuyên mục |
| 78 | Module hiển thị: Tin dạng tab | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình tiêu đề hiển thị, chuyên mục bài viết, số lượng bài viết, kiểu hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Tin dạng tab |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách tin bài dạng tab |
| 79 | Module hiển thị: Tin phản hồi | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình hiển thị nội dung phản hồi |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Tin phản hồi |
|  |  | Khách truy cập có thể nhập/lưu thông tin bình luận |
| 80 | Module hiển thị: Danh sách tin theo menu | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình số tin trên trang, số bài viết theo chuyên mục |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách tin theo menu |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách tin theo từng menu |
| 81 | Module hiển thị: Menu ngang | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình biểu tượng menu |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Menu ngang |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách chuyên mục dạng phân cấp theo chiều ngang |
| 82 | Module hiển thị: Bình chọn | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình tiêu đề hiển thị, lựa chọn mục bình chọn, thời gian bình chọn |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Bình chọn |
|  |  | Khách truy cập có thể xem thông tin bình chọn |
|  |  | Khách truy cập có thể lựa chọn đáp án bình chọn |
|  |  | Khách truy cập có thể xem kết quả bình chọn |
| 83 | Module hiển thị: Quảng cáo | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình lựa chọn quảng cáo hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Quảng cáo |
|  |  | Khách truy cập có thể xem thông tin quảng cáo |
| 84 | Module hiển thị: Khảo sát, thu thập ý kiến | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module khảo sát, thu thập ý kiến |
|  |  | Khách truy cập có thể đăng nhập để thực hiện khảo sát, thu thập ý kiến |
|  |  | Khách truy cập có thể thực hiện khảo sát, hoặc đăng nhập để thực hiện khảo sát đối với khảo sát yêu cầu đăng nhập |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách khảo sát đã thực hiện, chưa thực hiện nếu đã đăng nhập |
| 85 | Module hiển thị: Slider hình ảnh | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thử viện hiển thị, kiểu hiển thị, tiêu đề, thời gian hiệu ứng, kiểu hiệu ứng |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Slider hình ảnh |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách chuyên mục ảnh, danh sách danh sách thư viện theo chuyên mục |
| 86 | Module hiển thị: Hộp tìm kiếm đơn giản | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Hộp tìm kiếm đơn giản |
|  |  | Khách truy cập có thể nhập thông tin tìm kiếm |
| 87 | Module hiển thị: Thư viện ảnh | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thư viện hiển thị, kiểu hiển thị, tiêu đề, kiểu hiệu ứng, số lượng hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Thư viện ảnh |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách chuyên mục video, danh sách thư viện theo chuyên mục |
| 88 | Module hiển thị: Danh sách liên kết website | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách liên kết website |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách trang liên kết |
|  |  | Khách truy cập có thể mở liên kết trang |
| 89 | Module hiển thị: Tìm kiếm nâng cao | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Tìm kiếm nâng cao |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm theo chuyên mục |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm theo tiêu đề |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm theo ngày đăng |
| 90 | Module hiển thị: Liên hệ | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình tiêu đề hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Liên hệ |
|  |  | Khách truy cập nhập thông tin liên hệ |
|  |  | Khách truy cập có thể gửi thông tin liên hệ |
| 91 | Module hiển thị: Hỏi đáp | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Hỏi đáp |
|  |  | Khách truy cập có thể gửi thông tin hỏi đáp |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách câu hỏi |
|  |  | Khách truy cập có thết xem câu trả lời |
| 92 | Module hiển thị: Công khai ngân sách | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Công khai ngân sách |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh các bản báo cáo công khai ngân sách |
|  |  | Khách truy cập có thể xuất file xml theo chuẩn bộ tài chính |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm danh sách báo cáo |
|  |  | Khách truy cập có thể tải file đính kèm của mỗi báo cáo |
| 93 | Module hiển thị: Thống kê truy cập | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình tiêu đề hiển thị, loại dữ liệu thống kê |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Thống kê truy cập |
|  |  | Khách truy cập có thể xem thống kê số lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng, năm và đang truy cập |
| 94 | Module hiển thị: Danh sách cổng thành viên | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình nhóm hiển thị, tiêu đề, số cột |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách cổng thành viên |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nhóm thành viên |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách cổng theo nhóm |
| 95 | Module hiển thị: Hiển thị danh sách văn bản lấy ý kiến | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Hiển thị danh sách văn bản lấy ý kiến |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách văn bản lấy ý kiến |
|  |  | Khách truy cập có thể tải tệp văn bản đính kèm |
|  |  | Khách truy cập có thể gửi thông tin góp ý |
|  |  | Khách truy cập có thể xem các góp ý đối dự thảo văn bản. |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm văn bản |
|  |  | Khách truy cập có thể prevew file văn bản đính kèm |
|  |  | Khách truy cập có thể nghe giọng đọc nội dung file văn bản đính kèm |
| 96 | Module hiển thị: Hiển thị danh sách công báo | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Hiển thị danh sách công báo |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách văn bản công báo |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm công báo (Số công báo, Cơ ban ban hành, Năm ban hành, Loại công báo) |
|  |  | Khách truy cập có thể xem chi tiết nội dung công báo (Nội dung, Sơ đồ, Thuộc tính, Tệp đính kèm) |
|  |  | Khách truy cập có thể tải file đính kèm của mỗi văn bản công báo |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung cuốn công báo |
| 97 | Module hiển thị: Danh sách thư viện video/video Youtube | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thư viện hiển thị, tiêu đề hiển thị, số bản ghi |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách thư viện video/video Youtube |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách thư viện video/video Youtube |
| 98 | Module hiển thị: Màn hình video | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình chọn video hiển thị, kiểu hiển thị, tiêu đề hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Màn hình video |
|  |  | Khách truy cập có thể xem video được chọn |
| 99 | Module hiển thị: Danh sách thư viện audio | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thư viện hiển thị, tiêu đề hiển thị, số bản ghi |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách thư viện audio |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách thư viện audio |
| 100 | Module hiển thị: Danh sách tin từ cổng thành viên | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình kiểu hiển thị, tiêu đề, nhóm thành viên |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách tin từ cổng thành viên |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách tin từ cổng thành viên |
| 101 | Module hiển thị: Danh sách thủ tục hành chính | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách thủ tục hành chính |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách thủ tục hành chính |
|  |  | Khách truy cập có thể tải văn bản đính kèm |
|  |  | Khách truy cập có thể xem chi tiết thủ tục hành chính |
| 102 | Module hiển thị: Đăng nhập | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Đăng nhập |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể đăng nhập xác thực trên cổng |
| 103 | Module hiển thị: Biểu mẫu thông tin | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình chọn biểu mẫu hiển thị, tiêu đề hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Biểu mẫu thông tin |
|  |  | Khách truy cập có thể nhập và gửi thông tin biểu mẫu |
| 104 | Module hiển thị: Danh bạ điện tử (Sơ đồ tổ chức) | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh bạ điện tử |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách danh bạ |
|  |  | Khách truy cập có thể tra cứu danh bạ |
| 105 | Module hiển thị: Danh sách liên kết khách hàng, đối tác | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình tiêu đề hiển thị, số bản ghi |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách liên kết khách hàng, đối tác |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách liên kết khách hàng, đối tác |
| 106 | Module hiển thị: Danh sách sự kiện nổi bật | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình trang hiển thị, số lượng, kiểu hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách sự kiện nổi bật |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách khách hàng, đối tác |
| 107 | Module hiển thị: Lịch công tác | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình loại lịch công tác |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Lịch công tác |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung lịch công tác theo ngày hiện tại |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung lịch công tác tuần trước/sau |
| 108 | Module hiển thị: Lịch tiếp công dân | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Lịch tiếp công dân |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung lịch tiếp công dân trong tháng |
|  |  | Khách truy cập có thể chọn xem lịch tiếp công dân theo tháng,năm |
| 109 | Module hiển thị: Thông tin quy hoạch | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Thông tin quy hoạch |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách menu quy hoạch |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách thông tin quy hoạch |
|  |  | Khách truy cập có thể xem nội dung thông tin quy hoạch |
|  |  | Khách truy cập có thể xem bản đồ số hoá |
|  |  | Khách truy cập có thể tải tài liệu đính kèm |
| 110 | Module hiển thị: Danh sách doanh nghiệp | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình số lượng hiển thị trên trang |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách doanh nghiệp |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm và xem danh sách doanh nghiệp |
|  |  | Khách truy cập có thể xem chi tiết doanh nghiệp |
| 111 | Module hiển thị: Danh sách đề án, dự án | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình số lượng hiển thị trên trang |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách đề án, dự án |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm và xem danh sách đề án, dự án |
|  |  | Khách truy cập có thể xem chi tiết đề án, dự án |
| 112 | Module hiển thị: Sơ đồ cổng/Rss | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình chuyên mục hiển thị, số lượng bài viết, loại hiển thị |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Sơ đồ cổng/Rss |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách chuyên mục được cấu hình |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách bài viết theo cấu trúc Rss |
| 113 | Module hiển thị: Danh sách chủ đề đối thoại | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách chủ đề đối thoại |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách chủ đề đối thoại |
| 114 | Module hiển thị: Thông tin đối thoại | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Thông tin đối thoại |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách câu hỏi theo chủ đề đối thoại đã trả lời |
|  |  | Khách truy cập có thể gửi câu hỏi theo chủ đề đối thoại |
| 115 | Module hiển thị: Danh sách văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm | Cán bộ quản trị hệ thống có thể thay đổi file css hiển thị module Danh sách văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Khách truy cập có thể xem danh sách văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Khách truy cập có thể tìm kiếm danh sách văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Khách truy cập có thể tải file đính kèm văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
|  |  | Khách truy cập có thể xem chi tiết nội dung văn bản chỉ đạo/văn bản quy phạm |
| 116 | Thiết lập cấu hình thông minh hoá | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thông số tích hợp AI chuyển văn bản thành giọng đọc |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thông số tích hợp AI chuyển audio thành văn bản |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thông số tích hợp AI kiểm tra chính tả |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thông số tích hợp AI kiểm tra nội dung nhạy cảm, tiêu cực |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thông số tích hợp AI tóm tắt nội dung bài viết |
|  |  | Cán bộ quản trị hệ thống có thể cấu hình thông số tích hợp AI gợi ý từ khóa và thẻ (tag) |
| 117 | Chuyển văn bản thành giọng đọc hỗ trợ tạo audio giọng đọc bài viết, tin tức | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể kết nối AI Text to Speech để thực hiện tạo audio |
|  |  | Quản trị đơn vị, Cán bộ chuyên viên có thể xoá audio giọng đọc bài viết |
| 118 | Chuyển đổi dữ liệu từ file ghi âm audio sang nội dung chi tiết bài viết, tin tức | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể kết nối AI thực hiện chuyển đổi file ghi âm thành văn bản vào khung soạn thảo chi tiết tin tức, bài viết |
| 119 | Kiểm tra chính tả bài viết, tin tức | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể kết nối AI thực hiện kiểm tra chính tả tại màn hình soạn thảo bài viết, tin tức |
|  |  | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể thay thế nội dung chi tiết theo kết quả xử lý chính tả, ngữ pháp từ AI |
| 120 | Kiểm tra nội dung nhạy cảm, tiêu cực | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể kết nối AI thực hiện kiểm tra nội dung nhạy cảm, tiêu cực tại màn hình soạn thảo bài viết, tin tức |
|  |  | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể xem giải thích lý do của nội dung nhạy cảm, tiêu cực |
| 121 | Gợi ý từ khóa và thẻ (tag) khi thiết lập đặc tả dữ liệu bài viết, tin tức | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể kết nối AI thực hiện gợi ý từ khoá phù hợp theo nội dung chi tiết bài viết |
|  |  | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể lựa chọn các từ khoá gợi ý gán vào bài viết |
| 122 | Tóm tắt/tóm lược nội dung chi tiết bài viết, tin tức | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể kết nối AI thực hiện tóm lược nội dung tại khung soạn thảo nội dung tóm lược bài viết, tin tức |
| 123 | Kết nối hiển thị Trợ lý ảo (Chatbox) | Quản trị đơn vị/Cán bộ chuyên viên có thể cấu hình thông tin kết nối Trợ lý ảo |
|  |  | Khách truy cập đặt có thể câu hỏi theo ngôn ngữ tự nhiên bằng văn bản |
|  |  | Khách truy cập đặt có thể câu hỏi theo ngôn ngữ tự nhiên bằng giọng đọc |

#### 3.1.4. Phân tích và mô tả chức năng phần mềm

Chi tiết Phân tích và mô tả chức năng phần mềm: PHỤC LỤC – PHÂN TÍCH VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

#### 3.1.5. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa phải bảo đảm khả năng kiểm soát lỗi, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu, xử lý dữ liệu và vận hành hệ thống, cụ thể như sau:

- Dữ liệu đầu vào trước khi được lưu trữ hoặc xử lý phải được kiểm tra về cấu trúc, định dạng, kiểu dữ liệu, tính hợp lệ và tính logic nghiệp vụ; hệ thống cần thông báo rõ ràng cho người sử dụng khi phát sinh lỗi hoặc dữ liệu không hợp lệ.

- Hệ thống phải bảo đảm lỗi phát sinh tại một phiên làm việc hoặc một chức năng cụ thể không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phiên làm việc khác hoặc toàn bộ hệ thống.

- Phần mềm cần áp dụng các cơ chế kiểm soát chất lượng trong quá trình phát triển và vận hành nhằm hạn chế lỗi cú pháp lập trình, lỗi xử lý nghiệp vụ, lỗi truy xuất dữ liệu và lỗi logic hệ thống.

- Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế kiểm tra, đối chiếu và làm sạch dữ liệu nhằm hạn chế dữ liệu trùng lặp, không đồng nhất hoặc không hợp lệ trong quá trình cập nhật, chuyển đổi và khai thác dữ liệu.

- Các chức năng xử lý lỗi phải được thiết kế phù hợp, bảo đảm thông báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng; đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin nhật ký lỗi phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sự cố của quản trị hệ thống.

- Hệ thống cần hỗ trợ ghi nhật ký các sự kiện lỗi, cảnh báo vận hành, truy cập bất thường và các sự cố phát sinh để phục vụ công tác giám sát, đánh giá an toàn thông tin và khắc phục sự cố khi cần thiết.

- Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống hoặc sự cố dịch vụ, hệ thống phải bảo đảm khả năng phục hồi dữ liệu và khôi phục hoạt động trong thời gian phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin và khai thác hệ thống của người dùng.

#### 3.1.6. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

- Giao diện hệ thống phải được thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với đặc thù Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; bố cục hiển thị hợp lý, trực quan, hỗ trợ người sử dụng dễ dàng thao tác, tra cứu và khai thác thông tin.

- Giao diện phải bảo đảm tính thống nhất về màu sắc, biểu tượng, bố cục, nhận diện thương hiệu và trải nghiệm người dùng trên toàn bộ Cổng Thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần.

- Các chức năng được bố trí khoa học, thuận tiện cho việc biên tập, kiểm duyệt, xuất bản và quản trị nội dung; hỗ trợ hiển thị đầy đủ các nhóm chức năng phục vụ công tác cung cấp thông tin, tra cứu văn bản, quản lý dữ liệu và điều hành hệ thống.

- Hệ thống phải hỗ trợ giao diện responsive, tương thích với nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh; tương thích với các trình duyệt web phổ biến hiện nay.

- Với mỗi nhóm người dùng, hệ thống chỉ hiển thị các chức năng, chuyên mục và dữ liệu phù hợp với vai trò, quyền hạn được phân công; hỗ trợ cá nhân hóa giao diện và hiển thị các thông báo, nhắc việc hoặc nội dung liên quan khi người dùng đăng nhập hệ thống.

- Hệ thống cần hỗ trợ các danh mục dữ liệu dùng chung, chức năng gợi ý, tự động hoàn thành dữ liệu, bộ lọc và tìm kiếm nhanh nhằm hỗ trợ thao tác nhập liệu, tra cứu và quản lý thông tin chính xác, thuận tiện.

- Các giao diện quản trị phải hỗ trợ thao tác nhanh, quản lý dữ liệu số lượng lớn, sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu, import/export dữ liệu và quản lý nội dung trực quan.

- Hệ thống cần hỗ trợ hiển thị đầy đủ tiếng Việt theo chuẩn Unicode TCVN 6909:2001, bảo đảm thống nhất trong toàn bộ giao diện người dùng và giao diện quản trị hệ thống.

- Giao diện cần bảo đảm khả năng truy cập, hỗ trợ người dùng dễ dàng khai thác thông tin công khai; đồng thời bảo đảm yêu cầu về mỹ thuật, tính hiện đại và phù hợp với định hướng xây dựng chính quyền số của tỉnh Khánh Hòa.

- Hệ thống Cổng thông tin điện tử phải cung cấp công cụ quản trị giao diện trực quan cho phép người quản trị thực hiện việc thiết kế, tùy biến và thay đổi bố cục hiển thị mà không cần can thiệp vào mã nguồn chương trình.

- Hỗ trợ cơ chế kéo thả (Drag & Drop) để xây dựng và chỉnh sửa giao diện trang chủ, trang chuyên mục, trang nội dung và các trang thành phần.

- Cho phép tạo mới, sao chép, chỉnh sửa hoặc xóa các khối nội dung (Widget/Module) trên giao diện.

- Hỗ trợ bố trí linh hoạt số lượng cột, hàng, vùng hiển thị theo từng loại trang.

- Cho phép cấu hình hiển thị nội dung theo nhiều dạng như danh sách, lưới (Grid), Slide, Carousel, Video, Album ảnh, Banner, Thông báo, Văn bản điều hành,...

- Hỗ trợ cơ chế Responsive Design, tự động tương thích trên máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động.

- Cho phép xây dựng nhiều mẫu giao diện (Template) và chuyển đổi giữa các mẫu giao diện mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có.

- Hỗ trợ phân quyền cho người quản trị giao diện nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

- Yêu cầu này nhằm đáp ứng định hướng tại Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT và Thông tư số 42/2022/TT-BTTTT về khả năng mở rộng, linh hoạt và dễ dàng quản trị của Cổng thông tin điện tử.

- Hệ thống phải cho phép cán bộ quản trị tự tạo lập các chuyên trang, chuyên mục hoặc trang thông tin mới mà không cần thực hiện lập trình hoặc chỉnh sửa mã nguồn, các chức năng tối thiểu bao gồm:

- Tạo mới trang thông tin bằng giao diện trực quan.

- Cấu hình URL thân thiện (Friendly URL).

- Tùy chỉnh tiêu đề, mô tả, từ khóa SEO cho từng trang.

- Lựa chọn mẫu giao diện có sẵn cho từng trang.

- Tự cấu hình các vùng hiển thị nội dung.

- Tự cấu hình nguồn dữ liệu hiển thị từ các chuyên mục hoặc cơ sở dữ liệu hiện có.

- Chèn các thành phần nội dung như:

- Văn bản;

- Hình ảnh;

- Video;

- Bản đồ;

- Tệp đính kèm;

- Biểu mẫu điện tử;

- Liên kết ngoài;

- Khung nhúng (Embed).

- Hỗ trợ xem trước nội dung trước khi công bố.

- Tính năng này giúp đơn vị vận hành chủ động xây dựng các chuyên trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện, chuyển đổi số, cải cách hành chính hoặc các chiến dịch truyền thông mà không phụ thuộc vào đơn vị phát triển phần mềm.

- Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng của Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT.

- Cổng thông tin điện tử được thiết kế bảo đảm các yêu cầu về an toàn thông tin ngay từ giai đoạn phát triển, triển khai và vận hành. Hệ thống tuân thủ các khuyến nghị bảo mật theo tiêu chuẩn OWASP hiện hành nhằm phòng ngừa các lỗ hổng bảo mật phổ biến đối với ứng dụng web.

- Trước khi đưa vào vận hành chính thức, hệ thống được thực hiện kiểm định an toàn thông tin bởi đơn vị có đủ năng lực, chức năng theo quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin và sẵn sàng phục vụ khai thác, sử dụng.

- Các yêu cầu chính đối với  dịch vụ AI được thuê:

- Giải pháp AI được lựa chọn ưu tiên là sản phẩm, nền tảng do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu về dữ liệu, an toàn thông tin và khả năng hỗ trợ kỹ thuật trong nước.

- Giải pháp AI cần được đánh giá, xếp hạng trên các bảng đánh giá năng lực mô hình ngôn ngữ lớn uy tín tại Việt Nam, thể hiện khả năng xử lý tiếng Việt, độ chính xác và hiệu quả trong các bài toán phục vụ cơ quan nhà nước.

- Hệ thống AI phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định hiện hành, phù hợp để triển khai trên các hệ thống thông tin được xác định cấp độ an toàn thông tin cấp độ 3 trở lên; hỗ trợ cơ chế phân quyền, kiểm soát truy cập, ghi nhật ký và bảo vệ dữ liệu trong quá trình khai thác sử dụng.

- Giải pháp phải có đầy đủ các tài liệu, chứng nhận hoặc kết quả đánh giá liên quan đến an toàn thông tin còn hiệu lực; quy trình phát triển ứng dụng bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, khuyến nghị bảo mật đối với ứng dụng web, bao gồm các nguyên tắc phòng chống lỗ hổng theo OWASP.

- Hạ tầng triển khai dịch vụ AI phải được đặt tại trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn Tier III hoặc tương đương, có các chứng nhận, chứng chỉ liên quan đến quản lý chất lượng, quản lý an toàn thông tin và vận hành trung tâm dữ liệu theo quy định hiện hành.

- Giải pháp AI phải bảo đảm tính pháp lý về sở hữu trí tuệ, có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc các tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền khai thác hợp pháp đối với phần mềm, nền tảng hoặc các thành phần cốt lõi được cung cấp trong phạm vi dự án.

### 3.2. Các yêu cầu phi chức năng

#### 3.2.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- Đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh

- Cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, tính ổn định cao.

- Đáp ứng khả năng tìm kiếm toàn văn bản trong toàn bộ các CSDL. Khuyến nghị cả trong các tệp đính kèm toàn bộ nội dung văn bản.

- Có khả năng lưu trữ được nhiều dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc.

- Đáp ứng cơ chế lưu trữ, khai thác CSDL theo thời gian để giảm tải dung lượng, tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ chế tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thông suốt trên toàn bộ các CSDL.

- Có cơ chế tự động sao lưu dữ liệu theo lịch trình đặt sẵn hoặc tùy chọn (Được lưu trữ dự phòng hàng ngày/tuần, đảm bảo có thể phục hồi khi có sự cố).

- Có khả năng phục hồi cơ sở dữ liệu từ dữ liệu đã được sao lưu.

- Có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, trong thời gian lâu dài, có tính năng ổn định cao “sao lưu dữ liệu” giữa hai máy chủ.

- Có khả năng thiết lập các ràng buộc trong quá trình tạo bảng CSDL.

#### 3.2.2. Yêu cầu về an toàn, an ninh mạng

Xác định chuẩn bảo mật được sử dụng, mô hình kiểm tra, xác thực, bảo mật dữ liệu:

- Đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật thông tin theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người dùng và mức CSDL.

- Sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn truyền tệp tin và an toàn tầng giao vận theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Đáp ứng khả năng bảo mật tại mức chứng thực của các máy chủ trong toàn hệ thống.

- Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý phải được lưu trong CSDL hoặc thư mục, được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ.

- Phần mềm nội bộ phải đảm bảo an toàn cơ bản theo quy định tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể phải đáp ứng yêu cầu đối với hệ thống có cấp độ 3

- Cổng thông tin điện tử phải được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ, đột xuất theo quy định và trước khi được đưa vào vận hành, khai thác theo quy định tại Điều 11, 12 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

#### 3.2.3. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm

-	Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây đối với mỗi luồng công việc chính riêng rẽ và không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo (thời gian phản hồi được tính từ khi người sử dụng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).

-	Hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây đối với toàn bộ các thao tác trên toàn trang.

-	Hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 500 truy cập đồng thời hoặc theo yêu cầu cụ thể.

-	Hệ thống có khả năng đáp ứng số người sử dụng hoạt động đồng thời (có thực hiện các tác vụ khác nhau phát sinh yêu cầu gửi đến hệ thống) ít nhất bằng 1/6 lần số lượng truy cập đồng thời (Mức độ hoạt động tương tự người sử dụng đã sử dụng thành thạo hệ thống).

-	Đáp ứng mô hình Web-Based, cài đặt hệ thống phần mềm và các CSDL trên máy chủ. Người dùng truy cập và khai thác phần mềm thông qua các trình duyệt web.

-	Đáp ứng cơ chế theo dõi, giám sát thông tin truy nhập của người sử dụng theo phiên làm việc để phục vụ công tác chuẩn đoán và sửa chữa lỗi khi hệ thống gặp sự cố bất thường.

#### 3.2.4. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được phát triển trên môi trường ứng dụng web, hỗ trợ hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari và các trình duyệt hiện đại khác.

Hệ thống phải bảo đảm khả năng tương thích với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, đồng thời sẵn sàng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống chuyên ngành và các nền tảng số của tỉnh thông qua API và nền tảng LGSP.

Phần mềm phải hỗ trợ truy cập trên nhiều loại thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh; giao diện hiển thị đáp ứng (responsive), bảo đảm trải nghiệm sử dụng thống nhất trên các nền tảng khác nhau.

Hệ thống cần hỗ trợ triển khai trên môi trường máy chủ ảo hóa, cloud/private cloud hoặc hạ tầng máy chủ hiện có của Trung tâm dữ liệu tỉnh; không phụ thuộc vào một nền tảng phần cứng chuyên dụng riêng biệt.

Việc nâng cấp hệ thống phải bảo đảm kế thừa dữ liệu, tài khoản người dùng, cấu trúc chuyên mục, phân quyền và các thành phần kỹ thuật phù hợp từ hệ thống hiện tại; hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp thông tin và khai thác hệ thống trong quá trình triển khai.

#### 3.2.5. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet

- Hệ thống được triển khai xây dựng phù hợp để sẵn sàng hoạt động tốt trên môi trường mạng IPv6.

- Hệ thống sau nâng cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Ứng dụng web, API và các dịch vụ liên quan không phụ thuộc cứng vào địa chỉ IPv4.

+ Cấu hình web server, reverse proxy, DNS, chứng thư số và các dịch vụ Internet phải sẵn sàng hoạt động trên cả IPv4 và IPv6 khi hạ tầng mạng được cấp phát tương ứng.

+ Cơ sở dữ liệu và mã nguồn phải hỗ trợ lưu trữ, xử lý, ghi nhật ký địa chỉ IPv4/IPv6 đầy đủ.

+ Các chức năng kiểm soát truy cập, giới hạn truy cập, thống kê, nhật ký hệ thống không được làm sai lệch địa chỉ IPv6.

+ Việc kiểm thử nghiệm thu cần bao gồm kiểm tra khả năng truy cập hệ thống, API và chức năng ghi nhận nhật ký trong môi trường hỗ trợ IPv6.

#### 3.2.6. Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia thiết kế, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia thiết kế, xây dựng, phát triển, nâng cấp và mở rộng phần mềm phải có trình độ chuyên môn phù hợp với phạm vi, quy mô và công nghệ của dự án; có kinh nghiệm triển khai các hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử hoặc các hệ thống phần mềm tương đương.

a) Đối với cán bộ phân tích, thiết kế hệ thống

Có kiến thức về phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và tích hợp hệ thống.

Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống thông tin trên nền tảng Web theo kiến trúc nhiều lớp (Multi-tier Architecture), kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) hoặc kiến trúc Microservices.

Có hiểu biết về các tiêu chuẩn tích hợp, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

b) Đối với cán bộ phát triển giao diện người dùng

Có kinh nghiệm phát triển giao diện Web hiện đại sử dụng HTML5, CSS3, JavaScript hoặc TypeScript.

Có khả năng xây dựng giao diện Responsive Web Design tương thích trên máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động.

Có kinh nghiệm phát triển giao diện tương tác thông qua RESTful API hoặc các giao thức trao đổi dữ liệu tương đương.

Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng giao diện và trải nghiệm người dùng.

c) Đối với cán bộ phát triển nghiệp vụ

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web trên nền tảng công nghệ được lựa chọn cho dự án.

Có khả năng xây dựng API, dịch vụ tích hợp và các chức năng xử lý nghiệp vụ.

Có hiểu biết về xác thực, phân quyền, quản lý phiên làm việc, ghi nhật ký và các yêu cầu an toàn thông tin trong phát triển phần mềm.

d) Đối với cán bộ cơ sở dữ liệu

Có kin nghiệm thiết kế, quản trị và tối ưu cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương đương.

Có khả năng xây dựng mô hình dữ liệu, tối ưu truy vấn, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Có kinh nhiệm triển khai cơ chế tìm kiếm toàn văn (Full Text Search), phân quyền truy cập và bảo đảm an toàn dữ liệu.

đ) Đối với cán bộ tích hợp hệ thống

Có kinh nghiệm xây dựng và tích hợp API, Web Service và các giao thức trao đổi dữ liệu phổ biến.

Có kinh nghiệm kết nối các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung và các dịch vụ bên thứ ba.

Có hiểu biết về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và các yêu cầu liên thông dữ liệu của cơ quan nhà nước.

e) Đối với cán bộ phát triển ứng dụng di động (nếu triển khai)

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Android, iOS hoặc công nghệ đa nền tảng.

Có khả năng tích hợp với các API của hệ thống và bảo đảm đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng di động và hệ thống trung tâm.

#### 3.2.7. Các yêu cầu phi chức năng khác

- Khi dữ liệu tăng trưởng lớn; hệ thống phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu, đảm bảo tối thiểu nhất dung lượng lưu trữ, tối ưu trong quá trình thiết kế.

- Hệ thống cho phép thay đổi và định nghĩa các thông số, thông tin khi cần thiết mà không sửa lại chương trình.

- Hệ thống phải đảm bảo số lượng giao dịch nhiều người cùng lúc.

- Phải lưu trữ thông tin sử dụng hệ thống của người dùng (Thời gian đăng nhập, thao tác với dữ liệu, thời gian thao tác).

- Vận hành trên hệ thống mạng LAN, WAN hoặc thông qua VPN.

- Các phân hệ nâng cấp cần phải kế thừa công nghệ, kiến trúc, giao diện hiển thị, cơ sở dữ liệu, và module hiện có của đơn vị.

## 4. Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các thông số kỹ thuật của thiết bị, phần mềm

### 4.1. Phần mềm thương mại

| STT | Tên phần mềm/nền tảng | Loại bản quyền/thời hạn | Phương thức tích hợp | Tính năng chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nền tảng AI | Bản quyền 12 tháng | Tích hợp liền mạch với Cổng thông tin điện tử qua REST API | Hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên; Tìm kiếm và tổng hợp thông tin Hỏi đáp bằng giọng nói Kiểm tra chính tả và ngữ pháp Tóm tắt nội dung bài viết Kiểm tra từ ngữ nhạy cảm, nội dung tiêu cực Gợi ý từ khóa và thẻ (tag) khi soạn thảo Chuyển đổi dữ liệu từ file ghi âm audio sang văn bản Hỗ trợ đọc bài viết Chuyển đổi dữ liệu từ PDF sang văn bản; Chuyển đổi tài liệu thành tri thức |

### 4.2. Khả năng truy cập, khai thác tính năng AI:

- Người sử dụng có thể khai thác các chức năng AI trực tiếp trên giao diện Web của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại các màn hình tin bài, văn bản, thư viện tài liệu, chuyên mục tra cứu, hỏi đáp, tìm kiếm và các phân hệ có tích hợp dịch vụ AI.

- Biên tập viên, chuyên viên, quản trị nội dung và cán bộ được phân công cập nhật thông tin được phép sử dụng các chức năng AI như tóm tắt nội dung, hỗ trợ biên tập và gợi ý nội dung, tìm kiếm thông minh theo ngữ nghĩa, hỏi - đáp theo dữ liệu và chuyển đổi giọng nói - văn bản trong phạm vi dữ liệu được phân quyền khai thác.

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người sử dụng được cấp quyền truy cập hệ thống có thể sử dụng các chức năng AI phục vụ tra cứu nhanh thông tin, xem tóm tắt nội dung văn bản/tin bài, tìm kiếm thông minh, hỏi - đáp theo dữ liệu và khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử theo phạm vi dữ liệu được phép truy cập.

- Quản trị hệ thống thực hiện cấu hình quyền khai thác AI theo nhóm người dùng, chuyên mục hoặc phạm vi dữ liệu; đồng thời theo dõi nhật ký sử dụng, trạng thái kết nối dịch vụ AI, dung lượng lưu trữ, tài nguyên xử lý và các cảnh báo vận hành nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và liên tục.

- Các chức năng AI được triển khai theo hình thức tích hợp dịch vụ thông qua API, bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp linh hoạt và phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của tỉnh Khánh Hòa.

## 5. Yêu cầu chi tiết về việc đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành

Mục tiêu của công tác đào tạo nhằm bảo đảm cán bộ quản trị, vận hành và khai thác hệ thống có đủ kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm sau khi nghiệm thu đưa vào vận hành chính thức.

Do dự án không đầu tư hạ tầng phần cứng, thiết bị mạng hoặc thiết bị an toàn thông tin, nội dung đào tạo tập trung vào quản trị, vận hành, khai thác phần mềm Cổng Thông tin điện tử và chuyển giao công nghệ phần mềm.

### 5.1. Đào tạo cán bộ quản trị hệ thống cấp tỉnh

Đối tượng: Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ quản trị hệ thống Cổng Thông tin điện tử cấp tỉnh.

- Số lượng học viên: 10 người; Số lớp đào tạo: 01 lớp; Thời lượng: 03 buổi.

- Nội dung đào tạo:

- Quản trị hệ thống phần mềm.

- Quản lý cấu hình.

- Quản lý phân quyền.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý nhật ký hệ thống.

- Quản lý tích hợp dữ liệu.

- Quản lý dịch vụ AI.

- Sao lưu, phục hồi dữ liệu ở mức phần mềm.

- Theo dõi vận hành và xử lý các lỗi thông thường.

### 5.2. Đào tạo cán bộ quản trị đơn vị

- Đối tượng: Cán bộ quản trị Trang thông tin điện tử thành phần tại: 65 xã, phường, đặc khu; 18 sở, ban, ngành;

- Số lượng học viên:

- 65 đơn vị cấp xã × 01 người = 65 người.

- 18 sở, ban, ngành × 01 người = 18 người.

- Tổng cộng: 83 người.

- Số lớp đào tạo: 02 lớp.

- Quy mô: Khoảng 40 - 45 học viên/lớp.

- Thời lượng: 02 buổi/lớp.

- Nội dung đào tạo:

- Quản trị Trang thông tin điện tử thành phần.

- Quản lý chuyên mục.

- Quản lý tài khoản người dùng đơn vị.

- Phân quyền người sử dụng.

- Theo dõi thống kê khai thác.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ.

### 5.3. Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống

- Đối tượng: Biên tập viên; Cán bộ chuyên viên; Người xuất bản nội dung; Cán bộ khai thác thông tin tại các đơn vị.

- Số lượng học viên:

- 65 xã, phường, đặc khu × 01 người = 65 người.

- 18 sở, ban, ngành × 01 người = 18 người.

- Tổng cộng: 83 người.

- Số lớp đào tạo: 02 lớp.

- Quy mô: Khoảng 40 - 45 học viên/lớp.

- Thời lượng: 02 buổi/lớp.

- Nội dung đào tạo:

- Biên tập nội dung.

- Quy trình duyệt tin.

- Xuất bản tin bài.

- Quản lý hình ảnh, tài liệu.

- Sử dụng chức năng tìm kiếm.

- Sử dụng các chức năng AI hỗ trợ biên tập.

- Khai thác báo cáo và thống kê.

### 5.4. Chuyển giao công nghệ

- Nhà thầu có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ:

- Mã nguồn phần mềm theo quy định hợp đồng.

- Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống.

- Tài liệu cài đặt, cấu hình.

- Tài liệu quản trị vận hành.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Tài liệu hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu.

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp API.

### 5.5. Yêu cầu đối với đội ngũ đào tạo

Nhà thầu bố trí tối thiểu:

- 01 giảng viên chính có kinh nghiệm triển khai hệ thống.

- 01 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ đào tạo.

- 01 cán bộ hỗ trợ vận hành và giải đáp trong quá trình thực hành.

### 5.6. Địa điểm và kinh phí đào tạo

Địa điểm đào tạo dự kiến tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa hoặc địa điểm do Chủ đầu tư bố trí.

## 6. Nội dung tài liệu bảo trì

Trong quá trình lập hồ sơ tài liệu, căn cứ phạm vi, quy mô, tính chất của sản phẩm dự án, nhà thầu triển khai xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù hợp.

### 6.1. Các yêu cầu cần đảm bảo để thực hiện bảo trì

- Các yêu cầu về nhân lực bảo trì: Đội ngũ bảo trì đòi hỏi có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác bảo trì hệ thống, thiết bị, phần mềm được trang bị trong dự án này; nắm vững các thiết kế, vận hành hệ thống, phần mềm đã triển khai, có trình độ từ trung cấp chuyên ngành trở lên.

- Các yêu cầu về nội dung công việc bảo trì: Đảm bảo có kế hoạch bảo trì định kỳ và đột xuất

- Các yêu cầu khác: Lập hồ sơ để quản lý hệ thống, thiết bị, phần mềm đã triển khai; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra để phát hiện các lỗi xảy ra trên hệ thống, thiết bị, phần mềm để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, nhất là công tác An toàn thông tin.

### 6.2. Nội dung công việc bảo trì

#### 6.2.1. Nội dung công việc chung

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

- Bảo trì theo kế hoạch bảo trì hàng năm.

- Tối ưu hóa, cấu hình hệ thống thông tin để bảo đảm hiệu năng hệ thống, sửa chữa hệ thống thông tin định kỳ và đột xuất nếu có sự cố hoặc theo yêu cầu.

#### 6.2.2. Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm

- Đối với phần mềm nội bộ:

+ Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm nội bộ.

+ Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm.

+ Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi.

+ Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu.

+ Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm.

+ Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm.

+ Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm.

+ Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ.

+ Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (Webserver), ... và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm.

+ Các công việc cần thiết khác.

## 8. Các yêu cầu về kiểm thử phần mềm

### 8.1. Nội dung kiểm thử

Theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT, phần mềm phải được thực hiện kiểm thử và vận hành thử trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu an toàn thông tin, yêu cầu chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Công tác kiểm thử được thực hiện trên môi trường kiểm thử phù hợp trước khi triển khai chính thức. Nội dung kiểm thử tối thiểu bao gồm:

- Kiểm thử chức năng nghiệp vụ;

- Kiểm thử giao diện và khả năng sử dụng của hệ thống;

- Kiểm thử tích hợp giữa các phân hệ;

- Kiểm thử kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan;

- Kiểm thử hiệu năng và khả năng chịu tải;

- Kiểm thử an toàn thông tin;

- Kiểm thử phân quyền và bảo mật dữ liệu;

- Kiểm thử khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu;

- Kiểm thử tính tương thích trên các trình duyệt, thiết bị truy cập và môi trường khai thác;

- Kiểm thử các chức năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc phạm vi dự án (nếu có).

Sau khi hoàn thành kiểm thử, hệ thống phải được tổ chức vận hành thử trên môi trường thực tế nhằm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, khả năng vận hành ổn định, khả năng khai thác sử dụng và mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

Kết quả kiểm thử và vận hành thử là căn cứ để đánh giá chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiệm thu và đưa hệ thống vào vận hành chính thức theo quy định hiện hành.

### 8.2. Tài liệu bàn giao

Nhà thầu triển khai phần mềm nội bộ có trách nhiệm bàn giao:

- Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

- Bộ chương trình cài đặt phần mềm;

- Tài liệu đặc tả chức năng;

- Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống;

- Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có);

- Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định.

## 9. Yêu cầu về triển khai, hỗ trợ, quản trị và vận hành

Nhà thầu có trách nhiệm triển khai cài đặt, cấu hình, tích hợp, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ vận hành hệ thống theo phạm vi dự án.

Trong quá trình triển khai, nhà thầu phải:

- Cài đặt và cấu hình hệ thống trên hạ tầng do Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa bố trí.

- Thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và kế thừa dữ liệu từ hệ thống hiện hữu.

- Thiết lập các kết nối tích hợp với các hệ thống liên quan.

- Kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống trước khi nghiệm thu.

Sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhà thầu phải:

- Hỗ trợ vận hành hệ thống trong thời gian bảo hành.

- Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật.

- Hỗ trợ người sử dụng trong quá trình khai thác hệ thống.

- Hỗ trợ cấu hình các chức năng thuộc phạm vi phần mềm.

- Hỗ trợ cập nhật các thay đổi nhỏ về cấu hình, danh mục dùng chung và tham số hệ thống.

Chủ đầu tư và đơn vị được giao quản lý vận hành chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, khai thác và sử dụng hệ thống sau khi tiếp nhận, chuyển giao.

## 10. Yêu cầu về bảo hành và bảo trì phần mềm

### 10.1. Bảo hành phần mềm

10.1.1 Thời gian bảo hành phần mềm nội bộ và thương mại tối thiểu 12 tháng, Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành phần mềm kể từ ngày nghiệm thu đưa hệ thống vào sử dụng chính thức.

10.1.2. Mức tiền bảo hành tối thiểu được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị sản phẩm của dự án và được quy định như sau:

a) Đối với sản phẩm có thời hạn bảo hành 12 tháng là 05%.

b) Nhà thầu có trách nhiệm nộp thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương cho chủ đầu tư hoặc các hình thức bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp nhận.

c) Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo lãnh sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

10.1.3. Trách nhiệm của các bên về bảo hành

a) Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có trách nhiệm:

Kiểm tra, phát hiện sai hỏng, lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng bình thường để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục, thay thế. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành sản phẩm của dự án;

Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa, thay thế của nhà thầu;

Xác nhận hoàn thành bảo hành sản phẩm của dự án cho nhà thầu;

b) Nhà thầu cung cấp sản phẩm của dự án phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ bảo hành sản phẩm do mình cung cấp theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng với chủ đầu tư; có trách nhiệm tổ chức khắc phục; sửa chữa; sửa lỗi chức năng của phần mềm phát sinh trong quá trình sử dụng mà vẫn đang trong thời gian bảo hành; thay thế sản phẩm trong thời hạn theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án và phải chịu mọi phí tổn khắc phục, sửa chữa, thay thế; được quyền từ chối bảo hành và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp hư hỏng, thiệt hại không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án vi phạm quy định quản lý nhà nước và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc gỡ bỏ, dừng, tạm dừng sử dụng sản phẩm của dự án;

c) Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng, sự cố, sai hỏng đối với sản phẩm của dự án trong thời gian bảo hành và theo thỏa thuận trong hợp đồng với chủ đầu tư, tùy theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

### 10.2. Bảo trì phần mềm

Sau thời gian bảo hành, hệ thống được thực hiện bảo trì nhằm duy trì khả năng hoạt động ổn định, liên tục và an toàn.

Nội dung bảo trì gồm:

- Cập nhật các bản vá lỗi;

- Tối ưu hiệu năng hệ thống;

- Điều chỉnh cấu hình phần mềm khi cần thiết;

- Cập nhật các thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo mật;

- Hỗ trợ nâng cấp phiên bản phần mềm trong phạm vi hợp đồng bảo trì (nếu có).

Việc bảo trì phần mềm được thực hiện theo nhu cầu thực tế và nguồn kinh phí được cơ quan có thẩm quyền bố trí theo quy định hiện hành.

## 11. Yêu cầu về chuyển đổi dữ liệu

Việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống Cổng Thông tin điện tử hiện tại sang hệ thống mới phải bảo đảm dữ liệu được kế thừa đầy đủ, chính xác, toàn vẹn và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống trong quá trình chuyển đổi. Toàn bộ dữ liệu tiếng Việt phải tuân thủ chuẩn mã Unicode theo TCVN 6909:2001.

Trước khi thực hiện chuyển đổi, nhà thầu phải thực hiện sao lưu đầy đủ cơ sở dữ liệu, dữ liệu file và các dữ liệu liên quan để bảo đảm khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát, chuẩn hóa, chuyển đổi và đối chiếu dữ liệu; xử lý các trường hợp dữ liệu trùng lặp, lỗi định dạng, lỗi mã hóa, dữ liệu không hợp lệ hoặc không tương thích giữa hệ thống cũ và hệ thống mới.

Sau khi hoàn thành chuyển đổi, phải thực hiện kiểm tra, đối soát và nghiệm thu dữ liệu nhằm bảo đảm dữ liệu được kế thừa đầy đủ, chính xác và khai thác ổn định trên hệ thống mới.

Chi phí chuyển đổi, chuẩn hóa, kiểm tra, đối soát và nghiệm thu dữ liệu được tính trong chi phí triển khai phần mềm của dự án.

# PHẦN V. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỰ ÁN

## 1. Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật; Lựa chọn địa điểm đầu tư

### 1.1. Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật

Dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” là dự án nâng cấp phần mềm, không đầu tư xây dựng công trình, không đầu tư hạ tầng kỹ thuật mới và không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Do đặc thù là dự án công nghệ thông tin triển khai trên môi trường mạng, các điều kiện tự nhiên không ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện dự án. Hệ thống được triển khai trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa hiện có, kế thừa hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ, bảo mật và các nền tảng dùng chung đã được đầu tư.

Về điều kiện kinh tế - kỹ thuật, Trung tâm dữ liệu tỉnh hiện đã được đầu tư và đưa vào vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, kết nối và tích hợp dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành và khai thác hệ thống sau khi nâng cấp. Đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án, bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư, tận dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có của tỉnh.

### 1.2. Lựa chọn địa điểm đầu tư

Dự án không xây dựng mới công trình và không phát sinh nhu cầu sử dụng đất. Địa điểm triển khai hệ thống được lựa chọn là Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, nơi đang vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và quản lý vận hành.

Việc lựa chọn Trung tâm dữ liệu tỉnh làm địa điểm triển khai bảo đảm tính đồng bộ với kiến trúc chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh; thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác; đồng thời tận dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện khai thác, sử dụng hệ thống thông qua môi trường mạng theo phân quyền được cấp.

## 2. Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án

Sau khi dự án hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện quản trị, vận hành kỹ thuật, quản lý nội dung, phân quyền sử dụng, theo dõi hoạt động hệ thống và tổ chức khai thác hệ thống theo quy định.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật dùng chung của tỉnh phục vụ triển khai hệ thống; bảo đảm điều kiện về máy chủ, lưu trữ, mạng, an toàn thông tin, sao lưu dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã được phân quyền quản trị và cập nhật nội dung trên các trang thông tin điện tử thành phần theo phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin do đơn vị mình cung cấp và đăng tải.

Việc quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống được thực hiện theo quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

## 3. Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường

- Dự án không xây dựng công trình, không lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, không phát sinh hoạt động thi công xây dựng, không phát sinh chất thải rắn, nước thải, khí thải hoặc tiếng ồn đáng kể. Do đó, tác động môi trường của dự án là không đáng kể.

- Trong quá trình triển khai, nhà thầu và đơn vị vận hành có trách nhiệm sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, hạn chế in ấn tài liệu không cần thiết, ưu tiên tài liệu điện tử, tuân thủ quy định về quản lý thiết bị, vật tư, phương tiện lưu trữ dữ liệu nếu có thay thế hoặc loại bỏ.

## 4. Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Dự án chỉ thực hiện nâng cấp, mở rộng phần mềm và triển khai trên hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; không sử dụng đất mới, không xây dựng công trình, không phát sinh thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc tái định cư. Vì vậy, dự án không có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

# PHẦN VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

## 1. Dự kiến tiên độ thực hiện dự án

Hoàn thành trong năm 2026.

## 2. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư

| STT | Nội dung công việc | Mô tả | Dự kiến thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện các các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Lập dự toán thuẩn bị đầu tư; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, ký hợp đồng tư vấn các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Quý I-II/2026 |
| 2 | Lập và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Hoàn thành việc lập, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Quý II-III/2026 |
| 3 | Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quý III/2026 |
| 4 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu | Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện | Quý III/2026 |
| 5 | Tiến hành triển khai | Nhà thầu triển khai xây dựng, triển khai phần mềm | Quý III-IV/2026 |
| 6 | Khai thác vận hành hệ thống | Đưa phần mềm vào khai thác vận hành | Quý IV/2026 |

# PHẦN VII. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

## 1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Nghị định số 193/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Quyết định số 29/QĐ-VPUB ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa  về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Quyết định số 40/QĐ-VPUB ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa  về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Báo giá của các đơn vị cung cấp dịch vụ;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

## 2. Nội dung tổng mức đầu tư

### 2.1. Bảng tổng hợp

| STT | Nội dung chi phí | Giá trị trước thuế (VND) | Thuế GTGT (VND) | Giá trị sau thuế (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí trang thiết bị | 5.255.606.871 | 0 | 5.255.606.871 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 120.000.000 | 9.600.000 | 129.600.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn đầu tư | 240.749.474 | 19.259.958 | 260.009.432 |
| 4 | Chi phí khác | 310.491.685 | 0 | 310.491.685 |
| 5 | Chi phí dự phòng | 44.292.012 | 0 | 44.292.012 |
|  | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | 5.971.140.042 | 28.859.958 | 6.000.000.000 |

### 2.2. Diễn giải tổng mức đầu tư

| Stt | Nội dung | Diễn giải | Chi phí trước thuế | Thuế GTGT | Chi phí sau thuế | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb) |  | 5.255.606.871 | 0 | 5.255.606.871 |  |
| 1 | Nâng cấp, triển khai phần mềm | Theo báo giá thực tế | 4.731.983.332 | 0 | 4.731.983.332 | điểm a, Khoản 4, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thiết lập trang thành phần | Theo báo giá thực tế | 357.423.539 | 0 | 357.423.539 | điểm a, Khoản 4, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| 3 | Bản quyền nền tảng AI (phần mềm thương mại) | Theo báo giá thực tế | 166.200.000 | 0 | 166.200.000 | điểm a, Khoản 4, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (Gql) |  | 120.000.000 | 9.600.000 | 129.600.000 |  |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Theo báo giá thực tế | 120.000.000 | 9.600.000 | 129.600.000 | điểm a, Khoản 5, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| III | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (Gtv) |  | 240.749.474 | 19.259.958 | 260.009.432 |  |
| 1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Đã ký hợp đồng tư vấn | 175.925.926 | 14.074.074 | 190.000.000 | Hợp đồng số 1504/VPUBND-MP ngày 15 tháng 04 năm 2026 |
| 2 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Đã ký hợp đồng tư vấn | 14.823.548 | 1.185.884 | 16.009.432 | Hợp đồng số 162026/VPUBND-TTCĐSKH ngày 01 tháng 06 năm 2026 |
| 3 | Chi phí lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT | Theo báo giá thực tế | 30.000.000 | 2.400.000 | 32.400.000 | điểm a, Khoản 5, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| 4 | Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | Theo báo giá thực tế | 20.000.000 | 1.600.000 | 21.600.000 | điểm a, Khoản 5, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| IV | CHI PHÍ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (Gk) |  | 310.491.685 | 0 | 310.491.685 |  |
| 1 | Chi phí kiểm thử phần mềm | Theo báo giá thực tế | 288.278.390 | 0 | 288.278.390 | điểm a, Khoản 4, Điều 49 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Gtqt*0,53743%*70% | 22.213.295 | 0 | 22.213.295 | điểm c, d Khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 193/2026/NĐ-CP |
| V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp) | <5% | 44.292.012 | 0 | 44.292.012 | Khoản 5, Điều 5, Thông tư 39/2026/TT-BKHCN |
|  | TỔNG CỘNG | I + II + III + IV + V | 5.971.140.042 | 28.859.958 | 6.000.000.000 |  |

## 3. Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026, thuộc nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước, được bố trí theo kế hoạch và quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền. Cơ cấu nguồn vốn gồm chi phí triển khai/nâng cấp phần mềm, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí kiểm thử, chi phí thuê dịch vụ AI, chi phí khác có liên quan và các khoản chi phí theo quy định.

- Nguồn đầu tư công: 0 đồng.

## 4. Phương án huy động vốn

100% vốn ngân sách nhà nước.

## 5. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành trong giai đoạn khai thác dự án

### 5.1. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện

Chi phí thực hiện dự án bao gồm các khoản chi phí cần thiết để triển khai dự án theo quy định hiện hành, gồm:

- Chi phí xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm; Chi phí các trang thành phần; Phần mềm thương mại;

- Chi phí quản lý dự án.

- Chi phí tư vấn: Chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra, tư vấn đấu thầu, giám sát.

- Chi phí khác: Chi phí kiểm thử phần mềm và thẩm tra quyết toán dự án.

- Chi phi phí dự phòng theo quy định.

Các chi phí nêu trên được tổng hợp trong tổng mức đầu tư của dự án

### 5.2. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện

Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống được vận hành trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa hiện có. Dự án không đầu tư mới máy chủ vật lý, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị an toàn thông tin.

- Chi phí vận hành trong giai đoạn khai thác chủ yếu bao gồm:

- Chi phí nhân sự quản trị, vận hành và khai thác hệ thống;

- Chi phí duy trì bản quyền nền tảng AI (nếu tiếp tục sử dụng sau thời gian được đầu tư);

- Chi phí bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật phần mềm sau thời gian bảo hành;

- Chi phí sao lưu, lưu trữ dữ liệu và các chi phí vận hành khác theo quy định của đơn vị quản lý hạ tầng.

- Sau thời gian đầu tư của dự án, trường hợp tiếp tục sử dụng dịch vụ AI thì kinh phí duy trì được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị quản lý, vận hành

Các chi phí vận hành được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống theo quy định hiện hành.

# PHẦN VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN, MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN

## 1. Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án

Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, nội dung, hình thức tổ chức quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP.

## 2. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án

### 2.1. Chủ đầu tư

Chịu trách nhiệm về quản lý thực hiện dự án, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu, bàn giao đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

### 2.2. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Tiến hành khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Nội dung thuyết minh kinh tế - kỹ thuật thi phải được thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn chủ đầu tư trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi thống nhất nội dung trong hồ sơ thuyết minh kinh tế - kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm trình bày, bảo vệ thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hoàn chỉnh, sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt.

- Thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình triển khai, nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án khi chủ đầu tư yêu cầu.

### 2.3. Nhà thầu triển khai

- Xây dựng, triển khai phần mềm đáp ứng các yêu cầu theo hợp đồng triển khai và thiết kế được duyệt.

- Đảm bảo tiến độ thi công.

- Đảm bảo chất lượng dự án.

- Bảo hành sản phẩm theo thời gian quy định.

- Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.

- Thực hiện các nội dung giám sát công tác triển khai khác.

### 2.4. Đơn vị tư vấn quản lý dự án

- Điều hành và quản lý việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đúng thiết kế và đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án.

- Tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai.

- Theo dõi công tác triển khai dự án và các công việc tư vấn khác.

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng (nếu có).

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

### 2.4. Đơn vị kiểm thử phần mềm

Thực hiện kiểm thử Bao gồm các nội dung công việc chính sau:

- Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT)

- Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT)

- Kiểm thử chức năng

- Kiểm thử hiệu năng

- Kiểm thử an toàn, bảo mật

- Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống.

- Báo cáo kết quả kiểm thử.

## 3. Tổ chức bộ máy quản lý, khai thác dự án

Sau khi dự án hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào sử dụng, bộ máy quản lý, khai thác hệ thống được tổ chức như sau:

a) Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Là cơ quan chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và sử dụng Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống.

Chỉ đạo, kiểm tra việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần.

b) Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Trực tiếp quản trị, vận hành và khai thác hệ thống.

Quản lý tài khoản, phân quyền người sử dụng.

Quản lý nội dung, chuyên mục, tin bài và dữ liệu dùng chung trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Theo dõi hoạt động hệ thống, phối hợp xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Là đầu mối hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống.

c) Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã

Thực hiện quản trị, cập nhật và khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử thành phần theo phạm vi được phân quyền.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin do đơn vị mình cung cấp và đăng tải.

Phối hợp với đơn vị quản trị hệ thống trong quá trình vận hành, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

d) Trung tâm Dữ liệu tỉnh Khánh Hòa

Cung cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai và vận hành hệ thống theo phạm vi được phân công.

Quản lý, vận hành hạ tầng máy chủ, lưu trữ, mạng, an toàn thông tin và các nền tảng dùng chung của tỉnh.

Bảo đảm môi trường vận hành ổn định, liên tục; thực hiện sao lưu dữ liệu, giám sát an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng trong quá trình khai thác hệ thống.

Phối hợp với đơn vị quản trị hệ thống và nhà thầu trong quá trình triển khai, nâng cấp, bảo trì và xử lý sự cố kỹ thuật

e) Nhà thầu thi công

Thực hiện bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục lỗi phần mềm trong thời gian bảo hành.

Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu tỉnh, Trung Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh xử lý các sự cố liên quan đến phần mềm.

Thực hiện bảo trì phần mềm theo hợp đồng (nếu được ký kết).

Mô hình tổ chức quản lý, khai thác nêu trên bảo đảm phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành, đơn vị cung cấp hạ tầng và đơn vị cung cấp dịch vụ; tận dụng nguồn lực hiện có, không phát sinh tổ chức bộ máy mới và đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định, an toàn, liên tục của hệ thống sau đầu tư.

# PHẦN IX. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, BAO GỒM HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, KHẢ NĂNG THU HỒI VỐN

## 1. Hiệu quả kinh tế

Dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa không nhằm mục đích kinh doanh, không tạo doanh thu trực tiếp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của tỉnh, giảm chi phí vận hành phân tán tại các cơ quan, đơn vị; giảm chi phí quản trị, duy trì nhiều hệ thống độc lập; nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên số và dữ liệu số.

Việc triển khai thống nhất nền tảng Cổng/Trang thông tin điện tử cho các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu giúp giảm chi phí đầu tư trùng lặp, giảm chi phí nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành; đồng thời nâng cao khả năng mở rộng, tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong tương lai.

## 2. Hiệu quả xã hội

Dự án góp phần nâng cao chất lượng cung cấp thông tin chính thống của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Việc ứng dụng các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao khả năng tìm kiếm, tra cứu thông tin, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

## 3. Hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước

Dự án hình thành nền tảng Cổng Thông tin điện tử thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, cung cấp thông tin và truyền thông chính sách của các cơ quan nhà nước.

Hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình quản trị nội dung, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường khả năng tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa.

## 4. Hiệu quả về quốc phòng, an ninh

Dự án góp phần tăng cường khả năng cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và chính xác đến người dân; hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần phòng ngừa, hạn chế thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên môi trường mạng.

Hệ thống được triển khai trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa và tuân thủ các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định hiện hành, góp phần bảo đảm an ninh thông tin và an ninh mạng phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước.

## 5. Khả năng thu hồi vốn

Dự án là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp thông tin công cộng và hỗ trợ chuyển đổi số; không phải dự án kinh doanh, không có nguồn thu trực tiếp từ hoạt động khai thác hệ thống.

Do đó, dự án không đặt mục tiêu thu hồi vốn đầu tư trực tiếp. Hiệu quả đầu tư được đánh giá thông qua các lợi ích kinh tế - xã hội, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả chuyển đổi số, hiệu quả khai thác dữ liệu và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà dự án mang lại trong quá trình vận hành, khai thác.

# PHẦN X. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 3

Ghi chú áp dụng: Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin dưới đây được lập cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, do Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa là Chủ quản hệ thống thông tin và Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh là Đơn vị vận hành hệ thống thông tin. Hệ thống được triển khai trên hạ tầng dùng chung của Trung tâm Dữ liệu tỉnh Khánh Hòa; do đó các nội dung quản lý, kỹ thuật liên quan đến hạ tầng dùng chung (máy chủ, mạng, lưu trữ, an toàn vật lý...) tại hồ sơ này được thuyết minh trên cơ sở Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa (thay cho Quyết định số 439/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây), đồng thời bổ sung các yêu cầu quản lý đặc thù ở tầng ứng dụng do Chủ quản/Đơn vị vận hành hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử ban hành.

# THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ |
| --- | --- | --- |
|  | CNTT | Công nghệ thông tin |
|  | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
|  | DVCTT | Dịch vụ công trực tuyến |
|  | MCĐT | Một cửa điện tử |
|  | WAN | Mạng tin học diện rộng |
|  | LAN | Mạng nội bộ |
|  | TSLCD | Mạng Truyền số liệu chuyên dùng |
|  | VPN | Vitural Private Network |
|  | DNS | Domain Name Server |

# PHẦN I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

## 1. Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin

- Tên Chủ quản hệ thống thông tin: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

- Số Nghị quyết thành lập số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 02 năm 2025.

- Người đại diện: Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ

- Chức vụ: Chánh văn phòng

- Địa chỉ: 01 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Số điện thoại: 0258.3822661

## 2. Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống thông tin

- Tên đơn vị vận hành: Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

- Số Quyết định thành lập số 396/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025.

- Người đại diện: Ông Mai Thành Long

- Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 84 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3.560.552

## 3. Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống thông tin

Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là hệ thống thông tin phục vụ việc cung cấp thông tin chính thức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời tăng cường tương tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Đối tượng khai thác, sử dụng hệ thống bao gồm: UBND tỉnh Khánh Hòa; các sở, ban, ngành; UBND các Xã, Phường và Đặc khu; Cán bộ, Công chức, Viên chức; Người dân; Doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

Phạm vi triển khai của hệ thống bao gồm:

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;

- Các trang thông tin điện tử thành phần của sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Các trang thông tin điện tử thành phần của UBND cấp xã, Phường và Đặc khu;

- Hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API);

- Các chức năng hỗ trợ thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được cung cấp dưới hình thức dịch vụ thông qua API của nhà cung cấp.

- Hệ thống được triển khai tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, hoạt động trên môi trường Internet, phục vụ nhu cầu truy cập, khai thác thông tin của các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

## 4. Mô tả kiến trúc hệ thống

## 4.1. Mô hình logic tổng thể trung tâm dữ liệu

Các vùng mạng được thiết kế như sau:

- Vùng mạng biên được thiết kế để kết nối hệ thống mạng TTDL ra các mạng bên ngoài và mạng Internet; bảo vệ hệ thống A từ bên ngoài Internet. Vùng mạng này triển khai hệ thống phòng chống tấn công DDoS và Thiết bị cung cấp cổng kết nối VPN.

- Vùng DMZ đặt các máy chủ công cộng, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Internet. Vùng mạng này triển khai thiết bị phòng chống xâm nhập IPS, thiết bị Web Application Firewall, thiết bị Anti-Spam.

- Vùng mạng quản trị đặt các máy chủ quản trị và máy chủ hệ thống.

- Vùng máy chủ nội bộ đặt các máy chủ nội bộ, cung cấp các dịch vụ nội bộ cho người sử dụng trong hệ thống. Vùng mạng này triển khai thiết bị phòng chống xâm nhập IPS, thiết bị Web Application Firewall.

- Vùng máy chủ cơ sở dữ liệu đặt các máy chủ cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên hệ thống. Vùng mạng này triển khai thiết bị phòng chống xâm nhập IPS, thiết bị DB Firewall CSDL.

## 4.2. Mô hình kết nối vật lý

Mô tả kiến trúc hệ thống dưới đây được xây dựng trên cơ sở phương án hạ tầng đã lựa chọn tại Phần II mục 2 (Phân tích hiện trạng) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: trước mắt hệ thống được bố trí tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, kế thừa hạ tầng ảo hóa, mạng và an toàn thông tin dùng chung hiện có (không đầu tư mới thiết bị phần cứng trong phạm vi dự án này); đồng thời xây dựng lộ trình đánh giá, chuyển dịch dần lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ thiết bị hạ tầng nêu tại danh mục dưới đây thuộc hạ tầng dùng chung do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh vận hành theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND, được cấp phát tài nguyên phục vụ vận hành hệ thống theo đề nghị của đơn vị vận hành hệ thống thông tin; không thuộc chi phí thiết bị của dự án này (phù hợp với Phần VII mục 5.2 của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Việc thiết kế các vùng mạng, danh mục thiết bị và quy hoạch địa chỉ IP dưới đây bảo đảm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 theo TCVN 14423:2025.

Hình 2. Mô hình cài đặt hệ thống máy chủ tại TTDL sau khi nâng cấp

4.3. Danh mục thiết bị và thiết bị mạng chính trong hệ thống

| STT | Tên thiết bị/chủng loại | Vị trí triển khai | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router kết nối WAN/ISP | Vùng mạng biên | Kết nối Internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng |
| 2 | Firewall HA (02 thiết bị) | Vùng mạng biên | Kiểm soát truy cập, phòng chống tấn công mạng, phân vùng bảo mật |
| 3 | Load Balancer HA | Vùng DMZ | Cân bằng tải, bảo đảm tính sẵn sàng cao cho hệ thống |
| 4 | Web Server 01 | Vùng DMZ | Xử lý giao diện Web và tiếp nhận yêu cầu truy cập |
| 5 | Web Server 02 | Vùng DMZ | Dự phòng và cân bằng tải cho Web Server |
| 6 | WAF (Web Application Firewall) | Vùng DMZ | Bảo vệ ứng dụng Web trước các tấn công OWASP Top 10 |
| 7 | Application Server 01 | Vùng ứng dụng | Xử lý nghiệp vụ Cổng Thông tin điện tử |
| 8 | Application Server 02 | Vùng ứng dụng | Dự phòng và mở rộng năng lực xử lý |
| 9 | Application Server 03 | Vùng ứng dụng | Cân bằng tải và xử lý các dịch vụ nền |
| 10 | AI Server 01 | Vùng ứng dụng AI | Triển khai nền tảng AI hỗ trợ tìm kiếm, hỏi đáp |
| 11 | AI Server 02 | Vùng ứng dụng AI | Dự phòng và mở rộng xử lý AI |
| 12 | API Gateway | Vùng tích hợp | Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh |
| 13 | Database Master | Vùng cơ sở dữ liệu | Lưu trữ và xử lý dữ liệu chính |
| 14 | Database Slave | Vùng cơ sở dữ liệu | Đồng bộ dữ liệu và dự phòng |
| 15 | Redis Cache | Vùng cơ sở dữ liệu | Tăng tốc truy xuất dữ liệu và giảm tải cơ sở dữ liệu |
| 16 | Core Switch | Trung tâm dữ liệu | Chuyển mạch lõi và kết nối các vùng mạng |
| 17 | SAN Switch | Vùng lưu trữ | Kết nối hệ thống máy chủ với thiết bị lưu trữ SAN |
| 18 | Storage SAN 01 | Vùng lưu trữ | Lưu trữ dữ liệu vận hành của hệ thống |
| 19 | Storage SAN 02 | Vùng lưu trữ | Dự phòng dữ liệu và mở rộng dung lượng |
| 20 | Backup Server | Vùng sao lưu | Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu |
| 21 | SIEM Server | Vùng quản trị ATTT | Thu thập, phân tích và cảnh báo sự kiện ATTT |
| 22 | Monitoring Server | Vùng quản trị | Giám sát trạng thái thiết bị, máy chủ và dịch vụ |
| 23 | Antivirus/EDR Management Server | Vùng quản trị | Quản lý tập trung giải pháp chống mã độc |
| 24 | Hệ thống ảo hóa VMware/Hyper-V | Trung tâm dữ liệu | Quản lý tài nguyên tính toán và vận hành máy chủ ảo |
| 25 | Hệ thống sao lưu ngoại tuyến | Vùng sao lưu | Lưu giữ bản sao lưu độc lập phục vụ khôi phục thảm họa |

Danh mục máy chủ

| STT | Tên máy chủ | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Web Server 01 | Máy chủ Web chính |
| 2 | Web Server 02 | Máy chủ Web dự phòng |
| 3 | App Server 01 | Máy chủ ứng dụng |
| 4 | App Server 02 | Máy chủ ứng dụng |
| 5 | App Server 03 | Máy chủ ứng dụng |
| 8 | Database Master | Máy chủ cơ sở dữ liệu chính |
| 9 | Database Slave | Máy chủ cơ sở dữ liệu dự phòng |
| 10 | Backup Server | Máy chủ sao lưu |
| 11 | SIEM Server | Máy chủ giám sát ATTT |
| 12 | Monitoring Server | Máy chủ giám sát hệ thống |

4.4. Danh mục ứng dụng/dịch vụ cung cấp bởi hệ thống

| STT | Tên dịch vụ | Máy chủ triển khai/vị trí triển khai/hệ điều hành | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa | Web Server 01, Web Server 02 / Ubuntu Linux | Cung cấp thông tin chính thức của tỉnh |

4.5. Quy hoạch các vùng mạng và địa chỉ IP trong hệ thống

| TT | Vùng mạng | IP Private | IP Public |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vùng mạng biên | 10.x.x.0/24 | Được cấp bởi ISP/NCC |
| 2 | Vùng DMZ | 10.x.x.0/24 | Được cấp bởi ISP/NCC |
| 3 | Vùng quản trị | 10.x.x.0/24 |  |
| 4 | Vùng máy chủ ứng dụng | 10.x.x.0/24 |  |
| 5 | Vùng máy chủ cơ sở dữ liệu | 10.x.x.0/24 |  |
| 6 | Vùng lưu trữ | 10.x.x.0/24 |  |
| 7 | Vùng sao lưu | 10.x.x.0/24 |  |

# PHẦN II. THUYẾT MINH VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ

## 1. Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ tương ứng

| TT | Tên hệ thống thông tin | Cấp độ đề xuất | Căn cứ đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. | 3 | - Khoản 2, điều 9, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016. - Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022; |

## 2. Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin

- Xác định hệ thống thông tin: theo Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được xác định là Hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Xác định cấp độ ATTT của hệ thống: Căn cứ Điều 9 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; đồng thời căn cứ điểm b Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa được xác định là hệ thống thông tin cấp độ 3.

# PHẦN III. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

Thuyết minh phương án về quản lý bao gồm các nội dung sau:

1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin

2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

3. Bảo đảm nguồn nhân lực

4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống

5. Quản lý vận hành hệ thống

- Quản lý an toàn mạng

- Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng

- Quản lý an toàn dữ liệu

- Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối

- Quản lý phòng chống phần mềm độc hại

- Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin

- Quản lý điểm yếu an toàn thông tin

- Quản lý sự cố an toàn thông tin

- Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối.

Thuyết minh phương án về kỹ thuật bao gồm các nội dung:

1. Bảo đảm an toàn mạng

1.1.Thiết kế hệ thống

1.2. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng

1.3. Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng

1.4. Nhật ký hệ thống

1.5. Phòng chống xâm nhập

1.6. Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng

1.7. Bảo vệ thiết bị hệ thống

2. Bảo đảm an toàn máy chủ

2.1. Xác thực

2.2. Kiểm soát truy cập

2.3. Nhật ký hệ thống

2.4. Phòng chống xâm nhập

2.5. Phòng chống phần mềm độc hại

2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao

3. Bảo đảm an toàn ứng dụng

3.1. Xác thực

3.2. Kiểm soát truy cập

3.3. Nhật ký hệ thống

3.4. Bảo mật thông tin liên lạc

3.5. Chống chối bỏ

4. Bảo đảm an toàn dữ liệu

4.1. Nguyên vẹn dữ liệu

4.2. Bảo mật dữ liệu

4.3. Sao lưu dự phòng

# PHỤ LỤC I. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VỚI CẤP ĐỘ 3

# 7.1.1. Thiết lập chính sách an toàn thông tin:

## 7.1.1.1. Chính sách an toàn thông tin

| Yêu cầu 7.1.1.1.a | Xác định các mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. Đáp ứng. Áp dụng theo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa (Điều 1, Điều 5, Điều 12) đối với hạ tầng dùng chung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh nơi hệ thống được triển khai; đồng thời Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa (Chủ quản hệ thống thông tin Cổng Thông tin điện tử tỉnh) quy định các yêu cầu quản lý an toàn thông tin đặc thù ở tầng ứng dụng của Cổng Thông tin điện tử. |
| Phương án | Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin 1. Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin Bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của Hệ thống Cổng thông tin điện tử của Đơn vị vận hành. 2. Nguyên tắc a) Cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Quy chế này có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và hệ thống thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và các quy định tại Quy chế này. b) Bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) là yêu cầu bắt buộc, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình: i. Thu thập, tạo lập, xử lý, truyền tải, lưu trữ và sử dụng thông tin, dữ liệu. ii. Thiết kế, thiết lập và vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin. c) Việc bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống … của Đơn vị vận hành được thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp. |
| Yêu cầu 7.1.1.1.b | Xác định trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, các cán bộ làm về an toàn thông tin và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách an toàn thông tin. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Phương án theo Điều 5 và Điều 12 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa): Điều 5. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng: (1) Quản lý tập trung, thống nhất dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai; (2) Bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; (3) Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; (4) Sử dụng đúng mục đích, không sử dụng cho hoạt động cá nhân, thương mại hoặc trái pháp luật. Điều 12 khoản 5: Đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh thực hiện việc xác định, xây dựng hồ sơ và đề nghị thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; triển khai đầy đủ các phương án, giải pháp kỹ thuật quản lý, vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh đáp ứng các yêu cầu, quy định của Chính phủ, bộ ngành liên quan về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. Đối với hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa (Chủ quản hệ thống thông tin) và Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Đơn vị vận hành hệ thống thông tin) có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (Cơ quan quản lý, Đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND) trong việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý, vận hành hạ tầng dùng chung nêu trên; đồng thời trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. |
| Yêu cầu 7.1.1.1.c | Xác định phạm vi chính sách an toàn thông tin 1. Phạm vi quản lý về vật lý và logic của tổ chức. 2. Các ứng dụng, dịch vụ hệ thống cung cấp. 3. Nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định các chính sách quản lý và các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin của Đơn vị vận hành. 2. Đối tượng áp dụng a) Các cán bộ thuộc Đơn vị vận hành; b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có kết nối, sử dụng của Đơn vị vận hành; c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động của của Đơn vị vận hành. |
| Yêu cầu 7.1.1.1.d | Xây dựng chính sách an toàn thông tin bao gồm: - Quản lý an toàn mạng; - Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng; - Quản lý an toàn dữ liệu; - Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối; - Quản lý phòng chống phần mềm độc hại; - Quản lý điểm yếu an toàn thông tin; - Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin; - Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 1. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ a) Bảo đảm cho hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. b) Thường xuyên kiểm tra cấu hình, các file nhật ký hoạt động của hệ điều hành, phần mềm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố nếu có. c) Quản lý các thay đổi cấu hình kỹ thuật của hệ điều hành, phần mềm. d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; đ) Loại bỏ các thành phần của hệ điều hành, phần mềm không cần thiết hoặc không còn nhu cầu sử dụng. e) Các bản quyền phần mềm cần được thống kê, quản lý thời gian hạn phục vụ cho việc gia hạn. 2. Truy cập mạng của máy chủ Bảo đảm các kết nối mạng trên máy chủ hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. Cấu hình, kiểm soát các kết nối, các cổng dịch vụ từ bên trong đi ra cũng nhưng bên ngoài vào hệ thống. 3. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng a) Thay đổi các tài khoản, mật khẩu mặc định ngay khi đưa hệ điều hành, phần mềm vào sử dụng. b) Cấp quyền quản lý truy cập của người sử dụng trên máy chủ cài đặt hệ điều hành. c) Toàn bộ máy chủ và thiết bị công nghệ thông tin không phải máy tính ngoại trừ các hệ thống bắt buộc phải có giao tiếp với Internet (các hệ thống phục vụ truy cập Internet; cung cấp giao diện ra Internet của trang tin điện tử, dịch vụ công, thư điện tử; phục vụ cập nhật bản vá hệ điều hành, mẫu mã độc, mẫu điểm yếu, mẫu tấn công) không được kết nối Internet. 4. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố: Triển khai hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập với hệ thống lưu trữ trên các máy chủ dịch vụ để sao lưu dự phòng; phân loại và quản lý thông tin, dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau; thực hiện sao lưu, dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, ảnh hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. Điều 9. Quản lý an toàn dữ liệu 1. Yêu cầu an toàn đối với phương pháp mã hóa a) Đơn vị phải xây dựng và áp dụng quy định sử dụng các phương thức mã hóa thích hợp theo các chuẩn quốc gia hoặc quốc tế đã được công nhận để bảo vệ thông tin. b) Phải có biện pháp quản lý khóa mã hóa thích hợp để hỗ trợ việc sử dụng các kỹ thuật mã hóa. 2. Phân loại, quản lý và sử dụng khóa bí mật và dữ liệu mã hóa. 3. Cơ chế mã hóa và kiểm tra tính nguyên vẹn của dữ liệu. 4. Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu (tần suất sao lưu dự phòng, phương tiện lưu trữ, thời gian lưu trữ; nơi lưu trữ, phương thức lưu trữ và phương thức lấy dữ liệu ra khỏi phương tiện lưu trữ. Điều 10. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Quy định về quản lý an toàn thiết bị đầu cuối bao gồm các nội dung: a) Thông tin về thiết bị đầu cuối (tên, chủng loại, địa chỉ MAC, địa chỉ IP) phải được quản lý và cập nhật. b) Khi truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa phải có cơ chế xác thực và sử dụng giao thức mạng an toàn. c) Việc cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống phải được cho phép bởi người có thẩm quyền và thực hiện theo quy trình được phê duyệt. Điều 11. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại 1. Tất cả các máy trạm, máy chủ phải được trang bị phần mềm phòng chống mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập tin. 2. Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiện nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu,…), người sử dụng phải báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý. 3. Phần mềm ứng dụng trước khi được cài đặt, sử dụng phải được kiểm tra xem có phần mềm độc hại tồn tại hay không? Tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng. 4. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. Điều 13. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin 1. Quản lý thông tin điểm yếu an toàn thông tin đối với từng thành phần có trong hệ thống (hệ điều hành, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ…); Phân loại mức độ nguy hiểm của điểm yếu; Xây dựng phương án và quy trình xử lý đối với từng mức độ nguy hiểm của điểm yếu. 2. Báo cáo Lãnh đạo/Cán bộ quản lý ngay khi phát hiện điểm yếu an toàn thông tin ở mức độ nghiêm trọng. Thực hiện cảnh báo và xử lý điểm yếu an toàn thông tin theo chỉ đạo. Việc xử lý điểm yếu an toàn thông tin phải bảo đảm không làm ảnh hưởng/gián đoạn hoạt động của hệ thống. 3. Xây dựng phương án xử lý tạm thời đối với trường hợp điểm yếu an toàn thông tin chưa được khắc phục và phương án khôi phục hệ thống trong trường hợp xử lý điểm yếu thất bại. 4. Có trách nhiệm phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục điểm yếu an toàn thông tin đối với các điểm yếu khi cần thiết. 5. Kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị hệ thống, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng. 6. Định kỳ 1 năm kiểm tra, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin; Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin khi có thông tin hoặc nhận được cảnh báo về điểm yếu an toàn thông tin đối với thành phần cụ thể trong hệ thống. Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. Điều 15. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối 1. Kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống a) Người sử dụng khi truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ, truy cập mạng và tài nguyên trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và các quy định của cơ quan, tổ chức. b) Khi cài đặt, kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối phải thực hiện theo hướng dẫn/quy trình dưới sự giám sát của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin. c) Máy tính/thiết bị đầu cuối phải được xử lý điểm yếu an toàn thông tin, cấu hình cứng hóa bảo mật trước khi kết nối vào hệ thống. 2. Trong quá trình sử dụng a) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. b) Có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao sử dụng. c) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý. d) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an toàn thông tin mạng được tỉnh hoặc đơn vị chuyên môn tổ chức. Điều 16. Kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin 1. Nội dung kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin a) Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. b) Đánh giá hiệu quả của biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. c) Đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống. d) Kiểm tra, đánh giá khác do chủ quản hệ thống thông tin quy định. 2. Hình thức kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin a) Định kỳ theo kế hoạch của chủ quản hệ thống thông tin. b) Kiểm tra, đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. |

## 7.1.1.2. Xây dựng và công bố

| Yêu cầu 7.1.1.2.a | Chính sách được tổ chức/bộ phận được ủy quyền thông qua trước khi công bố áp dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Xây dựng và công bố Quy chế bảo đảm an toàn thông tin: 1. Quy chế được lấy ý kiến cấp có thẩm quyền, đơn vị liên quan trước khi công bố áp dụng 2. Quy chế được Đơn vị vận hành xây dựng trình Chủ quản Hệ thống thông tin ban hành. |
| Yêu cầu 7.1.1.2.b | Chính sách được công bố trước khi áp dụng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. Đã quy định tại Điều 21 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 21. Tổ chức triển khai Quy chế a) Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. b) Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Đơn vị chuyên trách để xem xét, bổ sung, sửa đổi. |

## 7.1.1.3. Rà soát, sửa đổi

| Yêu cầu 7.1.1.3 | Định kỳ 02 năm hoặc khi có thay đổi chính sách an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung. |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 22. Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy chế 1. Định kỳ 02 năm hoặc khi có thay đổi Quy chế bảo đảm an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung. 2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh kịp thời về Đơn vị chuyên trách về ATTT để tổng hợp báo cáo Chủ quản Hệ thống thông tin điều chỉnh, bổ sung. |

# 7.1.2. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

Ghi chú áp dụng: đối với hạ tầng dùng chung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin là Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa (Điều 27 Quyết định số 1454/QĐ-UBND), đầu mối phối hợp là Sở Khoa học và Công nghệ (Điều 26); đối với tầng ứng dụng của Cổng Thông tin điện tử, đơn vị chuyên trách là Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

## 7.1.2.1. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin

| Yêu cầu | Thành lập hoặc chỉ định đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trong tổ chức |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 5. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền 1. Đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin: a) Chủ quản Hệ thống thông tin giao Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin là đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin phục vụ việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Đơn vị vận hành. b) Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin làm đầu mối, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an toàn thông tin của Đơn vị vận hành. 2. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin: Tùy theo mức độ sự cố, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng. |
| Yêu cầu | Phân định vai trò, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ phận, cán bộ trong đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin. |
| Hiện trạng | Chưa đáp ứng |
| Phương án | Sẽ xây dựng và bổ sung phương án vào Quy chế An toàn thông tin |

## 7.2.2.2. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền

| Yêu cầu 7.1.2.2.a | Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 5. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền 1. Đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin: a) Chủ quản Hệ thống thông tin giao Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin là đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin phục vụ việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Hệ thống … của Đơn vị vận hành. b) Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin làm đầu mối, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an toàn thông tin của của Đơn vị vận hành. 2. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin: Tùy theo mức độ sự cố, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng. |
| Yêu cầu 7.1.2.2.b | Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 5. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền 2. Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin: Tùy theo mức độ sự cố, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý, ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng. |
| Yêu cầu 7.1.2.2.c | Tham gia các hoạt động, công tác bảo đảm an toàn thông tin khi có yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền |
| Phương án | Sẽ xây dựng và bổ sung phương án vào Quy chế An toàn thông tin |

# 7.1.3. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

## 7.1.3.1. Tuyển dụng

| Yêu cầu 7.1.3.1.a | Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phù hợp với vị trí tuyển dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 1. Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phù hợp với vị trí tuyển dụng 2. Xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ. 3. Xây dựng kế hoạch và định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng. 4. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ quản lý và vận hành hệ thống a) Cán bộ chuyên trách phải thiết lập phương pháp hạn chế truy cập mạng không dây, giám sát và điều khiển truy cập không dây, tổ chức sử dụng chứng thực và mã hóa để bảo vệ truy cập không dây tới hệ thống thông tin. b) Cán bộ chuyên trách phải tổ chức quản lý định danh đối với tất cả người dùng tham gia sử dụng hệ thống thông tin. c) Các cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các dịch vụ của hệ thống phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình đã được cấp trên hệ thống. 5. Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chứ. b) Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. c) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |
| Yêu cầu 7.1.3.1.b | Có quy định về tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 1. Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phù hợp với vị trí tuyển dụng 2. Xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ. 3. Xây dựng kế hoạch và định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng. 4. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ quản lý và vận hành hệ thống a) Cán bộ chuyên trách phải thiết lập phương pháp hạn chế truy cập mạng không dây, giám sát và điều khiển truy cập không dây, tổ chức sử dụng chứng thực và mã hóa để bảo vệ truy cập không dây tới hệ thống thông tin. b) Cán bộ chuyên trách phải tổ chức quản lý định danh đối với tất cả người dùng tham gia sử dụng hệ thống thông tin. c) Các cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các dịch vụ của hệ thống phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình đã được cấp trên hệ thống. 5. Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chứ. b) Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. c) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |

## 7.1.3.2. Trong quá trình làm việc

| Yêu cầu 7.1.3.2.a | Có quy định về việc thực hiện nội quy, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 1. Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, phù hợp với vị trí tuyển dụng 2. Xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ và điều kiện tuyển dụng cán bộ. 3. Xây dựng kế hoạch và định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng. 4. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ quản lý và vận hành hệ thống a) Cán bộ chuyên trách phải thiết lập phương pháp hạn chế truy cập mạng không dây, giám sát và điều khiển truy cập không dây, tổ chức sử dụng chứng thực và mã hóa để bảo vệ truy cập không dây tới hệ thống thông tin. b) Cán bộ chuyên trách phải tổ chức quản lý định danh đối với tất cả người dùng tham gia sử dụng hệ thống thông tin. c) Các cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các dịch vụ của hệ thống phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình đã được cấp trên hệ thống. 5. Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chứ. b) Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. c) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |
| Yêu cầu 7.1.3.2.b | Có kế hoạch và định kỳ hàng năm tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người sử dụng. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 3. Xây dựng kế hoạch và định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng. |
| Yêu cầu 7.1.3.2.c | Định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng. |
| Hiện trạng | Đã quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 3. Xây dựng kế hoạch và định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho người sử dụng. |

## 7.1.3.3. Chấm dứt hoặc thay đổi công việc

| Yêu cầu 7.1.3.3.a | Cán bộ chấm dứt hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác (nếu có) thuộc sở hữu của tổ chức |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 5. Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chứ. b) Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. c) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |
| Yêu cầu 7.1.3.3.b | Có quy trình và thực hiện vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần, sẽ bổ sung quy trình trong thời gian 6 tháng tới. Đã quy định tại Khoản 5, Mục b, c, Điều 12 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 5. Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chứ. b) Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. c) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |
| Yêu cầu 7.1.3.3.c | Có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần, sẽ bổ sung quy trình trong thời gian 6 tháng tới. Đã quy định tại Khoản 5, Mục b, c, Điều 12 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 12. Bảo đảm nguồn nhân lực 5. Quy định đối với cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc: a) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chứ. b) Cán bộ quản trị phải vô hiệu hóa tất cả các quyền ra, vào, truy cập tài nguyên, quản trị hệ thống sau khi cán bộ thôi việc. c) Cán bộ nghỉ hoặc thay đổi công việc phải có cam kết giữ bí mật thông tin liên quan đến tổ chức sau khi nghỉ việc. |

# 7.1.4. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin

Ghi chú áp dụng: việc cài đặt phần mềm mới, tiếp nhận/bàn giao thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tỉnh thực hiện theo Điều 9 khoản 6 và Điều 10 Quyết định số 1454/QĐ-UBND (phần mềm phải đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, được rà quét mã độc trước khi cài đặt; có cam kết, tài liệu kiểm thử an toàn thông tin trước khi cài đặt).

## 7.1.4.1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin

| Yêu cầu 7.1.4.1.a | Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin a) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin. b) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. c) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. d) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin. đ) Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.4.1.b | Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin a) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin. b) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. c) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. d) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin. đ) Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.4.1.c | Có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin a) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin. b) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. c) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. d) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin. đ) Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.4.1.d | Có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin a) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin. b) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. c) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. d) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin. đ) Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.4.1.đ | Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 1. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin a) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin. b) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. c) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. d) Yêu cầu phải có tài liệu mô tả phương án lựa chọn giải pháp công nghệ bảo đảm an toàn thông tin. đ) Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |

## 7.1.4.2. Phát triển phần mềm thuê khoán

| Yêu cầu 7.1.4.2.a | Có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 2. Phát triển phần mềm thuê khoán a) Yêu cầu có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng. |
| Yêu cầu 7.1.4.2.b | Yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 2. Phát triển phần mềm thuê khoán a) Yêu cầu có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng. |
| Yêu cầu 7.1.4.2.c | Kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. Đã quy định tại Khoản 2, Điều 17 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 2. Phát triển phần mềm thuê khoán a) Yêu cầu có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng. |
| Yêu cầu 7.1.4.2.d | Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 2. Phát triển phần mềm thuê khoán a) Yêu cầu có biên bản, hợp đồng và các cam kết đối với bên thuê khoán các nội dung liên quan đến việc phát triển phần mềm thuê khoán. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc yêu cầu các nhà phát triển cung cấp mã nguồn phần mềm. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm thử phần mềm trên môi trường thử nghiệm và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, trước khi đưa vào sử dụng. |

## 7.1.4.3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống

| Yêu cầu 7.1.4.3.a | Thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống a) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. đ) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng? |
| Yêu cầu 7.1.4.3.b | Có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống a) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. đ) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng? |
| Yêu cầu 7.1.4.3.c | Có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống a) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. đ) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng? |
| Yêu cầu 7.1.4.3.d | Có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống a) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. đ) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng? |
| Yêu cầu 7.1.4.3.đ | Có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 17. Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống 3. Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống a) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng. b) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có nội dung, kế hoạch, quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. c) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có bộ phận có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. d) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có đơn vị độc lập (bên thứ ba) hoặc bộ phận độc lập thuộc đơn vị thực hiện tư vấn và giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. đ) Yêu cầu nội dung quy chế bảo đảm ATTT hiện tại phải có quy định về việc có báo cáo nghiệm thu được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của chủ quản hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng? |

# 7.1.5. Quản lý vận hành hệ thống thông tin

## 7.1.5.1. Quản lý an toàn mạng

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Chương III (Điều 21-25) Quyết định số 1454/QĐ-UBND về quản lý, vận hành, sử dụng Mạng diện rộng tỉnh, kết hợp Điều 12 về an toàn thông tin và bảo mật hệ thống.

| Yêu cầu 7.1.5.1.a | Chính sách và quy trình quản lý an toàn mạng bao gồm: Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 7. Quản lý an toàn mạng 1. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ a) Bảo đảm cho hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. b) Thường xuyên kiểm tra cấu hình, các file nhật ký hoạt động của hệ điều hành, phần mềm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố nếu có. c) Quản lý các thay đổi cấu hình kỹ thuật của hệ điều hành, phần mềm. d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; đ) Loại bỏ các thành phần của hệ điều hành, phần mềm không cần thiết hoặc không còn nhu cầu sử dụng. e) Các bản quyền phần mềm cần được thống kê, quản lý thời gian hạn phục vụ cho việc gia hạn. |
| Yêu cầu 7.1.5.1.b | Chính sách và quy trình quản lý an toàn mạng bao gồm: Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục hệ thống sau khi xảy ra sự cố |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Khoản 2, Điều 7 Quy chế An toàn thông tin. |
| Phương án | Điều 7. Quản lý an toàn mạng 2. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố Triển khai hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập với hệ thống lưu trữ trên các máy chủ dịch vụ để sao lưu dự phòng; phân loại và quản lý thông tin, dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau; thực hiện sao lưu, dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, ảnh hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. |
| Yêu cầu 7.1.5.1.c | Chính sách và quy trình quản lý an toàn mạng bao gồm: Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quy chế An toàn thông tin. |
| Phương án | Điều 7. Quản lý an toàn mạng 3. Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống a) Cán bộ quản lý, nhân viên vận hành truy cập, khai thác thông tin tại Trung tâm dữ liệu theo trách nhiệm và phân quyền được quy định; việc khai thác thông tin phải bảo đảm nguyên tắc bảo mật, không được tự ý cung cấp thông tin ra bên ngoài. b) Cán bộ quản lý, nhân viên vận hành có trách nhiệm theo dõi và phát hiện các trường hợp truy cập hệ thống trái phép hoặc thao tác vượt quá giới hạn, báo cáo cho cán bộ quản lý để tiến hành ngăn chặn, thu hồi, khóa quyền truy cập của các tài khoản vi phạm. c) Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị hệ thống (cứng hóa) trước khi đưa vào vận hành, khai thác. d) Quy trình kết nối thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống mạng; truy nhập và quản lý cấu hình hệ thống; cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị mạng, bảo mật (cứng hóa) trong hệ thống và thực hiện quy trình trước khi đưa hệ thống vào vận hành khai thác. |
| Yêu cầu 7.1.5.1.d | Chính sách và quy trình quản lý an toàn mạng bao gồm: Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị hệ thống (cứng hóa) trước khi đưa vào vận hành, khai thác |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 7. Quản lý an toàn mạng 3. Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống c) Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị hệ thống (cứng hóa) trước khi đưa vào vận hành, khai thác. |

## 7.1.5.2. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 8 (quản lý hạ tầng kỹ thuật, thiết bị) và Điều 9 (quản lý phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin) Quyết định số 1454/QĐ-UBND.

| Yêu cầu 7.1.5.2.a | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ. |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 1. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ a) Bảo đảm cho hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. b) Thường xuyên kiểm tra cấu hình, các file nhật ký hoạt động của hệ điều hành, phần mềm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố nếu có. c) Quản lý các thay đổi cấu hình kỹ thuật của hệ điều hành, phần mềm. d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; đ) Loại bỏ các thành phần của hệ điều hành, phần mềm không cần thiết hoặc không còn nhu cầu sử dụng. e) Các bản quyền phần mềm cần được thống kê, quản lý thời gian hạn phục vụ cho việc gia hạn. |
| Yêu cầu 7.1.5.2.b | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Truy cập mạng của máy chủ |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 2. Truy cập mạng của máy chủ Bảo đảm các kết nối mạng trên máy chủ hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. Cấu hình, kiểm soát các kết nối, các cổng dịch vụ từ bên trong đi ra cũng nhưng bên ngoài vào hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.5.2.c | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 3. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng a) Thay đổi các tài khoản, mật khẩu mặc định ngay khi đưa hệ điều hành, phần mềm vào sử dụng. b) Cấp quyền quản lý truy cập của người sử dụng trên máy chủ cài đặt hệ điều hành. c) Toàn bộ máy chủ và thiết bị công nghệ thông tin không phải máy tính ngoại trừ các hệ thống bắt buộc phải có giao tiếp với Internet (các hệ thống phục vụ truy cập Internet; cung cấp giao diện ra Internet của trang tin điện tử, dịch vụ công, thư điện tử; phục vụ cập nhật bản vá hệ điều hành, mẫu mã độc, mẫu điểm yếu, mẫu tấn công) không được kết nối Internet. |
| Yêu cầu 7.1.5.2.d | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 4. Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố: Triển khai hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập với hệ thống lưu trữ trên các máy chủ dịch vụ để sao lưu dự phòng; phân loại và quản lý thông tin, dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau; thực hiện sao lưu, dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, ảnh hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. |
| Yêu cầu 7.1.5.2.đ | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Cài đặt, gỡ bỏ hệ điều hành, dịch vụ, phần mềm trên hệ thống máy chủ và ứng dụng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 1. Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; đ) Loại bỏ các thành phần của hệ điều hành, phần mềm không cần thiết hoặc không còn nhu cầu sử dụng. e) Các bản quyền phần mềm cần được thống kê, quản lý thời gian hạn phục vụ cho việc gia hạn. |
| Yêu cầu 7.1.5.2.e | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Kết nối và gỡ bỏ hệ thống máy chủ và dịch vụ khỏi hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 2. Truy cập mạng của máy chủ Bảo đảm các kết nối mạng trên máy chủ hoạt động liên tục, ổn định và an toàn. Cấu hình, kiểm soát các kết nối, các cổng dịch vụ từ bên trong đi ra cũng nhưng bên ngoài vào hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.5.2.g | Chính sách và quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng bao gồm: Cấu hình tối ưu và tăng cường bảo mật (cứng hóa) cho hệ thống máy chủ trước khi đưa vào vận hành, khai thác. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 8. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng 3. Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng a) Thay đổi các tài khoản, mật khẩu mặc định ngay khi đưa hệ điều hành, phần mềm vào sử dụng. b) Cấp quyền quản lý truy cập của người sử dụng trên máy chủ cài đặt hệ điều hành. c) Toàn bộ máy chủ và thiết bị công nghệ thông tin không phải máy tính ngoại trừ các hệ thống bắt buộc phải có giao tiếp với Internet (các hệ thống phục vụ truy cập Internet; cung cấp giao diện ra Internet của trang tin điện tử, dịch vụ công, thư điện tử; phục vụ cập nhật bản vá hệ điều hành, mẫu mã độc, mẫu điểm yếu, mẫu tấn công) không được kết nối Internet. |

## 7.1.5.3. Quản lý an toàn dữ liệu

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 11 (sao lưu, dự phòng và khôi phục dữ liệu) Quyết định số 1454/QĐ-UBND: dữ liệu quan trọng sao lưu hàng ngày, các dữ liệu khác tối thiểu 01 lần/tuần, lưu bản sao lưu tại vị trí tách biệt Trung tâm dữ liệu tỉnh; thời gian khôi phục tối đa không quá 04-24 giờ tùy mức độ ưu tiên của hệ thống.

| Yêu cầu 7.1.5.3.a | Chính sách, quy trình quản lý an toàn dữ liệu bao gồm: Xây dựng và thực thi chính sách, quy trình dự phòng và khôi phục dữ liệu |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 9. Quản lý an toàn dữ liệu 1. Yêu cầu an toàn đối với phương pháp mã hóa a) Đơn vị phải xây dựng và áp dụng quy định sử dụng các phương thức mã hóa thích hợp theo các chuẩn quốc gia hoặc quốc tế đã được công nhận để bảo vệ thông tin. b) Phải có biện pháp quản lý khóa mã hóa thích hợp để hỗ trợ việc sử dụng các kỹ thuật mã hóa. 2. Phân loại, quản lý và sử dụng khóa bí mật và dữ liệu mã hóa. 3. Cơ chế mã hóa và kiểm tra tính nguyên vẹn của dữ liệu. 4. Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu (tần suất sao lưu dự phòng, phương tiện lưu trữ, thời gian lưu trữ; nơi lưu trữ, phương thức lưu trữ và phương thức lấy dữ liệu ra khỏi phương tiện lưu trữ. |
| Yêu cầu 7.1.5.3.b | Định kỳ hoặc khi có thay đổi cấu hình trên hệ thống thực hiện quy trình sao lưu dự phòng: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ. |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 9. Quản lý an toàn dữ liệu 4. Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu (tần suất sao lưu dự phòng, phương tiện lưu trữ, thời gian lưu trữ; nơi lưu trữ, phương thức lưu trữ và phương thức lấy dữ liệu ra khỏi phương tiện lưu trữ. |

## 7.1.5.4. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối

| Yêu cầu 7.1.6.4.a | Chính sách quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối bao gồm: Quản lý, vận hành hoạt động bình thường cho thiết bị đầu cuối |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 10. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Quy định về quản lý an toàn thiết bị đầu cuối bao gồm các nội dung: a) Thông tin về thiết bị đầu cuối (tên, chủng loại, địa chỉ MAC, địa chỉ IP) phải được quản lýb và cập nhật. b) Khi truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa phải có cơ chế xác thực và sử dụng giao thức mạng an toàn. |
| Yêu cầu 7.1.6.4.b | Kết nối, truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 10. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Quy định về quản lý an toàn thiết bị đầu cuối bao gồm các nội dung: a) Thông tin về thiết bị đầu cuối (tên, chủng loại, địa chỉ MAC, địa chỉ IP) phải được quản lýb và cập nhật. b) Khi truy cập và sử dụng thiết bị đầu cuối từ xa phải có cơ chế xác thực và sử dụng giao thức mạng an toàn. |
| Yêu cầu 7.1.6.4.c | Chính sách quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối bao gồm: Cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 10: Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Quy định về quản lý an toàn thiết bị đầu cuối bao gồm các nội dung: c) Việc cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống phải được cho phép bởi người có thẩm quyền và thực hiện theo quy trình được phê duyệt. |

## 7.1.5.5. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại

| Yêu cầu 7.1.5.5.a | Chính sách quy trình quản lý phòng chống phần mềm độc hại bao gồm: Cài đặt, cập nhật, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc; dò quét, kiểm tra phần mềm độc hại trên máy tính, máy chủ và thiết bị di động |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 11. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại 1. Tất cả các máy trạm, máy chủ phải được trang bị phần mềm phòng chống mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập tin. 2. Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiện nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu,…), người sử dụng phải báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý. 3. Phần mềm ứng dụng trước khi được cài đặt, sử dụng phải được kiểm tra xem có phần mềm độc hại tồn tại hay không? Tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng. 4. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.5.5.b | Cài đặt, sử dụng phần mềm trên máy tính, thiết bị di động và việc truy cập các trang thông tin trên mạng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 11. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại 1. Tất cả các máy trạm, máy chủ phải được trang bị phần mềm phòng chống mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập tin. 2. Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiện nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu,…), người sử dụng phải báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý. 3. Phần mềm ứng dụng trước khi được cài đặt, sử dụng phải được kiểm tra xem có phần mềm độc hại tồn tại hay không? Tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng. 4. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.5.5.c | Gửi nhận tập tin qua môi trường mạng và các phương tiện lưu trữ di động |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 11. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại 1. Tất cả các máy trạm, máy chủ phải được trang bị phần mềm phòng chống mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập tin. 2. Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiện nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu,…), người sử dụng phải báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý. 3. Phần mềm ứng dụng trước khi được cài đặt, sử dụng phải được kiểm tra xem có phần mềm độc hại tồn tại hay không? Tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng. 4. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. |
| Yêu cầu 7.1.5.5.d | Định kỳ thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; Thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 11. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại 1. Tất cả các máy trạm, máy chủ phải được trang bị phần mềm phòng chống mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật; chế độ tự động quét mã độc khi sao chép, mở các tập tin. 2. Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiện nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu,…), người sử dụng phải báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý. 3. Phần mềm ứng dụng trước khi được cài đặt, sử dụng phải được kiểm tra xem có phần mềm độc hại tồn tại hay không? Tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng. 4. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. |

## 7.1.5.6. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 7 khoản 2 và Điều 12 khoản 3 Quyết định số 1454/QĐ-UBND: giám sát tập trung, cảnh báo sớm, ghi nhật ký vận hành lưu trữ tối thiểu 12 tháng; cách ly ngay máy chủ phát hiện nhiễm mã độc khỏi hệ thống.

| Yêu cầu 7.1.5.6.a | Chính sách, quy trình quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin bao gồm: Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống giám sát |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng hần. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.b | Đối tượng giám sát bao gồm: thiết bị hệ thống, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ và các thành phần khác trong hệ thống (nếu có) |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.c | Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Điều 12 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.d | Truy cập và quản trị hệ thống giám sát |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.đ | Loại thông tin cần được giám sát |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.e | Lưu trữ và bảo vệ thông tin giám sát (nhật ký hệ thống) |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.g | Đồng bộ thời gian giữa hệ thống giám sát và thiết bị được giám sát |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |
| Yêu cầu 7.1.5.6.h | Theo dõi, giám sát và cảnh báo sự cố phát hiện được trên hệ thống thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 12. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin 1. Triển khai hệ thống giám sát trung tâm phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 2. Thông tin giám sát và danh mục các đối tượng giám sát phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. 3. Kết nối và gửi nhật ký hệ thống từ đối tượng giám sát về hệ thống giám sát. 4. Thực thi nhiệm vụ giám sát theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. |

## 7.1.5.7. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 12 khoản 4 và Điều 20 Quyết định số 1454/QĐ-UBND: định kỳ đánh giá an toàn thông tin theo cấp độ, khắc phục lỗ hổng bảo mật; Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra định kỳ tối thiểu 01 năm/lần hoặc đột xuất.

| Yêu cầu 7.1.5.7.a | Chính sách quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin an toàn thông tin bao gồm: Quản lý thông tin các thành phần có trong hệ thống có khả năng tồn tại điểm yếu an toàn thông tin: thiết bị hệ thống, hệ điều hành, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ và các thành phần khác (nếu có) |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 13. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin 1. Quản lý thông tin điểm yếu an toàn thông tin đối với từng thành phần có trong hệ thống (hệ điều hành, máy chủ, ứng dụng, dịch vụ…); Phân loại mức độ nguy hiểm của điểm yếu; Xây dựng phương án và quy trình xử lý đối với từng mức độ nguy hiểm của điểm yếu. |
| Yêu cầu 7.1.5.7.b | Chính sách quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin an toàn thông tin bao gồm: Quản lý, cập nhật nguồn cung cấp điểm yếu an toàn thông tin; phân nhóm và mức độ của điểm yếu cho các thành phần trong hệ thống đã xác định |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 13: Quản lý điểm yếu an toàn thông tin 2. Báo cáo Lãnh đạo/Cán bộ quản lý ngay khi phát hiện điểm yếu an toàn thông tin ở mức độ nghiêm trọng. Thực hiện cảnh báo và xử lý điểm yếu an toàn thông tin theo chỉ đạo. Việc xử lý điểm yếu an toàn thông tin phải bảo đảm không làm ảnh hưởng/gián đoạn hoạt động của hệ thống. 3. Xây dựng phương án xử lý tạm thời đối với trường hợp điểm yếu an toàn thông tin chưa được khắc phục và phương án khôi phục hệ thống trong trường hợp xử lý điểm yếu thất bại. |
| Yêu cầu 7.1.7.7.c | Chính sách quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin an toàn thông tin bao gồm: Cơ chế phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục điểm yếu an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Khoản 4 Điều 13 Quy chế An toàn thông tin |
| Phương án | Điều 13. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin 4. Có trách nhiệm phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục điểm yếu an toàn thông tin đối với các điểm yếu khi cần thiết. |
| Yêu cầu 7.1.5.7.d | Kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị hệ thống, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 13. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin 5. Kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị hệ thống, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng. |
| Yêu cầu 7.1.5.7.đ | Chính sách quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin an toàn thông tin bao gồm: Định kỳ kiểm tra, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin; Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin khi có thông tin hoặc nhận được cảnh báo về điểm yếu an toàn thông tin đối với thành phần cụ thể trong hệ thống |
| Hiện trạng | Đáp ứng một phần. Đã quy định tại Khoản 6 Điều 13 Quy chế An toàn thông tin. |
| Phương án | Điều 13. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin 6. Định kỳ 1 năm kiểm tra, đánh giá điểm yếu an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin; Thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin khi có thông tin hoặc nhận được cảnh báo về điểm yếu an toàn thông tin đối với thành phần cụ thể trong hệ thống. |

## 7.1.5.8. Quản lý sự cố an toàn thông tin

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 14 Quyết định số 1454/QĐ-UBND, phân loại sự cố theo 03 mức: sự cố thông thường (xử lý tối thiểu 04 giờ), sự cố nghiêm trọng (báo cáo nhanh tối đa 12 giờ, xử lý tối đa 15 ngày/sự cố, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an), sự cố đặc biệt nghiêm trọng (báo cáo nhanh tối đa 06 giờ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý).

| Yêu cầu 7.1.5.8.a | Chính sách quy trình quản lý sự cố an toàn thông tin bao gồm: Phân nhóm sự cố an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. Sẽ bổ sung phương án vào dự thảo quy chế An toàn thông tin và ban hành trong vòng 6 tháng kể từ khi HSĐXCĐ được phê duyệt các quy trình: - Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin thông thường - Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng |
| Yêu cầu 7.1.5.8.b | Phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |
| Yêu cầu 7.1.5.8.c | Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |
| Yêu cầu 7.1.5.8.d | Giám sát, phát hiện và cảnh báo sự cố an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |
| Yêu cầu 7.1.5.8.đ | Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin thông thường |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |
| Yêu cầu 7.1.5.8.e | Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |
| Yêu cầu 7.1.5.8.g | Cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |
| Yêu cầu 7.1.5.8.h | Định kỳ tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 14. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 3. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Quyết định toàn diện về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan trong quá trình khắc phục sự cố về ATTT; Hỗ trợ, phối hợp và hướng dẫn các cơ quan khắc phục sự cố mất ATTT; Yêu cầu ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ các hệ thống thông tin của các cơ quan nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố về ATTT; Phối hợp với đơn vị chức năng trong điều tra các nguyên nhân gây ra sự cố mất an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. 5. Phối hợp với cơ quan chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin; Yêu cầu bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp quy trình xử lý sự cố cho các dịch vụ do bên cung cấp, hỗ trợ cung cấp liên quan đến hệ thống. 6. Tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố an toàn thông tin theo chỉ đạo của Lãnh đạo. |

## 7.1.5.9. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 6 (các hành vi bị nghiêm cấm), Điều 19 (quy định đối với tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Trung tâm dữ liệu tỉnh), Điều 25 và Điều 29 (trách nhiệm cơ quan, đơn vị kết nối và sử dụng) Quyết định số 1454/QĐ-UBND.

Dự thảo quy chế đưa ra quy định về chính sách, chưa đáp ứng yêu cầu về quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối. Đơn vị vận hành sẽ xây dựng và bổ sung vào quy chế và ban hành trong vòng 06 tháng sau khi HSĐXCĐ được phê duyệt.

| Yêu cầu 7.1.5.9.a | Chính sách quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối bao gồm: Quản lý truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 15. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối 1. Kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống a) Người sử dụng khi truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ, truy cập mạng và tài nguyên trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và các quy định của cơ quan, tổ chức. b) Khi cài đặt, kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối phải thực hiện theo hướng dẫn/quy trình dưới sự giám sát của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin. c) Máy tính/thiết bị đầu cuối phải được xử lý điểm yếu an toàn thông tin, cấu hình cứng hóa bảo mật trước khi kết nối vào hệ thống. 2. Trong quá trình sử dụng a) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. b) Có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao sử dụng. c) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý. d) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an toàn thông tin mạng được tỉnh hoặc đơn vị chuyên môn tổ chức. Sẽ bổ sung quy trình quản lý an toàn người sử dụng vào dự thảo Quy chế an toàn thông tin và ban hành trong vòng 6 tháng kể từ khi HSĐXCP được phê duyệt |
| Yêu cầu 7.1.5.9.b | Quản lý truy cập mạng và tài nguyên trên Internet |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 15. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối 1. Kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống a) Người sử dụng khi truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ, truy cập mạng và tài nguyên trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và các quy định của cơ quan, tổ chức. b) Khi cài đặt, kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối phải thực hiện theo hướng dẫn/quy trình dưới sự giám sát của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin. c) Máy tính/thiết bị đầu cuối phải được xử lý điểm yếu an toàn thông tin, cấu hình cứng hóa bảo mật trước khi kết nối vào hệ thống. 2. Trong quá trình sử dụng a) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. b) Có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao sử dụng. c) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý. d) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an toàn thông tin mạng được tỉnh hoặc đơn vị chuyên môn tổ chức. Sẽ bổ sung quy trình quản lý an toàn người sử dụng vào dự thảo Quy chế an toàn thông tin và ban hành trong vòng 6 tháng kể từ khi HSĐXCP được phê duyệt |
| Yêu cầu 7.1.5.9.c | Cài đặt và sử dụng máy tính an toàn |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Điều 15. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối 1. Kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống a) Người sử dụng khi truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ, truy cập mạng và tài nguyên trên Internet phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và các quy định của cơ quan, tổ chức. b) Khi cài đặt, kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối phải thực hiện theo hướng dẫn/quy trình dưới sự giám sát của bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin. c) Máy tính/thiết bị đầu cuối phải được xử lý điểm yếu an toàn thông tin, cấu hình cứng hóa bảo mật trước khi kết nối vào hệ thống. 2. Trong quá trình sử dụng a) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. b) Có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao sử dụng. c) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay với cấp trên và bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý. d) Tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an toàn thông tin mạng được tỉnh hoặc đơn vị chuyên môn tổ chức. Sẽ bổ sung quy trình quản lý an toàn người sử dụng vào dự thảo Quy chế an toàn thông tin và ban hành trong vòng 6 tháng kể từ khi HSĐXCP được phê duyệt |

## 7.1.5.10. Quản lý rủi ro an toàn thông tin

| Yêu cầu | Có chính sách, quy trình quản lý quản lý rủi ro an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Phương án quản lý rủi ro an toàn thông tin phải được xây dựng trong Quy chế bảo đảm an toàn, trong đó cần làm rõ các nội dung sau đây: 1. Xác định mức rủi ro. 2. Quy trình đánh giá và quản lý rủi ro. 3. Biện pháp kiểm soát rủi ro. |

## 7.1.5.11. Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ.

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 13 khoản 1 (không đặt thiết bị hỏng, chờ thanh lý tại Trung tâm dữ liệu tỉnh) và Điều 17 điểm đ (lập bảng thống kê thiết bị hỏng, hết khấu hao chờ thanh lý) Quyết định số 1454/QĐ-UBND.

| Yêu cầu | Có quy định về Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ |
| --- | --- |
| Hiện trạng | Đáp ứng. |
| Phương án | Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ phải được xây dựng trong Quy chế bảo đảm an toàn, trong đó cần làm rõ các nội dung sau đây: 1. Quy định về bảo đảm an toàn thông tin khi kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ. 2. Quy trình xử lý thông tin trên hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ. 3. Phương án kỹ thuật thực hiện xử lý thông tin trên hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ. |

# PHỤ LỤC II. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CẤP ĐỘ 3

## 1. Bảo đảm an toàn mạng

Ghi chú áp dụng: các biện pháp bảo đảm an toàn mạng tại hạ tầng dùng chung của Trung tâm dữ liệu tỉnh thực hiện theo Điều 12, Điều 21-25 Quyết định số 1454/QĐ-UBND và TCVN 14423:2025.

### 1.1. Thiết kế hệ thống

a) Các vùng mạng trong hệ thống:

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vùng mạng nội bộ | N/A | Vùng mạng nội bộ độc tập, tách riêng khỏi hệ thống của trung tâm dữ liệu |
| 2 | Vùng mạng biên | Có | Kết nối hệ thống với mạng Internet và mạng diện rộng |
| 3 | Vùng DMZ | Có | Vùng máy chủ dịch vụ, cung cấp dịch vụ trực tiếp ra bên ngoài Internet |
| 4 | Vùng máy chủ nội bộ | Có | Vùng máy chủ nội bộ, cung cấp các dịch vụ nội bộ |
| 5 | Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu | Có | Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung của các hệ thống thành phần |
| 6 | Vùng mạng không dây | Không có | Trung tâm dữ liệu không cho phép sử dụng mạng không dây |
| 7 | Vùng quản trị | Có | Server Management (Quản lý hạ tầng) cài đặt một tập hợp các công cụ quản trị và giám sát toàn bộ các thiết bị mạng, bảo mật, máy chủ và lưu trữ. |

b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn | Có | Các thiết bị hệ thống/máy chủ được thiết lập cấu hình VPN cho phép quản trị từ xa an toàn. |
| 2 | Phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập | Có | Hệ thống sử dụng các tường lửa |
| 3 | Phương án cân bằng tải và dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính | Có | Các thiết bị mạng chính được thiết kế và cấu hình hoạt động ở chế độ A-A. |
| 4 | Phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu | Có | - Quản lý truy cập CSDL bởi tường lửa |
| 5 | Phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng | Có | Hệ thống sử dụng các thiết bị trên Firewall để chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng |
| 6 | Phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ | Có | Hệ thống sử dụng giải pháp AntiDDos được triển khai ở vùng mạng biên để thực hiện phát hiện và phòng chống tấn công DoS/DDoS |
| 7 | Phương án phòng, chống tấn công mạng cho ứng dụng web | Có | Sử dụng sản phẩm Tường lửa ứng dụng web để phòng, chống tấn công cho ứng dụng web |
| 8 | Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử | Có | Hệ thống sử dụng Giải pháp Email Security Gateway để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mail |
| 9 | Phương án quản lý truy cập lớp mạng |  | Hệ thống sử dụng Giải pháp NAC |
| 10 | Phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung | Có | Đầu tư giải pháp giám sát hệ thống thông tin tập trung (Network monitoring), để giám sát hiệu năng, trạng thái các thiết bị trong hệ thống. |
| 11 | Phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung | Có | Hệ thống sử dụng giải pháp ArcSight/Splunk/QRadar/LogRhythm được triển khai ở vùng mạng quản trị, cho phép quản trị tập trung nhật ký hệ thống từ các thiết bị/máy chủ |
| 12 | Phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung | Có | Sử dụng hệ thống SAN, có năng lực quản lý và lưu trữ dữ liệu. |
| 13 | Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung | Có | Sử dụng giải pháp AntiVirus có chức năng quản lý tập trung hoặc hệ thống EDR. |
| 14 | Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu | Có | Sử dụng giải pháp/Thiết bị DLP (Data loss prevention). |
| 15 | Có phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau | Có | Sử dụng đồng thời hai kết nối Internet của hai nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để đảm bảo kết nối không bị gián đoạn |
| 16 | Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có) | N/A |  |

### 1.2. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet | Có | Hệ thống được thiết lập trên Firewall chỉ cho phép kết nối mạng có hỗ trợ mã hóa, xác thực khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet. |
| 2 | Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài | Có | Hệ thống được thiết lập chỉ cho phép kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể. Chính sách được thiết lập trên Firewall theo chiều từ bên ngoài vào vùng DMZ. |
| 3 | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng. | Có | Thiết lập giới hạn thời gian chờ để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng được thiết lập trên các Firewall. |
| 4 | Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý. | Có | Thực hiện chính sách trên thiết bị VPN Gateway tại vùng mạng biên. Mỗi người sử dụng sẽ có tài khoản khác nhau, khi kết nối VPN sẽ nhận được địa chỉ IP và chính sách truy cập vào hệ thống khác nhau. |
| 5 | Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống | Có | Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được thiết lập trên các Firewall. |

### 1.3 Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức | Có | Chính sách kiểm soát truy cập từ các vùng mạng trong hệ thống đi ra các mạng bên ngoài và mạng Internet được thiết lập trên các cặp tương ứng như kiểm soát truy cập từ bên ngoài trên các Firewall. |
| 2 | Giới hạn truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo thời gian | Có | Giới hạn truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo thời gian được thiết lập trên Firewall |
| 3 | Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức | Chưa có | Trung tâm dữ liệu không có vùng mạng nội bộ. Do đó, yêu cầu này sẽ nghiên cứu áp dụng trong trường hợp cụ thể. |

### 1.5. Phòng chống xâm nhập

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống | Có | Các vùng mạng được triển khai hệ thống NGFW, hoạt động ở chế độ Inline cho phép phát hiện và phòng chống xâm nhập. |
| 2 | Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng | Có | Đã thiết lập chức năng tự động cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng đều được thiết lập trên các thiết bị IDS/IPS NGFW. |
| 3 | Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp | Có | Các NGFW có năng lực xử lý đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp. |

### 1.6. Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng | Có | Chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng được tích hợp trên các Firewall. Các Firewall được thiết lập cấu hình để có thể phát hiện ra các hành vi mã độc trên môi trường mạng. |
| 2 | Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại | Có | Đã thiết lập chức năng cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại trên các Firewall có tích hợp chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng. |
| 3 | Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp | Có | Các Firewall có tích hợp chức năng phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng có năng lực xử lý đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp. |

## 2. Bảo đảm an toàn máy chủ

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Quyết định số 1454/QĐ-UBND (quản lý hạ tầng thiết bị và phần mềm tại Trung tâm dữ liệu tỉnh).

### 2.1. Xác thực

| Yêu cầu | Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ | Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa | Thiết lập chính sách mật khẩu an toàn | Hạn chế số lần đăng nhập sai | vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |  |  |
| Cài đặt Web-App /Vùng máy chủ nội bộ/HĐH | + | + | + | + | + |

### 2.2. Kiểm soát truy cập

| Yêu cầu | Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) | Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ | Giới hạn địa chỉ mạng được phép truy cập, quản trị máy chủ từ xa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |  |
| Cài đặt Web-App /Vùng máy chủ nội bộ | + | + | + | + |

### 2.3. Nhật ký hệ thống

| Yêu cầu | Thiết lập lập chức năng ghi nhật ký hệ thống trên các máy chủ | Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian | Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống | Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ | Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |  |  |
| Cài đặt Web-App /Vùng máy chủ nội bộ | + | + | + | + | + |

### 2.4. Phòng chống xâm nhập

| Yêu cầu | Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ | Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ | Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng | Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |  |
| Cài đặt Web-App /Vùng máy chủ nội bộ | + | + | + | + |

### 2.5. Phòng chống phần mềm độc hại

| Yêu cầu | Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và thiết lập chế độ tự động cập nhật | Kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt | Quản lý tập trung các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ |  |  |  |
| Cài đặt Web-App /Vùng máy chủ nội bộ | + | + | + |

### 2.6. Xử lý máy chủ khi chuyển giao

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng | Có | Sử dụng giải pháp đi kèm HĐH |
| 2 | Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành | Có | Sử dụng các giải pháp sao lưu trên các hệ thống máy chủ, SAN để thực hiện sao lưu dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành |
| 3 | Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa | Có | Format cấp thấp hệ thiết bị. Hủy thiết bị cũ/hỏng |

## 3. Bảo đảm an toàn ứng dụng

### 3.1. Xác thực

| Yêu cầu | Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng | Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống | Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng | Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định | Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng | Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |  |  |  |
| Cổng thôn tin điện tử tỉnh. | + | + | + | + | + | + |

### 3.2. Kiểm soát truy cập

| Yêu cầu | Chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng | Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa | Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với từng người/nhóm sử dụng | Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |  |  |
| Cổng thôn tin điện tử tỉnh. | + | + | + | + | + |

### 3.3. Nhật ký hệ thống

| Yêu cầu | Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: (1) Thông tin truy cập ứng dụng (2) Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; (3) Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động (4) Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng | Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung | Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |
| Cổng thôn tin điện tử tỉnh. | + | + | + |

### 3.4. Bảo mật thông tin liên lạc

| Yêu cầu | Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật. | Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |
| Cổng thôn tin điện tử tỉnh. | + | + |

### 3.5. Chống chối bỏ

| Yêu cầu | Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng |
| --- | --- |
| Ứng dụng |  |
| Cổng thôn tin điện tử tỉnh. | + |

### 3.6. An toàn ứng dụng và mã nguồn

| Yêu cầu | Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý | Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu | Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa | Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |  |
| Cổng thôn tin điện tử tỉnh. | + | + | + | + |

## 4. Bảo đảm an toàn dữ liệu

Ghi chú áp dụng: thực hiện theo Điều 11 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về sao lưu, dự phòng và khôi phục dữ liệu.

### 4.1. Nguyên vẹn dữ liệu

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn | Có | Dữ liệu quan trọng trên hệ thống bao gồm dữ liệu: dữ liệu nghiệp vụ, văn bản điện tử quan trọng và dữ liệu cấu hình hệ thống. Dữ liệu được nén và được lưu trữ cùng mã kiểm tra MD5 trên hệ thống SAN. |

### 4.2. Bảo mật dữ liệu

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ | Có | Dữ liệu quan trọng trên hệ thống bao gồm dữ liệu: dữ liệu nghiệp vụ, văn bản điện tử quan trọng và dữ liệu cấu hình hệ thống. Dữ liệu được nén và được lưu trữ mã hóa sử dụng công cụ XXX (hỗ trợ các chuẩn mã hóa: DES, AES,…) trên hệ thống SAN. |

### 4.3. Sao lưu dự phòng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ | Có | Thông tin, dữ liệu được lưu trữ và quản lý tập trung trên hệ thống lưu trữ SAN. |
| 2 | Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau | Có | Thông tin dữ liệu được phân theo từng nhóm theo đặc trưng nghiệp vụ hoặc chức năng. Được quy định về việc đặt tên các tập tin/thư mục khi lưu trữ trên hệ thống. |
| 3 | Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng | Có | Hệ thống SAN được phân vùng lưu trữ riêng để phục vụ việc lưu trữ thông tin, dữ liệu. |

Trước khi đưa hệ thống thông tin vào vận hành chính thức, Chủ quản hệ thống thông tin (Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa) chỉ đạo Đơn vị vận hành hệ thống thông tin (Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh) phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP; gửi hồ sơ (bản điện tử) về Công an tỉnh Khánh Hòa theo mã định danh G01.873.000 và bản giấy về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh (địa chỉ: 18A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa); đồng thời triển khai đầy đủ, đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn thông tin tương ứng với cấp độ được duyệt và sẵn sàng kết nối với Trung tâm Giám sát An ninh mạng của Công an