| UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTR | Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa”

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Tài chính.

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số 2025 số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 02/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển Chính phủ số;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 1027/KH-SKHCN ngày 27/02/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026;

Để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Sở Khoa học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài Chính phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa” với các nội dung cụ thể như sau:

# I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

2. Dự án nhóm: C, dự án không có cấu phần xây dựng.

3. Cấp quyết định chủ trương: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

4. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

5. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Khánh Hòa

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí trang thiết bị: 	3.467.783.427  đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 	103.680.000  đồng.

- Chi phí tư vấn: 		214.800.000  đồng.

- Chi phí khác: 		213.736.573  đồng.

- Chi phí dự phòng:		0 đồng.

Tổng mức đầu tư đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và dự phòng.

7. Nguồn vốn: Chi thường xuyên

8. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

# II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

## Sự cần thiết phải đầu tư

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu chuyên ngành hiện đang được quản lý phân tán tại nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực khác nhau; việc cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu còn chủ yếu thực hiện thủ công, chưa có cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo, chỉ đạo điều hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc đầu tư xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm chuẩn hóa, số hóa, quản lý tập trung các dữ liệu chuyên ngành; xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều hành, thống kê, báo cáo và hoạch định chính sách; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Dự án cũng góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, tăng cường khả năng kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

## Các điều kiện để thực hiện đầu tư

Có chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Có nhu cầu thực tế trong việc chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung dữ liệu thuộc các lĩnh vực Văn hóa, Di sản văn hóa, Du lịch, Cơ sở lưu trú du lịch, Thể dục thể thao, Vận động viên, Huấn luyện viên, Thiết chế văn hóa, thể thao và các dữ liệu chuyên ngành khác.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, mạng truyền số liệu chuyên dùng và Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống.

Dữ liệu hiện có tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc là cơ sở để thu thập, chuẩn hóa, chuyển đổi và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung.

Đội ngũ công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc có khả năng tiếp nhận, vận hành và khai thác hệ thống sau khi được đào tạo, chuyển giao.

Nguồn kinh phí đầu tư được bố trí từ ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

## 3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư

a) Phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Trung ương

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030;

- Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển Chính phủ số

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

b) Phù hợp với các định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ

- Dự án phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, thống kê, báo cáo và cung cấp dịch vụ công.

- Đồng thời, dự án bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ; tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và khả năng liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của tỉnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định hiện hành.

c) Phù hợp với các định hướng của tỉnh Khánh Hòa về CNTT

- Việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa” phù hợp với quy hoạch về CNTT của tỉnh được quy định trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

- Dự án thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai của tỉnh Khánh Hòa, nhằm xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa” nằm trong “Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện năm 2026” tại Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

- Do đó, việc triển khai thực hiện Dự án là phù hợp với chủ trương chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch về Chuyển đổi số của tỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

## 4. Mục tiêu

- Quản lý tập trung, số hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn hóa, tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, thống kê, báo cáo và hoạch định chính sách.

- Cung cấp dữ liệu phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

- Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

## 5. Quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư

5.1. Quy mô:

- Chuẩn hóa, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao và các dữ liệu chuyên ngành khác.

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu trên nền tảng Web và thiết bị di động.

- Thu thập, chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống hiện có để hình thành cơ sở dữ liệu tập trung.

- Đào tạo, chuyển giao vận hành và khai thác hệ thống cho các đơn vị sử dụng.

5.2. Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

5.3. Phạm vi đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các sở, ban ngành; UBND các xã, phường; Các cơ quan, tổ chức liên quan

Nhiệm vụ sẽ triển khai các nội dung sau:

- Chuẩn hóa, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao và các dữ liệu chuyên ngành khác.

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu trên nền tảng Web và thiết bị di động.

- Thu thập, chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống hiện có để hình thành cơ sở dữ liệu tập trung.

- Đào tạo, chuyển giao vận hành và khai thác hệ thống cho các đơn vị sử dụng.

# III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

      - Báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện dự án;

      - Báo cáo thẩm định nội bộ (nếu có);

      - Báo giá sơ bộ các hạng mục trang thiết bị;

      - Các tài liệu khác có liên quan.

Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa” là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định về chuyên môn, kỹ thuật; Sở Tài chính thẩm định dự kiến ;trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa".

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc; - Lưu: VT, VP. | GIÁM ĐỐC ................................ |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC

# SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-........ ngày     /.../2026

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Bảng tổng hợp sơ bộ tổng mức đầu tư

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Danh mục chi phí | Dự toán kinh phí |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng dự toán | Vốn NSNN |
| I | Chi phí trang thiết bị | 3.467.783.427 | 3.467.783.427 |
| II | Chi phí quản lý dự án | 103.680.000 | 103.680.000 |
| III | Chi phí tư vấn | 214.800.000 | 214.800.000 |
| IV | Chi phí khác | 213.736.573 | 213.736.573 |
| V | Chi phí dự phòng | 0 | 0 |
|  | TỔNG CỘNG | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |

2. Chi tiết sơ bộ tổng mức đầu tư

| STT | Danh mục chi phí | Định mức | Giá trị tính định mức | Ký hiệu | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trang thiết bị |  |  | GTB | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 |  |
| 2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu |  |  | GPM | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 |  |
| 2.1 | Phần mềm nội bộ |  |  | GPMNB | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 |  |
|  | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa |  |  |  | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| II | Chi phí quản lý dự án |  |  | GQLDA | 96.000.000 | 7.680.000 | 103.680.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| III | Chi phí tư vấn |  |  | GTV | 198.888.889 | 15.911.111 | 214.800.000 |  |
| 1 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  | GTV1 | 188.888.889 | 15.111.111 | 204.000.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  | GTV2 | 10.000.000 | 800.000 | 10.800.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| IV | Chi phí khác |  |  | GK | 211.896.573 | 1.840.000 | 213.736.573 |  |
| 1 | Thẩm định giá |  | 3.467.783.427 |  | 23.000.000 | 1.840.000 | 24.840.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 0,5700% | 3.984.103.427 | x GTMĐT x 70% | 15.896.573 | - | 15.896.573 | Điểm c, khoản 1, Điều 20 Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ |
| 3 | Kiểm thử độc lập |  |  | GKT | 173.000.000 | - | 173.000.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| V | Chi phí dự phòng |  |  | = (Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x KPS | - | - | - | Khoản 5 Điều 5, Thông tư 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ |
|  | Sơ bộ Tổng mức đầu tư |  |  | GƯDCNTT | 3.974.568.889 | 25.431.111 | 4.000.000.000 |  |

# PHỤ LỤC II

# DANH MỤC ĐẦU TƯ

- Danh mục đầu tư

| STT | Hạng mục sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần mềm nội bộ | Phần mềm | 01 |
| II | Chuẩn hóa, tạo lập và chuyển đổi cơ sở dữ liệu | Dịch vụ | 01 |
| III | Đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm nội bộ, CSDL | Dịch vụ | 01 |

- Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  - Chức năng phân hệ quản lý dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch

| TT | Danh sách yêu cầu người sử dụng |
| --- | --- |
| A | WEB PORTAL |
| 1 | Trang chủ |
| 2 | Tìm kiếm và tra cứu dữ liệu |
| 3 | Góp ý/Liên hệ |
| 4 | Quản lý tài khoản cá nhân |
| 5 | Quản lý tài khoản nhân viên |
| 6 | Quản lý phân quyền |
| 7 | Cấu hình hệ thống |
| 8 | Quản lý góp ý |
| 9 | Quản lý danh mục địa phương |
| 10 | Quản lý danh mục dân tộc |
| 11 | Quản lý danh mục quốc gia |
| 12 | Quản lý danh mục ngôn ngữ |
| 13 | Quản lý danh mục giới tính |
| 14 | Quản lý danh mục loại hình cơ sở lưu trú |
| 15 | Quản lý danh mục xếp hạng cơ sở lưu trú |
| 16 | Quản lý danh mục loại thẻ hướng dẫn viên |
| 17 | Quản lý danh mục loại hình doanh nghiệp |
| 18 | Quản lý danh mục loại hình hoạt động lữ hành |
| 19 | Quản lý danh mục loại dịch vụ du lịch |
| 20 | Quản lý danh mục loại hình điểm du lịch |
| 21 | Quản lý danh mục loại địa điểm |
| 22 | Quản lý danh mục loại hình thành tích |
| 23 | Quản lý danh mục loại vận động viên |
| 24 | Quản lý danh mục loại huấn luyện viên |
| 25 | Quản lý danh mục loại hình văn nghệ/nghệ thuật |
| 26 | Quản lý danh mục môn thể thao |
| 27 | Quản lý danh mục loại hình cơ sở thể thao |
| 28 | Quản lý danh mục loại hình câu lạc bộ |
| 29 | Quản lý danh mục loại trọng tài |
| 30 | Phê duyệt dữ liệu |
| 31 | Quản lý dữ liệu lễ hội |
| 32 | Quản lý dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể |
| 33 | Quản lý dữ liệu di tích |
| 34 | Quản lý dữ liệu hiện vật |
| 35 | Quản lý dữ liệu tác phẩm văn nghệ/nghệ thuật |
| 36 | Quản lý dữ liệu chương trình văn nghệ/nghệ thuật |
| 37 | Quản lý dữ liệu câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật |
| 38 | Quản lý dữ liệu vận động viên |
| 39 | Quản lý dữ liệu huấn luyện viên |
| 40 | Quản lý dữ liệu chương trình và thành tích thi đấu thể dục, thể thao |
| 41 | Quản lý dữ liệu cơ sở hoạt động thể dục thể thao |
| 42 | Quản lý dữ liệu hướng dẫn viên |
| 43 | Quản lý dữ liệu doanh nghiệp lữ hành |
| 44 | Quản lý dữ liệu cơ sở hoạt động lưu trú |
| 45 | Quản lý dữ liệu điểm du lịch |
| 46 | Quản lý dữ liệu câu lạc bộ thể thao |
| 47 | Quản lý dữ liệu trọng tài |
| 48 | Dashboard tổng hợp di sản văn hóa |
| 49 | Dashboard tổng hợp lễ hội |
| 50 | Dashboard tổng hợp di sản văn hóa phi vật thể |
| 51 | Dashboard tổng hợp di tích |
| 52 | Dashboard tổng hợp hiện vật |
| 53 | Dashboard tổng hợp tác phẩm văn nghệ/nghệ thuật |
| 54 | Dashboard tổng hợp chương trình văn nghệ/nghệ thuật |
| 55 | Dashboard tổng hợp câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật |
| 56 | Dashboard tổng hợp vận động viên |
| 57 | Dashboard tổng hợp huấn luyện viên |
| 58 | Dashboard tổng hợp chương trình thi đấu thể dục, thể thao |
| 59 | Dashboard tổng hợp cơ sở hoạt động thể dục thể thao |
| 60 | Dashboard tổng hợp hướng dẫn viên |
| 61 | Dashboard tổng hợp doanh nghiệp lữ hành |
| 62 | Dashboard tổng hợp cơ sở hoạt động lưu trú |
| 63 | Dashboard tổng hợp câu lạc bộ thể thao |
| 64 | Dashboard tổng hợp trọng tài |
| 65 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu lễ hội |
| 66 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể |
| 67 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu di tích |
| 68 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu tác phẩm văn nghệ/nghệ thuật |
| 69 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu chương trình văn nghệ/nghệ thuật |
| 70 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu thành tích văn nghệ/nghệ thuật |
| 71 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật |
| 72 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu vận động viên |
| 73 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu huấn luyện viên |
| 74 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu thành tích thi đấu thể dục, thể thao |
| 75 | Báo cáo dữ liệu chương trình thi đấu thể dục, thể thao |
| 76 | Báo cáo dữ liệu cơ sở hoạt động thể dục thể thao |
| 77 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu hướng dẫn viên |
| 78 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu doanh nghiệp lữ hành |
| 79 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu cơ sở hoạt động lưu trú |
| 80 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu điểm du lịch |
| 81 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu câu lạc bộ thể thao |
| 82 | Báo cáo tổng hợp dữ liệu trọng tài |
| 83 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu lễ hội |
| 84 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể |
| 85 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu di tích |
| 86 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu hiện vật |
| 87 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu tác phẩm văn nghệ/nghệ thuật |
| 88 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu chương trình văn nghệ/nghệ thuật |
| 89 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu vận động viên |
| 90 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu huấn luyện viên |
| 91 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu chương trình thi đấu thể dục, thể thao |
| 92 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu cơ sở hoạt động thể dục thể thao |
| 93 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu hướng dẫn viên |
| 94 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu doanh nghiệp lữ hành |
| 95 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu cơ sở hoạt động lưu trú |
| 96 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu điểm du lịch |
| 97 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu câu lạc bộ thể thao |
| 98 | Bộ công cụ tích hợp dữ liệu trọng tài |