UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN

NÂNG CẤP BỔ SUNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

TỈNH KHÁNH HÒA

Khánh Hòa, năm 2026

| UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SKHCN | Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương thực hiện dự án

“Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Nghị Quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính Phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Căn cứ Nghị Quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

- Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

- Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

- Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;

- Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung Kiến trúc tổng thể Quốc gia số;

- Căn cứ Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa
năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

- Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh
Khánh Hòa;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nhằm thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và công nghệ lập Báo cáo chủ trương thực hiện dự án và kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án với một số nội dung cụ thể sau:

- THÔNG TIN CHUNG

  - Tên dự án

Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa.

  - Cấp có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnh Khánh Hòa.

  - Đơn vị sử dụng ngân sách

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

  - Đơn vị thụ hưởng

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

  - Dự kiến dự toán kinh phí mua sắm

Dự toán kinh phí mua sắm (đã làm tròn): 860.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó bao gồm các nội dung:

- Chi phí trang thiết bị:

+ Chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ: 817.000.000 đồng.

+ Chi phí đào tạo, HDSD: 43.000.000 đồng.

Dự toán kinh phí mua sắm đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

  - Nguồn vốn

Vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026.

  - Thời gian thực hiện: Năm 2026.

  - Phương án thiết kế

Dự án được xây dựng theo phương án thiết kế 01 bước (lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) theo quy định tại khoản 2, Điều 32, khoản 3, khoản 4, Điều 33 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026.

- NỘI DUNG CHỦ YẾU

  - SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

  - Hiện trạng hạ tầng CNTT

    - Hiện trạng trang thiết bị tại Trung tâm dữ liệu

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng trong năm 2023 nhằm triển khai thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định, phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, chia sẻ dữ liệu báo cáo và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Hệ thống được triển khai và cài đặt tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh Khánh Hòa, sử dụng hạ tầng máy chủ, lưu trữ, mạng và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin hiện có của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định hệ thống và có khả năng mở rộng để phục vụ việc nâng cấp, bổ sung các chức năng nghiệp vụ mới.

    - Hiện trạng phần mềm

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng năm 2023 và đưa vào sử dụng từ năm 2024 nhằm phục vụ công tác tổng hợp, quản lý, chia sẻ dữ liệu báo cáo và hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng Web, triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ Java, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, vận hành trên hệ điều hành Windows Server và hạ tầng ảo hóa VMware.

- Hệ thống hiện cung cấp các chức năng quản lý danh mục báo cáo, quản lý chỉ tiêu báo cáo, thiết kế biểu mẫu báo cáo, thu thập và tổng hợp dữ liệu báo cáo, dashboard phục vụ chỉ đạo điều hành, phân tích và khai thác dữ liệu thống kê.

- Phạm vi sử dụng của hệ thống bao gồm UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, UBND các xã phường trên địa bàn tỉnh.

- Trong quá trình vận hành thực tế, hệ thống đã đáp ứng cơ bản yêu cầu nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập các tỉnh thành phố, và triển khai mô hình Chính quyền 2 cấp, đã phát sinh một số yêu cầu mới liên quan đến quy trình xử lý báo cáo, luân chuyển và phê duyệt báo cáo, kế thừa dữ liệu báo cáo, quản lý danh mục và nâng cao khả năng trực quan hóa dữ liệu, cần được tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

  - Sự cần thiết thực hiện

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành nhằm thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ công tác tổng hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Qua quá trình khai thác, sử dụng thực tế, hệ thống đã phát huy hiệu quả trong việc số hóa quy trình tổng hợp báo cáo, giảm thời gian xử lý thông tin, nâng cao khả năng theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và nhu cầu khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước ngày càng cao, hệ thống đã phát sinh một số yêu cầu nghiệp vụ mới chưa được đáp ứng đầy đủ.

- Qua rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ quan, đơn vị, đã xác định các yêu cầu nâng cấp, bổ sung chức năng nghiệp vụ, tập trung vào các nhóm chức năng như: xử lý và luân chuyển báo cáo, phê duyệt báo cáo, quản lý danh mục, kế thừa dữ liệu báo cáo, khai thác dữ liệu, thống kê và trực quan hóa dữ liệu trên Dashboard. Các yêu cầu này nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống.

- Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số và khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đòi hỏi Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa phải tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường khả năng phân tích, tổng hợp, trực quan hóa thông tin và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu số.

- Việc thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa” cho phép kế thừa toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các chức năng đã được đầu tư trước đây, đồng thời bổ sung các chức năng nghiệp vụ còn thiếu theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị sử dụng; bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

- Do đó, việc triển khai nhiệm vụ “Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa” là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa cũng như yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

  - Các điều kiện để thực hiện, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa đã được đầu tư và đang vận hành
ổn định.

- Hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai nâng cấp hệ thống.

- Dữ liệu báo cáo đã được hình thành và đang được khai thác trên hệ thống.

- Các yêu cầu nghiệp vụ cần nâng cấp đã được rà soát, tổng hợp và xác định cụ thể thông qua danh mục các yêu cầu chức năng nâng cấp.

- Có đội ngũ quản trị, vận hành hệ thống và người sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  - MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

  - Quan điểm chỉ đạo xây dựng nhiệm vụ

- Việc thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa” phải bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; bảo đảm phù hợp với các quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và định hướng phát triển Chính quyền số của tỉnh Khánh Hòa.

- Việc nâng cấp hệ thống phải kế thừa tối đa hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, phần mềm và các kết quả đã được đầu tư trong giai đoạn trước; bảo đảm không đầu tư trùng lặp, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành thực tế.

- Hệ thống được nâng cấp theo hướng tập trung, thống nhất, dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh; nâng cao khả năng tổng hợp, phân tích, khai thác và chia sẻ dữ liệu báo cáo, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước.

- Bảo đảm khả năng mở rộng, tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan của tỉnh và của Trung ương theo quy định; đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Việc triển khai nhiệm vụ phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

  - Mục tiêu

- Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình vận hành thực tế; nâng cao hiệu quả quản lý, tổng hợp, khai thác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu báo cáo; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Kế thừa toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các chức năng hiện có của hệ thống đã được đầu tư; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ mới, nâng cao khả năng xử lý báo cáo, phê duyệt báo cáo, quản lý danh mục, khai thác dữ liệu và Dashboard phục vụ công tác điều hành dựa trên dữ liệu số.

  - Quy mô thực hiện

- Nâng cấp, hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ của Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa theo danh mục chức năng và yêu cầu nghiệp vụ đã được rà soát, thống nhất.

- Bổ sung, hoàn thiện các chức năng liên quan đến quy trình xử lý báo cáo, luân chuyển báo cáo, phê duyệt báo cáo, kế thừa dữ liệu báo cáo và quản lý danh mục dùng chung.

- Nâng cấp các chức năng khai thác dữ liệu, thống kê, tổng hợp báo cáo và xuất dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Nâng cấp, bổ sung các chức năng Dashboard và trực quan hóa dữ liệu, bao gồm các dạng biểu đồ, bảng tổng hợp và công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Thực hiện hiệu chỉnh, cấu hình và cập nhật hệ thống nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình sử dụng.

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao và hỗ trợ vận hành hệ thống sau khi nâng cấp.

  - Địa điểm, phạm vi thực hiện

Địa điểm triển khai cài đặt hạ tầng hệ thống: Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

Phạm vi triển khai hệ thống: Toàn tỉnh Khánh Hòa.

  - Thời gian thực hiện dự án

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026.

  - Phương án thực hiện dự án

Theo quy định tại khoản 3, Điều 32, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ có nêu: “Đối với các hoạt động xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định này, trừ hoạt động quy định tại điểm e, g khoản 1 Điều này, sau khi được phân bổ dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện theo hình thức dự án được quy định tại Điều 33 của Nghị định này”.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 33, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ có nêu:“Các bước thiết kế dự án thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này”.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 9, Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ có nêu:

2. Thiết kế 01 bước được áp dụng đối với các dự án sau đây:

a) Dự án có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng;

b) Dự án không thuộc điểm a khoản này nếu chủ đầu tư xét thấy có thể thiết kế 01 bước thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép thực hiện thiết kế 01 bước.

3. Thiết kế 02 bước được áp dụng đối với các dự án không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này.

Dự án “Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa” thuộc hoạt động xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026 (Nguồn vốn chi thường xuyên) và dự kiến tổng dự toán của dự án là 860.000.000 đồng. Như vậy nhiệm vụ được áp dụng thiết kế 01 bước.

  - DỰ KIẾN TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN

  - Dự kiến dự toán kinh phí mua sắm

Dự toán kinh phí: 860.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi triệu đồng).

    - Bảng tổng hợp dự toán kinh phí mua sắm

| STT | Danh mục chi phí | Tổng hợp dự toán | Kinh phí thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trang thiết bị | 860.000.000 | 860.000.000 |  |
| II | Chi phí quản lý | 0 | 0 |  |
| III | Chi phí tư vấn | 0 | 0 |  |
| IV | Chi phí khác | 0 | 0 |  |
| V | Chi phí dự phòng |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG | 860.000.000 | 860.000.000 | Đã làm tròn |

    - Bảng chi tiết dự toán kinh phí

| STT | Danh mục chi phí | Ký hiệu | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1 | Chi phí thiết bị | Gtb | 860.000.000 | 0 | 860.000.000 |  |
| 1.1 | Chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ |  | 817.000.000 | 0 | 817.000.000 | Theo báo giá |
| 1.2 | Chi phí tập huấn, HDSD |  | 39.020.000 | 3.980.000 | 43.000.000 | Theo báo giá |
| 2 | Chi phí quản lý |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Chi phí tư vấn |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Chi phí khác |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Chi phí dự phòng |  |  |  |  |  |

  - Khả năng cân đối nguồn vốn

Nguồn vốn thực hiện: Vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026.

Lĩnh vực: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

  - DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Thời gian triển khai nhiệm vụ: Năm 2026. Cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập và phê duyệt chủ trương thực hiện | Tháng 06/2026 |
| 2 | Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Tháng 07/2026 |
| 3 | Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Tháng 07/2026 |
| 3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai | Tháng 08/2026 |
| 4 | Thực hiện triển khai | Tháng 08/2026 |
| 5 | Nghiệm thu dự án | Tháng 09/2026 |

  - XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH NHIỆM VỤ SAU KHI HOÀN THÀNH

  - Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có các chi phí liên quan sau đây:

    - Chi phí trang thiết bị (bao gồm nâng cấp, mở rộng phần mềm; đào tạo, HDSD; chuyển đổi cơ sở dữ liệu (nếu có)).

    - Chi phí tư vấn: Bao gồm các chi phí Quản lý dự án; Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

    - Các chi phí khác bao gồm: Chi phí thẩm định giá, chi phí kiểm thử độc lập phần mềm nội bộ.

    - Chi phí dự phòng.

  - Chi phí vận hành sau khi nhiệm vụ  hoàn thành

Sau khi dự án đi vào vận hành, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trực tiếp quản lý, khai thác. Nhân sự, kinh phí duy trì sẽ được bố trí từ nhân sự, kinh phí hàng năm của Sở.

Kinh phí vận hành hệ thống bao gồm: Chi phí bảo trì định kỳ, chi phí nâng cấp phần cứng và phần mềm, chi phí bản quyền/thuê bao dịch vụ, chi phí quản lý/bảo mật... Dựa vào mức độ tích hợp giải pháp, các công nghệ sử dụng, dự kiến kinh phí để vận hành hệ thống khoảng ~25.800.000 đồng (~ 3% kinh phí của dự án).

  - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

  - Tác động môi trường

- Dự án "Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa" là dự án ứng dụng công nghệ thông tin, được triển khai trên cơ sở kế thừa hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, thiết bị lưu trữ và hệ thống phần mềm hiện có đang vận hành tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

- Quá trình triển khai dự án chủ yếu thực hiện các hoạt động nâng cấp, hiệu chỉnh, bổ sung chức năng phần mềm và cấu hình hệ thống, không phát sinh các hoạt động xây dựng công trình, không sử dụng đất, không làm thay đổi hiện trạng môi trường tự nhiên và không phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường.

- Do đó, dự án không gây tác động đáng kể đến môi trường; đồng thời góp phần giảm việc sử dụng hồ sơ, tài liệu giấy trong hoạt động báo cáo, thúc đẩy việc trao đổi, xử lý thông tin trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ
môi trường.

  - Hiệu quả về kinh tế - xã hội của việc triển khai dự án

Việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa mang lại các hiệu quả kinh tế - xã hội như sau:

- Hiệu quả về kinh tế:

+ Kế thừa và khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm đã được đầu tư trước đây, hạn chế đầu tư mới và tránh lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước.

+ Giảm thời gian tổng hợp, xử lý, khai thác và cung cấp thông tin báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị.

+ Giảm chi phí in ấn, lưu trữ, gửi nhận và quản lý hồ sơ, báo cáo giấy.

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công nghệ thông tin đã được đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Hiệu quả về xã hội:

+ Nâng cao chất lượng, tính chính xác và tính kịp thời của dữ liệu báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước.

+ Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước trên cơ sở dữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Tăng cường khả năng chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

+ Góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

+ Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua việc cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Hiệu quả về quản lý, điều hành:

+ Hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ còn thiếu, đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành thực tế.

+ Nâng cao khả năng theo dõi, giám sát, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống báo cáo điện tử.

+ Cung cấp các công cụ Dashboard và trực quan hóa dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

+ Tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng, tích hợp và phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

  - NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  - Các thành phần trong đề xuất nhiệm vụ

1.1. Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa

1.1.1. Mô hình tổng thể hệ thống

Hình: Mô hình tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế gồm các lớp chính như sau:

- Lớp người sử dụng: Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc UBND tỉnh, Lãnh đạo, cám bộ chuyên viên phụ trách thuộc các Sở, ban, ngành, và Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc 64 UBND các xã, phường.

- Lớp giao tiếp: Là phương thức người dùng sử dụng hệ thống thông qua các nhiều kênh truy cập khác nhau: ứng dụng web là kênh giao tiếp chính của người dùng, người dùng sử dụng ứng dụng phát triển trên nền tảng web để thao tác, sử dụng, khai thác hệ thống; ứng dụng di động hỗ trợ các thiết bị như máy tính bảng và điện thoại thông minh; các kênh thông tin khác như: email, tin nhắn để nhận được các thông báo, thông tin từ hệ thống.

- Lớp nghiệp vụ: Gồm các nghiệp vụ, hoạt động tác nghiệp được thực hiện bởi người dùng được tin học hóa trên phần mềm thông qua hệ thống ứng dụng. Các nghiệp vụ bao gồm: ban hành và tổng hợp báo cáo, báo cáo số liệu, đính chính số liệu báo cáo, ban hành chỉ tiêu thông tin báo cáo, thiết kế mẫu biểu báo cáo, khai thác phân tích dữ liệu và báo cáo thống kê.

- Lớp ứng dụng:

+ Hệ thống thông tin báo cáo: Cung cấp giải pháp cho việc thực hiện quy trình báo cáo một cách nhanh chóng, thay cho công tác báo cáo giấy như hiện nay. Hệ thống cung cấp đầy đủ các chế độ báo cáo của Bộ, ngành, địa phương. Hệ thống cung cấp giải pháp nhắc nhở, cảnh báo tới các đơn vị về thời hạn gửi báo cáo theo từng chế độ báo cáo khác nhau.

+ Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm các phân hệ: Phân hệ quản lý và xây dựng bảng hiển thị trực quan theo dõi tình hình biến động các chỉ số kinh tế-xã hội (Dashboard), dữ liệu tổng hợp; Phân hệ phân tích, dự báo; Phân hệ chỉ đạo, điều hành.

- Dịch vụ nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung: Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng để giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ.

-	Lớp tích hợp: Hệ thống đáp ứng sẵn sàng các tính năng tích hợp:

+ Tích hợp giữa hệ thống Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

+ Tích hợp với các hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương.

+ Tích hợp với các hệ thống của tổ chức, doanh nghiệp.

+ Dữ liệu tích hợp từ các hệ thống đều được lưu trữ và phân loại trong kho tích hợp dữ liệu tổng hợp phục vụ cho các mục đích phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng các bảng hiển thị trực quan hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành.

+ Tích hợp với hệ thống xác thực đăng nhập tập trung của tỉnh (SSO).

+ Tích hợp với dịch vụ chữ ký số điện tử của ban cơ yếu Chính phủ.

- Lớp dữ liệu: Là hệ thống dữ liệu, cơ sở dữ liệu được sử dụng trong hệ thống, bao gồm: Dữ liệu tác nghiệp, Kho dữ liệu, Dữ liệu dùng chung, Master data, Meta data, Danh mục dùng chung, Dữ liệu xác thực ...

-	Lớp hạ tầng: Hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho việc triển khai, vận hành và sử dụng hệ thống, bao gồm:

+ Trung tâm dữ liệu (Data Center).

+ Hạ tầng bảo mật và an toàn thông tin để đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin, dữ liệu và người sử dụng khai thác hệ thống.

+ Nhóm hạ tầng kết nối: đáp ứng yêu cầu kết nối các dịch vụ nền tảng và các ứng dụng, dịch vụ nhằm đáp ứng mục tiêu sẵn sàng phục vụ nhu cầu truyền nhận dữ liệu và khai thác thông tin

1.1.2. Mô hình logic hệ thống

Hình: Mô hình kiến trúc logic hệ thống thông tin báo cáo

Hệ thống được thiết kế phân tách thành 3 phân lớp cụ thể như sau:

- Vùng Frontend: vùng này triển khai các phân hệ cho phép các tác nhân ở lớp người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống, bao gồm các phần hệ:

+ Web: chứa các giao diện web cho phép người dùng truy cập và tương tác trực tiếp trên trình duyệt;

+ SSO: tích hợp SSO cho phép người dùng xác thực tài khoản, từ đó được cấp quyền truy cập hệ thống;

+ API Gateway: Là proxy, cung cấp các endpoint cho phép frontend có thể gọi và truy cập các API của phần backend;

+ Load balancer frontend: Thiết bị cho phép phân tải giữa nhiều server (thuộc vùng frontend) triển khai cùng một phân hệ của hệ thống.

- Vùng backend: Vùng này triển khai cung cấp API nghiệp vụ cho Frontend và các hệ thống CNTT khác (nếu có).

- - Vùng CSDL: Vùng này cài đặt triển khai các hệ quản trị CSDL của hệ thống.

1.1.3. Mô hình vật lý hệ thống

Hình: Mô hình logic triển khai hệ thống thông tin báo cáo

- 1.2. Đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 2

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa sau khi nâng cấp tiếp tục tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt; thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quản lý và vận hành theo quy định tại:

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP;

- Các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

| STT | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập theo chức năng, nhiệm vụ |  |
| 2 | Xác thực người dùng và ghi nhật ký truy cập hệ thống |  |
| 3 | Bảo vệ máy chủ, cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ dữ liệu |  |
| 4 | Sao lưu dữ liệu định kỳ và phục hồi khi xảy ra sự cố |  |
| 5 | Phòng chống mã độc cho máy chủ và máy trạm quản trị |  |
| 6 | Bảo vệ hệ thống mạng bằng tường lửa và các giải pháp kiểm soát truy cập |  |
| 7 | Giám sát hoạt động hệ thống và cảnh báo sự cố |  |
| 8 | Bảo đảm an toàn dữ liệu trong quá trình trao đổi, kết nối và chia sẻ dữ liệu |  |
| 9 | Thực hiện kiểm tra, rà soát và cập nhật bản vá an toàn thông tin định kỳ |  |

- 1.3. Hạ tầng máy chủ

| STT | Danh mục | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ cơ sở dữ liệu và Máy chủ ứng dụng | - 2 x CPU Intel Xeon 16 Core, 32 luồng (Intel Xeon Silver 4216 Processor) - 64G RAM (2x32G RAM) - 4x600G HDD (600GB SAS 12Gb/s Enterprise 10K RPM) ~ 2,4TB. - 4x1G Ethernet Card - Power: 500W x2 | - Hạ tầng sẵn có của Trung tâm dữ liệu tỉnh. - Chạy 02 máy chủ ảo hóa: Máy chủ CSDL và máy chủ ứng dụng. |
| 2 | Lưu trữ file dùng chung (SAN) | Dung lượng lưu trữ | Hạ tầng sẵn có của Trung tâm dữ liệu tỉnh. |
| 3 | Bản quyền Vmware vSphere 8 Standard |  | Mua sắm trong dự án này |

- 1.4. Hạ tầng mạng và đường truyền kết nối

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa sau khi nâng cấp tiếp tục được triển khai, vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện có của Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

-	Hệ thống sử dụng môi trường mạng TCP/IP, hỗ trợ giao thức HTTP/HTTPS, bảo đảm khả năng truy cập và khai thác thông qua mạng Internet và Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định hiện hành.

-	Việc kết nối, trao đổi và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và các hệ thống bên ngoài được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Khánh Hòa (LGSP) và các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo quy định.

-	Hệ thống bảo đảm khả năng kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu dùng chung và các hệ thống thông tin liên quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổng hợp báo cáo.

-	Đường truyền phục vụ vận hành hệ thống sử dụng hạ tầng mạng hiện có của Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa, bảo đảm băng thông, khả năng dự phòng, tính sẵn sàng và các yêu cầu về an toàn thông tin trong quá trình khai thác, vận hành.

-	Hệ thống bảo đảm hỗ trợ đồng thời giao thức IPv4 và IPv6 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

-	Trong phạm vi nhiệm vụ nâng cấp không thực hiện đầu tư mới hạ tầng mạng, đường truyền hoặc thiết bị kết nối; tiếp tục kế thừa và khai thác hạ tầng kỹ thuật hiện có của Trung tâm dữ liệu tỉnh để vận hành hệ thống sau nâng cấp.

1.5. Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

- Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa sau khi nâng cấp phải bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và các hệ thống bên ngoài theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

-	Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, hỗ trợ các giao diện lập trình ứng dụng (API) phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số dùng chung của tỉnh.

-	Theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống bên ngoài được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Khánh Hòa (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

-	Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa sau nâng cấp bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống sau:

+ Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

+ Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Khánh Hòa (LGSP);

+ Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh;

+ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Khánh Hòa;

+ Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban, ngành, địa phương;

+ Hệ thống xác thực tập trung (SSO) và các nền tảng số dùng chung của tỉnh
(nếu có).

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, an toàn thông tin và phục vụ hiệu quả công tác tổng hợp, phân tích, khai thác dữ liệu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Khánh Hòa.

1.6. Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

-	Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa sau khi nâng cấp bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

-	Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Khánh Hòa (LGSP) và các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo quy định.

-	Hệ thống bảo đảm cung cấp dữ liệu báo cáo, số liệu tổng hợp, các chỉ tiêu báo cáo và các thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

-	Dữ liệu được trao đổi theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, đồng bộ và an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu.

1.7. Mô hình triển khai đồng bộ và chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa

1.7.1. Mô hình đồng bộ dữ liệu:

-	Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa thực hiện thu thập, tổng hợp, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu báo cáo từ các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

-	Dữ liệu báo cáo được cập nhật từ các hệ thống thông tin chuyên ngành hoặc nhập trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Sau khi được kiểm tra, phê duyệt theo quy trình nghiệp vụ, dữ liệu được tổng hợp và lưu trữ tập trung phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

-	Hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, các hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành trung ương và các hệ thống thông tin có liên quan thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

-	Việc đồng bộ dữ liệu được thực hiện tự động hoặc theo chu kỳ quy định, bảo đảm tính kịp thời, chính xác và thống nhất của thông tin báo cáo.

1.7.2. Mô hình tổng thể:

-	Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh hoặc hạ tầng điện toán đám mây đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.

-	Dữ liệu báo cáo từ các cơ quan, đơn vị được tập trung lưu trữ và quản lý trên một cơ sở dữ liệu thống nhất. Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý chế độ báo cáo, thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, trực quan hóa thông tin và hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành.

-	Thông qua nền tảng LGSP của tỉnh, hệ thống thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số dùng chung của tỉnh. Đồng thời, hệ thống kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các hệ thống thông tin của bộ, ngành trung ương thông qua nền tảng NDXP.

1.7.3. Mô hình kết nối:

-	Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, hỗ trợ kết nối thông qua các dịch vụ Web Service và API theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

-	Việc trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa với các hệ thống bên ngoài được thực hiện thông qua LGSP và NDXP, bảo đảm khả năng tích hợp tập trung, quản lý thống nhất và bảo đảm an toàn thông tin.

-	Hệ thống hỗ trợ các chuẩn dữ liệu XML, JSON và các giao thức trao đổi dữ liệu theo quy định hiện hành; đồng thời sẵn sàng mở rộng để kết nối với các hệ thống thông tin mới trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

2. Kế thừa và cập nhật dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa

-	Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa hiện đang được vận hành ổn định tại Trung tâm dữ liệu tỉnh và đang lưu trữ đầy đủ dữ liệu báo cáo, biểu mẫu, chỉ tiêu thông tin báo cáo, danh mục dùng chung, tài khoản người dùng và dữ liệu khai thác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

-	Trong phạm vi dự án nâng cấp, toàn bộ dữ liệu hiện có của hệ thống được kế thừa và tiếp tục sử dụng. Việc triển khai các chức năng nâng cấp, bổ sung không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu cốt lõi và không ảnh hưởng đến dữ liệu đang khai thác.

-	Trường hợp phát sinh các bảng dữ liệu hoặc trường dữ liệu mới phục vụ các chức năng bổ sung, nhà thầu thực hiện cập nhật, mở rộng cấu trúc cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích và toàn vẹn dữ liệu hiện hữu.

-	Sau khi nâng cấp, hệ thống phải bảo đảm toàn bộ dữ liệu lịch sử tiếp tục được lưu trữ, khai thác và sử dụng bình thường; không làm mất mát dữ liệu, không ảnh hưởng đến quá trình vận hành của các cơ quan, đơn vị đang sử dụng hệ thống.

3. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nâng cấp, bổ sung

- Việc đào tạo, tập huấn được thực hiện nhằm hướng dẫn người sử dụng khai thác hiệu quả các chức năng mới được nâng cấp, bổ sung trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa; đồng thời cập nhật các thay đổi về quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu báo cáo, chức năng quản trị và khai thác dữ liệu (nếu có).

- Công tác đào tạo được thực hiện theo hình thức tập huấn trực tiếp cho các cán bộ đầu mối, chuyên viên thực hiện báo cáo, cán bộ quản trị hệ thống và người sử dụng có liên quan đến các chức năng được nâng cấp.

- Nội dung đào tạo tập trung vào:

+ Các chức năng mới được bổ sung, nâng cấp;

+ Các thay đổi về quy trình nghiệp vụ và luồng xử lý báo cáo;

+ Hướng dẫn quản trị, cấu hình và vận hành hệ thống

+ Hướng dẫn khai thác báo cáo, thống kê và dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo,
điều hành;

+ Các quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình sử dụng hệ thống.

  - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện dự án theo đúng
tiến độ.

Thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu kế hoạch, chương trình, đảm bảo dự án triển khai theo đúng tiến độ đề xuất.

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thẩm định nội dung đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm.

Phê duyệt dự án, bố trí nguồn vốn thực hiện dự án.

  - KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan thẩm định, phê duyệt chủ trương thực hiện dự án để Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao./.

PHỤ LỤC - CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

  - Nâng cấp bổ sung chức năng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa

    - Danh sách yêu cầu chức năng

| 1 | Nhập liệu báo cáo số liệu | 1. Chuyên viên thực hiện chọn Lãnh đạo để trình báo cáo |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Chuyên viên thực hiện lưu báo cáo |
|  |  | 3. Chuyên viên thực hiện kế thừa dữ liệu báo cáo |
| 2 | Nhập liệu báo cáo thuyết minh | 1. Chuyên viên thực hiện chọn Lãnh đạo để trình báo cáo |
| 3 | Duyệt báo cáo cấp đơn vị giao | 1. Lãnh đạo thực hiện duyệt báo cáo và chọn văn thư để chuyển báo cáo cho văn thư ở cấp đơn vị giao |
| 4 | Duyệt báo cáo đơn vị | 1. Lãnh đạo thực hiện duyệt báo cáo và chọn văn thư để chuyển báo cáo cho văn thư |
| 5 | Quản lý danh mục | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xuất file excel danh mục |
| 6 | Hủy giao báo cáo | 1. Quản trị hệ thống thực hiện hủy giao báo cáo đã có số liệu và giữ lại toàn bộ số liệu đã nhập trước đó |
| 7 | Xem thông tin các dạng biểu đồ | 1. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Cột |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Đường thẳng |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ định dạng vùng |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Bánh / Hình tròn |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Thanh |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng xếp chồng (các giá trị biểu thị dạng xếp chồng) |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Thẻ |
|  |  | 8. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Bản đồ |
|  |  | 9. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem biểu đồ dạng Liên kết/ Kết hợp |
|  |  | 10. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện lọc dữ liệu theo biểu đồ |
| 8 | Quản lý tab Bảng tin điều hành | 1. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem danh sách bảng tin |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện tìm kiếm bảng tin |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem danh sách bảng tin theo dạng cây |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xem thông tin chi tiết một bảng tin được chọn |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện thêm mới bảng tin |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện sửa thông tin bảng tin |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống / Chuyên viên thực hiện xóa bảng tin |
| 9 | Thiết kế tab Bảng tin điều hành | 1. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm biểu đồ |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện gán biểu đồ vào vùng hiển thị trên bảng tin |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện chỉnh sửa kích thước hiển thị biểu đồ trên bảng tin |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện xóa biểu đồ hiển khỏi bảng tin |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện thiết kế bảng tin theo từng bộ điều chỉnh bảng tin |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới trang trong bộ điều chỉnh bảng tin |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện lọc theo thời gian |
|  |  | 8. Quản trị hệ thống thực hiện điều chỉnh kích thước biểu đồ |
|  |  | 9. Quản trị hệ thống thực hiện điều chỉnh vị trí của biểu đồ |
| 10 | Phân quyền tab Bảng tin điều hành | 1. Quản trị hệ thống thực hiện hiển thị danh sách đơn vị |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện hiển thị danh sách bảng tin chưa được gán theo đơn vị được chọn |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện hiển thị danh sách bảng tin được gán theo đơn vị được chọn |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện gán bảng tin cho đơn vị được chọn |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện hủy bảng tin cho đơn vị được chọn |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm bảng tin chưa gán |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm bản tin đã gán |
| 11 | Quản lý mẫu card biểu đồ | 1. Quản trị hệ thống thực hiện thêm họ thẻ (Mã họ, tên họ) |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện phân loại thẻ (dạng thường, dạng bảng, dạng tin tức) |
| 12 | Quản lý danh mục nhóm chỉ tiêu thiết kế | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách nhóm chỉ tiêu |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm nhóm chỉ tiêu |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện xem thông tin chi tiết một nhóm chỉ tiêu được chọn |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới nhóm chỉ tiêu |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện sửa thông tin nhóm chỉ tiêu |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện xóa nhóm chỉ tiêu |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện đưa danh mục nhóm chỉ tiêu vào hệ thống |
|  |  | 8. Quản trị hệ thống thực hiện tải bộ danh mục nhóm chỉ tiêu mẫu |
| 13 | Quản lý danh mục bộ chỉ tiêu thiết kế | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách bộ chỉ tiêu |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiểm danh sách bộ chỉ tiêu |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện xem thông tin chi tiết một bộ chỉ tiêu được chọn |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới bộ chỉ tiêu |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện sửa thông tin bộ chỉ tiêu |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện xóa bộ chỉ tiêu |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện đưa danh mục bộ chỉ tiêu vào hệ thống |
|  |  | 8. Quản trị hệ thống thực hiện tải bộ danh mục chỉ tiêu mẫu |
|  |  | 9. Quản trị hệ thống thực hiện điều chỉnh vị trí của biểu đồ |
| 14 | Quản lý dataset (Dữ liệu báo cáo) | 1. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm danh sách dữ liệu |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện hiển thị danh sách dữ liệu |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện xem thông tin chi tiết một dữ liệu được chọn |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới dữ liệu (Mã dữ liệu, tên dữ liệu,…) |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện sửa thông tin dữ liệu |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện xóa dữ liệu |
| 15 | Thiết kế, trực quan hóa biểu đồ so sánh | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách biểu đồ |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiểm danh sách biểu đồ |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện thiết kế biểu đồ so sánh |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện gộp biểu đồ |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện tách biểu đồ |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện thiết kế biểu đồ dạng bánh/ hình tròn |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện thiết kế biểu đồ dạng biểu đồ |
|  |  | 8. Quản trị hệ thống thực hiện thiết kế biểu đồ dạng vùng giá trị |
| 16 | Thiết kế, trực quan hóa biểu đồ | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách dữ liệu |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm danh sách dữ liệu |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện kéo thả chiều dữ liệu trục X |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện kéo thả chiều dữ liệu trục Y |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện chọn màu cho biểu đồ |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện nhập thông tin tùy chọn cho biểu đồ: tên biểu đồ…. |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới biểu đồ |
|  |  | 8. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiểm, hiển thị biểu đồ đã tạo |
|  |  | 9. Quản trị hệ thống thực hiện cập nhật lại thông tin cho biểu đồ |
| 17 | Tìm kiếm dữ liệu / Tổng hợp dữ liệu biểu đồ | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem biểu đồ, tìm kiếm dữ liệu biểu đồ theo địa lý |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện xem biểu đồ, tìm kiếm dữ liệu biểu đồ theo thời gian |
| 18 | Quản lý các dạng biểu đồ thiết kế | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách biểu đồ |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện quản trị danh mục biểu đồ theo mô hình cây |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm biểu đồ |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện hiển thị danh sách biểu đồ |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện sửa thông tin cơ bản của biểu đồ: tiêu đề…. |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện khóa biểu đồ |
| 19 | Thống kê tiến độ thực hiện báo cáo | 1. Quản trị hệ thống / Chuyên viên / Lãnh đạo thực hiện lọc theo kỳ báo cáo |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống / Chuyên viên / Lãnh đạo thực hiện lọc theo lĩnh vực |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống / Chuyên viên / Lãnh đạo thực hiện lọc theo đơn vị |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống / Chuyên viên / Lãnh đạo thực hiện tìm kiếm thông tin tiến độ thực hiện báo cáo |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống / Chuyên viên / Lãnh đạo thực hiện xuất excel thống kê |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống / Chuyên viên / Lãnh đạo thực hiện xem danh sách chi tiết tiến độ thực hiện báo cáo |
| 20 | Quản lý hệ thống tích hợp chia sẻ chuyên ngành | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách hệ thống |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm hệ thống |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới hệ thống |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện xem chi tiết hệ thống |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện sửa thông tin hệ thống |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện xóa hệ thống |
|  |  | 7. Quản trị hệ thống thực hiện gửi mail token |
| 21 | Quản lý API tích hợp chia sẻ chuyên ngành | 1. Quản trị hệ thống thực hiện xem danh sách API |
|  |  | 2. Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm API |
|  |  | 3. Quản trị hệ thống thực hiện thêm mới API |
|  |  | 4. Quản trị hệ thống thực hiện xem chi tiết API |
|  |  | 5. Quản trị hệ thống thực hiện sửa thông tin API |
|  |  | 6. Quản trị hệ thống thực hiện xóa API |

- 1.2. Các quy trình nghiệp vụ

- 1.2.1. Quy trình nghiệp vụ tổng thể

- Hình: Quy trình nghiệp vụ của Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và Chính phủ

- Hình: Quy trình ban hành và tổng hợp báo cáo nội tỉnh

1.4. Yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ

Công nghệ ứng dụng trên nền Web

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng Web-based, cho phép người sử dụng truy cập và khai thác thông qua trình duyệt web trên mạng Internet hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước mà không cần cài đặt phần mềm tại máy trạm.

- Giải pháp Web-based bảo đảm khả năng triển khai tập trung, quản lý thống nhất, thuận lợi trong việc cập nhật, nâng cấp và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Ưu điểm của công nghệ Web

- Một ứng dụng Web hay Web Application là một trình ứng dụng phần mềm có thể tiếp cận qua Web thông qua mạng Internet hay Intranet.

- Người sử dụng có thể truy cập vào hệ thống mọi lúc, mọi nơi, trên bất kỳ máy
tính nào.

- Cùng một thời điểm, hệ thống có thể phục vụ được rất nhiều người sử dụng.

- Tích hợp rất tốt với các dịch vụ trực tuyến khác như email.

- Thời gian phát triển ứng dụng nhanh.

- Dễ bảo trì, nâng cấp mà không phải phân phối và cài đặt phần mềm trên các
máy tính.

- Không phụ thuộc vào phần cứng và HĐH của máy tính của người dùng.

- Hỗ trợ chạy trên các thiết bị khác nhau.

Ngôn ngữ lập trình

- Hệ thống hiện hữu được phát triển trên nền tảng công nghệ Java J2EE/Java. Việc nâng cấp hệ thống tiếp tục kế thừa nền tảng công nghệ hiện có nhằm bảo đảm tính đồng bộ, ổn định, tiết kiệm chi phí và thuận lợi trong công tác vận hành, bảo trì.

- Một số ưu điểm của công nghệ Java:

+ Hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux;

+ Kiến trúc ổn định, khả năng mở rộng cao;

+ Hỗ trợ kết nối với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Cộng đồng phát triển lớn, nhiều tài liệu hỗ trợ;

+ Phù hợp với các hệ thống thông tin quy mô lớn trong cơ quan nhà nước.

Cơ sở dữ liệu

- Hệ thống tiếp tục sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server đang vận hành ổn định tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.

- Một số ưu điểm:

+ Độ ổn định và tính an toàn cao;

+ Hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung;

+ Khả năng sao lưu, phục hồi và dự phòng dữ liệu hiệu quả;

+ Đáp ứng tốt nhu cầu khai thác dữ liệu, thống kê, tổng hợp báo cáo;

+ Phù hợp với hạ tầng kỹ thuật hiện có của tỉnh.

1.5. Các yêu cầu phi chức năng

1.5.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được chạy trên cụm máy chủ cơ sở dữ liệu đặt tập trung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

- Hệ thống sẽ thực thi các khái niệm về phiên của người sử dụng, đặc biệt là với đối tượng người dùng nghiệp vụ, trong đó các thông tin về hoạt động của người sử dụng từ lúc đăng nhập đến khi đăng xuất (tức là các phiên làm việc) được lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

- Hệ quản trị CSDL cho phép giám sát hoạt động lâu dài, sử dụng giao diện công cụ GUI để dễ dàng thao tác.

- Hệ quản trị CSDL sẽ cung cấp các tính năng để hạn chế các cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc những người sử dụng có đặc quyền khác truy cập vào dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ hoặc thực hiện những thay đổi không được phép.

- 1.5.2 Yêu cầu về an toàn, an ninh mạng

Hệ thống đáp ứng yêu cầu về an toàn, bảo mật, cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn truyền thông mạng, an toàn tầng giao vận theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.

- Áp dụng cơ chế xác thực, phân quyền người dùng theo vai trò; kiểm soát truy cập đến từng chức năng và dữ liệu.

- Toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên hệ thống được bảo vệ bằng các cơ chế phân quyền, sao lưu và bảo mật phù hợp.

- Các kết nối trao đổi dữ liệu với hệ thống bên ngoài phải sử dụng giao thức bảo mật HTTPS/TLS hoặc các hình thức tương đương theo quy định hiện hành.

-	Hệ thống đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa.

- Có cơ chế ghi nhật ký hệ thống, giám sát truy cập, phát hiện và xử lý các hành vi
bất thường.

- 1.5.3. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của phần mềm

- 1.5.3.1 Yêu cầu về thời gian xử lý

- Đáp ứng trong khoảng thời gian ngắn nhất với các yêu cầu.

- Đáp ứng khả năng thiết kế cài đặt trong những hệ thống mạng có phân vùng bảo mật nhiều lớp.

- Đáp ứng cơ chế lưu trữ, khai thác CSDL theo thời gian để giảm tải dung lượng, tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ chế tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thông suốt trên toàn bộ các CSDL.

- Đáp ứng mô hình web-based, cài đặt hệ thống phần mềm và các CSDL trên máy chủ. Người dùng truy cập và khai thác phần mềm thông qua các trình duyệt web.

- Đáp ứng khả năng cài đặt và vận hành tốt trên nhiều môi trường hệ điều hành nền cơ bản như hệ điều hành MS Window server, Linux…

- Đáp ứng cơ chế theo dõi, giám sát thông tin truy nhập của người sử dụng theo nhiên làm việc để phục vụ công tác chuẩn đoán và sửa chữa lỗi khi hệ thống gặp sự cố bất thường.

1.5.3.2. Yêu cầu về độ phức tạp xử lý của phần mềm

Phiên bản của các thành phần hệ thống được cung cấp phải đảm bảo là các phiên bản được cập nhật mới nhất trong khả năng tương thích cho phép.

Các thành phần hệ thống được cung cấp phải là sản phẩm phù hợp với xu thế công nghệ, đang tiếp tục được phát triển không phải là các sản phẩm đã hoặc sắp không được hỗ trợ bởi nhà sản xuất.

Về khả năng mở rộng xử lý: Hệ thống cần có kiến trúc đa lớp và hoạt động được trên môi trường xử lý phân cụm song song để xử lý được độ phức tạp của dữ liệu. Yêu cầu khả năng tích hợp, mở rộng như sau:

- Hệ thống phần mềm dễ dàng bổ sung các tính năng cũng như các phân hệ khi đơn vị sử dụng có yêu cầu hoặc theo yêu cầu quản lý đặc thù; các tính năng hay phân hệ mới được nâng cấp, mở rộng, bổ sung sẽ được tích hợp và kết nối vào hệ thống đang hoạt động mà không ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của phần mềm.

- Phần mềm có khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống Quản lý khác của tỉnh. Đồng thời kết nối dữ liệu với các hệ thống, phần mềm khác thông qua tệp dữ liệu trung gian như XML, Excel... ;

- Thiết kế và cung cấp phương thức kết nối, giao diện lập trình ứng dụng (API - Application Programming Interface) theo yêu cầu để tích hợp với hệ thống khác.

- Toàn bộ hệ thống chạy trên nền tảng ứng dụng web thông qua các trình duyệt hiện tại (Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge Chromium...) và tương thích tốt với các thiết bị truy cập internet di động vận hành trên nền tảng Android và IOS, đảm bảo việc triển khai đơn giản, đồng bộ dữ liệu nhanh chóng.

- Khả năng mở rộng: toàn bộ hệ thống sử dụng mã nguồn viết trên nền tảng mở, dễ dàng tùy biến và mở rộng.

- Về bảo mật, hệ thống kết hợp việc phân quyền, điều khiển truy cập và điều khiển dòng thông tin với mức độ bảo mật cao.

- Hệ thống cần được xây dựng đảm bảo được nguyên tắc thiết kế module và tính kế thừa giữa các phân hệ và dữ liệu.

- 1.5.4. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

- Bản cài đặt hệ thống cần được đóng gói trên các phương tiện lưu trữ tháo rời (đĩa CD/DVD, ổ cứng, USB …).

- Hệ thống cần có sự kiểm tra đảm bảo sự tương thích giữa phiên bản ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

- Cần cung cấp giải pháp sao lưu và phục hồi, trong trường hợp có sự cố, các nội dung dữ liệu sau:

  - Các tham số cấu hình của hệ thống ứng dụng;

  - Thông tin quản trị, bao gồm cả thông tin về người sử dụng;

  - Dữ liệu nghiệp vụ.

- Hệ thống cần có các chức năng thông báo lỗi hệ thống một cách hợp lý giúp người quản trị và người sử dụng xác định được các vấn đề trong quá trình vận hành.

- Hệ thống được thiết kế bảo đảm khắc phục các sự cố về dữ liệu, ứng dụng cũng như hệ điều hành. Khi dữ liệu, ứng dụng bị hỏng hoặc hệ điều hành bị sụp đổ, hệ thống bảo đảm các dữ liệu backup cho việc phục hồi trạng thái làm việc ổn định. Việc thực hiện sao lưu (back-up) hệ thống được thực hiện theo quy định cụ thể với các chu kỳ theo ngày, tuần,  tháng, quý.

- Toàn bộ hệ thống bao gồm phần cứng, phần mềm được cài đặt tại đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ, sử dụng hệ thống đường truyền kết nối và hạ tầng kỹ thuật sẵn có.

- 1.5.5. Yêu cầu về triển khai

Hệ thống sau khi hoàn thành sẽ được cấu hình và cài đặt tại hệ thống máy chủ của Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

Nhà thầu triển khai thực hiện hạng mục phải lập tiến độ thực hiện và được chủ đầu tư chấp thuận. Các nhà thầu thực hiện có nghĩa vụ lập tiến độ thực hiện đầu tư chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Chủ đầu tư, giám sát thi công, chỉ huy thi công tại hiện trường và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát, điều chỉnh tiến độ trong trường hợp một số giai đoạn của tiến độ đầu tư hạng mục bị kéo dài. Trường hợp xét thấy tiến độ đầu tư của cả nhiệm vụ bị kéo dài thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư hạng mục hoặc cho phép chấm dứt nhiệm vụ.

Hệ thống phần mềm sau khi triển khai cài đặt, để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, cần yêu cầu dịch vụ hỗ trợ online/offline sau quá trình triển khai. Thời điểm hỗ trợ sau triển khai được tính từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu bàn giao công tác triển khai, yêu cầu các cán bộ có kinh nghiệm như sau:

- Số lượng cán bộ triển khai: 02 cán bộ, trong đó gồm 1 cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và 1 cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ;

- Thời gian hỗ trợ sau triển khai: 07 ngày;

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ online hoặc offline trực tiếp ngồi tập trung tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

- Nhiệm vụ của cán bộ hỗ trợ:

+ Nhiệm vụ của cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ: Thực hiện ghi nhận các lỗi/ yêu cầu hỗ trợ trong nhật ký ghi nhận lỗi/ yêu cầu hỗ trợ;

+ Nhiệm vụ của cán bộ kỹ thuật: Quản trị và theo dõi, vận hành hệ thống: phối hợp cùng cán bộ quản trị của Sở Khoa học và công nghệ giám sát hệ thống, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt. Hỗ trợ các đơn vị sử dụng, khai thác hệ thống.

- 1.5.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Hệ thống phần mềm phải sẵn sàng về mặt kiến trúc và kỹ thuật cho công nghệ IPv6, khi có chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 hệ thống vẫn đảm bảo hoạt động bình thường.

Hệ thống phần mềm sẵn sàng tích hợp và chạy được trên nền tảng IPv6:

- Sẵn sàng tương thích của máy chủ tên miền, IPV6

- Tương thích với máy chủ Webserver triển khai trên hạ tầng IpV6.

- Hệ thống được công nhận bởi các công cụ đánh giá tính tương thích với Ipv6 như  https://ipv6-test.com hoặc các công cụ tương đương theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

- 1.5.7. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

- Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm bảo hành phần mềm 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Phạm vi bảo hành bao gồm tìm kiếm phát hiện lỗi, sửa chữa lỗi, phát hành phiên bản vá lỗi, kiểm thử trên hệ thống test của nhà thầu và triển khai cài đặt bản vá lỗi trên hệ thống ở môi trường sản xuất của chủ đầu tư.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống đối với các nguy cơ rủi ro trong quá trình tìm kiếm phát hiện lỗi và thực hiện triển khai cài đặt bản vá lỗi trên hệ thống ở môi trường sản xuất của chủ đầu tư.

- 1.5.8. Yêu cầu về đào tạo, tập huấn, chuyển giao

- 1.5.8.1. Đào tạo hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm

- Mục tiêu đào tạo: hướng dẫn người sử dụng khai thác hiệu quả các chức năng được nâng cấp, bổ sung của Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa.

- - Đối tượng đào tạo: cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ chuyên môn, chuyên viên thực hiện báo cáo, lãnh đạo và người sử dụng có liên quan. Bao gồm:

- + 05 lớp cho cán bộ, chuyên viên thực hiện tổng hợp số liệu báo cáo. Số lượng:
150 người.

- + 01 lớp cho quản trị hệ thống, cán bộ phụ trách quản trị tại đơn vị. Số lượng:
20 người.

- - Hình thức đào tạo: Trực tiếp.

- - Nội dung đào tạo:

- + Hướng dẫn sử dụng các chức năng mới được nâng cấp, bổ sung;

- + Hướng dẫn quản trị hệ thống;

- + Hướng dẫn khai thác báo cáo, thống kê, dashboard;

- + Hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp;

- + Giải đáp các vướng mắc trong quá trình sử dụng.

- Thời gian và địa điểm tập huấn: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- 1.5.8.2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành

Tài liệu được gửi cho các đối tượng liên quan tham gia tập huấn trước thời điểm tập huấn diễn ra, bao gồm:

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

– Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống.

– Các tài liệu khác (nếu có).

- 1.5.9. Yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia thiết kế, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm

| Stt | Cán bộ chủ chốt | Số lượng | Mô tả vai trò | Yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ Quản lý dự án | 01 người | Chịu trách nhiệm chung Quản lý dự án của Nhà thầu Làm việc với Chủ đầu tư về các vấn đề liên quan | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về CNTT (hoặc tương đương). Kinh nghiệm: 5 năm |
| 2 | Cán bộ Phân tích thiết kế | 02 người | Khảo sát, lập yêu cầu người sử dụng; Phân tích thiết kế hệ thống và các nhiệm vụ khác được giao trong dự án | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về CNTT (hoặc tương đương). Kinh nghiệm: 3 năm |
| 3 | Cán bộ Lập trình | 03 người | Thực hiện lập trình hệ thống căn cứ trên các tài liệu phân tích hệ thống từ cán bộ Phân tích Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong dự án | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về CNTT (hoặc tương đương). Kinh nghiệm: 3 năm |
| 4 | Cán bộ Kiểm thử | 02 người | Thực hiện kiểm thử hệ thống, thông tin cho Cán bộ Lập trình để hiệu chỉnh hệ thống Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về CNTT (hoặc tương đương). Kinh nghiệm: 3 năm |
| 5 | Cán bộ triển khai, đào tạo | 02 người | Xây dựng tài liệu hướng dẫn, tài liệu đào tạo và các tài liệu liên quan khác. Thực hiện cài đặt hệ thống, tổ chức triển khai đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống | Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về CNTT (hoặc tương đương). Kinh nghiệm: 3 năm |