Chương trình tổ chức buổi nghiệm thu

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp loa đài truyền thanh UDCNTT-VT

phường Ninh Hòa

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự (Chủ đầu tư).

2. Đơn vị thi công báo cáo tóm tắt quá trình thi công, khối lượng công việc hoàn thành. Tình trạng chất lượng công trình, công tác hoàn công.

3. Tổ chức kiểm tra thực tế tại Phòng điều hành; các cụm loa trên địa bàn (kỹ thuật viên của đài mở phát bản tin, ưu tiên chọn các cụm loa xa trung tâm để kiểm tra chất lượng thu phát).

4. Đơn vị Tư vấn giám sát báo cáo đánh giá về khối lượng, chất lượng công việc nhà thầu đã thực hiện so với thiết kế được duyệt. Cho ý kiến về việc công trình đã đủ điều kiện nghiệm thu hay chưa.

5. Đơn vị Tư vấn hồ sơ BCKTKT ý kiến xác nhận việc thi công có đúng quy trình, đúng hồ sơ thiết kế và các sửa đổi (nếu có).

6. Đơn vị tư vấn quản lý dự án ý kiến đánh giá về mặt hồ sơ pháp lý, tiến độ thực hiện cũng như các lưu ý trong công tác bàn giao vận hành hệ thống.

7. Ý kiến của đơn vị tiếp nhận bàn giao, vận hành hệ thống đài (Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường).

8. Chủ đầu tư kết luận:

- Đánh giá công trình đạt hay không đạt yêu cầu nghiệm thu.

- Chốt thời hạn để nhà thầu sửa chữa các thiếu sót nhỏ (nếu có).

- Thống nhất thời gian bàn giao đưa vào sử dụng.

- Chủ đầu tư phát biểu cảm ơn các đơn vị và tuyên bố kết thúc buổi nghiệm thu.