| UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-SVHTTDL | Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí dịch vụ công nghệ thông tin

“Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

| Kính gửi: | - Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; - Sở Khoa học và Công nghệ; - Sở Tài chính. |
| --- | --- |

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 508/UBND ngày 09/02/2026 về việc Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 1987/SKHCN-TTCĐS ngày 10/04/2026 về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành ưu tiên triển khai năm 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí dịch vụ công nghệ thông tin " Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ", với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: Dịch vụ công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

2. Đơn vị sử dụng kinh phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

3. Địa điểm thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

4. Dự toán kinh phí: 3.935.953.557 đồng (Bằng chữ Ba tỷ chín trăm ba mươi lăm triệu chín trăm năm mươi ba nghìn năm trăm năm mươi bảy đồng)

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách chi thường xuyên.

6. Thời gian thực hiện: 2026 - 2027

7. Các thông tin khác: Không.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT

Hiện trạng về Công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

1. Hạ tầng kỹ thuật

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được trang bị hệ thống máy tính, mạng LAN và kết nối Internet cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý công việc chuyên môn. Đồng thời, Sở đang sử dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại chủ yếu phục vụ xử lý công việc hành chính, chưa đáp ứng tốt yêu cầu phân tích và khai thác dữ liệu. Bên cạnh đó, chưa hình thành được nền tảng tích hợp dữ liệu thống nhất cho toàn ngành.

2. Ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu

Dữ liệu của Sở hiện đang tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm văn bản giấy và các tệp điện tử rời rạc như Word, Excel, chưa được tổ chức một cách hệ thống. Hiện chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn ngành, chưa có chuẩn cấu trúc dữ liệu thống nhất cũng như hệ thống tra cứu tổng hợp. Thực trạng này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân tán, trùng lặp, khó khai thác và gây mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp báo cáo thủ công.

3. Khai thác dữ liệu phục vụ điều hành

Hiện nay, công tác báo cáo chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp thủ công từ các phòng, đơn vị và phụ thuộc nhiều vào các bảng tính Excel. Ngoài ra, việc khai thác dữ liệu từ các hệ thống của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn chưa đảm bảo tính kịp thời do phụ thuộc vào chu kỳ cập nhật và thiếu tính chủ động. Sở chưa có các công cụ hỗ trợ như dashboard trực quan hay hệ thống phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Hệ quả là lãnh đạo gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin nhanh chóng và công tác tham mưu vẫn mang tính thủ công, chưa dựa nhiều trên dữ liệu.

4. Nhân lực công nghệ thông tin

Đội ngũ công chức, viên chức của Sở hiện có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu sử dụng các hệ thống hiện có. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực như quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu và triển khai chuyển đổi số. Điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin nâng cao trong thời gian tới.

Sự cần thiết triển khai dịch vụ công nghệ thông tin:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở đặt mục tiêu xây dựng chính quyền số, trong đó công chức, viên chức, người lao động đóng vai trò nền tảng. Đồng thời, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số trên cơ sở ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc triển khai hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bước tiến quan trọng, phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý chuyên ngành.

Căn cứ nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và kế hoạch chuyển đổi số mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng ký cho năm 2026, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trở nên hết sức cần thiết. Nhiệm vụ không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu chuyên ngành một cách đồng bộ, hiệu quả, mà còn bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, hạ tầng dữ liệu số được hình thành sẽ hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

Từ những thực tiễn về nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án triển khai dịch vụ công nghệ thông tin “ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” trong năm 2026 là cần thiết và quan trọng cho công tác quản lý chuyên ngành của Sở.

Mục tiêu triển khai:

Quản lý tập trung, thực hiện số hóa các dữ liệu để phục vụ các hoạt động quản lý chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống được triển khai giúp hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

Số hóa và quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành: Tập hợp, chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực du lịch, lưu trú, thể thao, vận động viên… đang phân tán, rời rạc thành cơ sở dữ liệu thống nhất; phục vụ việc tra cứu, quản lý, truy vết, báo cáo và phân tích trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành: Triển khai giải pháp phần mềm chuyên ngành, cung cấp các công cụ thu thập, khai thác số liệu tự động; rút ngắn quy trình báo cáo, ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Công khai, chia sẻ dữ liệu (khi phù hợp) lên Cổng thông tin để hỗ trợ nhu cầu tra cứu, tiếp cận thông tin chuyên ngành của cộng đồng, góp phần minh bạch thông tin, hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số: Tạo điều kiện thuận lợi để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị thuộc ngành từng bước mở rộng các tính năng, tích hợp với các hệ thống khác của tỉnh, tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Nội dung và phạm vi triển khai:

Trên cơ sở mục tiêu triển khai nhiệm vụ, nội dung dịch vụ công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bao gồm các hạng mục chính như sau:

- Chuẩn hóa, số hóa, tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, bao gồm các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao; Các dữ liệu chuyên ngành khác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên nền tảng Web và thiết bị di động, với các chức năng chính:

Quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu chuyên ngành;

Tổng hợp, thống kê và báo cáo dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành;

Tra cứu thông tin chuyên ngành trên nền tảng bản đồ số (WebGIS);

Cung cấp, chia sẻ và công bố thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;

Hỗ trợ khai thác dữ liệu trên thiết bị di động.

- Thu thập, chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu từ các nguồn dữ liệu hiện có của Sở và các đơn vị trực thuộc để hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật vận hành và khai thác hệ thống cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.

Địa điểm và phạm vi triển khai

Địa điểm: Hệ thống được triển khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh hoặc sử dụng trung tâm dữ liệu/điện toán đám mây theo các quy định hiện hành

Phạm vi triển khai:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa: Cài đặt hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm các phần mềm và cơ sở dữ liệu.

- Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kết nối trao đổi, cung cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan.

5. Dự toán kinh phí: Theo hồ sơ dự toán đính kèm

6. Tiến độ triển khai

Thời gian thực hiện tính từ lúc triển khai tới khi đưa thiết bị/phần mềm vào sử dụng đối với gói mua sắm hoặc phê duyệt đối với gói thầu tư vấn.

| STT | Tiến độ triển khai dự kiến | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn chuẩn bị | Quý II_Năm 2026 |
| 1 | Lập, thẩm tra Kế hoạch thuê | Quý II_2026 |
| 2 | Thẩm định Kế hoạch thuê | Quý II_2026 |
| 3 | Phê duyệt Kế hoạch thuê | Quý III_2026 |
| B | Giai đoạn thực hiện | Quý III_Năm 2026 |
| 1 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu | Quý III_2026 |
| 2 | Lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý, nhà thầu cung cấp dịch vụ | Quý III_2026 |
| 3 | Triển khai các gói thầu | Quý III_2026 |
| C | Giai đoạn kết thúc | Quý III_2026 |
| 1 | Nghiệm thu, đưa dịch vụ vào sử dụng | Quý IV_2026 |

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dịch vụ công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” là nhiệm vụ nền tảng, có ý nghĩa quan trọng và cần được ưu tiên trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh. Việc triển khai nhiệm vụ sẽ góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng dựa trên dữ liệu; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng chính sách; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, hướng tới chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, căn cứ pháp lý và kết quả phân tích hiện trạng đã nêu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí dịch vụ công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” làm cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

Trân trọng./.

| Nơi nhận (VBĐT): - Như trên; - Lãnh đạo Sở; - Phòng chuyên môn; - Lưu: VT, TTBCXB. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Cung Quỳnh Anh |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

# HỒ SƠ DỰ TOÁN

# NHIỆM VỤ: HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

# NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Địa điểm thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2026

Khánh Hòa, tháng 5 năm 2026

Khánh Hòa - NĂM 2026

I. Cơ sở lập dự toán

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách Nhà nước;

Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ;

II. Nội dung dự toán

- Bảng tổng hợp dự toán

| STT | DANH MỤC CHI PHÍ | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 | (Kỳ ...)* | Kỳ 12 | TỔNG CỘNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí thuê | 264.500.801 | 264.500.796 | 264.500.796 | ... | 264.500.796 | 3.174.009.557 |
| II | Chi phí quản lý | 120.420.000 | - | - | - | 120.420.000 | 240.840.000 |
| III | Chi phí tư vấn | 521.104.000 | - | - | - | - | 521.104.000 |
| IV | Chi phí khác | - | - | - | - | - | - |
| V | Chi phí dự phòng | - | - | - | - | - | - |
|  | TỔNG CỘNG | 906.024.801 | 264.500.796 | 264.500.796 | ... | 384.920.796 | 3.935.953.557 |

- Bảng dự toán chi tiết

| STT | Danh mục chi phí | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí thuê dịch vụ | 2.885.463.234 | 288.546.323 | 3.174.009.557 |  |
| 1 | Thuê dịch vụ không sẵn có | 2.885.463.234 | 288.546.323 | 3.174.009.557 | Điểm b, khoản 3, Điều 34, Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 |
| II | Chi phí quản lý | 223.000.000 | 17.840.000 | 240.840.000 | Điểm b, khoản 3, Điều 34, Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 |
| III | Chi phí tư vấn | 482.503.704 | 38.600.296 | 521.104.000 |  |
| 1 | Lập kế hoạch thuê | 453.703.704 | 36.296.296 | 490.000.000 | Khoản 3, Điều 34, Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 |
| 2 | Thẩm tra kế hoạch thuê | 28.800.000 | 2.304.000 | 31.104.000 | Khoản 3, Điều 34, Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 |
| IV | Chi phí khác | - | - | - |  |
| V | Chi phí dự phòng | - | - | - |  |
|  | Tổng dự toán | 3.590.966.938 | 344.986.619 | 3.935.953.557 |  |

- Bảng phân kỳ thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  |  |  | TỔNG CỘNG | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 | (Kỳ ...)* | Kỳ 12 |  |  |
| I | Chi phí thuê dịch vụ | 264.500.801 | 264.500.796 | 264.500.796 | ... | 264.500.796 | 3.174.009.557 |  |
| 1 | Dịch vụ hạ tầng CNTT | 7.930.000 | 7.930.000 | 7.930.000 | ... | 7.930.000 | 95.160.000 |  |
| 2 | Dịch vụ phần mềm | 256.570.801 | 256.570.796 | 256.570.796 | ... | 256.570.796 | 3.078.849.557 |  |
| II | Chi phí quản lý dự án | 120.420.000 | - | - | - | 120.420.000 | 240.840.000 |  |
| III | Chi phí tư vấn | 521.104.000 | - | - | - | - | 521.104.000 |  |
| 1 | Lập kế hoạch thuê | 490.000.000 | - | - | - | - | 490.000.000 | Thanh toán sau khi phê duyệt KHT |
| 2 | Thẩm tra kế hoạch thuê | 31.104.000 | - | - | - | - | 31.104.000 | Thanh toán sau khi phê duyệt KHT |
| IV | Chi phí khác | - | - | - | - | - | - |  |
| V | Dự phòng | - | - | - | - | - | - |  |
| TỔNG: |  | 906.024.801 | 264.500.796 | 264.500.796 | ... | 384.920.796 | 3.935.953.557 |  |

Ghi chú (*): Giá trị từ kỳ 4 đến kỳ 11 tương đương với giá trị các kỳ 2 và 3 nên không thể hiện rõ trong bảng tính