- Kế hoạch thực hiện:

| STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG KẾ HOẠCH |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng kế hoạch triển khai | 01/07/2025 | 15/07/2025 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| 1.2 | Xây dựng kế hoạch PoC | 01/07/2025 | 15/07/2025 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| II | RÀ SOÁT LUỒNG NGHIỆP VỤ |  |  |  |  |
| 2.1 | Khảo sát, tổng hợp các quy trình tin học hóa của khách hàng. | 01/07/2025 | 15/07/2025 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| III | THỰC HIỆN KHẢO SÁT TẠI UB, SỞ NGÀNH |  |  |  |  |
| 3.1 | Khảo sát về quy mô khách hàng trên địa bàn | 01/07/2025 | 15/07/2025 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| 3.2 | Khảo sát về cơ cấu tổ chức, người dùng | 01/07/2025 | 15/07/2025 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| 3.3 | Khảo sát về các nghiệp vụ đặc thù của khách hàng trên địa bàn | 01/07/2025 | 15/07/2025 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| IV | SIZING, CẤP PHÁT HẠ TẦNG |  |  |  |  |
| A | Hệ thống |  |  | Hoàn thành |  |
| B | Tạo lập cơ sở dự liệu ban đầu |  |  | Hoàn thành |  |
| V | Kế hoạch và tổ chức đào tạo cho người dùng |  | Theo lịch KH | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| 1 | Tập huấn online đợt 1, đợt 2, đợt 3 | 18/03/2026 | 17/04/2026 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| 2 | Tập huấn trực tiếp Nam Khánh Hòa | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| 3 | Tập huấn trực tiếp Khánh Hòa | 16/07/2026 | 16/07/2026 | Hoàn thành | Trần Minh Đạt |
| VI | Triển khai đưa hệ thống vào sử dụng | 01/10/2025 |  | Hoàn thành | VNPT-IT |

Nhân sự thực hiện phía VNPT Khánh Hoà:

+ 01 nhân sự BA (khoảng 01 manmonth)

+ 01 nhân sự hỗ trợ triển khai xuyên suốt dự án (3.5 manmonth)