UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG
VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ

DỰ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ

DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

Khánh Hòa, năm 2026

| UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-....... | Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026 |

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án

“Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số 2025 số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính Phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026/07/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 20/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chuyển đổi số tính Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai năm 2026;

Căn cứ Công văn số 3617/SKHCN-TTCĐS ngày 22/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai năm 2026,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt với một số nội dung cụ thể sau:

- THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

  - Tên dự án: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

  - Cấp quyết định chủ trương thực hiện dự án

UBND tỉnh Khánh Hòa.

  - Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

  - Địa điểm thực hiện dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

  - Sơ bộ tổng mức đầu tư

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn). Trong đó bao gồm các nội dung:

- Chi phí trang thiết bị: 		3.467.783.427  đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 		103.680.000  đồng.

- Chi phí tư vấn: 			214.800.000  đồng.

- Chi phí khác: 			213.736.573  đồng.

- Chi phí dự phòng:			0 đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và dự phòng.

  - Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên

  - Phân loại dự án

  - Phân loại dự án

Dự án có tổng mức đầu tư là 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn). Dự án sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; không có cấu phần xây dựng.

Việc quản lý, tổ chức thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của Luật Chuyển đổi số năm 2025, Luật Dữ liệu, Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ.

Dự án thuộc lĩnh vực CNTT, không thực hiện các hạng mục liên quan đến xây dựng.

Kết luận:

- Dự án là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, không có cấu phần xây dựng.

- Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và bố trí dự toán kinh phí chi thường xuyên, dự án được tổ chức triển khai theo quy định của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

  - Thời gian thực hiện: năm 2026

  - Phương án thiết kế

Dự án là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, không có cấu phần xây dựng.

Hồ sơ dự án được lập theo hình thức Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện theo quy định của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ và Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự án được thiết kế 01 bước (lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)/Thiết kế 02 bước.

  - Các thông tin khác (nếu có)

- NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

  - SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  - Hiện trạng

Hiện nay, công tác quản lý dữ liệu chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chủ yếu được thực hiện phân tán tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan liên quan. Dữ liệu của các lĩnh vực như văn hóa, di sản văn hóa, du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, thể dục thể thao, vận động viên, huấn luyện viên, thiết chế văn hóa, thể thao... được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau như hồ sơ giấy, bảng tính điện tử hoặc các phần mềm độc lập, chưa được chuẩn hóa và chưa hình thành cơ sở dữ liệu tập trung.

Việc cập nhật, khai thác, tổng hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị còn thực hiện thủ công, thiếu tính đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong công tác thống kê, báo cáo, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin của tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chưa đáp ứng yêu cầu về quản trị dữ liệu và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức ngày càng tăng, trong khi hạ tầng dữ liệu hiện có chưa đáp ứng yêu cầu khai thác trực tuyến, chia sẻ dữ liệu và cung cấp thông tin theo thời gian thực.

  - Sự cần thiết đầu tư

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu chuyên ngành hiện đang được quản lý phân tán tại nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực khác nhau; việc cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu còn chủ yếu thực hiện thủ công, chưa có cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo, chỉ đạo điều hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc đầu tư xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm chuẩn hóa, số hóa, quản lý tập trung các dữ liệu chuyên ngành; xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều hành, thống kê, báo cáo và hoạch định chính sách; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Dự án cũng góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, tăng cường khả năng kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

  - Các điều kiện để thực hiện dự án, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư

Có chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Có nhu cầu thực tế trong việc chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung dữ liệu thuộc các lĩnh vực Văn hóa, Di sản văn hóa, Du lịch, Cơ sở lưu trú du lịch, Thể dục thể thao, Vận động viên, Huấn luyện viên, Thiết chế văn hóa, thể thao và các dữ liệu chuyên ngành khác.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, mạng truyền số liệu chuyên dùng và Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống.

Dữ liệu hiện có tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc là cơ sở để thu thập, chuẩn hóa, chuyển đổi và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung.

Đội ngũ công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc có khả năng tiếp nhận, vận hành và khai thác hệ thống sau khi được đào tạo, chuyển giao.

Nguồn kinh phí đầu tư được bố trí từ ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

  - MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ

  - Mục tiêu

- Quản lý tập trung, số hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn hóa, tạo lập và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, thống kê, báo cáo và hoạch định chính sách.

- Cung cấp dữ liệu phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

- Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Quy mô đầu tư

- Chuẩn hóa, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu các lĩnh vực: Văn hóa; Di sản văn hóa; Du lịch; Cơ sở lưu trú du lịch; Thể dục thể thao; Vận động viên, huấn luyện viên; Thiết chế văn hóa, thể thao và các dữ liệu chuyên ngành khác.

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu trên nền tảng Web và thiết bị di động.

- Thu thập, chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống hiện có để hình thành cơ sở dữ liệu tập trung.

- Đào tạo, chuyển giao vận hành và khai thác hệ thống cho các đơn vị sử dụng.

  - Địa điểm, phạm vi đầu tư

    - Địa điểm thực hiện

Dự án được triển khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

    - Phạm vi đầu tư

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các sở, ban ngành; UBND các xã, phường; Các cơ quan, tổ chức liên quan

  - SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN

  - Sơ bộ tổng mức đầu tư

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn.)

    - Bảng tổng hợp sơ bộ tổng mức đầu tư

| STT | Danh mục chi phí | Tổng hợp dự toán | Kinh phí đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trang thiết bị | 3.467.783.427 | 3.467.783.427 |  |
| II | Chi phí quản lý | 103.680.000 | 103.680.000 |  |
| III | Chi phí tư vấn | 214.800.000 | 214.800.000 |  |
| IV | Chi phí khác | 213.736.573 | 213.736.573 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |

    - Bảng chi tiết tổng mức đầu tư

| STT | Danh mục chi phí | Định mức | Giá trị tính định mức | Ký hiệu | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí trang thiết bị |  |  | GTB | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 |  |
| 1 | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu |  |  | GPM | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 |  |
| 1.1 | Phần mềm nội bộ |  |  | GPMNB | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 |  |
|  | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa |  |  |  | 3.467.783.427 | - | 3.467.783.427 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| II | Chi phí quản lý dự án |  |  | GQLDA | 96.000.000 | 7.680.000 | 103.680.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| III | Chi phí tư vấn |  |  | GTV | 198.888.889 | 15.911.111 | 214.800.000 |  |
| 1 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  | GTV1 | 188.888.889 | 15.111.111 | 204.000.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  | GTV2 | 10.000.000 | 800.000 | 10.800.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| IV | Chi phí khác |  |  | GK | 211.896.573 | 1.840.000 | 213.736.573 |  |
| 1 | Thẩm định giá |  | 3.467.783.427 |  | 23.000.000 | 1.840.000 | 24.840.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 0,5700% | 3.984.103.427 | x GTMĐT x 70% | 15.896.573 | - | 15.896.573 | Điểm c, khoản 1, Điều 20 Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ |
| 3 | Kiểm thử độc lập |  |  | GKT | 173.000.000 | - | 173.000.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| V | Chi phí dự phòng | 0,0000% | 4.000.000.000 | = (Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x KPS | - | - | - | Khoản 5 Điều 5, Thông tư 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ |
|  | Sơ bộ Tổng mức đầu tư |  |  | GƯDCNTT | 3.974.568.889 | 25.431.111 | 4.000.000.000 |  |

  - DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

  - Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến được phân bổ theo các giai đoạn, bao gồm:

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện các công việc liên quan như:

  - Thực hiện các công việc lập, thẩm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án;

  - Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án.

- Giai đoạn 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

  - Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  - Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu;

  - Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

  - Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

- Giai đoạn 3: Thực hiện đầu tư

  - Khảo sát hiện trạng hạ tầng phục vụ công tác triển khai;

  - Thực hiện công tác triển khai;

  - Kiểm thử, vận hành thử;

  - Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Giai đoạn 4: Kết thúc đầu tư, đưa vào sử dụng

  - Nghiệm thu và bàn giao, đưa vào sử dụng chính thức;

  - Thực hiện nghĩa vụ về các chế độ bảo hành, bảo trì theo quy định;

  - Quyết toán dự án hoàn thành.

  - Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư

| STT | Nội dung | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí kinh phí và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Quý III/2026 |
| 2 | Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Quý III/2026 |
| 3 | Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu | Quý III/2026 |
| 3 | Ký kết hợp đồng với nhà thầu | Quý III/2026 |
| 4 | Khảo sát hiện trạng, thu thập, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu | Quý III/2026 |
| 5 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm, tích hợp và đồng bộ dữ liệu | Quý III - Quý IV/2026 |
| 6 | Kiểm thử, vận hành thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ | Quý IV/2026 |
| 7 | Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán dự án | Quý IV/2026 |

  - XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH

- Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án

Đây là các chi phí để hình thành dự án, tính từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi thực hiện nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đã được xác định rõ tại mục III của báo cáo này.

- Chi phí vận hành trong giai đoạn khai thác dự án

Đây là các chi phí phát sinh hàng năm sau khi dự án đã hoàn thành để duy trình hệ thống hoạt động ổn định, bao gồm:

- Chi phí bảo trì phần mềm nội bộ;

- Chi phí nhân công vận hành phần mềm.

Tổng hợp dự kiến các chi phí trong giai đoạn khai thác dự án

| TT | Danh mục chi phí | Giá trị dự kiến | Cách xác định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí bảo trì phần mềm nội bộ | 225.000.000 | ~ 2% chi phí xây dựng phần mềm |
| 2 | Chi phí nhân công vận hành hệ thống phần mềm | 317.712.936 | Mức lương kỹ sư bậc 4 vận hành trong 01 năm với 13.238.039 đồng/tháng |
|  | Tổng cộng | 542.712.936 |  |

  - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

  - Tác động môi trường

Dự án là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, không có cấu phần xây dựng công trình, không phát sinh hoạt động san lấp mặt bằng, khai thác tài nguyên, xả thải hoặc các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Việc triển khai dự án chủ yếu bao gồm xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu chuyên ngành, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Do đó, dự án hầu như không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

Ngược lại, việc ứng dụng công nghệ số góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy, giảm chi phí in ấn, lưu trữ, giảm nhu cầu đi lại trong quá trình xử lý công việc, từ đó góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững.

  - Hiệu quả về kinh tế - xã hội của việc triển khai Dự án

Việc triển khai dự án mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế - xã hội, cụ thể như sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

- Chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung dữ liệu chuyên ngành, nâng cao chất lượng, tính chính xác và khả năng khai thác dữ liệu.

- Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thông qua việc cung cấp các công cụ tra cứu, thống kê, tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu theo thời gian thực

- Rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí quản lý, hạn chế việc nhập liệu nhiều lần và giảm sử dụng hồ sơ giấy.

- Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung theo định hướng chuyển đổi số.

- Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Góp phần nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời đóng góp vào việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tạo nền tảng để mở rộng, tích hợp và phát triển các ứng dụng số, dịch vụ số trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển lâu dài của hệ thống.

  - PHÂN CHIA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Dự án sẽ không chia thành các dự án thành phần.

  - NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- 1. Mô hình kiến trúc tổng thể

Mô hình kiến trúc tổng thể được xây dựng theo định hướng chuyển đổi số ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch, bảo đảm quản lý tập trung, liên thông dữ liệu, cung cấp dịch vụ số đa kênh và đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin.

Hình  1. Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống

Mô hình tổng thể hệ thống được phân các lớp (layer) chồng xếp lên nhau, thể hiện quan hệ dạng cung cấp – sử dụng, lớp bên dưới cung cấp dịch vụ cho lớp bên trên sử dụng, cụ thể:

- Lớp Người sử dụng: chỉ ra tất cả người dùng có thể sử dụng hệ thống. Tuỳ thuộc vào vai trò của người dùng, họ có thể tiếp cận và sử dụng các chức năng (tổng quát là các dịch vụ CNTT) ở nhiều mức độ khác nhau, bao gồm các nhóm đối tượng chính: Nhóm người dùng lãnh đạo, nhóm người dùng cán bộ chuyên môn, nhóm người dùng cộng đồng.

- Lớp Kênh giao tiếp: là môi trường giúp người sử dụng truy cập đến các ứng dụng trong hệ thống, bao gồm: Trình duyệt web, thiết bị cầm tay thông minh truy cập đến Cổng thông tin dữ liệu, các phần mềm ứng dụng nội bộ.

- Lớp Quy trình, nghiệp vụ: là lớp nằm giữa Lớp Người sử dụng và Lớp Ứng dụng. Lớp này định nghĩa các quy trình nghiệp vụ, bước thực hiện, luồng phối hợp và các quy tắc xử lý mà phần mềm cần tin học hóa. Lớp quy trình nghiệp vụ là lớp cơ sở để xác định các yêu cầu, quy trình xử lý về ứng dụng, dịch vụ CNTT trong hệ thống, bao gồm những yêu cầu chính sau:

  - Nghiệp vụ thu nhận, tích hợp dữ liệu đầu vào/quản lý kho dữ liệu

  - Nghiệp vụ quản lý cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu

  - Nghiệp vụ Cổng thông tin điện tử cho cộng đồng khai thác và chia sẻ dữ liệu

  - Nghiệp vụ phê duyệt dữ liệu

  - Nghiệp vụ phân tích, báo cáo thông minh

  - Nghiệp vụ Quản trị hệ thống

- Lớp Ứng dụng: Đây là lớp cung cấp các phân hệ để người dùng thực hiện nghiệp vụ, được phân chia theo vai trò chức năng cụ thể, bao gồm:

  - Phân hệ dữ liệu Văn hóa

  - Phân hệ dữ liệu Thể thao

  - Phân hệ dữ liệu Du lịch

  - Phân hệ dữ liệu Thông tin, Báo chí và Xuất bản

  - Phân hệ danh mục

  - Phân hệ báo cáo

  - Phân hệ thống kê

  - Phân hệ quản lý Doanh nghiệp

  - Phân hệ Nghiệp vụ văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch

  - Phân hệ Quản trị hệ thống

  - Phân hệ Cổng thông tin điện tử (phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin)

  - Phân hệ Bản đồ số

  - Phân hệ chia sẻ dữ liệu

  - Phân hệ hỗ trợ ra Quyết định dựa trên dữ liệu có sẵn (tích hợp AI).

- Lớp Dịch vụ và nền tảng: Bao gồm các dịch vụ và nền tảng hỗ trợ trực tiếp các ứng dụng lớp trên. Dịch vụ bao gồm các nhóm chính sau:

  - Dịch vụ Quản trị Cơ sở dữ liệu

  - Dịch vụ Quản trị Media

  - Dịch vụ Quản trị nền tảng triển khai (K8S)

- Lớp Cơ sở dữ liệu: là lớp lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống. Từ lớp Quy trình, nghiệp vụ và Ứng dụng bên trên, dữ liệu được tổ chức lưu trữ ở những khối cơ sở dữ liệu chính sau:

  - CSDL Văn Hóa

  - CSDL Thể Thao

  - CSDL Du Lịch

  - CSDL Thông tin, Báo chí và Xuất bản

  - CSDL Danh mục

  - CSDL Báo cáo, thống kê

  - CSDL Quản trị hệ thống

  - CSDL Quy trình phê duyệt dữ liệu

  - CSDL Cổng thông tin điện tử

- Lớp Hạ tầng công nghệ thông tin: lớp này cung cấp hạ tầng CNTT để triển khai các dịch vụ,  ứng dụng và CSDL trong mô hình tổng thể, bao gồm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối… và các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, các thiết bị đề phòng, cảnh báo rủi ro khác.

- Các hệ thống liên quan khác bao gồm: Các HTTT/CSDL quốc gia; Các HTTT  của bộ, ban, ngành; các HTTT của tỉnh ; Hệ thống sẽ được kết nối, liên thông với các hệ thống khác thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ở Trung ương và Địa phương. Hệ thống có lớp dịch vụ để cung cấp các API mức dịch vụ cho việc tích hợp, với các đặc điểm:

  - Kết nối được ra ngoài thông qua việc kết nối tới hệ thống LGSP đã  được triển khai.

Trong trường hợp các hệ thống chưa có LGSP thì sẽ tạo kết nối trực tiếp đến các hệ thống khác để đáp ứng nhu cầu kết nối chia sẻ.

2. Mô hình logic hệ thống:

Hình  2 Mô hình logic hệ thống

Hệ thống sử dụng công nghệ Microservices để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng, mở rộng dễ dàng và duy trì tính linh hoạt trong việc phát triển phần mềm ứng dụng.

Kiến trúc Microservices cho phép phân chia hệ thống thành các mô-đun nhỏ độc lập, mỗi mô-đun chịu trách nhiệm cho một chức năng cụ thể trong hệ thống. Điều  này giúp hệ thống được dễ dàng quản lý và phát triển thành từng mô-đun riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác của ứng dụng. Ngoài ra, kiến trúc này  cũng cho phép hệ thống tăng cường tính chịu lỗi và khả năng mở rộng, bằng cách mở rộng và nhân bản các dịch vụ riêng lẻ khi cần thiết.

Ở mức logic, hệ thống được chia thành các khối thành phần chính sau:

- Lớp Đối tượng người dùng: chỉ ra tất cả người dùng có thể sử dụng hệ thống. Tuỳ thuộc vào vai trò của người dùng, họ có thể tiếp cận và sử dụng các chức năng (tổng quát là các dịch vụ CNTT) ở nhiều mức độ khác nhau, bao gồm các nhóm đối tượng chính: Nhóm người dùng lãnh đạo, nhóm người dùng cán bộ chuyên môn, nhóm người dùng cộng đồng.

- Lớp Dịch vụ Front-end: là lớp chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng trong hệ thống, cung cấp những thành phần giao diện, chức năng cho phép người dùng thao tác thực hiện nghiệp vụ, chuyển ý định người dùng thành yêu cầu có cấu trúc gửi xuống lớp dịch vụ Back-end, bao gồm các phân hệ chính sau:

  - Phân hệ dữ liệu Văn hóa

  - Phân hệ dữ liệu Thể thao

  - Phân hệ dữ liệu Du lịch

  - Phân hệ dữ liệu Thông tin, Báo chí và Xuất bản

  - Phân hệ danh mục

  - Phân hệ báo cáo

  - Phân hệ thống kê

  - Phân hệ quản lý Doanh nghiệp

  - Phân hệ Nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch

  - Phân hệ Quản trị hệ thống

  - Phân hệ Cổng thông tin điện tử (phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin)

  - Phân hệ Bản đồ số

  - Phân hệ chia sẻ dữ liệu

- Lớp Dịch vụ Back-end: là lớp dịch vụ nhận yêu cầu từ các hệ thống tích hợp bên ngoài hoặc lớp dịch vụ Front-end chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ cốt lõi, đảm bảo đúng luật – đúng quy trình – đúng dữ liệu và bảo vệ hệ thống, bao gồm cách dịch vụ chính sau:

  - Dịch vụ Kho dữ liệu Văn hóa- Thông tin - Thể Thao - Du lich

  - Dịch vụ danh mục

  - Dịch vụ báo cáo, thống kê

  - Dịch vụ Doanh nghiệp

  - Dịch vụ nghiệp vụ

  - Dịch vụ Cổng thông tin điện tử

  - Dịch vụ Quản trị hệ thống

- Lớp Dịch vụ dùng chung và Middware: hệ thống sử dụng một số dịch vụ dùng chung/Middleware với các phần mềm, hệ thống khác, bao gồm:

  - Dịch vụ phân quyền, tài khoản và cấu hình hệ thống

  - Dịch vụ theo dõi Log

  - Caching

  - Media

  - Searching

- Lớp Cơ sở dữ liệu: là lớp lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống.  Tùy theo nhu cầu, dữ liệu có thể được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quan hệ, phi quan hệ, hoặc dưới dạng tệp tin, object và được tổ chức lưu trữ ở những khối cơ sở dữ liệu chính sau:

  - CSDL Văn Hóa

  - CSDL Thể Thao

  - CSDL Du Lịch

  - CSDL Thông tin, Báo chí và Xuất bản

  - CSDL Danh mục

  - CSDL Báo cáo, thống kê

  - CSDL Quản trị hệ thống

  - CSDL Quy trình phê duyệt dữ liệu

  - CSDL Cổng thông tin điện tử

#### 3. Các yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác

##### 3.1. Yêu cầu chung

Hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh [Tỉnh thành] được thiết kế theo định hướng mở, liên thông, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin khác của Trung ương, Bộ, ngành và địa phương theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

- Sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung;

- Bảo đảm không trùng lặp dữ liệu

- Đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành, báo cáo, thống kê và cung cấp dịch vụ công

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong suốt quá trình kết nối, trao đổi dữ liệu.

##### 3.2. Phạm vi và cơ chế kết nối

Phạm vi kết nối bao gồm:

- Kết nối trong nội bộ hệ thống giữa các phân hệ nghiệp vụ (Văn hóa số, Thể thao số, Du lịch số, Dữ liệu số)

- Kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành Trung ương

- Kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của tỉnh

- Kết nối với các nền tảng, hệ thống phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cơ chế kết nối:

- Thực hiện kết nối thông qua API

- Áp dụng cơ chế định danh, xác thực, phân quyền khi truy cập và khai thác dữ liệu

- Kiểm soát luồng dữ liệu vào/ra hệ thống theo từng nhóm đối tượng và mục đích sử dụng

- Hỗ trợ kết nối theo cả hình thức đồng bộ và bất đồng bộ, phù hợp với từng loại dữ liệu và nghiệp vụ

##### 3.3. Các hệ thống tích hợp, liên thông chính

Hệ thống dự kiến tích hợp, liên thông với các hệ thống sau:

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDOP)

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP)

- Các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo phân công của Bộ, ngành

- Hệ thống thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các hệ thống thông tin phục vụ dịch vụ công, cổng thông tin điện tử, trung tâm điều hành thông minh (IOC)

- Các nền tảng số dùng chung khác

##### 3.4. Tiêu chuẩn và giao thức liên thông

Hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn, giao thức liên thông phổ biến và được Bộ KH&CN khuyến nghị, bao gồm:

- Giao thức HTTP/HTTPS, bảo mật bằng SSL/TLS;

- Chuẩn RESTful API, hỗ trợ các phương thức GET, POST, PUT, DELETE;

##### 3.5. Mô hình triển khai kết nối – bảo mật

Mô hình triển khai kết nối và bảo mật được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp, bao gồm:

- Lớp biên mạng (Firewall/WAF) kiểm soát truy cập từ bên ngoài

- Lớp dịch vụ ứng dụng triển khai trên nền tảng điện toán đám mây/Kubernetes, cung cấp API và các dịch vụ nghiệp vụ

- Lớp dữ liệu được tách biệt, chỉ cho phép truy cập từ các máy chủ dịch vụ đã được xác thực

- Áp dụng cơ chế phân vùng mạng (Web Zone, DMZ Zone, Data Zone) nhằm hạn chế tối đa rủi ro mất an toàn thông tin

- Kết nối giám sát, cảnh báo an toàn thông tin với Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) của tỉnh

###### 3.6. Nguyên tắc triển khai mô hình kết nối

Hệ thống được triển khai theo mô hình phân vùng mạng nhiều lớp, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò riêng biệt và được kiểm soát chặt chẽ về truy cập, dữ liệu và quyền hạn. Nguyên tắc này giúp:

- Giảm thiểu rủi ro khi xảy ra sự cố hoặc tấn công mạng

- Ngăn chặn truy cập trái phép lan rộng trong toàn hệ thống

- Tăng khả năng giám sát, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời

###### 3.7. Mô hình phân vùng mạng triển khai

Mô hình triển khai hệ thống được chia thành các vùng mạng chính như sau:

Vùng truy cập bên ngoài (DMZ Zone):

Là vùng tiếp nhận các yêu cầu truy cập từ Internet, bao gồm truy cập của công dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử hoặc các kênh số khác. Vùng này được bảo vệ bởi các thiết bị an ninh mạng nhằm kiểm soát, lọc và phát hiện các truy cập bất thường.

Vùng ứng dụng (Application Zone):

Là khu vực triển khai các dịch vụ ứng dụng, các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm ứng dụng chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vùng này chỉ cho phép tiếp nhận các yêu cầu đã được kiểm soát từ vùng truy cập bên ngoài và không cho phép truy cập trực tiếp từ Internet vào các thành phần dữ liệu lõi.

Vùng dữ liệu (Database Zone):

Là khu vực lưu trữ dữ liệu của hệ thống, bao gồm dữ liệu công dân, dữ liệu nghiệp vụ, nhật ký hệ thống và các dữ liệu tích hợp. Vùng dữ liệu được cô lập hoàn toàn, chỉ cho phép truy cập thông qua các dịch vụ ứng dụng đã được phân quyền.

Vùng quản trị và vận hành (Management Zone):

Là khu vực dành cho công tác quản trị, giám sát và vận hành hệ thống, chỉ cho phép truy cập bởi đội ngũ quản trị được phân quyền rõ ràng, có xác thực nhiều lớp.

###### 3.8. Mô hình bảo mật hệ thống

Thiết kế theo mô hình bảo mật nhiều lớp, bao gồm:

Bảo mật mạng:

Áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập mạng, phân vùng mạng, giám sát lưu lượng và phát hiện xâm nhập nhằm ngăn chặn các hành vi tấn công từ bên ngoài.

Bảo mật ứng dụng:

Các ứng dụng trong hệ thống được thiết kế với cơ chế xác thực, phân quyền chi tiết theo vai trò người dùng; kiểm soát chặt chẽ các chức năng được phép thực hiện; ghi nhận đầy đủ các thao tác phát sinh.

Bảo mật dữ liệu:

Dữ liệu được bảo vệ trong suốt vòng đời từ lưu trữ, xử lý đến truyền tải. Các cơ chế mã hóa, sao lưu, phục hồi dữ liệu được áp dụng nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính sẵn sàng của dữ liệu.

Giám sát và ghi nhật ký:

Toàn bộ hoạt động truy cập, khai thác, xử lý dữ liệu trong hệ thống đều được ghi nhận thông qua hệ thống nhật ký (log), phục vụ công tác giám sát, truy vết và kiểm tra khi cần thiết.

###### 3.9. Vận hành, giám sát và bảo đảm tính sẵn sàng

Hệ thống được triển khai theo mô hình bảo đảm vận hành liên tục, sẵn sàng cao, có khả năng:

- Giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần hệ thống theo thời gian thực;

- Cảnh báo sớm các sự cố, bất thường trong quá trình vận hành;

- Hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố;

- Dễ dàng mở rộng quy mô khi số lượng người dùng và nhu cầu khai thác tăng lên.

Công tác vận hành được thực hiện tập trung, có quy trình quản lý thay đổi, quản lý phiên bản và bảo trì hệ thống, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu phục vụ lâu dài.

###### 3.10 Ý nghĩa của mô hình triển khai kết nối – bảo mật

Việc áp dụng mô hình triển khai kết nối, bảo mật và vận hành nêu trên giúp hệ thống:

- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân

- Nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống

- Đáp ứng yêu cầu liên thông, tích hợp với các hệ thống thông tin khác

- Tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái số của tỉnh trong tương lai.

  - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo UBND xin hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Dự án theo đúng tiến độ.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án; tham mưu kế hoạch, chương trình, đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống công nghệ thông tin của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, phương án đảm bảo an ninh mạng, phương án ứng phó, khắc phục sự Cố an ninh mạng của ngành.

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thẩm định nội dung đề xuất chủ trương.

Phê duyệt Chủ trương và dự kiến kinh phí cho Dự án này.

Kiểm tra, giám sát và đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện Dự án theo Kế hoạch.

  - KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan phê duyệt chủ trương thực hiện dự án và cấp kinh phí để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp, tổ chức thực hiện