| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /TTr-.............. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án

“Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa.”

Kính gửi:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số 2025 số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 02/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển Chính phủ số;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 1027/KH-SKHCN ngày 27/02/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026;

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa.” với các nội dung cụ thể như sau:

# I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa.

2. Dự án nhóm: C, dự án không có cấu phần xây dựng.

3. Cấp quyết định chủ trương: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

4. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí trang thiết bị: 		7.731.345.730 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 		   228.636.000 đồng.

- Chi phí tư vấn: 			   477.600.000 đồng.

- Chi phí khác: 			   454.453.250 đồng.

    - Chi phí dự phòng: 			   107.965.020 đồng.

Tổng mức đầu tư đã bao gồm các loại thuế theo quy định của Nhà nước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và dự phòng.

7. Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

# II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

## Sự cần thiết phải đầu tư

Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, việc xây dựng, quản lý và khai thác ngân hàng câu hỏi tại các cơ sở giáo dục hiện nay còn phân tán, thiếu tính thống nhất; dữ liệu chưa được chuẩn hóa; chưa hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá trên phạm vi toàn tỉnh. Các hoạt động xây dựng đề thi, tổ chức khảo thí và phân tích kết quả chủ yếu được thực hiện riêng lẻ tại từng đơn vị, gây khó khăn trong công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm chất lượng khảo thí.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số sẽ tạo lập kho dữ liệu câu hỏi tập trung, chuẩn hóa theo chương trình giáo dục hiện hành; hỗ trợ xây dựng đề thi tự động; tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến và trực tiếp; phân tích kết quả học tập; phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành Giáo dục.

Dự án góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính quyền số, phát triển dữ liệu số, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## 2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư

- Có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

- Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng và hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai.

- Các cơ sở giáo dục đã được trang bị máy tính, đường truyền Internet và có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng số phục vụ dạy học và quản lý.

- Dữ liệu chuyên ngành giáo dục hiện có là cơ sở để chuẩn hóa, tích hợp và phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ khảo thí.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ công nghệ thông tin của ngành đủ điều kiện để tiếp nhận, vận hành và khai thác hệ thống sau đầu tư.

## 3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư

a) Phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Trung ương

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030;

- Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển Chính phủ số

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

b) Phù hợp với các định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngành Giáo dục

- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số;

Dự án phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành Giáo dục, xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, phát triển cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, đánh giá, khảo thí; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

c) Phù hợp với các định hướng của tỉnh Khánh Hòa về CNTT

Việc triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa” phù hợp với quy hoạch về CNTT của tỉnh được quy định trong các văn bản sau:

- Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phiên bản 4.0.

- Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa.

- Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số năm 2026.

- Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh năm 2026.

Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa” nằm trong “Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện năm 2026” tại Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Do đó, việc triển khai thực hiện Dự án là phù hợp với chủ trương chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch về Chuyển đổi số của tỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

## 4. Mục tiêu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung thống nhất trên phạm vi toàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa nhằm chuẩn hóa, số hóa, quản lý tập trung và khai thác hiệu quả nguồn học liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá.

- Xây dựng nền tảng khảo thí số phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ, đánh giá năng lực, khảo sát chất lượng giáo dục; hỗ trợ xây dựng đề kiểm tra, đề thi theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phù hợp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích chất lượng câu hỏi, phân loại độ khó, xây dựng ma trận đề và hỗ trợ tạo câu hỏi mới trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm duyệt.

- Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý giáo dục, học tập và khảo thí của ngành.

## 5. Quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư

5.1. Quy mô

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung toàn ngành Giáo dục.

- Xây dựng hệ thống quản trị vòng đời câu hỏi từ biên soạn, phản biện, thẩm định, phê duyệt đến khai thác sử dụng.

- Xây dựng kho câu hỏi chuẩn hóa các môn học từ lớp 1 đến lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Xây dựng hệ thống sinh đề tự động theo: Môn học; Khối lớp; Mức độ nhận thức; Ma trận đề; Chuẩn đầu ra.

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

- Xây dựng hệ thống phân tích chất lượng câu hỏi và kết quả đánh giá.

- Xây dựng hệ thống Dashboard, báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành.

- Cung cấp API kết nối, chia sẻ dữ liệu với: Cơ sở dữ liệu giáo dục dùng chung; Hệ thống LMS; vnEdu; SMAS; Các nền tảng số và hệ thống quản lý giáo dục khác.

5.2. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

5.3. Phạm vi đầu tư: Triển khai thống nhất trên phạm vi toàn ngành, bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, các xã phường các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

# III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

      - Báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện dự án;

      - Báo cáo thẩm định nội bộ (nếu có);

      - Báo giá sơ bộ các hạng mục trang thiết bị;

      - Các tài liệu khác có liên quan.

Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa" là dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định về chuyên môn, kỹ thuật; Sở Tài chính thẩm định dự kiến kinh phí; trên cơ sở đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc; - Lưu: VT, VP. | GIÁM ĐỐC ................................ |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC I

# SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI DÙNG CHUNG VÀ NỀN TẢNG KHẢO THÍ SỐ NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-........ ngày     /.../2026

của Sở Giáo dục và Đào tạo )

1. Bảng tổng hợp sơ bộ tổng mức đầu tư

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Danh mục chi phí | Dự toán kinh phí |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng dự toán | Vốn NSNN |
| I | Chi phí trang thiết bị | 7.731.345.730 | 7.731.345.730 |
| II | Chi phí quản lý dự án | 228.636.000 | 228.636.000 |
| III | Chi phí tư vấn | 477.600.000 | 477.600.000 |
| IV | Chi phí khác | 454.453.250 | 454.453.250 |
| V | Chi phí dự phòng | 107.965.020 | 107.965.020 |
|  | TỔNG CỘNG | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |

2. Chi tiết sơ bộ tổng mức đầu tư

| STT | Danh mục chi phí | Định mức | Giá trị tính định mức | Ký hiệu | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |  |  | [4] | [5] | [6] | [7] |
| I | Chi phí trang thiết bị |  |  | GTB | 7.731.345.730 | - | 7.731.345.730 |  |
| 2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu |  |  | GPM | 7.731.345.730 | - | 7.731.345.730 |  |
| 2.1 | Phần mềm nội bộ |  |  | GPMNB | 7.731.345.730 | - | 7.731.345.730 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
|  | Phần mềm Cơ sở dữ liệu Ngân hàng câu hỏi dùng chung và Nền tảng khảo thí số ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa |  |  |  | 7.731.345.730 | - | 7.731.345.730 |  |
| II | Chi phí quản lý dự án |  |  | GQLDA | 211.700.000 | 16.936.000 | 228.636.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| III | Chi phí tư vấn |  |  | GTV | 442.222.222 | 35.377.778 | 477.600.000 |  |
| 1 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  | GTV1 | 422.222.222 | 33.777.778 | 456.000.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |  |  | GTV2 | 20.000.000 | 1.600.000 | 21.600.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| IV | Chi phí khác |  |  | GK | 451.437.250 | 3.016.000 | 454.453.250 |  |
| 1 | Thẩm định giá |  | 7.731.345.730 |  | 37.700.000 | 3.016.000 | 40.716.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 0,4308% | 8.865.297.730 | x GTMĐT x 70% | 26.737.250 | - | 26.737.250 | Điểm c, khoản 1, Điều 20 Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ |
| 3 | Kiểm thử độc lập |  |  | GKT | 387.000.000 | - | 387.000.000 | Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/04/2026 của Chính phủ, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Thông tin và Truyền thông |
| V | Chi phí dự phòng | 1,2142% | 8.892.034.980 | = (Gtb + Gqlda + Gtv + Gk) x KDP | 107.965.020 | - | 107.965.020 | Khoản 5 Điều 5, Thông tư 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ |
|  | Sơ bộ tổng mức đầu tư |  |  | GTMĐT | 8.944.670.222 | 55.329.778 | 9.000.000.000 |  |

# PHỤ LỤC II.
DANH MỤC ĐẦU TƯ

- Danh mục đầu tư

| STT | Hạng mục sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần mềm nội bộ | Phần mềm | 01 |
| II | Chuẩn hóa, tạo lập và chuyển đổi cơ sở dữ liệu | Dịch vụ | 01 |
| III | Đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm nội bộ, CSDL | Dịch vụ | 01 |

- Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

  - Chức năng phân hệ quản lý dữ liệu Giáo dục và Đào tạo

| TT | Danh sách yêu cầu người sử dụng |
| --- | --- |
| 1 | Cấu hình hệ thống |
| 2 | Quản trị tất cả người dùng |
| 3 | Quản trị người dùng giáo viên |
| 4 | Quản trị người dùng học sinh |
| 5 | Quản trị người dùng đã xóa |
| 6 | Quản trị phân công chuyên môn |
| 7 | Quản trị các môn học |
| 8 | Phân vai trò quản trị |
| 9 | Đồng bộ phần mềm Quản lý nhà trường |
| 10 | Đồng bộ ngân hàng câu hỏi từ hệ thống học trực tuyến của trường lên CSDL Ngân hàng câu hỏi |
| 11 | Đồng bộ ngân hàng câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi tới hệ thống học trực tuyến của nhà trường |
| 12 | Đồng bộ trạng thái phê duyệt câu hỏi với hệ thống học trực tuyến |
| 13 | Đồng bộ trạng thái sử dụng câu hỏi của giảng viên |
| 14 | Đồng bộ kết quả làm bài thi theo câu hỏi của học viên |
| 15 | Quản lý kho câu hỏi |
| 16 | Quản trị danh mục câu hỏi |
| 17 | Quản lý câu hỏi đúng sai |
| 18 | Quản lý câu hỏi dạng một lựa chọn |
| 19 | Quản lý câu hỏi dạng nhiều lựa chọn |
| 20 | Quản lý câu hỏi dạng nối |
| 21 | Quản lý câu hỏi dạng Điền khuyết |
| 22 | Quản lý câu hỏi dạng kéo thả |
| 23 | Quản lý câu hỏi dạng Câu chùm |
| 24 | Quản lý câu hỏi tự luận |
| 25 | Tải xuống danh sách câu hỏi |
| 26 | Import danh sách câu hỏi |
| 27 | Quản lý kho đề thi |
| 28 | Quản lý bản đặc tả đề thi |
| 29 | Quản lý phê duyệt đề thi |
| 30 | Quản lý đề thi chọn cố định từ NHCH |
| 31 | Quản lý các thành phần của đề thi |
| 32 | Quản lý đề thi tự do |
| 33 | Quản trị kho lưu trữ đề thi |
| 34 | Bóc tách đề thi bằng file Word, Excel, PDF |
| 35 | Quản lý file |
| 36 | Quản lý cuộc thi |
| 37 | Quản lý đề thi của cuộc thi |
| 38 | Quản lý thí sinh trong cuộc thi |
| 39 | Quản lý cán bộ chấm thi |
| 40 | Quản lý kiểm soát thi trong cuộc thi |
| 41 | Quản lý kết quả thi trong cuộc thi |
| 42 | Xem thống kê trong cuộc thi |
| 43 | Quản trị kho lưu trữ cuộc thi |
| 44 | Quản trị cuộc thi đã xóa |
| 45 | Quản lý phê duyệt câu hỏi |
| 46 | Quản lý Kế hoạch xây dựng NHCH |
| 47 | Quản lý đợt xây dựng NHCH |
| 48 | Quản lý tổ làm ngân hàng câu hỏi |
| 49 | Quản lý phiên bản câu hỏi |
| 50 | Thống kê báo cáo đợt đóng góp câu hỏi |
| 51 | Báo cáo tổng quan về CSDL Ngân hàng câu hỏi |
| 52 | Báo cáo chi tiết về CSDL Ngân hàng câu hỏi |
| 53 | Báo cáo thống kê tình trạng sử dụng câu hỏi |
| 54 | Báo cáo thống kê kết quả của học sinh theo câu hỏi |
| 55 | Thống kê báo cáo về người dùng |
| 56 | Thống kê báo cáo về câu hỏi |
| 57 | Thống kê báo cáo về đề thi |